	УТВЕРЖЕНО
постановлением администрации

Балахнинского муниципального района                                                         от _________ г.  № ______



МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»

1. Паспорт муниципальной программы

	Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии

	Соисполнители муниципальной программы
	- Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования  «Балахнинский муниципальный  район Нижегородской области» (далее - МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»);
- Управление градостроительства и землепользования администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

	Подпрограммы муниципальной программы
	Не предусмотрено

	Цели муниципальной программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

	Задачи муниципальной программы
	- повышение уровня благоустройства общественных территорий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Муниципальная программа реализуется в один этап в течение 2021 - 2024 годов 

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 118 271,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2021 год – 27 868,4 тыс. рублей;

2022 год – 27 868,4 тыс. рублей;

2023 год – 31 717,1 тыс. рублей;

2024 год – 30 817,1 тыс. рублей.



	Целевые индикаторы муниципальной программы
	По итогам реализации муниципальной программы к 2024 году будут достигнуты следующие значения целевых индикаторов:
- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий стремится к 100 %;
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству стремится к 100 %;

- доля вовлеченных заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, стремится к 30 % от общего количества проживающих на территории округа граждан, достигших 14 лет.


2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
На территории Балахнинского муниципального округа существует необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменение облика территорий в границах муниципального образования.

Общий анализ благоустройства территорий в границах муниципального образования показывает наличие ряда проблем: низкий уровень  общего  благоустройства  дворовых  территорий,  низкий  уровень привлекательности  территорий  общего  пользования  из-за  наличия инфраструктурных  проблем. 

Комфортность проживания в многоквартирных и жилых домах определяется, в том числе, и уровнем благоустройства придомовых территорий, реконструкции озеленения, устройства газонов и цветников, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок, упорядочения парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора мусора.

В настоящее время на многих дворовых территориях, расположенных в границах Балахнинского муниципального округа, утрачен  внешний  облик газонов, отсутствуют  скамейки,  урны, ограждения. На  отдельных  площадках  во  дворах сохранились  элементы  детского  -  игрового  и  спортивного  оборудования, малых  архитектурных  форм, которые физически  и  морально  устарели, не отвечают требованиям безопасности и эстетики.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Отсутствие необходимого ухода привело к преждевоеменному старению деревьев, потере декоративного вида. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. 

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос  о  нехватке  парковочных  мест.  Это  приводит  к  самовольному  хаотичному размещению автомобильного  транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. 

При длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территорий  выявлены  дефекты,  при  которых  дальнейшая  эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. 

На  состояние  объектов  благоустройства  сказывается  влияние  факторов, воздействие  которых  заставляет регулярно  проводить  мероприятия  по  сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов,  износу  объектов благоустройства способствует  увеличение  интенсивности  эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное,  небрежное  отношение  жителей  к  элементам  благоустройства,  низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.
Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. Без  благоустройства  дворов  благоустройство  Балахнинского муниципального округа не  может  носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо проводить  целенаправленную  работу  по благоустройству дворовых территорий.

Внешний облик городской среды, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территорий общего пользования, от площади озеленения.

В округе имеются  территории общего пользования (парки, скверы, набережная  р. Волги, площади, проезды, центральные улицы и т.д.), благоустройство которых не отвечает современным требованиям, требующих комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения территорий общего пользования, установку скамеек, малых архитектурных форм, установку урн для мусора, обустройство (устройство) площадок для отдыха, детских, спортивных площадок, оборудование городских автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, иные виды работ.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.
Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать комфортную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».
С целью изменения сложившейся ситуации в округе, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в период 2017-2019 годов были комплексно благоустроены  4 общественные территории. Данные территории стали местами притяжения различных групп населения. Благоустройство ряда общественных территорий позволило локально преобразить внешний облик муниципального образования.
Однако, реализация указанных мероприятий не позволила существенно повлиять на формирование современной городской среды. Принятых мер недостаточно для повышения качества и комфорта среды проживания и жизнедеятельности для человека.
Только комплексный подход к вопросу благоустройства территории округа позволит улучшить внешний вид территорий, создать единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространств.
В силу дефицитности средств местного бюджета, самостоятельно решить проблему улучшения качества условий жизни населения, в части создания комплексной системы благоустройства, не представляется возможным. Необходимо привлечение средств федерального и регионального бюджетов.
2.2.  Цели, задачи муниципальной программы
Современные тренды, активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. 

Рационально выстроенная городская среда поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных жилых районах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места. 

Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, их интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. 

Муниципальная программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Нижегородской области в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории муниципального образования приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 


Целью муниципальной программы является формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения на территории округа.

Для достижения цели муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.
Для выполнения задачи Муниципальной программы по повышению уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Балахнинского муниципального округа возможно путем создания инфраструктуры добровольчества (волонтерства), в том числе путем реализации следующих мероприятий:

- определение ответственных лиц из числа сотрудников Муниципального заказчика для оказания методической, консультационной, информационной и организационной поддержки добровольцам (волонтерам) на системной основе;

-определение объектов (дворовые и общественные территории) на территории Балахнинского муниципального округа для выполнения работ по благоустройству;

 - осуществления предпроектного анализа, формирования видения и разработки дизайн-проекта благоустройства добровольцами (волонтерами), в том числе описание идеи благоустройства, основных проблем территории и мероприятий по их решению, функциональная модель территории, изучение инвестиционной привлекательности территории и предложений по ее улучшению, средовые визуализации, подготовка пояснительной записки, рекомендаций по событийному программированию, рекомендаций по обеспечению безопасности населения, цифровизации общественного пространства;

-привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в мероприятиях по вовлечению населения в процессы благоустройства (в том числе в опросах, интервью, фокус-группах, проектных семинарах, мастерских, воркшопах);

-организация вовлечения обучающихся образовательных организаций среднего, среднего специального и высшего образования в реализацию мероприятий Муниципальной программы посредством стажировок и практик;

-организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) в реализацию Муниципальной программ (форумы, конкурсы, фестивали, лектории, общественный мониторинг качества объектов благоустройства и др.).

Непосредственным результатом Муниципальной программы является достижение цели системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Балахнинского муниципального округа на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования. 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в один этап в течение 2021 - 2024 годов
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Муниципальной программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
2.1. Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий».

2.2. Основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий».
2.3. Основное мероприятие 3 «Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены  многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области».
2.4. Основное мероприятие 4 «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов».

Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий»

Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий» (далее – Основное мероприятие 1) направлено на создание комфортных условий отдыха граждан, проживающих на территории Балахнинского муниципального округа.
Под общественной территорией понимается территория соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории общественного пользования.
Перечень общественные территорий, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа, приведен в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Целью Основного мероприятия 1 является повышение уровня благоустройства общественных территорий Балахнинского муниципального округа.

Источником финансирования Основного мероприятия 1  являются средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства бюджета муниципального образования «Балахнинский муниципальный округ» и внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). 

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования «Балахнинский муниципальный округ» на реализацию Основного мероприятия 1 с разбивкой по годам приведены в таблице № 1. 
Основное мероприятие 1 включает в себя:

- проведение открытого (рейтингового) голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы в год, следующий за годом проведения голосования в порядке, установленным постановлением Правительства Нижегородской области от 04.03.2019 N 124 "Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных районов и городских округов Нижегородской области";

- разработку сметной документации и определение достоверности сметной стоимости на проведение работ по благоустройству общественной территорий;

- разработку и согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории;

- проведение работ по благоустройству общественной территории;

- осуществление контроля за благоустройством общественной территории, в том числе контроля качества используемых материалов, а также контроля за выполнением работ по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественной территории для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Работы по благоустройству общественных территорий могут предусматривать мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в рамках Муниципальной программы определяются по результатам проведения рейтингового голосования, проводимого в соответствии с Порядком организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, утвержденным постановлением правительства Нижегородской области от 04.03.2019 № 124.
Муниципальный заказчик-координатор Муниципальной программы вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, общественные территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Балахнинский муниципальный округ» при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий Общественной комиссией.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), и подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, приведен в Приложении 2 к настоящей Муниципальной программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленным нормативным правовым актом правительства Нижегородской области.

Показателем (индикатором) Основного мероприятия 1 является количество благоустроенных общественных территорий, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Основного мероприятия 1 приведены в таблице № 2.

Реализация Основного мероприятия 1 позволит:

- повысить уровень благоустройства общественных территорий муниципального образования «Балахнинский муниципальный округ»;

- создать более комфортных и безопасных условий отдыха и времяпрепровождения граждан, в том числе с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения

- улучшить архитектурный облик территории Балахнинского муниципального округа;

- обеспечить устойчивое социально-экономическое развития округа, повысить туристическую привлекательности, привлечь дополнительные инвестиций;
- повысить уровень вовлеченности заинтересованных лиц в принятие решений по знаковым объектам благоустройства.

Основное мероприятие 1 планируется выполнить в 2021 – 2024 годах.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях благоустройства общественной территории - 1 июля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

 В целях выполнения задач Муниципальной программы, при выполнении Основного мероприятия 1 необходимо обеспечить вовлечение граждан в реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа. Для обеспечения вовлеченности граждан Муниципальный заказчик-координатор программы вправе привлекать волонтеров.

Основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий»

Основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий» (далее – Основное мероприятие 2) направлено на  улучшение условий комфортного проживания и обеспечение активного участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в проведении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа.

Под дворовой территорий понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Целью Основного мероприятия 2 является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. 

Источником финансирования Основного мероприятия 2  могут являться средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства бюджета муниципального образования «Балахнинский муниципальный округ» и внебюджетные источники (средства юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей). 

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования «Балахнинский муниципальный округ» на реализацию Основного мероприятия 2, с разбивкой по годам, приведены в таблице № 1. 

Основное мероприятие 2 включает в себя:

- разработку сметной документации на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- определение достоверности сметной стоимости на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (при необходимости);

- разработку и согласование с заинтересованными лицами дизайн - проекта благоустройства дворовой территории (при необходимости);

- проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- осуществление контроля за благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе контроля качества используемых материалов, а также контроля за выполнением работ по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

-  установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

 - оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- обустройство (устройство) площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

- обустройство (устройство) площадок для выгула собак;

- ремонт дворовых тротуаров;

- озеленение дворовых территорий;

- обустройство (устройство) парковок для автомобилей на дворовых территориях;

- установку ограждений газонов.

Условие о форме участия (финансовом и (или) трудовом) заинтересованных лиц, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству определяется решением общего собрания заинтересованных лиц. 

При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия заинтересованных лиц определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно финансовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

Софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, за счет средств федерального и областного бюджетов, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в  состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, за счет средств федерального и областного бюджетов, осуществляется при условии проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены  многоквартирные дома.
Финансирование в полном объеме работ по благоустройству дворовых территорий, за счет средств местного бюджета осуществляется исходя из минимального перечня работ по благоустройству при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в  состав общего имущества многоквартирного дома.

Муниципальный заказчик-координатор Муниципальной программы вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также дворовые территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Балахнинский муниципальный округ» при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией по реализации на территории Нижегородской области программ формирования современной городской среды, созданной постановлением Правительства Нижегородской области от 28.02.2017   N 104.

Муниципальный заказчик-координатор Муниципальной программы вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Муниципальной программой. Исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией по реализации на территории Нижегородской области программ формирования современной городской среды, созданной постановлением Правительства Нижегородской области от 28.02.2017 N 104.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), и подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в Приложении 3 к настоящей Муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленным нормативным правовым актом правительства Нижегородской области. 

Показателем (индикатором) Основного мероприятия 2 является количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация Основного мероприятия 2 позволит:

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- создать оптимальные условия, обеспечивающие комфортное проживание  граждан в многоквартирных домах;

- улучшить архитектурный облик дворовых территорий многоквартирных домов путем создания удобной, качественной, благоустроенной и комфортной городской среды;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Основное мероприятие 2 планируется выполнить в 2021 – 2024 годах.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях благоустройства дворовой территории - 1 мая года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

В целях выполнения задач Муниципальной программы, при выполнении Основного мероприятия 2 необходимо обеспечить вовлечение Заинтересованных лиц в реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
Основное мероприятие 3 «Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены  многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области»


Основное мероприятие 3 «Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены  многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области» (далее – Основное мероприятие 3) реализуется в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, являющихся Приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановление Правительства РФ от 30.12.2017  N 1710, руководствуясь статьей 11.3. Земельного Кодекса Российской Федерации.

Основное мероприятие 3 планируется выполнить в 2021-2024 годах.

Основное мероприятие 4 «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов»

Основное мероприятие 4 «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов» (далее – Основное мероприятие 4) направлено на определение уровня благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и выявление территорий не соответствующих требования Закону Нижегородской области от 10.09.2010 N 144-З "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области".

Целью Основного мероприятия 4 является повышение уровня благоустройства округа, улучшение внешнего облика городской среды.
Результатом реализации Основного мероприятия 4 является заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков, предоставленных для размещения индивидуальных жилых домов о приведении территории индивидуальных жилых домов и земельных участков в соответствии с требованиями Закона Нижегородской области от 10.09.2010 N 144-З "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области".


Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утверждается нормативным правовым актом администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Основное мероприятие 4 планируется выполнить в 2021-2024 годах.

Таблица 1.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета округа, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Всего

	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»
	Всего
	27 868,4
	27 868,4
	31 717,1
	30 817,1
	118 271,0

	
	Расходы местного бюджета
	6 746,9
	6 746,9
	6 870,6
	5 970,6
	26 335,0

	
	Расходы областного бюджета
	844,8
	844,8
	993,9
	993,9
	3 677,4

	
	Расходы федерального бюджета
	20 276,7
	20 276,7
	23 852,6
	23 852,6
	88 258,6

	Основное мероприятие 1
	Благоустройство общественных территорий
	2021-2024 годы
	МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»
	Всего
	26 968,4
	26 968,4
	30 817,1
	30 817,1
	115 571,0

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	5 846,9
	5 846,9
	5 970,6
	5 970,6
	23 635,0

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	844,8
	844,8
	993,9
	993,9
	3 677,4

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	20 276,7
	20 276,7
	23 852,6
	23 852,6
	88 258,6

	Основное мероприятие 2
	Благоустройство дворовых территорий
	2021-2024 годы
	МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3
	Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены  многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области
	2021-2024 годы
	МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»
	Всего
	900,0
	900,0
	900,0
	0,0
	2 700,0

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	900,0
	900,0
	900,0
	0,0
	2 700,0

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4
	Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
	2021-2024 годы
	МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


2.5. Целевые индикаторы муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и реализации задач муниципальной программы сформирована система целевых индикаторов. Целевые индикаторы имеют запланированные по годам измеряемые количественные значения, рассчитанные по методике расчета целевых индикаторов, указанной в Таблице 3.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов муниципальной программы приведена в Таблице 2.
Таблица 2
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование цели муниципальной программы, задачи, целевые индикаторы
	Единица измерения
	Значение показателя целевого индикатора

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

	1.1.
	Задача. повышение уровня благоустройства общественных территорий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

	 
	Целевой индикатор: доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий стремится к 100 %
	%
	47,06
	64,71
	82,35
	100

	 
	Непосредственный результат: количество благоустроенных общественных территорий
	ед.
	3
	 3
	3
	4

	1.2.
	Задача. повышение уровня благоустройства дворовых территорий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

	 
	Целевой индикатор: доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству стремится к 100 %
	%
	7,85
	41,07
	74,46
	100

	 
	Непосредственный результат: количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	0
	199
	200
	200 

	1.3.
	Задача. пповышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

	 
	Целевой индикатор: доля вовлеченных заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, стремится к 30 % от общего количества проживающих на территории округа граждан, достигших 14 лет
	%
	15
	20
	25
	30

	 
	Непосредственный результат: количество вовлеченных граждан
	чел.
	9 533 
	12 710 
	15 888 
	19 065


Таблица 3

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя целевого индикатора
	Единица измерения
	НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора
	Расчет показателя целевого индикатора
	Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора

	
	
	
	
	формула расчета
	буквенное обозначение переменной в формуле расчета
	источник исходных данных
	метод сбора исходных данных
	периодичность сбора и срок предоставления исходных данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий стремится к 100 %
	%
	Постановление Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 651 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2024 годы"


	Dот = Nот/Nобщ.ОТ*100
	Dот – доля благоустроенных общественных территорий;
Nот – количество благоустроенных общественных территорий;

Nобщ.ОТ – общее количество общественных территорий, расположенных на территории округа, согласно Приложению 1 к Муниципальной программе
	паспорт инвентаризации общественных территорий
	инвентаризация общественных территорий 
	ежегодно

	2
	доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству стремится к 100 %
	%
	Постановление Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 651 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2024 годы"
	DДТ = NДТ/Nобщ.ДТ*100
	DДТ – доля благоустроенных дворовых территорий;

NДТ – количество благоустроенных общественных территорий;

NобщДТ – общее количество общественных территорий, расположенных на территории округа
	паспорт инвентаризации дворовых территорий
	инвентаризация дворовых территорий 
	ежегодно

	3
	доля вовлеченных заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, стремится к 30 % от общего количества проживающих на территории округа граждан, достигших 14 лет
	%
	Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденный президиумом Совета  при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16)
	______
	_______
	п. 4.1. Паспорта национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденный президиумом Совета  при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) 
	утвержден
	ежегодно


2.6. Меры правового регулирования

Муниципальная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, являющихся Приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановление Правительства РФ от 30.12.2017           N 1710;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 651 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2024 годы" (вместе с "Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения");

- Постановление Правительства Нижегородской области от 04.03.2019 N 124 "Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных районов и городских округов Нижегородской области";
- Постановление администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 29.07.2020 N 1052 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.
Для достижения целей муниципальной программы требуется принятие дополнительных правовых актов. Предполагаемые к принятию меры правового регулирования приведены в таблице 4.
Таблица 4

Сведения об основных мерах правового регулирования

	№ п/п
	Вид правового акта
	Основные положения правового акта (суть)
	Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы, соисполнитель
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Постановление администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
	Положение по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»

	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии; соисполнитель: МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»
	1 квартал 
2021 года

	2
	Постановление администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
	Положение о порядке предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц об участии в отборе дворовых территорий для формирования (актуализации) адресного перечня с целью включения в муниципальную программу (внесения изменений в  муниципальную программу) «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии; соисполнитель: МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»
	1 квартал 

2021 года

	3
	Постановление администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
	Положение по организации деятельности общественной комиссии для организации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии; соисполнитель: МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»
	1 квартал 

2021 года

	4
	Постановление администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
	Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии; соисполнитель: МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»
	1 квартал 

2021 года

	5
	Постановление администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
	Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии; соисполнитель: МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»
	1 квартал 

2021 года

	6
	Постановление администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
	Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа и земельных участков, предоставленных для их размещения
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии; соисполнитель: МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»
	1 квартал 

2021 года


2.7. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат Балахнинскому муниципальному округу Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций

В реализации муниципальной программы муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные общества, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат Балахнинскому муниципальному округу Нижегородской области, общественные, научные и иные организации участие не принимают.
2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в целом с распределением по основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы с расшифровкой по муниципальному заказчику-координатору муниципальной программы, соисполнителям приведена в таблице 5.
Таблица 5.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Муниципальный заказчик-координатор  муниципальной программы, соисполнитель
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего, в том числе:
	27 868,4
	27 868,4
	31 717,1
	31 717,1

	
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии
	27 868,4
	27 868,4
	31 717,1
	31 717,1

	
	соисполнитель: МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	соисполнитель: управление градостроительства и землепользования администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Благоустройство общественных территорий
	Всего, в том числе:
	26 968,4
	26 968,4
	30 817,1
	30 817,1

	
	
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии
	26 968,4
	26 968,4
	30 817,1
	30 817,1

	
	
	соисполнитель: МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: управление градостроительства и землепользования администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Благоустройство дворовых территорий
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: управление градостроительства и землепользования администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены  многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области
	Всего, в том числе:
	900,0
	900,0
	900,0
	900,0

	
	
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии
	900,0
	900,0
	900,0
	900,0

	
	
	соисполнитель: МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: управление градостроительства и землепользования администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: управление градостроительства и землепользования администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие.

1. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации муниципальной программы, что потребует внесения изменений в муниципальную программу;

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей строительства, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в Балахнинском муниципальном округе, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Планируемый эффект от реализации Муниципальной программы — это социальный эффект, так как созданные условия для возрождения спортивных, культурных ценностей, укреплении института семьи, семейных ценностей, за счет реализации локальных проектов благоустройства повысят привлекательность города, комфорт условий проживания и отдыха жителей и гостей города.
Комплексный подход к вопросу благоустройства территории округа позволит улучшить внешний вид территорий, создать единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространств.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы в целом производится исходя из степени реализации основных мероприятий, достижения целей и решения поставленных задач муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий стремится к 100 %;
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству стремится к 100 %;

- доля вовлеченных заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, стремится к 30 % от общего количества проживающих на территории округа граждан, достигших 14 лет.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»
Перечень общественные территорий, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Адрес общественной территории (место расположения)
	Текущее состояние

	1
	2
	3
	4

	1
	Набережная р. Волга
	г. Балахна, вдоль р. Волга от дома № 80 по ул. Дзержинского до поселка ЦКК включительно
	Частично благоустроена 

в 2020 году 

	2
	Волжский сквер
	г. Балахна, в районе многоквартирных домов № 68, 80, 82 по ул. Дзержинского вдоль набережной  р. Волга. Примыкает к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на  пл. Комсомольской и Волжскому парку
	Благоустроена 

в 2018 году 

	3
	Сквер по                         пр. Дзержинского
	г. Балахна, от д 1/11 до д. 67 и от д. 2в  до д. 50 по пр. Дзержинского
	Требуется благоустройство

	4
	Центральная часть           ул. Дзержинского
	г. Балахна, с охватом территории от              пл. Советская д. 8  до д. 106 до  по                  ул.  Дзержинского
	Требуется благоустройство

	5
	Рождественский сквер
	г. Балахна. Сквер расположен в центральной части ул. Энгельса
	Благоустроена 

в 2017 году

	6
	Лесная опушка                мкр. Правдинск
	г. Балахна. Озелененная территория, в районе ул. Олимпийская, ул. Р. Пискунова
	Частично благоустроена 

в 2019 году 

	7
	Парк НиГРЭС
	г. Балахна. Парк расположен в районе домов № 12 и № 13 по ул. Свердлова на пересечении с ул. Строителей
	Требуется благоустройство

	8
	Сквер Возрождение
	р.п. Большое Козино, ул. Большая Школьная
	Требуется благоустройство

	9
	Сквер Славы
	р.п. Большое Козино, ул. Комсомольская
	Требуется благоустройство

	10
	Сквер Победы
	р.п. Гидроторф, ул. Садовая -                     ул. Центральная
	Благоустроена 

в 2019 году

	11
	Сквер "Сиреневый бульвар"
	р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная -                ул. Космонавтов
	Требуется благоустройство

	12
	Сквер
	д. Истомино ул. Генерала Маргелова, в районе стеллы «Самолет»
	Требуется благоустройство

	13
	Сквер
	В районе МБУК КСК п. Совхозный д. 39
	Требуется благоустройство

	14
	Многофункциональная площадка для досуга   
	д. Конево, ул. Советская, в районе д. 2
	Требуется благоустройство

	15
	Сквер
	Балахнинский район, р.п. Лукино,             ул. Победы,  в районе д. 1
	Требуется благоустройство

	16
	Сквер
	Балахнинский район, р.п. Первое Мая,     ул. Садовая,  в районе д. 35
	Требуется благоустройство

	17
	Многофункциональная площадка
	Балахнинский район, р.п. Малое Козино, ул. Докучаева в районе д. 9, д 12.
	Требуется благоустройство


_____рр Нижего

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»
	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Адрес общественной территории
(место расположение)
	Планируемая площадь под благоустройство, тыс. кв.м.
	Срок выполнения работ по благоустройству, год

	1
	Центральная часть          ул. Дзержинского
	г. Балахна, с охватом территории от    пл. Советская д. 8  до д. 106 до  по ул.  Дзержинского
	73,8
	2021

	2
	Сквер
	д. Истомино ул. Генерала Маргелова, в районе стеллы «Самолет»
	1,415
	2021

	3
	Сквер
	Балахнинский район, р.п. Лукино, ул. Победы,  в районе д. 1
	8,90
	2021

	4
	Лесная опушка            мкр. Правдинск (II этап)
	г. Балахна. Озелененная территория, в районе                 ул. Олимпийская, ул. Р. Пискунова
	83,95
	2022-2024

	5
	Сквер по                         пр. Дзержинского,            г. Балахна
	г. Балахна, от д 1/11 до д. 67 и от д. 2в  до д. 50 по пр. Дзержинского
	78,06
	2022-2024

	6
	Парк НиГРЭС
	г. Балахна. Парк расположен в районе домов № 12 и      № 13 по ул. Свердлова на пересечении с ул. Строителей
	36,00
	2022-2024

	7
	Сквер Возрождение
	р.п. Большое Козино, ул. Большая Школьная
	30,00
	2022-2024

	8
	Сквер Славы
	р.п. Большое Козино, ул. Комсомольская
	28,00
	2022-2024

	9
	Сквер "Сиреневый бульвар"
	р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная -  ул. Космонавтов
	4,40
	2022-2024

	10
	Сквер
	В районе МБУК КСК п. Совхозный д. 39
	2,348
	2022-2024

	11
	Многофункциональная площадка для досуга   
	д. Конево, ул. Советская, в районе д. 2
	3,505
	2022-2024

	12
	Сквер
	Балахнинский район, р.п. Первое Мая, ул. Садовая,  в районе д. 35
	9,60
	2022-2024

	13
	Многофункциональная площадка
	Балахнинский район, р.п. Малое Козино, ул. Докучаева в районе д. 9, д 12.
	2,00
	2022-2024


______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» исходя из минимального перечня работ по благоустройству
	№ п/п
	Адрес дворовой территории 
	Планируемая площадь под благоустройство, кв.м.
	Разбивка по годам, год

	1
	г. Балахна, пер. Волга д. 9
	1 162,40
	2022-2024

	2
	г. Балахна, пер. Вольный д. 8
	1 084,90
	2022-2024

	3
	г. Балахна, пер. Вольный д. 9
	1 074,10
	2022-2024

	4
	г. Балахна, пер. Гашека д. 2
	1 580,00
	2022-2024

	5
	г. Балахна, пер. Ленина д. 13
	175,5
	2022-2024

	6
	г. Балахна, пер. Ленина д. 8
	540
	2022-2024

	7
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 1
	1 508,30
	2022-2024

	8
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 11
	1 012,20
	2022-2024

	9
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 1А
	1 005,90
	2022-2024

	10
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 2
	1 069,30
	2022-2024

	11
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 2А
	1 005,90
	2022-2024

	12
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 3
	1 125,70
	2022-2024

	13
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 4
	1 348,10
	2022-2024

	14
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 5
	1 089,00
	2022-2024

	15
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 6
	565,6
	2022-2024

	16
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 7
	1 054,50
	2022-2024

	17
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 9
	1 102,50
	2022-2024

	18
	г. Балахна, пер. Фрунзе д. 1
	850,3
	2022-2024

	19
	г. Балахна, пер. Фрунзе д. 2
	528,4
	2022-2024

	20
	г. Балахна, пер. Фрунзе д. 3
	572,9
	2022-2024

	21
	г. Балахна, пер. Фрунзе д. 4
	800
	2022-2024

	22
	г. Балахна, пер. Чехова д. 1
	602
	2022-2024

	23
	г. Балахна, пер. Чехова д. 3
	7 015,00
	2022-2024

	24
	г. Балахна, пл. Советская д. 20
	552,1
	2022-2024

	25
	г. Балахна, пл. Советская д. 28
	724,9
	2022-2024

	26
	г. Балахна, пл. Советская д. 29
	2 430,00
	2022-2024

	27
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/1
	1 800,00
	2022-2024

	28
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/10
	808,7
	2022-2024

	29
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/16
	2 750,30
	2022-2024

	30
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/2
	1 800,00
	2022-2024

	31
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/20
	1 755,00
	2022-2024

	32
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/3
	562,3
	2022-2024

	33
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/4
	594,9
	2022-2024

	34
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/7
	591,8
	2022-2024

	35
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/8
	940
	2022-2024

	36
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 12
	964,5
	2022-2024

	37
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1В
	334,2
	2022-2024

	38
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 20А
	828,1
	2022-2024

	39
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 2Б
	1 267,30
	2022-2024

	40
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 2В
	528,4
	2022-2024

	41
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 2Г
	808,7
	2022-2024

	42
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 48
	535
	2022-2024

	43
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 50
	564,3
	2022-2024

	44
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 52
	281,3
	2022-2024

	45
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 8А
	974,1
	2022-2024

	46
	г. Балахна, пр. Революции д. 10
	248,6
	2022-2024

	47
	г. Балахна, пр. Революции д. 12
	336
	2022-2024

	48
	г. Балахна, пр. Революции д. 18
	662,6
	2022-2024

	49
	г. Балахна, пр. Революции д. 23
	1 500,00
	2022-2024

	50
	г. Балахна, пр. Революции д. 26
	1 500,00
	2022-2024

	51
	г. Балахна, пр. Революции д. 32
	841,5
	2022-2024

	52
	г. Балахна, пр. Революции д. 35
	137
	2022-2024

	53
	г. Балахна, пр. Революции д. 36
	232
	2022-2024

	54
	г. Балахна, пр. Революции д. 37
	1 120,00
	2022-2024

	55
	г. Балахна, пр. Революции д. 80
	421,4
	2022-2024

	56
	г. Балахна, пр. Революции д. 82
	1 815,80
	2022-2024

	57
	г. Балахна, пр. Революции д. 87
	2 383,00
	2022-2024

	58
	г. Балахна, пр. Революции д. 89
	1 924,00
	2022-2024

	59
	г. Балахна, пр. Революции д. 91
	2 222,20
	2022-2024

	60
	г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 1
	1 276,00
	2022-2024

	61
	г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 14
	707,3
	2022-2024

	62
	г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 2
	1 276,00
	2022-2024

	63
	г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 6
	2 571,10
	2022-2024

	64
	г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 7
	2 919,10
	2022-2024

	65
	г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 9
	1 729,70
	2022-2024

	66
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 10
	618,6
	2022-2024

	67
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 14
	491,9
	2022-2024

	68
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 15
	2 319,90
	2022-2024

	69
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 2
	616
	2022-2024

	70
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 6
	1 656,00
	2022-2024

	71
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 6А
	215
	2022-2024

	72
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 7
	618,6
	2022-2024

	73
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 8
	323,8
	2022-2024

	74
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 9
	619,5
	2022-2024

	75
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 1
	1 220,60
	2022-2024

	76
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 10
	519,1
	2022-2024

	77
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 12
	1 342,30
	2022-2024

	78
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 13
	1 208,20
	2022-2024

	79
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 14
	1 306,50
	2022-2024

	80
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 15
	1 552,30
	2022-2024

	81
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 17
	1 378,30
	2022-2024

	82
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 19
	1 216,30
	2022-2024

	83
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 1А
	790,6
	2022-2024

	84
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 1Б
	521,8
	2022-2024

	85
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 2
	585
	2022-2024

	86
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 21
	3 039,70
	2022-2024

	87
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 24
	760,1
	2022-2024

	88
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 26
	936,1
	2022-2024

	89
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 2А
	1 111,40
	2022-2024

	90
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 3
	777,9
	2022-2024

	91
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 4
	738,8
	2022-2024

	92
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 5
	352,4
	2022-2024

	93
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 7
	304,5
	2022-2024

	94
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 9
	1 418,90
	2022-2024

	95
	г. Балахна, ул. Ветлянская д. 1/8
	1 046,50
	2022-2024

	96
	г. Балахна, ул. Ветлянская д. 7
	451,4
	2022-2024

	97
	г. Балахна, ул. Ветлянская д. 8
	455,8
	2022-2024

	98
	г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 32
	2 965,70
	2022-2024

	99
	г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 33
	1 920,00
	2022-2024

	100
	г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 33А
	1 441,10
	2022-2024

	101
	г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 35
	2 000,00
	2022-2024

	102
	г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 35А
	519,2
	2022-2024

	103
	г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 37
	1 380,00
	2022-2024

	104
	г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 39
	1 380,00
	2022-2024

	105
	г. Балахна, ул. Герцена д. 2
	799,6
	2022-2024

	106
	г. Балахна, ул. Герцена д. 27
	1 176,50
	2022-2024

	107
	г. Балахна, ул. Герцена д. 29
	2 034,10
	2022-2024

	108
	г. Балахна, ул. Герцена д. 36
	900
	2022-2024

	109
	г. Балахна, ул. Герцена д. 37
	64,8
	2022-2024

	110
	г. Балахна, ул. Герцена д. 39
	1 040,00
	2022-2024

	111
	г. Балахна, ул. Горького д. 10
	1 183,50
	2022-2024

	112
	г. Балахна, ул. Горького д. 27
	740
	2022-2024

	113
	г. Балахна, ул. Горького д. 28
	890
	2022-2024

	114
	г. Балахна, ул. Горького д. 30
	617,8
	2022-2024

	115
	г. Балахна, ул. Горького д. 33
	1 170,40
	2022-2024

	116
	г. Балахна, ул. Горького д. 35
	798,6
	2022-2024

	117
	г. Балахна, ул. Горького д. 36
	795,1
	2022-2024

	118
	г. Балахна, ул. Горького д. 37
	321,2
	2022-2024

	119
	г. Балахна, ул. Горького д. 38
	626
	2022-2024

	120
	г. Балахна, ул. Демьяна Бедного д. 2А
	1 625,00
	2022-2024

	121
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 1
	1 140,00
	2022-2024

	122
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 103
	3 628,60
	2022-2024

	123
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 105
	1 100,00
	2022-2024

	124
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 106
	2 880,00
	2022-2024

	125
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 11
	2 412,50
	2022-2024

	126
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 23
	1 385,00
	2022-2024

	127
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 28
	1 613,00
	2022-2024

	128
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 3
	2 219,50
	2022-2024

	129
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 30
	1 500,00
	2022-2024

	130
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 32
	1 333,50
	2022-2024

	131
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 34
	1 224,80
	2022-2024

	132
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 36
	1 247,20
	2022-2024

	133
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 37
	748
	2022-2024

	134
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 38
	2 010,00
	2022-2024

	135
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 39
	400
	2022-2024

	136
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 41
	1 688,00
	2022-2024

	137
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 42
	2 019,20
	2022-2024

	138
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 43
	60
	2022-2024

	139
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 46
	1 342,00
	2022-2024

	140
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 47
	1 470,00
	2022-2024

	141
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 48А
	1 110,70
	2022-2024

	142
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 50
	975
	2022-2024

	143
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 50А
	1 970,80
	2022-2024

	144
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 53
	660
	2022-2024

	145
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 63
	922,7
	2022-2024

	146
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 64
	619,5
	2022-2024

	147
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 68
	1 624,40
	2022-2024

	148
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 70
	1 325,20
	2022-2024

	149
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 72
	1 211,30
	2022-2024

	150
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 74
	1 337,40
	2022-2024

	151
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 76
	1 435,40
	2022-2024

	152
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 78
	2 650,40
	2022-2024

	153
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 80
	2 105,40
	2022-2024

	154
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 82
	4 887,90
	2022-2024

	155
	г. Балахна, ул. Калинина д. 25
	3 045,50
	2022-2024

	156
	г. Балахна, ул. Карла Либкнехта д. 11
	568,3
	2022-2024

	157
	г. Балахна, ул. Карла Либкнехта д. 35
	900
	2022-2024

	158
	г. Балахна, ул. Карла Либкнехта д. 8А
	633,7
	2022-2024

	159
	г. Балахна, ул. Карла Маркса д. 17
	1 012,40
	2022-2024

	160
	г. Балахна, ул. Карла Маркса д. 33
	275
	2022-2024

	161
	г. Балахна, ул. Карла Маркса д. 5
	452
	2022-2024

	162
	г. Балахна, ул. Кирова д. 10
	579,9
	2022-2024

	163
	г. Балахна, ул. Кирова д. 11
	768
	2022-2024

	164
	г. Балахна, ул. Кирова д. 12
	1 037,90
	2022-2024

	165
	г. Балахна, ул. Кирова д. 14
	549,9
	2022-2024

	166
	г. Балахна, ул. Кирова д. 16
	826,3
	2022-2024

	167
	г. Балахна, ул. Кирова д. 18
	2 400,00
	2022-2024

	168
	г. Балахна, ул. Кирова д. 19
	577,3
	2022-2024

	169
	г. Балахна, ул. Кирова д. 2
	566
	2022-2024

	170
	г. Балахна, ул. Кирова д. 21
	825,4
	2022-2024

	171
	г. Балахна, ул. Кирова д. 3
	566
	2022-2024

	172
	г. Балахна, ул. Кирова д. 4
	1 523,10
	2022-2024

	173
	г. Балахна, ул. Кирова д. 5
	604
	2022-2024

	174
	г. Балахна, ул. Кирова д. 6
	604
	2022-2024

	175
	г. Балахна, ул. Кирова д. 7
	566
	2022-2024

	176
	г. Балахна, ул. Кирова д. 8
	604
	2022-2024

	177
	г. Балахна, ул. Кирова д. 8А
	450
	2022-2024

	178
	г. Балахна, ул. Кирова д. 8Б
	560,6
	2022-2024

	179
	г. Балахна, ул. Кирова д. 9
	566
	2022-2024

	180
	г. Балахна, ул. Кирова д. 9А
	1 320,00
	2022-2024

	181
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 1
	1 577,10
	2022-2024

	182
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 11
	1 056,60
	2022-2024

	183
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 12
	3 746,40
	2022-2024

	184
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 13
	1 003,90
	2022-2024

	185
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 14
	4 012,00
	2022-2024

	186
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 16
	4 182,00
	2022-2024

	187
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 18
	1 070,30
	2022-2024

	188
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 2
	3 177,50
	2022-2024

	189
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 20
	1 950,00
	2022-2024

	190
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 3
	401
	2022-2024

	191
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 4
	3 234,40
	2022-2024

	192
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 5
	528,5
	2022-2024

	193
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 6
	1 803,50
	2022-2024

	194
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 8
	3 225,00
	2022-2024

	195
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 9
	922,8
	2022-2024

	196
	г. Балахна, ул. Космонавтов д. 12
	1 110,00
	2022-2024

	197
	г. Балахна, ул. Космонавтов д. 3
	494,2
	2022-2024

	198
	г. Балахна, ул. Космонавтов д. 4
	1 196,10
	2022-2024

	199
	г. Балахна, ул. Космонавтов д. 5
	1 046,10
	2022-2024

	200
	г. Балахна, ул. Космонавтов д. 7
	3 680,00
	2022-2024

	201
	г. Балахна, ул. Крестьянская д. 14
	1 727,50
	2022-2024

	202
	г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 30
	489
	2022-2024

	203
	г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 45
	1 443,00
	2022-2024

	204
	г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 49
	2 647,60
	2022-2024

	205
	г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 60
	978,9
	2022-2024

	206
	г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 67
	3 062,60
	2022-2024

	207
	г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 69
	2 426,00
	2022-2024

	208
	г. Балахна, ул. Куйбышева д. 1
	1 856,00
	2022-2024

	209
	г. Балахна, ул. Куйбышева д. 43
	1 385,00
	2022-2024

	210
	г. Балахна, ул. Куйбышева д. 44
	882
	2022-2024

	211
	г. Балахна, ул. Куйбышева д. 45
	1 316,00
	2022-2024

	212
	г. Балахна, ул. Куйбышева д. 46
	946,3
	2022-2024

	213
	г. Балахна, ул. Куйбышева д. 48
	622,6
	2022-2024

	214
	г. Балахна, ул. Лазо д. 21
	1 798,80
	2022-2024

	215
	г. Балахна, ул. Ленина д. 16
	916
	2022-2024

	216
	г. Балахна, ул. Ленина д. 18
	916
	2022-2024

	217
	г. Балахна, ул. Ленина д. 6
	912,2
	2022-2024

	218
	г. Балахна, ул. Ленина д. 64
	1 052,00
	2022-2024

	219
	г. Балахна, ул. Ленина д. 66
	1 111,80
	2022-2024

	220
	г. Балахна, ул. Ленина д. 68
	3 109,00
	2022-2024

	221
	г. Балахна, ул. Ленина д. 70
	1 106,70
	2022-2024

	222
	г. Балахна, ул. Ленина д. 8
	536,8
	2022-2024

	223
	г. Балахна, ул. Ленина д. 89
	1 052,30
	2022-2024

	224
	г. Балахна, ул. Лермонтова д. 3
	482,2
	2022-2024

	225
	г. Балахна, ул. Лермонтова д. 4
	335
	2022-2024

	226
	г. Балахна, ул. Лесопильная д. 19
	1 064,00
	2022-2024

	227
	г. Балахна, ул. Лесопильная д. 22
	1 414,00
	2022-2024

	228
	г. Балахна, ул. Лесопильная д. 23
	1 338,60
	2022-2024

	229
	г. Балахна, ул. Лесопильная д. 4
	2 639,20
	2022-2024

	230
	г. Балахна, ул. Лесопильная д. 6
	2 667,00
	2022-2024

	231
	г. Балахна, ул. М. Ульяновой д. 11
	191
	2022-2024

	232
	г. Балахна, ул. М. Ульяновой д. 72
	1 883,00
	2022-2024

	233
	г. Балахна, ул. Мазурова д. 11
	1 239,40
	2022-2024

	234
	г. Балахна, ул. Мазурова д. 12
	2 110,50
	2022-2024

	235
	г. Балахна, ул. Мазурова д. 1А
	4 805,40
	2022-2024

	236
	г. Балахна, ул. Мазурова д. 6А
	1 817,00
	2022-2024

	237
	г. Балахна, ул. Медиков д. 1А
	1 505,80
	2022-2024

	238
	г. Балахна, ул. Медиков д. 3А
	2 492,10
	2022-2024

	239
	г. Балахна, ул. Медиков д. 4
	200
	2022-2024

	240
	г. Балахна, ул. Медиков д. 4А
	1 748,50
	2022-2024

	241
	г. Балахна, ул. Медиков д. 7
	1 925,00
	2022-2024

	242
	г. Балахна, ул. Медиков д. 8
	2 117,40
	2022-2024

	243
	г. Балахна, ул. Медиков д. 9
	2 210,90
	2022-2024

	244
	г. Балахна, ул. Набережная д. 2А
	391,6
	2022-2024

	245
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 11
	970,2
	2022-2024

	246
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 11А
	1 032,70
	2022-2024

	247
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 13
	2 228,60
	2022-2024

	248
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 13А
	1 604,00
	2022-2024

	249
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 13В
	1 825,90
	2022-2024

	250
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 14
	2 157,20
	2022-2024

	251
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 15А
	1 909,80
	2022-2024

	252
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 16
	1 638,90
	2022-2024

	253
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 19
	396,6
	2022-2024

	254
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 1А
	2 688,00
	2022-2024

	255
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 21А
	1 055,30
	2022-2024

	256
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 23
	1 431,40
	2022-2024

	257
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 38
	1 788,50
	2022-2024

	258
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 39
	1 939,80
	2022-2024

	259
	г. Балахна, ул. Нижегородская д. 20
	890
	2022-2024

	260
	г. Балахна, ул. Нижегородская д. 22
	811,1
	2022-2024

	261
	г. Балахна, ул. Ново-Кольцова д. 15
	1 260,00
	2022-2024

	262
	г. Балахна, ул. Ново-Кольцова д. 16
	2 529,50
	2022-2024

	263
	г. Балахна, ул. Огарева д. 1А
	977,5
	2022-2024

	264
	г. Балахна, ул. Огарева д. 2
	462,1
	2022-2024

	265
	г. Балахна, ул. Олимпийская д. 11
	795,5
	2022-2024

	266
	г. Балахна, ул. Олимпийская д. 7
	834,2
	2022-2024

	267
	г. Балахна, ул. Олимпийская д. 8
	3 183,00
	2022-2024

	268
	г. Балахна, ул. Олимпийская д. 9
	8 910,00
	2022-2024

	269
	г. Балахна, ул. Парковая д. 10
	1 490,40
	2022-2024

	270
	г. Балахна, ул. Парковая д. 8
	1 151,10
	2022-2024

	271
	г. Балахна, ул. Пионерская д. 3
	304,4
	2022-2024

	272
	г. Балахна, ул. Пионерская д. 5
	851
	2022-2024

	273
	г. Балахна, ул. Пионерская д. 9
	730
	2022-2024

	274
	г. Балахна, ул. Пирогова  д. 9А
	1 200,00
	2022-2024

	275
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 1
	3 170,00
	2022-2024

	276
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 1\1
	1 604,10
	2022-2024

	277
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 1\2
	1 963,10
	2022-2024

	278
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 1\3
	670,6
	2022-2024

	279
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 10
	3 179,80
	2022-2024

	280
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 11
	983,8
	2022-2024

	281
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 2
	397,8
	2022-2024

	282
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 3
	2 371,00
	2022-2024

	283
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 5
	910
	2022-2024

	284
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 5А
	 510,0
	2022-2024

	285
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 7
	350
	2022-2024

	286
	г. Балахна, ул. Попова д. 1
	469,9
	2022-2024

	287
	г. Балахна, ул. Попова д. 10
	531,1
	2022-2024

	288
	г. Балахна, ул. Попова д. 11
	1 048,40
	2022-2024

	289
	г. Балахна, ул. Попова д. 12
	580,8
	2022-2024

	290
	г. Балахна, ул. Попова д. 13
	876,6
	2022-2024

	291
	г. Балахна, ул. Попова д. 14
	414
	2022-2024

	292
	г. Балахна, ул. Попова д. 15
	870,2
	2022-2024

	293
	г. Балахна, ул. Попова д. 16
	701,4
	2022-2024

	294
	г. Балахна, ул. Попова д. 2
	470,8
	2022-2024

	295
	г. Балахна, ул. Попова д. 3
	470,8
	2022-2024

	296
	г. Балахна, ул. Попова д. 4
	464,3
	2022-2024

	297
	г. Балахна, ул. Попова д. 5
	470,8
	2022-2024

	298
	г. Балахна, ул. Попова д. 6
	464,3
	2022-2024

	299
	г. Балахна, ул. Попова д. 7
	464,3
	2022-2024

	300
	г. Балахна, ул. Попова д. 8
	1 166,00
	2022-2024

	301
	г. Балахна, ул. Попова д. 9
	526,4
	2022-2024

	302
	г. Балахна, ул. Правдинская д. 14
	400
	2022-2024

	303
	г. Балахна, ул. Правдинская д. 16
	1 178,50
	2022-2024

	304
	г. Балахна, ул. Правдинская д. 3
	2 465,80
	2022-2024

	305
	г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 10
	452,5
	2022-2024

	306
	г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 11
	452,5
	2022-2024

	307
	г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 12
	452,5
	2022-2024

	308
	г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 13
	1 478,30
	2022-2024

	309
	г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 14
	1 914,00
	2022-2024

	310
	г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 15
	553,3
	2022-2024

	311
	г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 9
	452,5
	2022-2024

	312
	г. Балахна, ул. Пушкина д. 65
	557,2
	2022-2024

	313
	г. Балахна, ул. Пушкина д. 67
	557,2
	2022-2024

	314
	г. Балахна, ул. Пушкина д. 69
	557,2
	2022-2024

	315
	г. Балахна, ул. Радищева д. 4
	362,6
	2022-2024

	316
	г. Балахна, ул. Радищева д. 5
	632
	2022-2024

	317
	г. Балахна, ул. Радищева д. 6
	272,2
	2022-2024

	318
	г. Балахна, ул. Розы Люксембург д. 4
	1 840,00
	2022-2024

	319
	г. Балахна, ул. Розы Люксембург д. 6
	1 667,90
	2022-2024

	320
	г. Балахна, ул. Романа Пискунова д. 2
	603,7
	2022-2024

	321
	г. Балахна, ул. Романа Пискунова д. 3
	601,9
	2022-2024

	322
	г. Балахна, ул. Рязанова д. 1
	694
	2022-2024

	323
	г. Балахна, ул. Рязанова д. 3
	1 874,70
	2022-2024

	324
	г. Балахна, ул. Рязанова д. 5
	1 420,90
	2022-2024

	325
	г. Балахна, ул. Рязанова д. 76
	2 862,70
	2022-2024

	326
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 10
	3 088,20
	2022-2024

	327
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 11
	3 145,00
	2022-2024

	328
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 12
	2 014,00
	2022-2024

	329
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 13
	3 272,00
	2022-2024

	330
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 14
	1 972,40
	2022-2024

	331
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 16
	945
	2022-2024

	332
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 2
	3 088,70
	2022-2024

	333
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 23
	1 241,00
	2022-2024

	334
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 27
	1 451,00
	2022-2024

	335
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 27А
	1 755,60
	2022-2024

	336
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 3
	3 860,10
	2022-2024

	337
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 4
	3 917,00
	2022-2024

	338
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 5
	3 882,20
	2022-2024

	339
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 6
	3 707,60
	2022-2024

	340
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 7
	2 122,50
	2022-2024

	341
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 8
	2 923,60
	2022-2024

	342
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 9
	2 375,90
	2022-2024

	343
	г. Балахна, ул. Свободы д. 1
	368,3
	2022-2024

	344
	г. Балахна, ул. Свободы д. 2
	886
	2022-2024

	345
	г. Балахна, ул. Свободы д. 4А
	715
	2022-2024

	346
	г. Балахна, ул. Сенявина д. 3
	558,4
	2022-2024

	347
	г. Балахна, ул. Синякова д. 10
	1 660,00
	2022-2024

	348
	г. Балахна, ул. Синякова д. 1А
	2 160,00
	2022-2024

	349
	г. Балахна, ул. Терешковой д. 6\7
	1 784,20
	2022-2024

	350
	г. Балахна, ул. Тимирязева д. 1
	2 265,80
	2022-2024

	351
	г. Балахна, ул. Тимирязева д. 2
	2 682,40
	2022-2024

	352
	г. Балахна, ул. Тимирязева д. 3
	514,8
	2022-2024

	353
	г. Балахна, ул. Тимирязева д. 4
	1 286,30
	2022-2024

	354
	г. Балахна, ул. Тополиная д. 32
	818
	2022-2024

	355
	г. Балахна, ул. Филатова д. 1
	694,5
	2022-2024

	356
	г. Балахна, ул. Филатова д. 10
	185
	2022-2024

	357
	г. Балахна, ул. Филатова д. 5
	694,5
	2022-2024

	358
	г. Балахна, ул. Фрунзе  д. 1А
	1 423,30
	2022-2024

	359
	г. Балахна, ул. Фрунзе  д. 2А
	565
	2022-2024

	360
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 16
	1 329,00
	2022-2024

	361
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 17
	1 473,20
	2022-2024

	362
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 18
	1 728,00
	2022-2024

	363
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 1Б
	1 105,50
	2022-2024

	364
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 23
	1 801,00
	2022-2024

	365
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 29
	1 092,90
	2022-2024

	366
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 31
	1 429,50
	2022-2024

	367
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 33
	882,6
	2022-2024

	368
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 6А
	800
	2022-2024

	369
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 1
	875,8
	2022-2024

	370
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 10
	1 034,20
	2022-2024

	371
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 11
	975,7
	2022-2024

	372
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 12
	736,2
	2022-2024

	373
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 2
	767,2
	2022-2024

	374
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 3А
	907,8
	2022-2024

	375
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 4
	1 093,20
	2022-2024

	376
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 5
	1 177,40
	2022-2024

	377
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 5А
	1 727,70
	2022-2024

	378
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 6
	1 064,30
	2022-2024

	379
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 7
	820
	2022-2024

	380
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 8
	834,2
	2022-2024

	381
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 1
	1 699,50
	2022-2024

	382
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 10
	210,4
	2022-2024

	383
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 11
	967
	2022-2024

	384
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 12
	480
	2022-2024

	385
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 13
	1 178,80
	2022-2024

	386
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 14
	2 508,30
	2022-2024

	387
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 16
	352
	2022-2024

	388
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 18
	1 820,00
	2022-2024

	389
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 19
	1 104,00
	2022-2024

	390
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 2
	1 909,30
	2022-2024

	391
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 20
	1 924,60
	2022-2024

	392
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 21
	352
	2022-2024

	393
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 23
	665
	2022-2024

	394
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 24
	253
	2022-2024

	395
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 25
	253
	2022-2024

	396
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 26
	1 889,50
	2022-2024

	397
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 27
	501
	2022-2024

	398
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 28
	2 365,60
	2022-2024

	399
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 29
	240,5
	2022-2024

	400
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 3
	419,5
	2022-2024

	401
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 30
	1 300,00
	2022-2024

	402
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 31
	997,5
	2022-2024

	403
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 32
	1 848,30
	2022-2024

	404
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 4
	1 429,60
	2022-2024

	405
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 5
	1 966,50
	2022-2024

	406
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 6
	760,1
	2022-2024

	407
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 7
	208
	2022-2024

	408
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 8
	1 121,00
	2022-2024

	409
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 9
	1 883,40
	2022-2024

	410
	г. Балахна, ул. Чапаева д. 2
	618,6
	2022-2024

	411
	г. Балахна, ул. Чапаева д. 2А
	1 930,00
	2022-2024

	412
	г. Балахна, ул. Чапаева д. 3
	646,2
	2022-2024

	413
	г. Балахна, ул. Чапаева д. 4
	1 245,20
	2022-2024

	414
	г. Балахна, ул. Чапаева д. 5
	873,8
	2022-2024

	415
	г. Балахна, ул. Чапаева д. 7
	884
	2022-2024

	416
	г. Балахна, ул. Чапаева д. 8
	2 448,30
	2022-2024

	417
	г. Балахна, ул. Чапаева д. 9
	3 840,00
	2022-2024

	418
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 10
	478,8
	2022-2024

	419
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 11
	586,7
	2022-2024

	420
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 12
	658
	2022-2024

	421
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 13
	1 275,50
	2022-2024

	422
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 14
	283,8
	2022-2024

	423
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 15
	638,7
	2022-2024

	424
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 16
	349,3
	2022-2024

	425
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 17
	755,4
	2022-2024

	426
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 18
	185,5
	2022-2024

	427
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 19
	1 910,00
	2022-2024

	428
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 20
	688
	2022-2024

	429
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 21
	773
	2022-2024

	430
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 22
	769,1
	2022-2024

	431
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 22А
	2 115,00
	2022-2024

	432
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 23
	1 251,20
	2022-2024

	433
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 5А
	1 677,00
	2022-2024

	434
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 6
	1 798,60
	2022-2024

	435
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 7
	1 214,60
	2022-2024

	436
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 8
	413
	2022-2024

	437
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 9
	604
	2022-2024

	438
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 100
	801
	2022-2024

	439
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 101А
	550,5
	2022-2024

	440
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 103А
	120
	2022-2024

	441
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 109
	239,3
	2022-2024

	442
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 11А
	1 500,00
	2022-2024

	443
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 28
	1 249,20
	2022-2024

	444
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 37
	1 297,40
	2022-2024

	445
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 39
	460
	2022-2024

	446
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 41
	1 080,00
	2022-2024

	447
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 43
	1 083,00
	2022-2024

	448
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 45
	1 337,80
	2022-2024

	449
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 62
	1 026,00
	2022-2024

	450
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 64
	1 664,50
	2022-2024

	451
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 66
	1 213,40
	2022-2024

	452
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 68
	593
	2022-2024

	453
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 72
	3 160,60
	2022-2024

	454
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 74
	452,8
	2022-2024

	455
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 76
	1 235,00
	2022-2024

	456
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 78
	2 052,00
	2022-2024

	457
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 80
	762,3
	2022-2024

	458
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 82
	849
	2022-2024

	459
	г. Балахна, ул. Юбилейная д. 2
	1 075,40
	2022-2024

	460
	г. Балахна, ул. Юбилейная д. 4
	778,3
	2022-2024

	461
	г. Балахна, ул. Юбилейная д. 6
	3 840,00
	2022-2024

	462
	р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, д. 42
	1749
	2022-2024

	463
	р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, д. 43
	2430
	2022-2024

	464
	р.п. Большое Козино, ул. Пионерская, д. 4
	864
	2022-2024

	465
	р.п. Большое Козино, ул. Некрасова, д. 1
	2430
	2022-2024

	466
	р.п. Большое Козино, ул. Воинская, д. 3
	1890
	2022-2024

	467
	р.п. Большое Козино, ул. Воинская, д. 5
	1290
	2022-2024

	468
	р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, д. 39
	1320
	2022-2024

	469
	р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, д. 40
	1740
	2022-2024

	470
	р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, д. 41
	1078
	2022-2024

	471
	р.п. Большое Козино, ул. Матросова, д. 10
	960
	2022-2024

	472
	р.п. Большое Козино, ул. Матросова, д. 11
	1230
	2022-2024

	473
	р.п. Большое Козино, ул. Некрасова, д. 3
	1000
	2022-2024

	474
	р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.13
	4830
	2022-2024

	475
	р.п. Гидроторф, ул. Административная д .4
	4830
	2022-2024

	476
	р.п. Гидроторф, ул. Административная д.6
	4830
	2022-2024

	477
	р.п. Гидроторф, ул. Административная д.8
	4830
	2022-2024

	478
	р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д.5
	4670
	2022-2024

	479
	р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д.7
	4670
	2022-2024

	480
	р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д.9
	4670
	2022-2024

	481
	р.п. Гидроторф, ул. Космонавтов д. 2
	3852,5
	2022-2024

	482
	р.п. Гидроторф, ул. Космонавтов д. 4
	3852,5
	2022-2024

	483
	р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная, д. 1
	3852,5
	2022-2024

	484
	р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная, д. 3
	3852,5
	2022-2024

	485
	р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 1
	3200,4
	2022-2024

	486
	р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 2
	3200,4
	2022-2024

	487
	р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 3
	3200,4
	2022-2024

	488
	р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 4
	3200,4
	2022-2024

	489
	р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 6
	3200,4
	2022-2024

	490
	р.п. Гидроторф, ул. Южная д. 1
	5910
	2022-2024

	491
	р.п. Гидроторф, ул. Южная д. 2
	5910
	2022-2024

	492
	р.п. Гидроторф, ул. Южная д. 3
	5910
	2022-2024

	493
	р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.19
	5009,33
	2022-2024

	494
	р.п. Гидроторф, ул. Административная д.10
	5009,33
	2022-2024

	495
	р.п. Гидроторф, ул. Административная д.12
	5009,33
	2022-2024

	496
	р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д. 4
	4234
	2022-2024

	497
	р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д. 6
	4234
	2022-2024

	498
	р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д. 8
	4234
	2022-2024

	499
	р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная, д.10
	3953,33
	2022-2024

	500
	р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д.12
	3953,33
	2022-2024

	501
	р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д.16
	3953,33
	2022-2024

	502
	р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.15
	5108,33
	2022-2024

	503
	р.п. Гидроторф, ул. Больничная д. 17
	5108,33
	2022-2024

	504
	р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.20
	5108,33
	2022-2024

	505
	р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.10
	3280
	2022-2024

	506
	р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.11
	3280
	2022-2024

	507
	р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.12
	3280
	2022-2024

	508
	р.п. Гидроторф, ул. Садовая д.5
	3266,2
	2022-2024

	509
	р.п. Гидроторф, ул. Садовая д . 5а
	3266,2
	2022-2024

	510
	р.п. Гидроторф, ул. Садовая д.7
	3266,2
	2022-2024

	511
	р.п. Гидроторф, ул. Садовая д.9
	3266,2
	2022-2024

	512
	р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 11а
	3266,2
	2022-2024

	513
	р.п. Гидроторф, ул. Больничная д. 6
	1685
	2022-2024

	514
	р.п. Гидроторф, ул. Садовая д.20
	2930,5
	2022-2024

	515
	р.п. Гидроторф, ул.  Центральная д.1
	2930,5
	2022-2024

	516
	р.п. Гидроторф, ул. Садовая д.10
	2959,7
	2022-2024

	517
	р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 12
	2959,7
	2022-2024

	518
	р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 14
	2959,7
	2022-2024

	519
	р.п. Гидроторф, ул. Центральная,  д. 3
	2743,5
	2022-2024

	520
	р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 5
	2743,5
	2022-2024

	521
	р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 7
	2743,5
	2022-2024

	522
	р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 9
	2743,5
	2022-2024

	523
	р.п. Гидроторф, ул. Центральная д.16
	1742,5
	2022-2024

	524
	р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 4а
	2550
	2022-2024

	525
	р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.1
	2095,5
	2022-2024

	526
	р.п. Гидроторф, ул. Больничная д. 4
	2095,5
	2022-2024

	527
	р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 15
	2547
	2022-2024

	528
	р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 17
	2547
	2022-2024

	529
	р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 4
	1320
	2022-2024

	530
	р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 5
	1320
	2022-2024

	531
	р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 6
	1320
	2022-2024

	532
	р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 7
	1320
	2022-2024

	533
	р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 8
	1320
	2022-2024

	534
	р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 10
	1320
	2022-2024

	535
	р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 11
	1320
	2022-2024

	536
	р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 13
	1320
	2022-2024

	537
	пос. Совхозный д.12
	622
	2022-2024

	538
	пос. Совхозный д. 13
	466
	2022-2024

	539
	пос. Совхозный д. 16
	926
	2022-2024

	540
	пос. Совхозный д. 17
	712
	2022-2024

	541
	д. Истомино ул. Генерала Маргелова д.70
	2543
	2022-2024

	542
	д. Истомино ул. Генерала Маргелова д.66
	2380,8
	2022-2024

	543
	д. Истомино ул. Генерала Маргелова д. 64
	2380,8
	2022-2024

	544
	пос. Совхозный д.19
	1211
	2022-2024

	545
	пос. Совхозный д.20
	1211
	2022-2024

	546
	пос. Совхозный д.21
	1211
	2022-2024

	547
	д. Истомино ул. Генерала Маргелова д.61
	806
	2022-2024

	548
	д. Истомино ул. Генерала Маргелова д. 62
	806
	2022-2024

	549
	пос. Совхозный д.26
	1099
	2022-2024

	550
	пос. Совхозный д.18
	827
	2022-2024

	551
	пос. Совхозный д.22
	827
	2022-2024

	552
	пос. Совхозный д.23
	827
	2022-2024

	553
	д. Истомино ул. Генерала Маргелова д.69
	2173
	2022-2024

	554
	д. Истомино ул. Генерала Маргелова д.59
	1250
	2022-2024

	555
	д. Конево ул. Свердлова д.1
	364,5
	2022-2024

	556
	д. Конево ул. Свердлова д.3
	364,5
	2022-2024

	557
	д. Конево ул. Победы д.2
	787
	2022-2024

	558
	д. Конево ул. Победы д.3
	787
	2022-2024

	559
	д. Конево ул. Советская д.2
	601,5
	2022-2024

	560
	д. Конево ул. Советская д.3
	601,5
	2022-2024

	561
	р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.28
	207,15
	2022-2024

	562
	р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.29
	207,15
	2022-2024

	563
	р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.30
	207,15
	2022-2024

	564
	р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.31
	207,15
	2022-2024

	565
	р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.32
	441,73
	2022-2024

	566
	р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.33
	441,73
	2022-2024

	567
	р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.34
	441,73
	2022-2024

	568
	р.п. Лукино, ул. Победы д.25
	80
	2022-2024

	569
	р.п. Лукино, ул. Шоссейная  д.9А
	204
	2022-2024

	570
	р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.37
	567,6
	2022-2024

	571
	р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.38
	603,86
	2022-2024

	572
	р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.40
	603,86
	2022-2024

	573
	р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.41
	603,86
	2022-2024

	574
	р.п. Лукино, ул. Победы д.19
	170
	2022-2024

	575
	р.п. Лукино, ул. Победы д.20
	170
	2022-2024

	576
	р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.42
	504
	2022-2024

	577
	р.п. Лукино, ул. Победы д.2
	276,92
	2022-2024

	578
	р.п. Лукино, ул. Победы д.4
	276,92
	2022-2024

	579
	р.п. Лукино, ул. Победы д.6
	276,92
	2022-2024

	580
	р.п. Лукино, ул. Победы д.8
	276,92
	2022-2024

	581
	р.п. Лукино, ул. Победы д.10
	276,92
	2022-2024

	582
	р.п. Лукино, ул. Победы д.21
	270,83
	2022-2024

	583
	р.п. Лукино, ул. Победы д.22
	270,83
	2022-2024

	584
	р.п. Лукино, ул. Победы д.26
	270,83
	2022-2024

	585
	р.п. Лукино, ул. Победы д.3
	346,25
	2022-2024

	586
	р.п. Лукино, ул. Победы д.5
	346,25
	2022-2024

	587
	р.п. Лукино, ул. Победы д.7
	346,25
	2022-2024

	588
	р.п. Лукино, ул. Победы д.9
	346,25
	2022-2024

	589
	р.п. Лукино, ул. Победы д.28
	546,97
	2022-2024

	590
	р.п. Лукино, ул. Победы д.29
	546,97
	2022-2024

	591
	р.п. Лукино, ул. Победы д.30
	546,97
	2022-2024

	592
	р.п. Лукино, ул. Победы д.31
	546,97
	2022-2024

	593
	р.п. Лукино, ул. Победы д.16
	307
	2022-2024

	594
	р.п. Лукино, ул. Победы д.16А
	307
	2022-2024

	595
	р.п. Лукино, ул. Морозова д.34
	400,4
	2022-2024

	596
	р.п. Лукино, ул. Запрудная д.22
	400,4
	2022-2024

	597
	р.п. Лукино, ул. Победы д.13
	75
	2022-2024

	598
	р.п. Лукино, ул. Победы д.14
	75
	2022-2024

	599
	р.п. Малое Козино, ул. Докучаева, д.5
	150
	2022-2024


____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»
Адресный перечень 

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства «города Балахны»

	№

п№ п/п
	Наименование муниципального образования, населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества
	Физическое расположение территории
	Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке
	Вид пользования объекта недвижимого имущества/земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование)
	Кадастровый номер земельного участка
	Общая площадь земельного участка
	ИНН юридического лица, ИП
	Предельный срок выполнения работ по благоустройству, год

	1
	_____
	_____
	_____
	______
	______
	___
	_____
	_____


__________
