УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Балахнинского муниципального

района  от                             №

Муниципальная программа

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области  на 2020 - 2025 годы"

(далее - Программа)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2020-2025 годы (далее –Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мунициальный заказчик-координатор программы | Управление по обеспечению жизнедеятельности района и жилищной политики администрации Балахнинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального района (далее Финуправление), Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Балахнинского муниципального района (далее КУМИ и ЗР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе из эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома) до 01.01.2017 в благоустроенные жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2020-2025 годов, в 5 этапов: 1 этап 2020-2021 годы; 2 этап 2021-2022 годы; 3 этап 2022-2023 годы; 4 этап 2023-2024 годы; 5 этап 2024-2025 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы в 2021 - 2025 годах составляет 310 963 313,54 рублей. 1 этап 2020-2021 годы - 180 134 082,07 руб. (2 этап региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением правительства Нижегородской области от от 29.03.2019 N 168) (далее-региональная адресная программа) 2 этап 2021-2022 годы - 0,00 руб. (3 этап региональной адресной программы) 3 этап 2022-2023 годы - 42 124 643,55 руб. (4 этап региональной адресной программы) 4 этап 2023-2024 годы - 63 085 663,27 руб. (5 этап региональной адресной программы) 5 этап 2024-2025 годы - 25 618 924,65 руб. (6 этап региональной адресной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Индикатор 1: Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы от площади многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащих сносу на 01.01.2017 Индикатор 2: Доля освобожденных жилых помещений от общего количества жилых помещений подлежащих к расселению в результате выполнения Программы Индикатор 3: Доля переселенных граждан от общего количества граждан, подлежащих переселению в результате выполнения Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории Балахнинского муниципального  округа Нижегородской области, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

По состоянию на 1 января 2020 года общая площадь жилых помещений на территории Балахнинского муниципального округа  в многоквартирных домах, частных жилых домах и домах блокированной застройки составляет 2 195,4 тыс. кв.м. Количество многоквартирных домов, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа  Нижегородской области, составляет 1078 единиц, общей площадью 1262,1 тыс. кв.м.  Количество  домов, признанных аварийными вследствие физического износа в период с 01.01.2012 по 31.12.2019 , составляет 36 единиц, площадью 9,0337 тыс. кв.м., что составляет 0,9% от общей площади многоквартирных домов, расположенных на территории  Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

В рамках реализации региональной адресной программы" Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы"  было  расселено 52  ветхих и аварийных дома, признанных таковыми до 01.01.2012.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем,    Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, и требует скорейшего решения ее с использованием программно-целевого метода.

Одновременно с решением проблемы расселения аварийного жилья Программа направлена на развитие жилищного строительства.

2.2  Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории   Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

В рамках достижения цели, необходимо решить основную  Задачу:

### - Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе из эксплуатации в благоустроенные жилые помещения.

### Так как  переселение граждан планируется осуществлять в жилые помещения, приобретаемые в том числе  на первичном рынке жилья у застройщика, эти мероприятия косвенно будут способствовать решению задачи  развития  жилищного строительства.

### 2.3. Сроки и этапы реализации Программы

### Реализация Программы рассчитана на период 2021 - 2025 годы

### Таблица 1

| Сроки реализации муниципальной адресной программы | Этапы реализации муниципальной адресной программы | Сроки реализации муниципальной адресной программы | Непосредственные результаты реализации этапа муниципальной адресной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-2025 | 1 этап | 2020-2021 | 8 домов-111 помещений- 205 человек |
|  | 2 этап | 2021-2022 | 0 |
|  | 3 этап | 2022-2023 | 4 дома-18 помещений-47человек |
|  | 4 этап | 2023-2024 | 5 домов-45 помещений-85 человек |
|  | 5 этап | 2024-2025 | 3 дома-14 помещений-24 человека |

### 2.4. Перечень основных мероприятий программы

### Таблица 2

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета округа, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| Муниципальная программа Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа на 2020-2025 годы | 2020-2025 | Управление по обеспечению жизнедеятельности района и жилищной политики (УО ЖД) | Всего | 180 134 082,07 | 0,00 | 42 124 643,55 | 63 085 663,27 | 25 618 924,65 | 0,00 | 310 963 313,55 |
|  |  |  | Расходы местного бюджета | 6 416 680,07 | 0,00 | 460 862,55 | 534 942,27 | 204 951,65 | 0,00 | 7 617 436,54 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 5 666 715,00 | 0,00 | 1 843 450,00 | 2 139 767,00 | 819 807,00 | 0,00 | 10 469 739,00 |
|  |  |  | за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | 168 050 687,00 | 0,00 | 39 820 331,00 | 60 410 954,00 | 24 594 166,00 | 0,00 | 292 876 138,01 |
| 1 этап- "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 2020-2021 | Управление по обеспечению жизнедеятельности района и жилищной политики | Всего | 180 134 082,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 134 082,07 |
|  |  |  | Расходы местного бюджета | 6 416 680,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 416 680,07 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 5 666 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 666 715,00 |
|  |  |  | за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | 168 050 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 050 687,00 |
| 2 этап -"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 2021-2022 | Управление по обеспечению жизнедеятельности района и жилищной политики | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3этап - "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 2022-2023 | Управление по обеспечению жизнедеятельности района и жилищной политики | Всего | 0,00 | 0,00 | 42 124 643,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 124 643,55 |
|  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 460 862,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 862,55 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 1 843 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 450,00 |
|  |  |  | за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 39 820 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 820 331,00 |
| 4этап- "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 2023-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности района и жилищной политики | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 085 663,27 | 0,00 | 0,00 | 63 085 663,27 |
|  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 942,27 | 0,00 | 0,00 | 534 942,27 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 767,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 767,00 |
|  |  |  | за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 410 954,00 | 0,00 | 0,00 | 60 410 954,00 |
| 5 этап -"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 2024-2025 | Управление по обеспечению жизнедеятельности района и жилищной политики | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 618 924,65 | 0,00 | 25 618 924,65 |
|  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 951,65 | 0,00 | 204 951,65 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 807,00 | 0,00 | 819 807,00 |
|  |  |  | за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 594 166,00 | 0,00 | 24 594 166,00 |

2.5.  Целевые индикаторы  муниципальной Программы

Состав индикаторов муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Таблица 3

| N п/п | Наименование цели муниципальной программы (программы), подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мунициальная программа: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа на 2020-2025 годы Цель:Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области Задача: Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе из эксплуатации (далее -аварийные многоквартирные дома) до 01.01.2017 в благоустроенные жилые помещения |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе из эксплуатации (далее -аварийные многоквартирные дома) до 01.01.2017 в благоустроенные жилые помещения |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор1: Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы от площади многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащих сносу на 01.01.2017 | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Непосредственный результат: Площадь многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащих сносу на 01.01.2017, жители которых расселены в результате выполнения Программы | кв.м. | 3 673,74 | 0,00 | 847,05 | 1 365,12 | 515,15 |
|  | Целевой индикатор 2: Доля освобожденных жилых помещенийот общего количества жилых помещений подлежащих к расселению в результате выполнения Программы | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Непосредственный результат: Количество освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы | ед. | 111,00 | 0,00 | 18,00 | 45,00 | 14,00 |
|  | Целевой индикатор 3: Доля переселенных граждан от общего количества граждан, подлежащих переселению в результате выполнения Программы | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Непосредственный результат: Количество переселенных граждан в результате выполнения программы | чел | 205 | 0 | 47 | 85 | 24 |

Таблица 4.

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы и программы

| N п/п | Наименование показателя целевого индикатора | Единица измерения | НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы от площади многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащих сносу на 01.01.2017 | % | Приказ УО ЖД № 4 от 19.08.2020 | I=х/y | I- значение индикатора; х-количество МКД, жители которых расселены в результате выполнения программы; y - Количество МКД, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащих сносу на 01.01.2017 | отчет | Отчет в соответствии с постановлением правительства НО от 29.03.2019 № 168 | 2 раза в год |
| 2 | Доля освобожденных жилых помещенийот общего количества жилых помещений подлежащих освобождению в результате выполнения Программы | % | Приказ УО ЖД № 4 от 19.08.2020 | I=х/y | I- значение индикатора; х-количество освобожденных жилых помещений ; y - количество жилых помещений подлежащих освобождению в результате выполнения Программы | отчет | Отчет в соответствии с постановлением правительства НО от 29.03.2019 № 168 | 2 раза в год |
| 3 | Доля переселенных граждан от общего количества граждан, подлежащих переселению в результате выполнения Программы | % | Приказ УО ЖД № 4 от 19.08.2020 | I=х/y | I- значение индикатора; х-количество переселенных граждан; y - количество граждан, подлежащих переселению в результате выполнения Программы | отчет | Отчет в соответствии с постановлением правительства НО от 29.03.2019 № 168 | 2 раза в год |

2.6 Меры правового регулирования

Таблица 5

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы (программы), соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа на 2020-2025 годы |  |  |  |
| 1.1.1. | Постановление администрации БМР | Порядок изъятия земельных участков и находящихся на них объектов недвижимости для муниципальных нужд | УО ЖД, Финуправление, КУМИ | Октябрь 2020 |

2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий в реализации

мероприятий Программы.

Участие муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат Балахнинскому муниципальному округу Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий Программы не предусмотрено.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

Таблица 6

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы (программы), соисполнитель | Расходы, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа на 2020-2025 годы |  | Всего, в том числе: | 180 134 082,07 | 0,00 | 42 124 643,55 | 63 085 663,27 | 25 618 924,65 | 0,00 |
|  |  | УО ЖД | 180 134 082,07 | 0,00 | 42 124 643,55 | 63 085 663,27 | 25 618 924,65 | 0,00 |
|  |  | финуправление,КУМИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | 1 этап- Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи в физическим износом в процессе из эксплуатации (далее-аварийные многоквартирные дома) в благоустроенные жилые помещения | Всего, в том числе: | 180 134 082,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УО ЖД | 180 134 082,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | финуправление,КУМИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 2 этап -Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи в физическим износом в процессе из эксплуатации (далее-аварийные многоквартирные дома) в благоустроенные жилые помещения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УО ЖД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | финуправление,КУМИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 3 этап -Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи в физическим износом в процессе из эксплуатации (далее-аварийные многоквартирные дома) в благоустроенные жилые помещения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 42 124 643,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УО ЖД (Финуправление) | 0,00 | 0,00 | 42 124 643,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | финуправление, КУМИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 4 этап -Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи в физическим износом в процессе из эксплуатации (далее-аварийные многоквартирные дома) в благоустроенные жилые помещения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 085 663,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УО ЖД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 085 663,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | финуправление, КУМИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 5 этап -Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи в физическим износом в процессе из эксплуатации (далее-аварийные многоквартирные дома) в благоустроенные жилые помещения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 618 924,65 | 0,00 |
|  |  | УО ЖД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 618 924,65 | 0,00 |
|  |  | финуправление, КУМИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 2.8.1. Условия предоставления финансовой поддержки

Администрация Балахнинского  муниципального округа Нижегородской области - участник Программы имеет право на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в результате выполнения следующих обязательных условий:

- осуществляет учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными;

- соответствует уровню показателей, подтверждающих проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства на основании пункта 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона N 185-ФЗ;

- представила в министерство строительства Нижегородской области информацию о ежегодных объемах и очередности расселения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными по причине физического износа, из числа домов, сведения о которых содержатся в Реестре аварийных домов Нижегородской области;

- взяла на себя обязательства (заключила соглашения) о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета, а также обязательства (при необходимости) по финансированию улучшения жилищных условий граждан при переселении.

### 2.8.2 Критерии отбора аварийных домов на территории

Балахнинский муниципального округа  Нижегородской области

для расселения в рамках Программы, распределение аварийных

многоквартирных домов между этапами Программы

В перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы, включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными до 1 января 2017 г. по причине физического износа в процессе эксплуатации и сведения о которых содержатся в Реестре аварийных домов Нижегородской области.

Очередность расселения многоквартирных домов в рамках Программы определяется министерством строительства Нижегородской области исходя из даты признания таких домов аварийными.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции которых предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов.

В досрочном (внеочередном) порядке подлежат расселению многоквартирные дома из адресного перечня Программы:

- при наличии угрозы их обрушения;

- при наличии судебных решений, предписывающих досрочное расселение домов или отдельных жилых помещений в таких домах, вступивших в законную силу.

Необходимость досрочного расселения многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения подтверждается решениями муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г., с планируемыми датами окончания переселения приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

### 2.8.3. Объем долевого финансирования Программы совместно

с объемами долевого финансирования в разрезе этапов

реализации Программы

Объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из отдельного аварийного многоквартирного дома рассчитывается по следующей формуле:

СМКД = SРАС x КУЖУ x PКМ + SКВ x PКВ;

где:

SРАС - площадь расселяемых жилых помещений, граждан, проживающих в которых, планируется обеспечить благоустроенными жилыми помещениями;

PКМ - планируемая стоимость приобретения (строительства) жилых помещений в населенных пунктах Нижегородской области, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений;

КУЖУ - коэффициент улучшения жилищных условий граждан при переселении (на этапе формирования Программы принимается равным 1,142);

SКВ - площадь расселяемых жилых помещений, гражданам, проживающим в которых, планируется предоставить компенсационные выплаты;

PКВ - планируемый размер выкупной стоимости в населенных пунктах Нижегородской области одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Планируемая стоимость приобретения (строительства) жилых помещений в населенных пунктах Нижегородской области, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитывается по следующей формуле:

PКМНП = ПС x КНП;

где:

ПС - показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения;

КНП - поправочный коэффициент, учитывающий соотношение рыночных цен на жилье в зависимости от градации населенных пунктов Нижегородской области, в которых осуществляется приобретение (строительство) жилья, по численности населения, в них проживающего, который составляет:

1,05 - для населенных пунктов (городов и поселков городского типа) Нижегородской области, численность населения которых превышает 200 тыс. человек.

В отношении городов, поселков городского типа и иных населенных пунктов, расположенных на территориях муниципальных районов и городских округов, образующих Нижегородскую агломерацию и, как следствие, связанных между собой не только по территориальному, но и по экономическому признаку, применяется значение поправочного коэффициента с учетом численности населения, превышающей 200 тыс. человек.

Планируемая в рамках 1 этапа (2020 - 2021 годы реализации) и последующих этапов Программы стоимость приобретения (строительства) жилых помещений, предоставляемых гражданам, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений определяется на основании произведения показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленного для Нижегородской области на I квартал 2020 г. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. N 827/пр, и поправочного коэффициента, учитывающего соотношение рыночных цен на жилье в зависимости от градации населенных пунктов Нижегородской области, в которых осуществляется приобретение (строительство) жилья по численности населения в них проживающего и составляет 49 731,00 рублей для г. Балахна, для р.п. Гидроторф, д. Замятино  и д.Конево составляет 42 271,35 рублей.

Фактическая стоимость приобретения (строительства) жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, определяется текстами муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в рамках реализации Программы.

Планируемый размер выкупной стоимости одного квадратного метра изымаемого жилого помещения на территории Балахнинского муниципального округа  Нижегородской области, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в рамках Программы, приравнивается к планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых помещений на территории г. Балахна, р.п. Гидроторф, д. Замятино, д. Конево. Балахнинского муниципального округа  Нижегородской области, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяется органами местного самоуправления на стадии реализации Программы в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

### 2.8.4.  Условия предоставления субсидий  Балахнинскому муниципальному округу Нижегородской области на реализацию Программы и финансирования Программы за счет средств местного бюджета

Условием предоставления субсидий Балахнинскому муниципальному округу Нижегородской области является наличие соглашения о предоставлении субсидий на реализацию этапа Программы, заключенных между участником Программы и министерством строительства Нижегородской области.

В рамках Программы предоставляются следующие виды субсидий:

а) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

б) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета;

в) денежные средства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, на территории которого расположены аварийные многоквартирные дома, участвующие в Программе.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с перечислением субсидий (межбюджетных трансфертов) на долевое финансирование мероприятий по переселению, осуществляется в пределах лимитов финансовой поддержки Фонда, предусмотренных Правительством Нижегородской области для достижения целей, установленных Программой, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке Законом Нижегородской области об областном бюджете министерству строительства Нижегородской области на соответствующий финансовый год.

Не допускается расходование субсидий в рамках Программы для приобретения (строительства) благоустроенных жилых помещений в части оплаты стоимости, превышающей предельную стоимость 1 квадратного метра, установленную Программой.

Объемы субсидий за счет средств Фонда, областного бюджета,  бюджета Балахнинского  муниципального округа  Нижегородской области  приведены в  приложении № 2 к настоящей  Программе.

Реализация программных мероприятий предусматривает расходование средств на следующие цели:

а) обеспечение долевого финансирования мероприятий по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также на обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан;

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) приобретение жилых помещений у застройщиков или иных лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, а также в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья, в отношении которых истек гарантийный срок эксплуатации на момент заключения муниципального контракта.

Администрация Балахнинского  муниципального округа Нижегородской области по итогам регистрации права собственности на приобретенные (построенные) благоустроенные жилые помещения предоставляет гражданам жилые помещения на основании:

- договоров социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- договоров мены на изымаемые у собственников жилые помещения в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям и юридическим лицам) в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Адресный перечень аварийного жилищного фонда, Балахнинского  муниципального округа  Нижегородской области предусмотренный к расселению  в рамках муниципальной программы с указанием источников финансирования приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

2.9. Анализ рисков реализации Программы

Негативное влияние на реализацию Программы может оказать недостаточное финансирование Программы из средств областного и местных бюджетов, невыполнение обязательств подрядными организациями, а также нестабильная ситуация в экономике, рост безработицы и сокращение доходов населения и, как следствие, снижение доходной части областного и местного бюджетов.

В целях минимизации обозначенных рисков необходимо обеспечение эффективного управления процессом реализации Программы, предполагающего в том числе:

- оперативное (своевременное) внесение необходимых изменений в Программу;

- проведение анализа реализации Программы;

- согласованность действий участников реализации Программы;

- публичное освещение хода и результатов реализации Программы

# 2.10. Информационное и методическое обеспечение Программы

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации, включая:

а) интернет-сайт  Балахнинского  муниципального округа: http://www.balakhna.nn.ru

б)  центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина;

в) печатное издание имеющее широкое распространение в Балахнинском  муниципальном округе Нижегородской области газета «Рабочая Балахна».

Администрация Балахнинского  муниципального округа Нижегородской области   доводит до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, информацию о планируемых сроках начала и конца переселения граждан из данных домов, а в случае изменения указанных сроков - о причинах переноса и новых сроках.

2.11. Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет министерство строительства Нижегородской области  во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Нижегородской области.

Контроль за реализацией муниципальной адресной программы осуществляет Глава местного самоуправления  Балахнинского муниципального округа, либо лицо его замещающее.  В целях обеспечения контроля за ходом реализации Программы    Администрация Балахнинского муниципального округа  представляет в министерство строительства Нижегородской области раздельно по каждому ее этапу и начиная с момента заключения соглашений о реализации соответствующего этапа заверенные надлежащим образом копии следующих документов:

1) до момента заключения муниципальных контрактов:

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности граждан и (или) муниципальных образований на жилые помещения в аварийных многоквартирных домах; совместно с выписками из лицевого счета;

- выписку из реестра муниципального имущества (казны) (раздельно по каждому аварийному многоквартирному дому) на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности и сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

- договоры приватизации, купли-продажи, дарения и т.п., заключенные до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", на жилые помещения, находящиеся в частной собственности и сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

- договоры социального найма (с учетом дополнительных соглашений при наличии) на занимаемые гражданами жилые помещения в аварийных многоквартирных домах совместно с выписками из домовых книг раздельно по каждому жилому помещению;

2) по итогам заключения муниципальных контрактов:

- заключенные муниципальные контракты на приобретение жилых помещений у застройщиков жилых домов в рамках Программы;

- дополнительные соглашения к заключенным муниципальным контрактам (при наличии);

3) по итогам исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам:

- разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию;

- акты о приемке домов, построенных в рамках реализации Программы, а также жилых помещений, приобретенных во вновь построенных домах в целях реализации Программы, составленные с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения в построенных домах и (или) на приобретенные жилые помещения;

- договоры социального найма на предоставленные жилые помещения (с учетом дополнительных соглашений при наличии);

- договоры мены благоустроенных жилых помещений на изымаемые жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах адресного перечня Программы;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения на обмененные (изъятые) в аварийных многоквартирных домах;

- выписку из технического паспорта (акт визуального осмотра), содержащую сведения о сносе аварийного многоквартирного дома, выданную территориальным органом ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" или территориальным органом ГП НО "Нижтехинвентаризация", либо решение о переводе всех жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, подлежащем реконструкции, в нежилые помещения, выданное в соответствии с частью 5 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Администрация Балахнинского муниципального округа Нижегородской области представляет в министерство строительства Нижегородской области раздельно по каждому этапу Программы отчет "О реализации мероприятий этапа региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы" в порядке и сроках утвержденных Региональной программой.

Указанный отчет формируется в электронном виде (в формате excel) и в печатном виде ежемесячно по состоянию на 20 число отчетного месяца нарастающим итогом, раздельно по каждому этапу реализации Программы и представляется в срок не позднее 3 рабочих дней от наступления отчетной даты. Датой начала представления отчета раздельно по каждому этапу Программы является дата подписания соглашения о реализации такого этапа. Датой окончания представления отчета является дата направления уведомления о завершении реализации соответствующего этапа Программы.

Отчетность финансового характера предоставляется администрацией Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в министерство строительства Нижегородской области в порядке и сроки, установленные Фондом.

Министерство строительства Нижегородской области осуществляет координацию работ по строительству жилых домов.

В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях проверки соответствия выполняемых работ проектным решениям, требованиям технических регламентов, требованиям градостроительного плана земельного участка, строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком). В случае осуществления строительства на основании договора строительного подряда строительный контроль проводится также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, либо привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

По итогам завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда администрация Балахнинского муниципального округа  направляет в министерство строительства Нижегородской области соответствующее уведомление о завершении реализации этапа Программы с приложением отчета. При этом под завершением мероприятий отдельного этапа Программы принимается факт освобождения всех жилых помещений в аварийных многоквартирных домах от прав третьих лиц, обеспечения сноса (ликвидации) таких домов либо отнесения всех жилых помещений в таких домах к нежилым.

Ответственность за целевое использование субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда возлагается на  администрацию Балахнинского муниципального района.

Контроль за целевым использованием субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляет министерство строительства Нижегородской области.

3. Оценка  планируемой эффективности программы

Настоящая программа имеет высокую социальную и экономическую эффективность, так как в результате реализации программы итогом реализации мероприятия обеспечения устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда будут переселены 361 человек  из 267 непригодных для проживания жилых помещений в благоустроенные жилые помещения, в том числе первичного жилищного фонда, что будет являться устойчивой тенденцией к развитию жилищного строительства на территории муниципального округа. Вследствие реализации программы будет достигнуто улучшение характеристик жилищного фонда МКД Балахнинского муниципального округа  за счет исключения из перечня 20 аварийных домов, что составляет 56% от общего количества аварийных домов, признанных таковыми в период с 01.01.2012 по  31.12.2019.

______________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на территории

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области на 2020 - 2025 годы"

Перечень многоквартирных домов признанных аварийными до 1 января 2017 года с указанием планируемых  дат окончания переселения

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 г. |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по Балахнинскому муниципальному округу Нижегородской области |  |  |  | 4 743,10 | 238 |  |
| 1 | г. Балахна, ул. Елизарова, д. 13А | 1980 | 31.05.2013 | 289,81 | 21 | 31.12.2021 |
| 2 | г. Балахна, ул. Огарева, д. 9 | 1968 | 05.09.2013 | 116,5 | 6 | 31.12.2021 |
| 3 | г. Балахна, пр-кт Революции, д. 6 | 1889 | 19.09.2013 | 187,51 | 5 | 31.12.2021 |
| 4 | г. Балахна, ул. Мазурова, д. 9А | 1936 | 26.02.2014 | 818,15 | 38 | 31.12.2021 |
| 5 | Р .п. Гидроторф, ул. Центральная, д.18 | 1989 | 18.04.2014 | 331,37 | 23 | 31.12.2021 |
| 6 | г. Балахна, ул. Некрасова, д. 17 | 1935 | 17.10.2014 | 580,22 | 32 | 31.12.2021 |
| 7 | Д. Конево, ул. Победы, д.1 | 1977 | 17.10.2014 | 682,71 | 55 | 31.12.2021 |
| 8 | г. Балахна, ул. Мазурова, д. 3 | 1940 | 08.12.2014 | 667,47 | 25 | 31.12.2021 |
| 9 | г. Балахна, ул. Фрунзе, д. 2 | 1928 | 29.12.2014 | 250,54 | 10 | 31.12.2023 |
| 10 | г. Балахна, ул. Волжский рейд, д. 30 | 1938 | 06.02.2015 | 364,48 | 20 | 31.12.2023 |
| 11 | г. Балахна, ул. Курзинская, д. 5 | 1954 | 27.05.2015 | 95,73 | 8 | 31.12.2023 |
| 12 | г. Балахна, ул. Герцена, д. 22 | 1917 | 10.09.2015 | 136,3 | 9 | 31.12.2023 |
| 13 | г. Балахна, ул. Медиков, д. 2 | 1935 | 30.12.2015 | 483,78 | 21 | 31.12.2023 |
| 14 | г. Балахна, ул. Р. Люксембург, д. 14 | 1936 | 30.12.2015 | 237,46 | 19 | 31.12.2023 |
| 15 | Д. Замятино, д.34 | 1973 | 30.12.2015 | 71,60 | 2 | 31.12.2023 |
| 16 | Д. Конево, ул. Лесная, д.4 | 1966 | 30.12.2015 | 179,32 | 11 | 31.12.2023 |
| 17 | Д. Конево, ул. Школьная, д.1 | 1936 | 15.08.2016 | 392,96 | 32 | 31.12.2023 |
| 18 | г. Балахна, пр-кт Дзержинского, д. 41 | 1927 | 15.08.2016 | 191,96 | 5 | 31.12.2024 |
| 19 | г. Балахна, ул. Некрасова, д. 22 | 1958 | 01.12.2016 | 146,02 | 11 | 31.12.2024 |
| 20 | г. Балахна, ул. Бумажников, д. 20 | 1959 | 29.12.2016 | 177,17 | 8 | 31.12.2024 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на территории

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области на 2020 - 2025 годы"

"

Объем субсидий, в том числе полученных за счет средств Фонда, совместно с

процентами долевого финансирования расходования субсидий

| ед. измерения | Субсидии за счет средств Фонда в 2020 году |  |  |  | Субсидии за счет средств Фонда в 2022 году |  |  |  | Субсидии за счет средств Фонда в 2023 году |  |  |  | Субсидии за счет средств Фонда в 2024 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В рамках реализации 1 этапа Региональной программы |  |  |  | В рамках реализации 2 этапа Региональной программы |  |  |  | В рамках реализации 3 этапа Региональной программы |  |  |  | В рамках реализации 5 этапа Региональной программы |  |  |  |
|  | Субсидии за счет средств Фонда в 2020 году | Субсидии областного бюджета в 2020 году | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 2020 году | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 2020 году на УЖУ | Субсидии за счет средств Фонда в 2022 году | Субсидии областного бюджета в 2022 году | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 2022 году | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 2022 году на УЖУ | Субсидии за счет средств Фонда в 2023 году | Субсидии областного бюджета в 2023 году | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 2023 году | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 2023 году на УЖУ | Субсидии за счет средств Фонда в 2024 году | Субсидии областного бюджета в 2024 году | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 2024 году | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 2024 году на УЖУ |
| руб. | 168 050 687,00 | 5 66 6715,00 | 1 416 680,07 | 5 000 000,00 | 39 820 331,00 | 1 843 450,00 | 460 862,55 | 0,00 | 60 410 954,00 | 2 139 767,00 | 534 942,27 | 0,00 | 24 594 166,00 | 819 807,00 | 204 951,65 | 0,00 |
| % | 0,96 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,96 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,96 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на территории

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области на 2020 - 2025 годы"

Адресный перечень аварийного жилищного фонда Балахнинского муниципального округа, предусмотренный к расселению  в рамках муниципальной программы с указанием источников финансирования

| № п/п | Адрес МКД, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения |  | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений в МКД | Количество расселяемых жилых помещений, подлежащих расселению в МКД |  |  | Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению в МКД |  |  | Средства долевого финансирования переселения граждан, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего: | за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств местного бюджета на УЖУ |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| Всего по всем этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 361 | 361 | 6 401,06 | 188 | 146 | 42 | 6 401,06 | 4 820,65 | 1 580,41 | 310 963 313,54 | 292 876 138,00 | 10 469 739,00 | 2 617 436,54 | 5 000 000,00 |
| 2 этап реализации Программы (2020-2021 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО |  |  |  |  |  |  | 205 | 205 | 3 673,74 | 111 | 88 | 23 | 3 673,74 | 2 936,12 | 737,62 | 180 134 082,07 | 168 050 687,00 | 5 666 715,00 | 1 416 680,07 | 5 000 000,00 |
| 1 | г.Балахна, ул.Елизарова, д.13 А | 237-р | 20.06.2013 | 4 квартал 2021 года |  | 4 квартал 2021 года | 21 | 21 | 289,81 | 11 | 9 | 2 | 289,81 | 238,21 | 51,6 | 14 806 975,66 | 13 829 618,00 | 466 338,00 | 116 585,11 | 394 434,55 |
| 2 | г. Балахна, ул. Огарева, д. 9 | 442-р | 31.10.2013 | 4 квартал 2021 года |  | 4 квартал 2021 года | 6 | 6 | 116,5 | 4 | 2 | 2 | 116,50 | 46,8 | 69,7 | 5 952 219,26 | 5 559 333,00 | 187 463,00 | 46 865,50 | 158 557,76 |
| 3 | г. Балахна, пр-кт Революции, д. 6 | 443-р | 31.10.2013 | 4 квартал 2021 года |  | 4 квартал 2021 года | 5 | 5 | 187,51 | 4 | 4 | 0 | 187,51 | 187,51 | 0 | 9 580 262,95 | 8 947 902,00 | 301 726,00 | 75 431,81 | 255 203,14 |
| 4 | г. Балахна, ул. Мазурова, д. 9А | 93-р | 26.03.2014 | 4 квартал 2021 года |  | 4 квартал 2021 года | 38 | 38 | 818,15 | 24 | 21 | 3 | 818,15 | 720,55 | 97,60 | 41 800 928,68 | 39 041 793,00 | 1 316 500,00 | 329 124,65 | 1 113 511,03 |
| 5 | р.п. Гидроторф, ул. Центральная, д. 18 | 6-2014 | 29.12.2014 | 4 квартал 2021 года |  | 4 квартал 2021 года | 23 | 23 | 331,37 | 13 | 9 | 4 | 331,37 | 257,97 | 73,4 | 14 458 455,41 | 13 440 918,00 | 453 231,00 | 113 308,25 | 450 998,17 |
| 6 | г. Балахна, ул. Некрасова, д. 17 | 403-р | 10.09.2015 | 4 квартал 2021 года |  | 4 квартал 2021 года | 32 | 32 | 580,22 | 18 | 16 | 2 | 580,22 | 484,27 | 95,95 | 29 644 606,54 | 27 687 868,00 | 933 642,00 | 233 410,82 | 789 685,72 |
| 7 | д. Конево, ул. Победы, д. 1 | 45-р | 30.12.2015 | 4 квартал 2021 года |  | 4 квартал 2021 года | 55 | 55 | 682,71 | 23 | 17 | 6 | 682,71 | 512,75 | 169,96 | 29 788 249,08 | 27 691 852,00 | 933 777,00 | 233 444,36 | 929 175,72 |
| 8 | г. Балахна, ул. Мазурова, д. 3 | 2770-р | 29.12.2016 | 4 квартал 2021 года |  | 4 квартал 2021 года | 25 | 25 | 667,47 | 14 | 10 | 4 | 667,47 | 488,06 | 179,41 | 34 102 384,48 | 31 851 403,00 | 1 074 038,00 | 268 509,57 | 908 433,91 |
| 4 этап реализации Программы (2022 - 2023 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 47 | 47 | 847,05 | 18 | 9 | 9 | 847,05 | 385,33 | 461,72 | 42124643,55 | 39 820 331,00 | 1 843 450,00 | 460 862,55 | 0,00 |
| 9 | г. Балахна, ул. Фрунзе, д. 2 | 127-р | 24.04.2014 |  | 4 квартал 2023 года | 4 квартал 2023 года | 10 | 10 | 250,54 | 6 | 5 | 1 | 250,54 | 201,44 | 49,10 | 12 459 604,74 | 11 778 036,40 | 545 254,66 | 136 313,68 | 0,00 |
| 10 | г. Балахна, ул. Волжский рейд, д. 30 | 361-р | 11.11.2014 |  | 4 квартал 2023 года | 4 квартал 2023 года | 20 | 20 | 364,48 | 6 | 2 | 4 | 364,48 | 119,99 | 244,49 | 18 125 954,88 | 17 134 424,46 | 793 224,31 | 198 306,10 | 0,00 |
| 11 | г. Балахна, ул. Курзинская, д. 5 | 362-р | 11.11.2014 |  | 4 квартал 2023 года | 4 квартал 2023 года | 8 | 8 | 95,73 | 3 | 1 | 2 | 95,73 | 27,3 | 68,43 | 4 760 748,63 | 4 500 324,99 | 208 338,90 | 52 084,73 | 0,00 |
| 12 | г. Балахна, ул. Герцена, д. 22 | 14-р | 30.01.2015 |  | 4 квартал 2023 года | 4 квартал 2023 года | 9 | 9 | 136,3 | 3 | 1 | 2 | 136,3 | 36,6 | 99,7 | 6 778 335,30 | 6 407 545,15 | 296 632,12 | 74 158,04 | 0,00 |
| 5 этап реализации Программы (2023 - 2024 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 85 | 85 | 1 365,12 | 45 | 37 | 8 | 1 365,12 | 1 033,31 | 331,81 | 63 085 663,27 | 60410954,00357 | 2139767,00027 | 534942,27007 | 0,00 |
| 13 | г. Балахна, ул. Медиков, д. 2 | 59-р | 24.03.2015 | 4 квартал 2024 года |  | 4 квартал 2024 года | 21 | 21 | 483,78 | 12 | 11 | 1 | 483,78 | 442,98 | 40,80 | 24 058 863,18000 | 23038814,23326 | 816038,99875 | 204009,94800 | 0,00 |
| 14 | г. Балахна, ул. Р. Люксембург, д. 14 | 136-р | 27.05.2015 | 4 квартал 2024 года |  | 4 квартал 2024 года | 19 | 19 | 237,46 | 8 | 8 | 0 | 237,46 | 237,46 | 0,00 | 11 809 123,26000 | 11308439,43079 | 400546,98549 | 100136,84371 | 0,00 |
| 15 | д. Замятино, д. 34 | 320/1 | 30.12.2015 | 4 квартал 2024 года |  | 4 квартал 2024 года | 2 | 2 | 71,60 | 2 | 1 | 1 | 71,60 | 35,70 | 35,90 | 3 026 628,66000 | 2898305,49477 | 102658,50896 | 25664,65219 | 0,00 |
| 16 | д. Конево, ул. Лесная, д. 4 | 45-р | 30.12.2015 | 4 квартал 2024 года |  | 4 квартал 2024 года | 11 | 11 | 179,32 | 4 | 2 | 2 | 179,32 | 61,40 | 117,92 | 7 580 098,48200 | 7258717,06780 | 257105,08137 | 64276,33282 | 0,00 |
| 17 | д. Конево, ул. Школьная, д. 1 | 45-р | 30.12.2015 | 4 квартал 2024 года |  | 4 квартал 2024 года | 32 | 32 | 392,96 | 19 | 15 | 4 | 392,96 | 255,77 | 137,19 | 16 610 949,69600 | 15906677,77695 | 563417,42570 | 140854,49335 | 0,00 |
| 6 этап реализации Программы (2024 - 2025 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 515,15 | 14 | 12 | 2 | 515,15 | 465,89 | 49,26 | 25618924,65 | 24 594 166,00 | 819 807,00 | 204 951,65 | 0,00 |
| 18 | г. Балахна, пр-кт Дзержинского, д. 41 | 1672-р | 15.08.2016 | 4 квартал 2025 года |  | 4 квартал 2025 года | 5 | 5 | 191,96 | 4 | 4 | 0 | 191,96 | 191,96 | 0 | 9 546 362,76 | 9 164 507,63 | 305 484,13 | 76 371,00 | 0,00 |
| 19 | г. Балахна, ул. Некрасова, д. 22 | 1671-р | 15.08.2016 | 4 квартал 2025 года |  | 4 квартал 2025 года | 11 | 11 | 146,02 | 6 | 4 | 2 | 146,02 | 96,76 | 49,26 | 7 261 720,62 | 6 971 251,32 | 232 375,46 | 58 093,84 | 0,00 |
| 20 | г. Балахна, ул. Бумажников, д. 20 | 2482-р | 01.12.2016 | 4 квартал 2025 года |  | 4 квартал 2025 года | 8 | 8 | 177,17 | 4 | 4 | 0 | 177,17 | 177,17 | 0 | 8 810 841,27 | 8 458 407,05 | 281 947,41 | 70 486,82 | 0,00 |