УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации Балахнинского муниципального

района Нижегородской области

от _________________ №__________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение населения Балахнинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021-2025 годы»

(далее – муниципальная программа)

## 1. Паспорт муниципальной программы

### Паспорт муниципальной программы

| Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Балахнинский муниципальный район Нижегородской области» (далее – МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»). |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области; - администрации муниципальных образований, входящих в состав Балахнинского муниципального района Нижегородской области: город Балахна, рабочий поселок Гидроторф, рабочий поселок Малое Козино, рабочий поселок Больше Козино, Кочергинский сельсовет, Коневскеий сельсовет, Шеляуховский сельсовет; - организации, предприятия и учреждения всех форм собственности с которыми будут заключены соответствующие договора. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы»; Подпрограмма 2 «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2021-2025 годы»; Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы»; Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы». |
| Цели муниципальной программы | 1.Удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, а также улучшение экологической ситуации на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области. 2. Совершенствование системы организации похоронного дела, улучшение условий для развития услуг в сфере похоронного дела, улучшение качества содержания мест погребений в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области с учетом национальных и других особенностей и традиций, создание современной системы сервиса, повышение уровня развития и качества предоставляемых услуг. 3. Снижение энергоемкости за счет внедрения энергосберегающего оборудования, технологий, материалов, оптимизации режимов потребления энергетических ресурсов. 4. Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом. |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - создание условий для обеспечения перспективного строительства объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер района; - совершенствование использования земельных площадей для захоронений; - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ; - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения; - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Балахнинского муниципального района на основе проведения благоустройства территорий в границах муниципальных образований Балахнинского муниципального района; - создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей Балахнинского муниципального района Нижегородской области. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета района (в разбивке по подпрограммам муниципальной программы) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 186 032,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2021 год – 31 959,9 тыс. рублей; 2022 год – 33 107,3 тыс. рублей; 2023 год – 34 160,1 тыс. рублей; 2024 год – 52 570,6 тыс. рублей; 2025 год – 34 234,6 тыс. рублей. Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы» всего 15 236,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 15 236,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 2 «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2021-2025 годы» всего 15 773,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2021 год – 955,3 тыс. рублей; 2022 год – 2 102,7 тыс. рублей; 2023 год – 3 155,5 тыс. рублей; 2024 год – 6 330,0 тыс. рублей; 2025 год – 3 230,0 тыс. рублей. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы» всего 155 023,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2021 год – 31 004,6 тыс. рублей; 2022 год – 31 004,6 тыс. рублей; 2023 год – 31 004,6 тыс. рублей; 2024 год – 31 004,6 тыс. рублей; 2025 год – 31 004,6 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации Подпрограммы 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района Нижегородской области» к 2025 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: Система электроснабжения: 1) Надежность (бесперебойность) снабжения услугой: - аварийность системы электроснабжения – 0 ед.; - продолжительность оказания услуг – 24 часа/день. 2). Охват потребителей приборами учета: - обеспеченность приборами учета электроэнергии – 100%. 3). Доступность услуги для потребителей: - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 100%. Система теплоснабжения: 1). Надежность (бесперебойность) снабжения услугой: - аварийность системы электроснабжения – 0 ед.; - продолжительность оказания услуг – 24 часа/день. 2). Охват потребителей приборами учета: - Обеспеченность общедомовыми приборами учета – 100%. 3). Доступность услуги для потребителей: - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 100%. Система водоснабжения: 1) Надежность (бесперебойность) снабжения услугой: - аварийность системы электроснабжения – 0 ед.; - продолжительность оказания услуг – 24 часа/день. 2). Охват потребителей приборами учета: - Обеспеченность общедомовыми приборами учета – 100%. 3). Доступность услуги для потребителей: - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 100%. Система водоотведения и очистка сточных вод: 1) Надежность (бесперебойность) снабжения услугой: - аварийность системы электроснабжения – 0 ед.; - продолжительность оказания услуг – 24 часа/день. 2). Доступность услуги для потребителей: - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоотведения – 100%. Система газоснабжения: 1) Надежность (бесперебойность) снабжения услугой: - аварийность системы электроснабжения – 0 ед.; - продолжительность оказания услуг – 24 часа/день. 2). Доступность услуги для потребителей: - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге –100%. Благоустройство территорий дворовых территорий и общественных пространств: - доля благоустроенных муниципальных образований района в части общественных пространств к 2025 году стремится к 100%. Непосредственные результаты: - монтаж участков уличного освещения – 10 ед. - замена аварийных опор уличного освещения – 85 ед. - строительство инженерных сетей по развитию системы теплоснабжения – 1 ед. - проектирование и строительство газопроводов – 1 ед. - строительство инженерных сетей по развитию системы водоснабжения – 1 ед. - проектирование, строительство или реконструкции очистных сооружений – 1 ед. - очистка мелиоративных канав, обслуживание подземной ливневой канализации - 1 ед. - строительство инженерных сетей по развитию системы водоотведения – 1 ед. - количество муниципальных образований района, на территории которых проведено благоустройство общественных пространств – 7 ед. По итогам реализации Подпрограммы 2 «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области» к 2025 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: 1. Увеличение мест захоронения на муниципальных межпоселенческих кладбищах – 1 ед. 2. Удельный вес реконструированных и построенных элементов благоустройства кладбища (в том числе ограждений, подъездов, контейнерных площадок, туалетов) – 5 ед. Непосредственные результаты: - проведение инвентаризации захоронений – 2 ед. - содержание муниципальных межпоселенческих кладбищ – 2 ед. - расширение территории муниципального межпоселенческого кладбища ул. Челюскинцев – 1 ед. - установка ограждений территории муниципального межпоселенческого кладбища – 1 ед. - установка контейнерных площадок для сбора мусора на муниципальных межпоселенческих кладбищах – 2 ед. - ремонт существующих контейнерных площадок для сбора мусора на муниципальных межпоселенческих кладбищах – 2 ед. По итогам реализации Подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Балахнинского муниципального района Нижегородской области» к 2025 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии - 100% к 2025 году; - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии - 80% к 2025 году; - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды - 95% к 2025 году; - доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды – 80% к 2025 году. Непосредственные результаты: Экономия энергетических ресурсов (электроэнергия) к 2025 году: 38 846,4 тыс. руб. / 4 764,9 тыс.кВт. По итогам реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» к 2025 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: - удельный вес кассовых расходов в общем объеме выделенных бюджетных ассигнований на муниципальную программу составит 100%. |

## 2. Текстовая часть муниципальной программы

### 2.1. Характеристика текущего состояния

Балахнинский муниципальный район Нижегородской области - муниципальное образование в составе Нижегородской области, административным центром которого является город Балахна.

Балахнинский муниципальный район Нижегородской области включает в себя следующие муниципальные образования:

- город Балахна;

- рабочий поселок Гидроторф;

- рабочий поселок Малое Козино;

- рабочий поселок Больше Козино;

- Кочергинский сельсовет;

- Коневскеий сельсовет;

- Шеляуховский сельсовет.

В настоящее время из-за недостаточности финансирования коммунальной сферы процент износа объектов инженерных систем на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области достиг критической отметки.

Практически все предприятия коммунального хозяйства района испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения современных технологий.

Часть населенных пунктов Балахнинского муниципального района Нижегородской области не обеспечена необходимыми объектами коммунальной инфраструктуры, в некоторых поселениях качество коммунальных ресурсов не соответствует установленным нормативам.

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района Нижегородской области, удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, а также улучшение экологической ситуации на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области является основными целями муниципальной программы.

### Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение города Балахны по высокому напряжению осуществляется централизованно от энергетической системы филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья» далее «ПАО «Нижновэнерго». Электроснабжающая сеть города Балахны состоит из генерирующего источника (НиГРЭС мощностью 144 мВТ) и нескольких понизительных подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 484 мВ.А, включенных в энергетическую систему области.

В городе Балахна функционируют две подстанции ПАО «Нижновэнерго» (ПС-110 кВ «Бурцево» - мощностью 2х25 мВ.А, ПС-35 «БОЭМЗ» - 5,7 мВ.А) и четыре абонентских подстанции напряжением 110 кВ («Накат» - мощностью 220,5 мВ.А, открытое акционерное общество «Волга» (далее - АО «Волга» - 176 мВ.А), «Береза» - 32 мВ.А, Балахнинская картонная фабрика (далее - ООО «БКФ») - 32 мВ.А).  В Балахнинском районе: ПС-110 кВ «Алешинская» - мощностью 10+6,3 мВ.А и ПС-35 кВ «Гриденинская» - мощностью 2х 2,5 мВ.А.

Схема подключения подстанций 110 кВ смешанная. Некоторые ПС запитаны от ГРЭС по радиальной схеме (ПС «Накат», «Береза», «Бурцевская») с подпиткой от второго источника (НиГЭС). Подстанция ООО «БКФ» подключена отпайками от транзитных линий 110 кВ, идущих от НиГРЭС в направлении г.Н.Новгород, подстанция далее АО «Волга питается от ОРУ-110 кВ ПС «Накат», расположенной также на АО «Волга».

Кроме того, электроснабжающая сеть города Балахны связана линией 110 кВ с НиГРЭС через подстанции «Заволжская», «Ильинская», «Левобережная» и с межсистемной подстанцией 500 кВ «Луч».

Все понизительные подстанции приняты двух трансформаторными с питанием по двум линиям. Распределение энергии по городу Балахна напряжением 6кВ осуществляется по кабельным линиям в районах капитальной многоэтажной застройки и по воздушным линиям в индивидуальной застройке. В городе Балахна сооружено несколько распределительных пунктов 6 кВ и большое количество ТП-6/0,4 кВ. Питание РП осуществляется или от НиГРЭС, или от РУ-6 кВ понизительных подстанций, а ТП - от РП-6 кВ или непосредственно от распределительных устройств 6 кВ ПС.

### Теплоснабжение

В теплоэнергетический комплекс Балахнинского муниципального района Нижегородской области входят Нижегородская ГРЭС им. А.В. Винтера (АО «Волга»), котельные, центральные тепловые пункты, тепловые сети.

Нижегородская ГРЭС им. А.В. Винтера (НиГРЭС)

НиГРЭС, входящая в состав АО «Волга» является основным источником теплоснабжения Балахнинского муниципального района Нижегородской области, введена в эксплуатацию в 1925 году. НиГРЭС обеспечивает производство тепловой энергии для теплоснабжения потребителей муниципальных образований город Балахна и рабочий поселок Гидроторф.

Установленная мощность оборудования станции:

- электрическая - 144  МВт,

- тепловая - 566  Гкал/час.

В качестве теплоносителя используется 2 вида тепловой энергии:

- теплофикационная сетевая вода с параметрами  - 95/70(о)С и 150/70(о)С;

- отборный пар с параметрами: давление - 12,5 ± 0,5 ата, температура - 245 ± 5(о)С.

Система теплоснабжения муниципальных образований город Балахна и рабочий поселок Гидроторф - лучевая, с отходящими от НиГРЭС тепломагистралями  по зонам покрытия (потребления), а именно:

- участок НиГРЭС  (ветка 4;  ветка 5,6; ветка 7,9; ветка 10);

- участок Город   (ЦТП-1, ЦТП-2, ветка 2);

- участок рабочий поселок Гидроторф, Промзона (ЦТП-4, ЦТП-5, ЦТП-8, ТП «Быт»);

- участок мкр. Правдинск   (ЦТП-6, ЦТП-7, ТП ПСЦ  «ПРЗ»);

- участок мкр. Правдинск -1 (ЦТП «Гриль», ППС АО «Волга).

Регулирование параметров тепловой энергии осуществляется генерирующим источником - НиГРЭС в централизованном порядке зонировано (по зонам потребления) путем изменения температуры и поддержания неизменного расхода теплоносителя.

Муниципальное образование «город Балахна»:

Теплоснабжение на территории муниципального образования «город Балахна»                              (за исключением потребителей по ул. Попова г. Балахна) осуществляет АО «Волга».

Котельная ул. Попова г. Балахна

Вид топлива - каменный уголь. Вырабатывает тепловую энергию на отопление. Теплоносителем является теплофикационная вода с температурным режимом 95/70°С.

Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая.

Протяженность системы отопления - 0,6104 км в двухтрубном исполнении.

Общая мощность котельной 1,1006 Гкал/ч., присоединенная нагрузка - 0,6818 Гкал/ч.

В настоящее время котельная на ул. Попова г. Балахна эксплуатируется - МУП «МП «Водоканал» МО «город Балахна».

Котельная пр. Революции г. Балахна

Вид топлива – природный газ.

Блочно-модульная газовая котельная тепловой мощностью 8,412 МВт и наружные инженерные сети газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, общей протяженностью свыше 2000 м.п. построены для обеспечения теплом и горячей водой части жилого микрорайона ЦКК.

В настоящее время котельная эксплуатируется – Акционерным обществом «НОКК» (далее - АО «НОКК»).

Муниципальное образование «рабочий поселок Большое Козино»:

Теплоснабжение на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» осуществляет МУП «Большое Козино» МО «рабочий поселок Большое Козино».

Система теплоснабжения муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» представлена следующими объектами:

- котельная ул. Олимпийская рабочий поселок Большое Козино

Теплоснабжение осуществляется от водогрейной газовой котельной, мощностью 0,75 Гкал/час. Основным видом топлива котельной является природный газ. В котельной установлено три водогрейных котла. Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях осуществляется по температурному графику 95-70 ºС.

- котельная ул. Пионерская (ЦРБ) рабочий поселок Большое Козино

Котельная ул. Пионерская снабжает тепловой энергией больницу (ЦРБ). Теплоснабжение осуществляется от водогрейной газовой котельной, мощностью 0,285 Гкал/час. Основным видом топлива котельной является природный газ. В котельной установлено три водогрейных котла.

Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях осуществляется по температурному графику                95-70 ºС.

- котельная ул. Пушкина рабочий поселок Большое Козино

Осуществляет теплоснабжение школы №20 и д/сада №4 осуществляется от водогрейной газовой котельной, мощностью 2,5 Гкал/час. Основным видом топлива котельной является природный газ. В котельной установлено два водогрейных котла. Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях осуществляется по температурному графику 95-70 ºС.

- котельная ул. Воинская рабочий поселок Большое Козино

Теплоснабжение осуществляется от водогрейной газовой котельной, мощностью                          1,92 Гкал/час. Основным видом топлива котельной является природный газ. В котельной установлено четыре водогрейных котла. Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях осуществляется по температурному графику              95-70 ºС.

- котельная «Филиала №1 Большекозинской поселковой библиотеки» рабочий поселок Большое Козино

Теплоснабжение осуществляется от водогрейной газовой котельной мощностью                      0,068 Гкал/час. Основным видом топлива котельной является природный газ. В котельной установлено два водогрейных котла. Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях осуществляется по температурному графику 95-70 ºС.

- котельная ДК «Возрождение» рабочий поселок Большое Козино

Теплоснабжение осуществляется от водогрейной газовой котельной мощностью                        0,05 Гкал/час. Основным видом топлива котельной является природный газ. В котельной установлено два водогрейных котла. Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях осуществляется по температурному графику 95-70 ºС.

- котельная здания администрации муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино»

Теплоснабжение осуществляется от водогрейной газовой котельной мощностью                        0,069 Гкал/час. Основным видом топлива котельной является природный газ. В котельной установлено два водогрейных котла. Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях осуществляется по температурному графику 95-70 ºС.

Муниципальное образование «рабочий поселок Малое Козино»:

В настоящее время теплоснабжение на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» осуществляют ООО «Промэнерго» и МУП «Балахнинская районная коммунальная компания» (далее – МУП «БРКК»).

Система теплоснабжения муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» представлена следующими объектами:

- котельная ул. Победы рабочий поселок Лукино

Вид топлива - природный газ. Вырабатывает тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение. Теплоносителем является теплофикационная вода с температурным режимом 95/70°С. Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая. Система ГВС - двухтрубная, закрытая. Протяженность системы отопления - 1,1707 км в двухтрубном исполнении, ГВС - 0,9105 км в двухтрубном исполнении. Общая мощность котельной 2,502 Гкал/ч., присоединенная нагрузка - 2,2252 Гкал/ч.

- котельная ул. Садовая рабочий поселок Первое Мая

Вид топлива - природный газ. Вырабатывает тепловую энергию на отопление. Теплоносителем является теплофикационная вода с температурным режимом 95/70°С. Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая. Протяженность системы отопления - 1,5633 км в двухтрубном исполнении, ГВС - 691,4 км в двухтрубном исполнении (не эксплуатируется). Общая мощность котельной 3,4393 Гкал/ч., присоединенная нагрузка - 3,2596 Гкал/ч.

- котельная ул. Запрудная рабочий поселок Лукино

Вид топлива - природный газ. Вырабатывает тепловую энергию на отопление. Теплоносителем является теплофикационная вода с температурным режимом 95/70°С. Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая. Протяженность системы отопления - 2,118 км в двухтрубном исполнении. Общая мощность котельной 2,9234 Гкал/ч., присоединенная нагрузка - 1,7695 Гкал/ч.

- котельная ул. Докучаева рабочий поселок Малое Козино

Вид топлива - каменный уголь. Вырабатывает тепловую энергию на отопление. Теплоносителем является теплофикационная вода с температурным режимом 95/70°С. Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая. Протяженность системы отопления - 0,2589 км в двухтрубном исполнении. Общая мощность котельной 0,9544 Гкал/ч.,  присоединенная нагрузка - 0,5460 Гкал/ч.

- котельная ул. Морозова рабочий поселок Лукино

Вид топлива - каменный уголь. Вырабатывает тепловую энергию на отопление. Теплоносителем является теплофикационная вода с температурным режимом 95/70°С. Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая. Протяженность системы отопления - 0,103 км в двухтрубном исполнении. Общая мощность котельной 0,206 Гкал/ч., присоединенная нагрузка - 0,1625 Гкал/ч.

Муниципальное образование «Кочергинский сельсовет»:

В настоящее время теплоснабжение на территории муниципального образования «Кочергинский сельсовет» осуществляет АО «НОКК».

Система теплоснабжения муниципального образования «Кочергинский сельсовет» представлена следующими объектами:

- Котельная д. Истомино

Вид топлива - природный газ. Вырабатывает тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение. Теплоносителем является теплофикационная вода с температурным режимом 95/70°С. Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая. Система ГВС - двухтрубная, закрытая. Протяженность системы отопления - 2,1767 км в двухтрубном исполнении, ГВС - 1,6965 км в двухтрубном исполнении. Общая мощность котельной 4,7979 Гкал/ч., присоединенная нагрузка - 3,9986 Гкал/ч.

- котельная п. Совхозный

Вид топлива - природный газ. Вырабатывает тепловую энергию на отопление. Теплоносителем является теплофикационная вода с температурным режимом 95/70 °С. Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая. Протяженность системы отопления - 1,6898 км в двухтрубном исполнении. Общая мощность котельной 3,4393 Гкал/ч., присоединенная нагрузка - 1,8890 Гкал/ч.

Муниципальное образование «Коневский сельсовет»:

В настоящее время теплоснабжение на территории муниципального образования «Коневский  сельсовет» осуществляет МУП «Конево».

Система теплоснабжения муниципального образования «Коневский сельсовет» представлена следующими объектами:

- котельная ул. Советская д. Конево

Установленная мощность котельной 2,064 Гкал/ч. Основным видом топлива является природный газ.

Муниципальное образование рабочий поселок «Гидроторф»:

В настоящее время теплоснабжение на территории муниципального образования рабочий поселок «Гидроторф» осуществляет АО «НОКК».

Система теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок «Гидроторф» представлена следующими объектами:

- котельная д. Рылово

Вид топлива - каменный уголь. Вырабатывает тепловую энергию на отопление. Теплоносителем является теплофикационная вода с температурным режимом 95/70°С. Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая. Протяженность системы отопления - 0,05 км в двухтрубном исполнении. Общая мощность котельной 0,189 Гкал/ч., присоединенная нагрузка - 0,0696 Гкал/ч.

Муниципальное образование «Шеляуховский сельсовет»:

На территории муниципального образования «Шеляуховский сельсовет» централизованное теплоснабжение отсутствует.

Проблемы и недостатки существующей схемы теплоснабжения:

Тепловые сети, расположенные на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области исполнены в надземной и подземной прокладке. В настоящее время степень их износа очень высока, что приводит к высоким потерям тепловой энергии, которые доходят на отдельных участках тепловых сетей до 100 %.

Тепловое хозяйство Балахнинского муниципального района Нижегородской области представляет собой громоздкую и сложно управляемую систему. Гибрид всевозможных существующих схем теплоснабжения с различными теплогидравлическими режимами, стихийно складывающимися в процессе эксплуатации, а также,  набор принципиальных технологических схем ЦТП делают систему теплоснабжения нерациональной, неманевренной и  убыточной.

Тепловое оборудование ЦТП, котельных и тепловые сети в настоящее время физически  изношены и морально устарели.

Еще одной проблемой системы теплоснабжения Балахнинского муниципального района Нижегородской области остается высокая себестоимость тепловой энергии, вырабатываемой угольными котельными.

Фактические показатели системы теплоснабжения за 2018 год:

- аварийность системы – 0,08 ед./км;

- продолжительность оказания услуг – 24 часа/день;

- обеспеченность общедомовыми приборами учета – 81,3%;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 76,2%.

Выполнение мероприятий Программы позволит к 2025 году улучшить данные показатели.

Показатели, которые планируется достигнуть к 2025 году отражены в п.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы, а также в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы».

### Водоснабжение

Муниципальное образование «город Балахна»:

Центральное хозяйственно-питьевое водоснабжение  города Балахны  осуществляется из поверхностного источника р. Волга. Станция водоподготовки функционирует с 1978 года. Для забора воды используется водозаборная станция АО «Волга», эксплуатируемая с 1928 года. Водозабор расположен на территории промышленного предприятия и не имеет охранной зоны, что не лучшим образом сказывается на качестве исходной воды.

Водопроводные очистные сооружения, построенные в 1978 году, распложены на территории промышленной площадки АО «Волга» и находятся на обслуживании Общество с ограниченной ответственностью «Балахнинская коммунальная компания» (далее - ООО «БКК»). Мощность очистных сооружений - 40 тыс.куб.м./сут. Резерв по подготовке питьевой воды составляет на сегодняшний день 19 тыс.куб.м./сут. Очистка воды обеспечивается за счет коагулирования, фильтрации и обеззараживания воды гипохлоритом натрия.

Протяженность водопроводных сетей – 128,8 км диаметром от 20 мм до 1000 мм.

Холодное водоснабжение на территории муниципального образования «город Балахна» осуществляет ООО «БКК».

Муниципальное образование «рабочий поселок Гидроторф»:

Поставку услуг холодного водоснабжения в п. Гидроторф осуществляет АО «НОКК». Водозабор АО «НОКК» расположен в 5 км к юго-западу от п. Гидроторф Балахнинского района, на левом берегу р. Жужла - 1-ом притоке р. Волга. С северо-востока участок водозабора примыкает к границе III пояса санитарной охраны Тепловского участка Дзержинского месторождения подземных вод. Водозабор работает с 1985 года и в настоящее время состоит из           4 эксплуатационных и 2 наблюдательных скважин. Глубина скважин - от 34,5 м до 53,0 м.                   В постоянной работе находятся две скважины.

Водоснабжение д. Рылово осуществляется из скважины, функционирующей с 2010 года, находящейся в северо-восточной части д. Рылово. Вода из скважины насосом по напорной линии подается в бак водонапорной башни и разводящую систему водоснабжения. Производительность насоса - 6,5 куб.м./час. По данным лабораторных исследований вода в д. Рылово характеризуется высокими значениями показатели «жесткость». Протяженность сетей холодного водоснабжения - 1,87 км.

Водоснабжение д. Замятино осуществляется из скважины, функционирующей с 2012 года, находящейся в северо-западной части д. Замятино. Производительность насоса 2,5 куб/час. Протяженность сетей ХВС 1463п.м. Износ сетей холодного водоснабжения составляет 90 % и требует капитального ремонта. Необходимо произвести замену сетей холодного водоснабжения с использованием современных материалов.

Муниципальное образование «рабочий поселок Большое Козино»:

Источником водоснабжения на территории муниципального образования «Рабочий поселок Большое Козино» служат подземные воды.

Водоснабжение многоквартирных жилых домов на ул. Молодежная рабочий поселок  Большое Козино обеспечивается от пяти артскважин, расположенных на территории поселка. Существующий водоотбор составляет 55-60м(3)/cут. Протяженность водопроводной сети - 575м.

Водоснабжение общественных зданий (детский сад, школа, баня, больница) и муниципальных жилых домов на ул. Некрасова, Матросова, Пионерская, Б.Школьная обеспечивается от одиночных скважин (9 шт), расположенных на территории муниципального образования.

Водоснабжение воинской части и жилых домов бывшего военного городка обеспечивается от артскважины, расположенной на территории воинской части. Ориентировочный водоотбор из скважины составляет 90м(3)/cут. Протяженность сетей - 650м.

Территория рассматриваемого муниципального образования является областью аккумуляции аллювиальных отложений, к которым приурочен основной и единственный водоносный неоген-четвертичный аллювиальный комплекс, широко используемый для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения с помощью скважин и колодцев. Водоносный комплекс безнапорный. Уровень грунтовых вод вскрывается на глубине 4,0-8,0 (абс. отм. 75,0-72,0м). На рассматриваемой территории средние дебиты эксплуатационных скважин пробуренных на всю мощность водоносного комплекса составляют 8,3 л/с при понижении уровня воды на 10 м, удельные дебиты равны -0,8 л/с.

В настоящее время водоснабжение на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» осуществляет МУП «Большое Козино» МО «рабочий поселок Большое Козино».

Муниципальное образование «рабочий поселок Малое Козино»:

В рабочем поселке Лукино функционируют 2 скважины - на ул. Победы (с 1987 года) и на ул. Морозова (с 1989 года), глубиной 27 м. и 31 м. соответственно. Вода из скважины ул. Победы установленными насосами ЭЦВ-6-6,3-85, ЭЦВ-6-10-80 по напорной линии подается  на станцию водоочистки, затем в разводящую систему водоснабжения. Производительность насосов - 6,3 куб.м./час. и 10,0 куб.м./час соответственно. Вода из скважины ул. Морозова установленным насосом ЭЦВ-6-6,3-85 по напорной линии подается  в накопительный бак, затем в разводящую систему водоснабжения. Производительность насоса - 6,3 куб.м./час. По данным химических анализов вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, предъявляемых к питьевой воде. Протяженность сетей холодного водоснабжения ул. Победы - 1,06 км, ул. Морозова - 0,26 км.

В настоящее время водоснабжение на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» осуществляют МУП «БРКК» (холодное водоснабжение и горячее водоснабжение), ООО «Промэнерго» (горячее водоснабжение).

Муниципальное образование «Кочергинский сельсовет»:

Водозаборная скважина  в д. Истомино функционирует с 1997 года, глубина скважины -                 20 м. Вода из скважины установленным насосом ЭЦВ 6-16-75 по напорной линии подается на станцию водоочистки затем в  накопительные баки и разводящую систему водоснабжения. Производительность насоса - 50 куб.м./час. Существующая станция водоочистки построена в           2009 году. Протяженность сетей холодного водоснабжения - 3,46 км.

Водозаборная скважина  в п. Совхозный функционирует с 1997 года, глубина скважины -            20 м. Вода из скважины установленным насосом по напорной линии подается на станцию водоочистки затем в накопительные баки и разводящую систему водоснабжения. Производительность насоса - 6,3 куб.м./час. Протяженность сетей холодного водоснабжения - 3,26 км.

В настоящее время водоснабжение на территории муниципального образования «Кочергинский сельсовет» осуществляет АО «НОКК».

Муниципальное образование «Коневский сельсовет»:

Одна водозаборная скважина  в д. Конево функционирует с 1994 года, глубина скважины - 32 м. Другая водозаборная скважина  в д. Конево функционирует с 1996 года, глубина скважины -26 м. Вода из скважин установленными насосами по напорной линии подается в бак водонапорной башни и разводящую систему водоснабжения. Производительность насосов - 16 куб.м./час. Протяженность сетей холодного водоснабжения - 5,1 км.

Водозаборная скважина  в д. Бурцево функционирует с 2006 года, глубина скважины - 32 м. Вода из скважины установленным насосом подается в бак водонапорной башни и разводящую систему водоснабжения. Производительность насоса - 10 куб.м./час. Протяженность сетей холодного водоснабжения - 1,02 км.

В настоящее время водоснабжение на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» осуществляет МУП «Конево».

Муниципальное образование «Шеляуховский сельсовет»:

На территории муниципального образования «Шеляуховский сельсовет» централизованное водоснабжение отсутствует.

Проблемы и недостатки существующей схемы водоснабжения:

Одной из самых масштабных проблем водоснабжения Балахнинского муниципального района Нижегородской области является необходимость перехода от организации водоснабжения города Балахна из поверхностного источника р. Волга к водоснабжению из подземного источника. Необходимость смены источника водоснабжения обусловлена ухудшающимся с каждым годом качеством воды, поступающей из реки. Для решения данной проблемы необходимо строительство водозабора из подземного источника с левого берега р. Волга.

Очень остро стоят проблемы качества услуг холодного водоснабжения практически во всех муниципальных образованиях, входящих в состав Балахнинского муниципального района Нижегородской области.

Так одной из основных проблем систем водоснабжения города Балахны  остается высокая аварийность систем водоснабжения, обусловленная величиной износа водопроводных сетей и оборудования.

Холодная вода в рабочем поселке Лукино, рабочем поселке Первое Мая, д. Истомино,                д. Рылово не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, предъявляемым к качеству питьевой воды. Станции водоочистки в данных населенных пунктах требуют реконструкции, либо вовсе отсутствуют.

Одной из основных проблем систем водоснабжения всех без исключения муниципальных образований остается высокая аварийность систем водоснабжения, обусловленная величиной износа водопроводных сетей и оборудования.

Фактические показатели системы водоснабжения за 2018 год:

- продолжительность оказания услуг – 24 часа/день;

- обеспеченность общедомовыми приборами учета – 87,7%;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 79,1%.

Выполнение мероприятий Программы позволит к 2025 году улучшить данные показатели.

Показатели, которые планируется достигнуть к 2025 году отражены в п.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы, а также в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы».

### Водоотведение

Муниципальное образование «город Балахна»:

В настоящее время услуги водоотведения на территории города Балахны осуществляет             ООО «БКК».

Водоотведение включает перекачку сточной жидкости насосными станциями и транспортировку на очистные сооружения полной биологической очистки города Балахны, которые расположены к юго-востоку от города Балахны. Производительность очистных сооружений - 150 тыс.куб.м./сут. Выпуск очищенных стоков осуществляется в р.Волга ниже города Балахны по течению реки. Протяженность канализационных сетей составляет  110,2 км, диаметром от 100 мм до 800 мм.

Муниципальное образование «рабочий поселок Гидроторф»:

В настоящее время услуги водоотведения на территории рабочий поселок Гидроторф осуществляет ООО «БКК».

Водоотведение включает перекачку сточной жидкости пятью насосными станциями и транспортировку от границ эксплуатационной ответственности потребителей до очистных сооружений АО «Волга». В связи с отсутствием очистных сооружений в рабочем поселке Гидроторф, для очистки сточные воды передаются на очистные сооружения АО «Волга», предназначенные для совместной очистки хозбытовых и промышленных сточных вод города Балахна и рабочего поселка Гидроторф. Общая проектная мощность оборудования канализационно-насосных станций  составляет 10,0 тыс. куб.м./сутки, фактическая - 2,0 тыс.куб.м./сутки. Протяженность канализационных сетей - 31,23 км.

Водоотведение с территории  «больничного городка» осуществляется КНС, которая  в настоящее время находится в аварийном состоянии и требует проведения капитального ремонта насосного оборудования, а также установки системы автоматического контроля для снижения издержек по содержанию КНС

Муниципальное образование «рабочий поселок Большое Козино»:

Система водоотведения на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» представлена следующим образом:

Сточные воды от многоквартирных жилых домов по ул. Молодежная в рабочем поселке Большое Козино поступают на биологические очистные сооружения, расположенные на территории электроподстанции «Луч». Фактическое поступление стоков - 60 м(3)/сут (производительность 70 м(3)/сут). Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное, требуется проведение капитального ремонта. Протяженность канализационных сетей - 400м, состояние сетей удовлетворительное.

Стоки от предприятий и общественных зданий (детский сад, школа, баня, больница) собираются в накопители и спецмашинами вывозятся на биологические очистные сооружения АО «Волга» в г. Балахне (расположенные за границами муниципального образования).

Сточные воды от воинской части и многоквартирных жилых домов бывшего военного городка поступают на канализационную насосную станцию и напорным коллектором подаются на биологические очистные сооружения,  которые расположены в 250 м восточнее воинской части. Проектная производительность - 200 м(3)/сут, фактическое поступление стоков - 100 м(3)/сут. Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное, требуется проведение капитального ремонта. Протяженность сетей - 1665 м, материал труб - чугун, диаметр 100-200 мм. Состояние сетей удовлетворительное.

Муниципальное образование «рабочий поселок Малое Козино»:

Сточные воды рабочего поселка Малое Козино, рабочего поселка Лукино, рабочего поселка  Первое Мая, ФГУ Комбинат  «Монтаж»  поступают на очистные сооружения, принадлежащие администрации муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино». Проектная мощность  - 2500 м3/сут, фактическое поступление стоков – 100 м3/сут. Состав очистных сооружений: приемная камера, вертикальные песколовки, двухярусные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, хлораторная, иловые карты. Площадка очистных сооружений расположена в 300м к северу от  рабочего поселка Первое Мая.

Стоки от многоквартирного жилого дома по ул. Морозова в рабочем поселке Лукино собираются в отстойник, откуда вывозятся спецавтотранспортом  в колодец перед канализационной насосной станцией на ул. Победы рабочий поселок Лукино. Насосная станция на ул. Победы  собирает стоки от рабочего поселка Лукино и подает на очистные сооружения птицефабрики. Протяженность канализационной сети по поселку – 4060м.   Сточные воды от рабочего поселка Первое Мая поступают на канализационную насосную станцию в районе ул. Садовая, которая подает стоки на  насосную станцию птицефабрики и далее  на  очистные сооружения. Протяженность канализационной сети по поселку – 1967 м.

Стоки от  многоквартирных жилых домов рабочего поселка Малое Козино (ул. Докучаева)  поступают на канализационную насосную станцию, откуда спецмашинами  перевозятся на насосную станцию в рабочем поселке Первое Мая. Протяженность канализационной сети по поселку – 920 м. Стоки от пансионата «Дубки» поступают в канализационную насосную станцию, расположенную на территории пансионата, и по напорному коллектору подаются на биологические очистные сооружения  города Балахны.

В частной жилой застройке сети канализации отсутствуют, население пользуется выгребными ямами.

Целесообразна подача хозяйственно-бытовых стоков от рабочего поселка Лукино, рабочего поселка Первое Мая и рабочего поселка Малое Козино на существующие очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации. Необходима реконструкция (модернизация) очистных сооружений с целью доведения качества очистки сточных вод до соответствия санитарным правилам.

Стоки от индивидуальной жилой застройки допускается вывозить на канализационные очистные сооружения АО «Волга» (г. Балахна).

В настоящее время водоотведение на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» осуществляет МУП «БРКК».

Муниципальное образование «Кочергинский сельсовет»:

Централизованная система канализации имеется в п. Совхозный. Сточные воды от многоквартирных жилых домов поступают на канализационную насосную станцию, которая подает стоки на поля фильтрации. Объем водоотведения по поселку составляет 110м3/сут. Протяженность канализационных сетей – 1,5км. Площадка очистных сооружений расположена к северо-западу от поселка в 500м от жилой застройки.

Стоки от многоквартирных жилых домов бывшей воинской части д. Истомино проходят очистку на биологических  очистных сооружениях, расположенных на северной окраине деревни. Производительность очистных сооружений - 700 м3/сут, фактическое поступление стоков – 400 м3/сут. Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное. Выпуск сточных вод после очистных сооружений – в р. Трестьянка. Протяженность канализационных сетей – 3,1км.

В остальных населенных пунктах централизованная система канализации отсутствует, стоки поступают в накопители и спецмашинами вывозятся на поля фильтрации п. Совхозный.

Сточные воды от детского оздоровительного лагеря «Дзержинец» поступают в оборудованные емкости и вывозятся на очистные сооружения АО «Волга».

Необходимо  строительство новых сетей канализации в следующих населенных пунктах: д.Шишкино, д.М.Могильцы, д.Б.Могильцы, д.Постниково, д.Трестьяны, д.Кочергино, п.Совхозный, на перспективу – в д.Коробейниково, а также строительство новых канализационных очистных сооружений в д.Б.Могильцы, д.Кочергино, д.Шишкино, п.Совхозный, д.Истомино. На очистные сооружения д.Б.Могильцы будут подаваться стоки от д.М.Могильцы и д.Постниково; на очистные сооружения д.Кочергино – стоки от д.Трестьяны; на очистные сооружения д.Шишкино – стоки от д.Коробейниково. В связи с тем, что техническое состояние здания очистных сооружений в д. Истомино неудовлетворительное (здание не пригодно к исполнению функциональной нагрузки) необходимо строительство новых очистных сооружений на существующей площадке. Качество сточных вод на выпусках с очистных сооружений должно соответствовать требованиям действующих санитарных норм и правил.

В остальных населенных пунктах муниципального образования (д.Липовки, д.Липовский разъезд, д.Ляпуниха, д.Беловская,  д.Черная) предусматривается  децентрализованная система канализации (водонепроницаемые септики, выгреба). Для приема стоков от индивидуальной жилой застройки предусматривается строительство сливной станции в районе  канализационных очистных сооружений в п.Совхозный с соблюдением санитарно-защитной зоны.

Стоки от детского оздоровительного лагеря «Дзержинец» предусматривается подавать на очистные сооружения в п. Совхозный.

В настоящее время водоотведение на территории муниципального образования «Кочергинский сельсовет» осуществляет АО «НОКК».

Муниципальное образование «Коневский сельсовет»:

Централизованная система канализации в населенных пунктах муниципального образования отсутствует. Сточные воды от многоквартирных жилых домов и общественных зданий д. Конево отводятся самотечной сетью канализации в отстойники и спецмашинами вывозятся на очистные сооружения д. Истомино или на очистные сооружения АО «Волга» в  г. Балахне. Протяженность канализационных сетей – 1,8 км. Ориентировочный объем водоотведения – 110 м3/сут.

В остальных населенных пунктах сети канализации отсутствуют, население пользуется выгребами.

Необходимо строительство новых канализационных очистных сооружений и сетей канализации в следующих населенных пунктах: д.Конево (стоки от д.Бурцево и д.Сонино с направлением на одни очистные сооружения), д.Бурцево, д.Сонино. В остальных населенных пунктах муниципального образования - д.Юрино, д.Погарново, д.Бредово, д.Малинино, функционирование децентрализованной системы канализации (водонепроницаемые септики, выгреба). Для приема стоков от индивидуальной жилой застройки необходимо строительство сливной станции в районе новых канализационных очистных сооружений у д.Бурцево  с соблюдением санитарно-защитной зоны.

В настоящее время водоотведение на территории муниципального образования  «Коневский сельсовет» осуществляет МУП «Конево».

Проблемы и недостатки существующей схемы водоотведения:

Требуется строительство новых и реконструкция действующих очистных сооружений, строительство новых и  капитальный ремонт существующих канализационных сетей.

Фактические показатели системы водоотведения за 2018 год:

- продолжительность оказания услуг – 24 часа/день;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 79,1%.

Выполнение мероприятий Программы позволит к 2025 году улучшить данные показатели.

Показатели, которые планируется достигнуть к 2025 году отражены в п.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы, а также в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы».

Газоснабжение

Газоснабжение города Балахна осуществляется природным газом, транспортируемым по магистральному газопроводу Саратов-Горький-Череповец через газопровод, идущий к ГРС г.Балахны, расположенной в юго-западной части города Балахны. Диаметр газопровода-отвода к ГРС составляет 300 мм, протяженность 10 км.

ГРС – город Балахна имеет два выхода газопроводов высокого давления: P=0,6 МПа: для снабжения газом город Балахна и рабочий поселок Гидроторф; Р=1,2 МПа: для снабжения природным газом Нижегородской ГРЭС им. Винтера, ООО «Биаксплен», АО «ПРЗ», п. Истомино.

АГРС – рабочий поселок Первое Мая имеет два выхода газопровода высокого давления: P=0,6 МПа: для снабжения газом рабочего поселка Большое Козино, рабочий поселок Малое Козино, рабочий поселок Лукино, п. Ляхово, п. Костенево и др. потребителей.

ГРС - г. Заволжье имеет два выхода газопроводов высокого давления: P=0,6 МПа для снабжения газом д.Гумнищи; Р=1,2 МПа для снабжения газом д. Шеляухово, д. Смирино,                    д. Кочергино, д. Липовский разъезд, п. Совхозный, д. Ляпуниха, д. Трестьяны, д. Беловская, д.Черная и др.

Природный газ к жилищно-коммунальному сектору подается в основном по двухступенчатой схеме газоснабжения газопроводами высокого давления P=0,6 МПа от ГРС до ГРП и ШРП, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления Р=0,003МПа.

Общая протяженность газопроводов высокого давления в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области составляет 113,4 км, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

Проблемы существующей системы газоснабжения:

До настоящего времени остаются не газифицированными несколько улиц город Балахна (в том числе: ул. Попова, ул. Степана Разина, ул. Загородная, ул. Борки, ул. Сосновая, ул. Бурганского, ул. Весенняя, ул. Цветочная, ул. Радужная и пр.), а также деревни Гриденино, Яснево, Малинино, Бурцево, Сонино, Юрино, Бредово, Замятино, Каданово, Рылово, Бабье, Шалимово, Ватагино, Тычинино, Чуркино, Алферово, Липовки, Галкино, Коробейниково, Шишкино Балахнинского района.

Фактические показатели системы газоснабжения за 2018 год:

- аварийность системы – 0,003 ед./км;

- продолжительность оказания услуг – 24 часа/день;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 98,2%.

Выполнение мероприятий Программы позволит к 2025 году улучшить данные показатели.

Показатели, которые планируется достигнуть к 2025 году отражены в п.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы, а также в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы».

Благоустройство территорий общественных пространств и дворовых территорий

На территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области существует необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменение облика территорий в границах муниципальных образований, входящих в состав Балахнинского муниципального района Нижегородской области.

Общий анализ благоустройства территорий в границах муниципальных образований, входящих в состав Балахнинского муниципального района Нижегородской области показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными и контейнерными площадками, малыми архитектурными формами. Характерен низкий уровень благоустройства дворовых территорий, отсутствие общественных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.

Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.

Проблемы существующей системы благоустройства территорий:

В состав Балахнинского муниципального района Нижегородской области входит 7 (семь) муниципальных образований. Данные муниципальные образования не имеют возможности самостоятельно в полном объеме решить проблему улучшения качества условий жизни населения, в части создания комплексной системы благоустройства.

Фактические показатели системы благоустройства дворовых территорий и общественных пространств за 2018 год:

- доля благоустроенных муниципальных образований района в части дворовых территорий – 57%;

- доля благоустроенных муниципальных образований района в части общественных пространств – 14%;

- количество муниципальных образований района, на территории которых проведено благоустройство дворовых территорий – 4;

- количество муниципальных образований района, на территории которых проведено благоустройство общественных пространств – 1.

Выполнение мероприятий Программы позволит к 2025 году улучшить данные показатели.

Показатели, которые планируется достигнуть к 2025 году отражены в п.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы, а также в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы».

Похоронное дело

Похоронное дело представляет исключительную социально-экономическую и историко-культурную значимость. Похоронное дело рассматривается не только как важнейшая составляющая гуманитарного сервиса, но и как важнейшая составляющая духовной культуры населения.

Основными предпосылками  разработки  программы  послужили проблемы, связанные с улучшением похоронно-ритуальных услуг, поиска  и  осуществления  наиболее  эффективного  и  крайне необходимого комплекта  работ  и  услуг  в  условиях  значительных ограничений по финансовым, материальным и земельным  ресурсам.  Эти проблемы носят не только организационно-экономическое  содержание, они    во    многом    определяют       уровень        современной социально-нравственной  обстановки  в  районе.

Похоронное дело затрагивает интересы всего населения Балахнинского муниципального района Нижегородской области. Практически все население района посещает кладбища почтить память умерших родных и близких им людей.

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области насчитывается 14 кладбищ, общей площадью 49,2 га, в том числе:

- открытых – 7 кладбищ;

- закрытых – 7 кладбищ.

Статистика количества зарегистрированных отделами ЗАГС актов смерти в Балахнинском районе

| #G0Год | Количество зарегистрированных отделами ЗАГС актов смерти в Балахнинском районе |
| --- | --- |
| 2003 | 1929 |
| 2004 | 1897 |
| 2005 | 1920 |
| 2006 | 1690 |
| 2007 | 1664 |
| 2008 | 1601 |
| 2009 | 1507 |
| 2010 | 1496 |
| 2011 | 1434 |
| 2012 | 1278 |
| 2013 | 1390 |
| 2014 | 1399 |
| 2015 | 1383 |
| 2016 | 1062 |
| 2017 | 911 |
| 2018 | 898 |

В настоящее время имеется потребность в строительстве нового кладбища на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области.

Также в целях разрешения «острой» проблемы нехватки мест для захоронения на действующем кладбище, расположенном на ул. Челюскинцев город Балахна необходимо выполнить работы по расширению муниципального межпоселенческого кладбища.

Выполнение работ по расширению кладбища позволит производить захоронение умерших граждан минимум 5-7 лет.

Выполнение мероприятий Программы позволит к 2025 году улучшить данные показатели.

Показатели, которые планируется достигнуть к 2025 году отражены в п.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы, а также в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы».

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности направлены на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики Балахнинского муниципального  района Нижегородской области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Из года в год усиливается тенденция старения систем коммунальной инфраструктуры, состояния многоквартирных домов, ухудшается их техническое состояние, что снижает надежность и качества предоставления услуг.

В настоящее время, основной проблемой при реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности остается недостаточный уровень финансирования и низкий уровень привлечения внебюджетных средств организациями.

### 2.2. Цели и задачи муниципальной программы

### Цели муниципальной программы:

1. Удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, а также улучшение экологической ситуации на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области.

2. Совершенствование системы организации похоронного  дела, улучшение условий для развития услуг в сфере похоронного дела, улучшение качества содержания мест погребений в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области с  учетом национальных и других особенностей и традиций, создание современной системы сервиса, повышение уровня развития и качества предоставляемых услуг.

3. Снижение энергоемкости за счет внедрения энергосберегающего оборудования, технологий, материалов, оптимизации режимов потребления энергетических ресурсов.

4. Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение указанных целей требует решения следующих задач:

- создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- создание условий для обеспечения перспективного строительства объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер района;

- совершенствование использования земельных площадей для захоронений;

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ;

- формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения;

- создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Балахнинского муниципального района на основе проведения благоустройства территорий в границах муниципальных образований Балахнинского муниципального района;

- создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей Балахнинского муниципального района Нижегородской области.

### 2.3. Этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2021 – 2025 годы.

В период 2021-2025 годы возможно осуществить намеченные муниципальной программой мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченные цели.

### 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| Цели Муниципальной программы: удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, а также улучшение экологической ситуации на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области, совершенствование системы организации похоронного дела, улучшение условий для развития услуг в сфере похоронного дела, улучшение качества содержания мест погребений в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области с учетом национальных и других особенностей и традиций, создание современной системы сервиса, повышение уровня развития и качества предоставляемых услуг, снижение энергоемкости за счет внедрения энергосберегающего оборудования, технологий, материалов, оптимизации режимов потребления энергетических ресурсов, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом |  |  |  |  | 31 959,9 | 33 107,3 | 34 160,1 | 52 570,6 | 34 234,6 | 186 032,5 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 236,0 | 0,0 | 15 236,0 |
| 1 | раздел "Основные мероприятия по развитию системы электроснабжения" | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | раздел "Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения" | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основные мероприятия по развитию системы газоснабжения | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 236,0 | 0,0 | 15 236,0 |
| 3.1. | Проектирование и строительство газопроводов на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области | капвложения | 2024 | Администрация Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 236,0 | 0,0 | 15 236,0 |
| 4 | Раздел "Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения" | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Раздел "Основные мероприятия по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод" | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Раздел "Основные мероприятия по благоустройству территорий общественных пространств и дворовых территорий" | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды муниципальных образований Балахнинского муниципального района, направленных на развитие городской среды на территориях муниципальных образований Балахнниского муниципального района Нижегородской области | прочие расходы | 2022-2024 | муниципальные образования: «город Балахна», «рабочий поселок Большое Козино», «рабочий поселок Малое Козино», «рабочий поселок Гидроторф», «Кочергинский сельсовет», «Коневский сельсовет», «Шеляуховский сельсовет» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2021-2025 годы" |  |  |  |  | 955,3 | 2 102,7 | 3 155,5 | 6 330,0 | 3 230,0 | 15 773,5 |
| 2.1. | Проведение инвентаризации захоронений на муниципальных межпоселенческих кладбищах, расположенных: г.Балахна ул. Челюскинцев и в районе р.Пыра | прочие расходы | 2023 | МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 |
| 2.2. | Содержание муниципальных межпоселенческих кладбищ, расположенных: г.Балахна ул. Челюскинцев и в районе р.Пыра | прочие расходы | 2021-2025 | МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | 955,3 | 2 002,7 | 955,5 | 1 530,0 | 1 530,0 | 6 973,5 |
| 2.3. | Выполнение работ по расширению территории муниципального межпоселенческого кладбища, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Балахна, ул. Челюскинцев | прочие расходы | 2024 | МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 800,0 | 0,0 | 4 800,0 |
| 2.4. | Установка ограждений территории муниципального межпоселенческого кладбища, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Балахна, ул. Челюскинцев | прочие расходы | 2025 | МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| 2.5. | Ремонт (установка) общественных туалетов, контейнерных площадок для сбора мусора, резервуаров для воды на муниципальных межпоселенческих кладбищах, расположенных: г.Балахна ул. Челюскинцев и в районе р.Пыра | прочие расходы | 2022 | МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы" |  |  |  |  | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 155 023,0 |
| 4.1. | Обеспечение деятельности МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | прочие расходы | 2021-2025 | МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 155 023,0 |

### 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Состав индикаторов муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем достижения целевых значений индикаторов по каждой подпрограмме, которые определяются на основании ведомственной отчетности и показателей фактически выполненных работ (оказанных услуг) в рамках заключенных муниципальных контрактов (договоров).

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится согласно таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы».

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Единица измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспеченность приборами учета электроэнергии | % | 97 | 97,5 | 98 | 99 | 100 |
|  | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Аварийность системы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обеспеченность общедомовыми приборами учета | % | 97 | 97,5 | 98 | 99 | 100 |
|  | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 97 | 97,5 | 98 | 99 | 100 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Аварийность системы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Обеспеченность общедомовыми приборами учета | % | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 |
|  | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 |
| 4 | Водоотведение и очистка сточных вод |  |  |  |  |  |  |
|  | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Аварийность системы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоотведения | % | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Аварийность системы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 99 | 99,2 | 99,5 | 99,7 | 100 |
| 6 | Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля благоустроенных муниципальных образований района в части дворовых территорий | % | - | - | - | - | 0 |
| 7.2. | Доля благоустроенных муниципальных образований района в части общественных пространств | % | - | - | - | - | 100 |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж участков уличного освещения | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Замена аварийных опор уличного освещения | шт | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | Строительство инженерных сетей по развитию системы теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Проектирование и строительство газопроводов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Строительство инженерных сетей по развитию системы водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Проектирование, строительство или реконструкции очистных сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Очистка мелиоративных канав, обслуживание подземной ливневой канализации | усл.ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Строительство инженерных сетей по развитию системы водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Количество муниципальных образований района, на территории которых проведено благоустройство дворовых территорий | ед. | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество муниципальных образований района, на территории которых проведено благоустройство общественных пространств | ед. | - | - | - | - | 7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение мест захоронения на муниципальных межпоселенческих кладбищах | ед. | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Удельный вес реконструированных и построенных элементов благоустройства кладбища (в том числе ограждений, подъездов, контейнерных площадок, туалетов) | ед. | - | - | - | - | 5 |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение инвентаризации захоронений | ед. | - | - | 2 | - | - |
| 2 | Содержание муниципальных межпоселенческих кладбищ | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Расширение территории муниципального межпоселенческого кладбища ул. Челюскинцев | ед. | - | - | - | 1 | - |
| 4 | Установка ограждений территории муниципального межпоселенческого кладбища | ед. | - | - | - | - | 1 |
| 5 | Установка контейнерных площадок для сбора мусора на муниципальных межпоселенческих кладбищах | ед. | - | - | - | - | 2 |
| 6 | Ремонт существующих контейнерных площадок для сбора мусора на муниципальных межпоселенческих кладбищах | ед. | - | - | - | - | 2 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии | % | - | - | - | - | 100 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии | % | - | - | - | - | 80 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды | % | - | - | - | - | 95 |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды | % | - | - | - | - | 80 |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Экономия энергетических ресурсов (электроэнергия) | тыс.руб. |  |  |  |  | 38 846,4 |
|  |  | тыс.кВт |  |  |  |  | 4 764,9 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес кассовых расходов в общем объеме выделенных бюджетных ассигнований на муниципальную программу | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 |

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

### 2.6. Меры правового регулирования муниципальной программы

Мерами правового регулирования муниципальной программы являются:

1). Подпрограмма 1:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ;

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 №416-ФЗ.

2). Подпрограмма 2:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Закон Нижегородской области от 8 августа 2008 года № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области».

3). Подпрограмма 3:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225                              «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации №398 от 30.06.2014                           «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и отчетности о ходе их реализации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225                                «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

4). Подпрограмма 4 и для всех Подпрограмм муниципальной программы:

- Постановление администрации Балахнинского района Нижегородской области от 05.06.2018 №1146 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Балахнинского муниципального района Нижегородской области, муниципального образования «город Балахна» Балахнинского муниципального района Нижегородской области, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации».

### 2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета Балахнинскогор муниципального района Нижегородской области (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) отражена в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального района» и 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

#### за счет средств бюджета Балахнинского муниципального района

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), голы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование муниципальной программы: «Обеспечение населения Балахнинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021-2025 годы" |  | всего | 31 959,9 | 33 107,3 | 34 160,1 | 52 570,6 | 34 234,6 |
|  |  | МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | 31 959,9 | 33 107,3 | 34 160,1 | 37 334,6 | 34 234,6 |
|  |  | Соисполнитель - администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 236,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы" |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 236,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель - администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 236,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2021-2025 годы" |  | всего | 955,3 | 2 102,7 | 3 155,5 | 6 330,0 | 3 230,0 |
|  |  | МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | 955,3 | 2 102,7 | 3 155,5 | 6 330,0 | 3 230,0 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы" |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы" |  | всего | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 |

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | "Обеспечение населения Балахнинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021-2025 годы" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 68 321,0 | 98 399,9 | 69 156,5 | 85 519,3 | 62 852,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 31 959,9 | 33 107,3 | 34 160,1 | 52 570,6 | 34 234,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 993,9 | 993,9 | 993,9 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 32 251,6 | 36 269,6 | 5 988,4 | 3 900,7 | 9 125,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 23 852,6 | 23 852,6 | 23 852,6 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 4 109,5 | 4 176,5 | 4 161,5 | 4 201,5 | 19 492,4 |
| Подпрограмма 1 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 1 140,0 | 28 747,2 | 28 747,2 | 43 983,2 | 24 315,9 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 236,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 993,9 | 993,9 | 993,9 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 1 140,0 | 3 900,7 | 3 900,7 | 3 900,7 | 9 040,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 23 852,6 | 23 852,6 | 23 852,6 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 275,9 |
| 1. Раздел "Основные мероприятия по развитию системы электроснабжения" |  |  | 2 235,3 | 30 989,9 | 32 042,7 | 50 453,2 | 29 555,5 |
| Основное мероприятие 1.1. | Монтаж участков уличного освещения и замена аварийных опор в районе многоквартирных домов на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Раздел "Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения" |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 820,9 |
| Основное мероприятие 2.1. | Строительство инженерных сетей по развитию системы теплоснабжения на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 820,9 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 820,9 |
| 3. Раздел "Основные мероприятия по развитию системы газоснабжения" |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 236,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Проектирование и строительство газопроводов на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 236,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 236,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Раздел "Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения" |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,4 |
| Основное мероприятие 4.1. | Строительство инженерных сетей по развитию системы водоснабжения на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,4 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,4 |
| 5. Раздел "Основные мероприятия по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод" |  |  | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 10 409,6 |
| Основное мероприятие 5.1. | Проектирование, строительство или реконструкции очистных сооружений на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 900,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 900,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2. | Очистка мелиоративных канав, обслуживание подземной ливневой канализации на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.3. | Строительство инженерных сетей по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 869,6 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 869,6 |
| 6. Раздел "Основные мероприятия по благоустройству территорий общественных пространств и дворовых территорий" |  |  | 0,0 | 27 607,2 | 27 607,2 | 27 607,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1. | Предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды муниципальных образований Балахнинского муниципального района, направленных на развитие городской среды на территориях муниципальных образований Балахнниского муниципального района Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 0,0 | 27 607,2 | 27 607,2 | 27 607,2 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 993,9 | 993,9 | 993,9 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 2 760,7 | 2 760,7 | 2 760,7 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 23 852,6 | 23 852,6 | 23 852,6 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2021-2025 годы" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 955,3 | 2 102,7 | 3 155,5 | 6 330,0 | 3 230,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 955,3 | 2 102,7 | 3 155,5 | 6 330,0 | 3 230,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Проведение инвентаризации захоронений на муниципальных межпоселенческих кладбищах, расположенных: г.Балахна ул. Челюскинцев и в районе р.Пыра | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Содержание муниципальных межпоселенческих кладбищ, расположенных: г.Балахна ул. Челюскинцев и в районе р.Пыра | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 955,3 | 2 002,7 | 955,5 | 1 530,0 | 1 530,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 955,3 | 2 002,7 | 955,5 | 1 530,0 | 1 530,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Выполнение работ по расширению территории муниципального межпоселенческого кладбища, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Балахна, ул. Челюскинцев | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 800,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 800,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Установка ограждений территории муниципального межпоселенческого кладбища, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Балахна, ул. Челюскинцев | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Ремонт (установка) общественных туалетов, контейнерных площадок для сбора мусора, резервуаров для воды на муниципальных межпоселенческих кладбищах, расположенных: г.Балахна ул. Челюскинцев и в районе р.Пыра | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 35 221,1 | 36 545,4 | 6 249,2 | 4 201,5 | 4 301,5 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 31 111,6 | 32 368,9 | 2 087,7 | 0,0 | 85,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 4 109,5 | 4 176,5 | 4 161,5 | 4 201,5 | 4 216,5 |
| Основное мероприятие 3.1. | Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 31 111,6 | 32 368,9 | 2 087,7 | 0,0 | 85,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 31 111,6 | 32 368,9 | 2 087,7 | 0,0 | 85,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 4 109,5 | 4 176,5 | 4 161,5 | 4 201,5 | 4 216,5 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 4 109,5 | 4 176,5 | 4 161,5 | 4 201,5 | 4 216,5 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 |
|  |  | (1) расходы бюджета района | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### 2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов и другие), что может привести к невыполнению муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Большое число участников реализации муниципальной программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

3. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации муниципальной программы, что потребует внесения изменений в муниципальную программу;

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств бюджетов поселений, что повлечет приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий.

Реализации Муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей строительства, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

## 3. Подпрограммы муниципальной программы

### 3.1. Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы»

### (далее - Подпрограмма 1)

### 3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 1 | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО». |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | - администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области; - администрации муниципальных образований, входящих в состав Балахнинского муниципального района Нижегородской области: город Балахна, рабочий поселок Гидроторф, рабочий поселок Малое Козино, рабочий поселок Больше Козино, Кочергинский сельсовет, Коневскеий сельсовет, Шеляуховский сельсовет; - организации, предприятия и учреждения всех форм собственности с которыми будут заключены соответствующие договора. |
| Цели Подпрограммы 1 | - создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - создание условий для обеспечения перспективного строительства объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер района; - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Балахнинского муниципального района на основе проведения благоустройства территорий в границах муниципальных образований Балахнинского муниципального района; - создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей Балахнинского муниципального района Нижегородской области. |
| Задачи Подпрограммы 1 | - увеличение надежности обеспечения услугами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, газоснабжения; - увеличение охвата потребителей приборами учета систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения; - увеличение доли доступности услуги для потребителей услуг электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, газоснабжения; - повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2021-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы» всего 15 236,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 15 236,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации Подпрограммы 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района Нижегородской области» к 2025 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: Система электроснабжения: 1) Надежность (бесперебойность) снабжения услугой: - аварийность системы электроснабжения – 0 ед.; - продолжительность оказания услуг – 24 часа/день. 2). Охват потребителей приборами учета: - обеспеченность приборами учета электроэнергии – 100%. 3). Доступность услуги для потребителей: - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 100%. Система теплоснабжения: 1). Надежность (бесперебойность) снабжения услугой: - аварийность системы электроснабжения – 0 ед.; - продолжительность оказания услуг – 24 часа/день. 2). Охват потребителей приборами учета: - Обеспеченность общедомовыми приборами учета – 100%. 3). Доступность услуги для потребителей: - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 100%. Система водоснабжения: 1) Надежность (бесперебойность) снабжения услугой: - аварийность системы электроснабжения – 0 ед.; - продолжительность оказания услуг – 24 часа/день. 2). Охват потребителей приборами учета: - Обеспеченность общедомовыми приборами учета – 100%. 3). Доступность услуги для потребителей: - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 100%. Система водоотведения и очистка сточных вод: 1) Надежность (бесперебойность) снабжения услугой: - аварийность системы электроснабжения – 0 ед.; - продолжительность оказания услуг – 24 часа/день. 2). Доступность услуги для потребителей: - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоотведения – 100%. Система газоснабжения: 1) Надежность (бесперебойность) снабжения услугой: - аварийность системы электроснабжения – 0 ед.; - продолжительность оказания услуг – 24 часа/день. 2). Доступность услуги для потребителей: - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге –100%. Благоустройство территорий дворовых территорий и общественных пространств: - доля благоустроенных муниципальных образований района в части общественных пространств к 2025 году стремится к 100%. Непосредственные результаты: - монтаж участков уличного освещения – 10 ед. - замена аварийных опор уличного освещения – 85 ед. - строительство инженерных сетей по развитию системы теплоснабжения – 1 ед. - проектирование и строительство газопроводов – 1 ед. - строительство инженерных сетей по развитию системы водоснабжения – 1 ед. - проектирование, строительство или реконструкции очистных сооружений – 1 ед. - очистка мелиоративных канав, обслуживание подземной ливневой канализации - 1 ед. - строительство инженерных сетей по развитию системы водоотведения – 1 ед. - количество муниципальных образований района, на территории которых проведено благоустройство общественных пространств – 7 ед. |

## 3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1

### 3.1.2.1.  Характеристика текущего состояния

Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1 отражена в п. 2.1. «Характеристика текущего состояния» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы.

### 3.1.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 1

### Цели и задачи Подпрограммы 1 отражены в п. 2.2. «Цели и задачи муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы, а также в паспорте муниципальной программы и паспорте Подпрограммы 1 муниципальной программы.

### 3.1.2.3. Этапы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 будет реализовываться в период 2021 – 2025 годы.

В период 2021-2025 годы возможно осуществить намеченные Подпрограммой 1 мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченные цели.

### 3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1».

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| Цели Подпрограммы 1 (в соответствии с паспортом Подпрограммы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 236,0 | 0,0 | 15 236,0 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 236,0 | 0,0 | 15 236,0 |
| 1 | раздел "Основные мероприятия по развитию системы электроснабжения" | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | раздел "Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения" | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основные мероприятия по развитию системы газоснабжения | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 236,0 | 0,0 | 15 236,0 |
| 3.1. | Проектирование и строительство газопроводов на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области | капвложения | 2024 | Администрация Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 236,0 | 0,0 | 15 236,0 |
| 4 | Раздел "Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения" | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Раздел "Основные мероприятия по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод" | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Раздел "Основные мероприятия по благоустройству территорий общественных пространств и дворовых территорий" | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды муниципальных образований Балахнинского муниципального района, направленных на развитие городской среды на территориях муниципальных образований Балахнниского муниципального района Нижегородской области | прочие расходы | 2022-2024 | муниципальные образования: «город Балахна», «рабочий поселок Большое Козино», «рабочий поселок Малое Козино», «рабочий поселок Гидроторф», «Кочергинский сельсовет», «Коневский сельсовет», «Шеляуховский сельсовет» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### 3.1.2.5.  Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1

### Индикаторы достижения цели  непосредственные результаты Подпрограммы 1 отражены в п. 2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы, а также в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы».

### 3.1.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 1

### Меры правового регулирования Подпрограммы 1 отражены в п. 2.6. «Меры правового регулирования муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы.

### 3.1.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1

### Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств бюджета Балахнинскогор муниципального района Нижегородской области (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) отражена в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального района» и таблице 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы.

### 3.1.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

При реализации Подпрограммы 1 возможно возникновение финансовых рисков, связанных:

- с неполным выделением бюджетных средств на реализацию мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы реализации Подпрограммы 1, что потребует внесения изменений в Подпрограмму 1;

- с недостаточным объемом собственных средств организаций, в связи с чем, подлежат уточнению объемы финансирования и сроки реализации, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Подпрограммы 1, что потребует внесения изменений в Подпрограмму 1;

- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, что повлечет увеличение затрат на отдельные подпрограммные мероприятия.

### 3.2. Подпрограмма 2  «Развитие услуг в сфере похоронного дела

### в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2021-2025 годы»

### (далее - Подпрограмма 2)

### 3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 2 | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО». |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | - организации, предприятия и учреждения всех форм собственности с которыми будут заключены соответствующие договора. |
| Цели Подпрограммы 2 | - совершенствование использования земельных площадей для захоронений; - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ. |
| Задачи Подпрограммы 2 | - увеличение мест захоронения на муниципальных межпоселенческих кладбищах; - увеличение удельного веса реконструированных и построенных элементов благоустройства кладбища. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2021-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета | Подпрограмма 2 «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2021-2025 годы» всего 15 773,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2021 год – 955,3 тыс. рублей; 2022 год – 2 102,7 тыс. рублей; 2023 год – 3 155,5 тыс. рублей; 2024 год – 6 330,0 тыс. рублей; 2025 год – 3 230,0 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации Подпрограммы 2 «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области» к 2025 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: 1. Увеличение мест захоронения на муниципальных межпоселенческих кладбищах – 1 ед. 2. Удельный вес реконструированных и построенных элементов благоустройства кладбища (в том числе ограждений, подъездов, контейнерных площадок, туалетов) – 5 ед. Непосредственные результаты: - проведение инвентаризации захоронений – 2 ед. - содержание муниципальных межпоселенческих кладбищ – 2 ед. - расширение территории муниципального межпоселенческого кладбища ул. Челюскинцев – 1 ед. - установка ограждений территории муниципального межпоселенческого кладбища – 1 ед. - установка контейнерных площадок для сбора мусора на муниципальных межпоселенческих кладбищах – 2 ед. - ремонт существующих контейнерных площадок для сбора мусора на муниципальных межпоселенческих кладбищах – 2 ед. |

## 3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2

### 3.2.2.1.  Характеристика текущего состояния

Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2 отражена в п. 2.1. «Характеристика текущего состояния» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы.

### 3.2.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2

### Цели и задачи Подпрограммы 2 отражены в п. 2.2. «Цели и задачи муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы, а также в паспорте муниципальной программы и паспорте Подпрограммы 2 муниципальной программы.

### 3.2.2.3. Этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 будет реализовываться в период 2021 – 2025 годы.

В период 2021-2025 годы возможно осуществить намеченные Подпрограммой 2 мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченные цели.

### 3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 2 отражена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2».

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| Цели Подпрограммы 2: (в соответствии с паспортом Подпрограммы) |  |  |  |  | 955,3 | 2 102,7 | 3 155,5 | 6 330,0 | 3 230,0 | 15 773,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2021-2025 годы" |  |  |  |  | 955,3 | 2 102,7 | 3 155,5 | 6 330,0 | 3 230,0 | 15 773,5 |
| 2.1. | Проведение инвентаризации захоронений на муниципальных межпоселенческих кладбищах, расположенных: г.Балахна ул. Челюскинцев и в районе р.Пыра | прочие расходы | 2023 | МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 |
| 2.2. | Содержание муниципальных межпоселенческих кладбищ, расположенных: г.Балахна ул. Челюскинцев и в районе р.Пыра | прочие расходы | 2021-2025 | МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | 955,3 | 2 002,7 | 955,5 | 1 530,0 | 1 530,0 | 6 973,5 |
| 2.3. | Выполнение работ по расширению территории муниципального межпоселенческого кладбища, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Балахна, ул. Челюскинцев | прочие расходы | 2024 | МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 800,0 | 0,0 | 4 800,0 |
| 2.4. | Установка ограждений территории муниципального межпоселенческого кладбища, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Балахна, ул. Челюскинцев | прочие расходы | 2025 | МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| 2.5. | Ремонт (установка) общественных туалетов, контейнерных площадок для сбора мусора, резервуаров для воды на муниципальных межпоселенческих кладбищах, расположенных: г.Балахна ул. Челюскинцев и в районе р.Пыра | прочие расходы | 2022 | МКУ "Департамент ЖКХ и КС" МО "БМР НО" | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

### 3.2.2.5.  Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

### Индикаторы достижения цели  непосредственные результаты Подпрограммы 2 отражены в п.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы, а также в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы».

### 3.2.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 2

### Меры правового регулирования Подпрограммы 2 отражены в п. 2.6. «Меры правового регулирования муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы.

### 3.2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2

### Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств бюджета Балахнинскогор муниципального района Нижегородской области (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) отражена в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального района» и таблице 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы.

### 3.2.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

При реализации Подпрограммы 1 возможно возникновение финансовых рисков, связанных:

- с неполным выделением бюджетных средств на реализацию мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы реализации Подпрограммы 2, что потребует внесения изменений в Подпрограмму 2;

- с возникновением форс-мажорные обстоятельств;

Влияние рисков на реализацию Подпрограммы 2 возможно минимизировать путем своевременного принятия необходимых нормативных правовых актов Балахнинского муниципального района Нижегородской области.

### 3.3. Подпрограмма 3  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области                                   на 2021-2025 годы»

### (далее - Подпрограмма 3)

### 3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3

| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 3 | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | - администрации муниципальных образований, входящих в состав Балахнинского муниципального района Нижегородской области: город Балахна, рабочий поселок Гидроторф, рабочий поселок Малое Козино, рабочий поселок Больше Козино, Кочергинский сельсовет, Коневскеий сельсовет, Шеляуховский сельсовет; - организации, предприятия и учреждения всех форм собственности с которыми будут заключены соответствующие договора. |
| Цели Подпрограммы 3 | - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения. |
| Задачи Подпрограммы 3 | повышение энергетической эффективности объектов. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | 2021-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета | - |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации Подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Балахнинского муниципального района Нижегородской области» к 2025 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии - 100% к 2025 году; - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии - 80% к 2025 году; - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды - 95% к 2025 году; - доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды – 80% к 2025 году. Непосредственные результаты: Экономия энергетических ресурсов (электроэнергия) к 2025 году: 38 846,4 тыс. руб. / 4 764,9 тыс.кВт. |

## 3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3

### 3.3.2.1.  Характеристика текущего состояния

Характеристика текущего состояния Подпрограммы 3 отражена в п. 2.1. «Характеристика текущего состояния» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы.

### 3.3.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 3

### Цели и задачи Подпрограммы 3 отражены в п. 2.2. «Цели и задачи муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы, а также в паспорте муниципальной программы и паспорте Подпрограммы 3 муниципальной программы.

### 3.3.2.3. Этапы реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 будет реализовываться в период 2021 – 2025 годы.

В период 2021-2025 годы возможно осуществить намеченные Подпрограммой 3 мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченные цели.

### 3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 3 отражена в таблице 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы.

### 3.3.2.5.  Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3

### Индикаторы достижения цели  непосредственные результаты Подпрограммы 3 отражены в п.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы, а также в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы».

### 3.3.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 3

### Меры правового регулирования Подпрограммы 2 отражены в п. 2.6. «Меры правового регулирования муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы.

### 3.3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 3

### Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 за счет средств бюджета Балахнинского муниципального района Нижегородской области (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) отражена в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального района» и таблице 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» муниципальной программы.

### 3.3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3

При реализации Подпрограммы 3 возможно возникновение финансовых рисков, связанных:

- с неполным выделением средств муниципальных образований на реализацию мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы реализации Подпрограммы 3, что потребует внесения изменений в Подпрограмму 3;

- с возникновением форс-мажорные обстоятельств.

Влияние рисков на реализацию Подпрограммы 3 возможно минимизировать путем своевременного принятия необходимых нормативных правовых актов Балахнинского муниципального района Нижегородской области.

### 3.4. Подпрограмма 4  «Обеспечение деятельности муниципальной программы                            на 2021-2025 годы»

### (далее - Подпрограмма 4)

### 3.4.1. Паспорт Подпрограммы 4

| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 4 | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 4 | Администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
| Цели Подпрограммы 4 | Обеспечение достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы |
| Задачи Подпрограммы 4 | Обеспечение содержания деятельности МКУ «Департамент ЖКХ» и КС» МО «БМР НО», являющегося муниципальным заказчиком – координатором муниципальной программы. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | 2021-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы» всего 155 023,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2021 год – 31 004,6 тыс. рублей; 2022 год – 31 004,6 тыс. рублей; 2023 год – 31 004,6 тыс. рублей; 2024 год – 31 004,6 тыс. рублей; 2025 год – 31 004,6 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» к 2025 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: - удельный вес кассовых расходов в общем объеме выделенных бюджетных ассигнований на муниципальную программу составит 100%. |

Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы в целях их обоснования отражены в таблице 5 «Распределение средств бюджета района на подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам» и  аналитически распределяются по подпрограммам муниципальной программы.

#### Таблица 5. Распределение средств бюджета района на подпрограммы

#### «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы»

#### по подпрограммам

| Наименование | Код бюджетной классификации |  | Расходы по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | целевая статья расходов | вид расходов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы», в том числе: | 06 4 00 00000 | 000 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 06 4 01 00000 | 000 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 06 4 01 00590 | 000 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 | 31 004,6 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 06 4 01 00590 | 100 | 25 256,6 | 25 256,6 | 25 256,6 | 25 256,6 | 25 256,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 06 4 01 00590 | 200 | 4 598,0 | 4 598,0 | 4 598,0 | 4 598,0 | 4 598,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 06 4 01 00590 | 800 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 |

## 4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы определяется достижением непосредственных результатов показателей муниципальной программы, а также плановыми значениями целевых индикаторов муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить к 2025 году:

1). по итогам реализации Подпрограммы 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района Нижегородской области»:

- монтаж участков уличного освещения – 10 ед.

- замена аварийных опор уличного освещения – 85 ед.

- строительство инженерных сетей по развитию системы теплоснабжения – 1 ед.

- проектирование и строительство газопроводов – 1 ед.

- строительство инженерных сетей по развитию системы водоснабжения – 1 ед.

- проектирование, строительство или реконструкции очистных сооружений – 1 ед.

- очистка мелиоративных канав, обслуживание подземной ливневой канализации  - 1 ед.

- строительство инженерных сетей по развитию системы водоотведения – 1 ед.

- количество муниципальных образований района, на территории которых проведено благоустройство общественных пространств – 7 ед.

2). по итогам реализации Подпрограммы 2 «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области»:

- проведение инвентаризации захоронений – 2 ед.

- содержание муниципальных межпоселенческих кладбищ – 2 ед.

- расширение территории муниципального межпоселенческого кладбища ул. Челюскинцев  – 1 ед.

- установка ограждений территории муниципального межпоселенческого кладбища – 1 ед.

- установка контейнерных площадок для сбора мусора на муниципальных межпоселенческих кладбищах – 2 ед.

- ремонт существующих контейнерных площадок для сбора мусора на муниципальных межпоселенческих кладбищах – 2 ед.

3). по итогам реализации Подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Балахнинского муниципального района Нижегородской области»:

- экономия энергетических ресурсов (электроэнергия) к 2025 году: 38 846,4 тыс. руб. /       4 764,9 тыс.кВт.

4). по итогам реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

#### - удельный вес кассовых расходов в общем объеме выделенных бюджетных ассигнований на муниципальную программу составит 100%.

## 5. Механизм взаимодействия муниципального заказчика-координатора муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы

## Управление реализацией муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком-координатором совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

## Соисполнители муниципальной программы ежегодно, а также при необходимости направляют муниципальному заказчику-координатору муниципальной программы информацию для проведения актуализации сведений муниципальной программы.

## Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы ежегодно, а также при необходимости и по мере поступления информации для актуализации сведений муниципальной программы от соисполнителей муниципальной программы, проводит работу по внесению изменений в муниципальную программу.

## Муниципальный заказчик-координатор осуществляет мониторинг за реализацией муниципальной программы. Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

## В рамках реализации муниципальной программы и проведения мониторинга за реализацией муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы представляют муниципальному заказчику-координатору:

- информацию о расходах за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы – в части мероприятий, соисполнителями по которым являются (далее – информация);

- отчет по исполнению муниципальной программы – в части мероприятий, соисполнителями по которым являются (далее – отчет).

## Информация и отчет предоставляются муниципальному заказчику-координатору по формам и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Балахнинского муниципального района Нижегородской области, муниципального образования «город Балахна» Балахнинского муниципального района Нижегородской области, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утв. постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 05.06.2018 №1146.

#### _________________________________