Отчёт

о выполнении в 2021 году природоохранных мероприятий,

направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду

Балахнинского муниципального округа

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки выполнения | Источник финансирования | Экологический эффект | Отметка о выполнении, причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Город Балахна» |
| Охрана атмосферного воздуха |
| 1. | Приобретение и установка фильтров очистки выбросов к системе вентиляции гальванического производства ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» | 2021 | Средства предприятия | Снижение выбросов загрязняющих веществ а атмосферный воздух (степень очистки 80%) | Выполнено |
| Охрана водного бассейна |
| 2. | Модернизация локальных очистных сооружений ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» | 2021 | Средства предприятия | Снижение сброса вредных веществ в р. Волга | Выполнено |
| 3. | Переход на использование современного анионного флокулянта AN 934 SH ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» | 2021 | Средства предприятия | Укрупнение и осаждение нерастворимых соединений, снижение концентрации соединений гидроокисей тяжелых металлов | Выполнено |
| 4. | Приобретение спектрофотометра В-1200 и фотометра КФК-3 «ЗОМЗ» ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» | 2021 | Средства предприятия | Определение наличие и концентрации тяжелых металлов в сточных водах | Выполнено |
| 5. | Проведение аудита работы очистных сооружений ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» | 2021 | Средства предприятия | Анализ работы и улучшение технологии очистки сточных вод | Выполнено |
| 6. | Размещение флотационной установки в существующем здании отдела подготовки массы цеха основного производства, установка и пуско-наладка оборудования ООО «БКФ» | 2021 | Средства предприятия | Очистка сточных вод цеха основного производства, обеспечение соблюдения нормативных показателей общих свойств и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах | Начало работы по размещению флотационной установки в существующем здании отдела подготовки массы цеха основного производства. Пуск флотационной установки планируется в 2022 году. |
| 7. | Пуск в работу PSN-30 (сепаратор)в макулатурном участке цеха основного производства ООО «БКФ» | 2021 | Средства предприятия | Сортировка, удаление из производственного потока образующихся отходов | Выполнено |
| 8. | Ремонт канализационных насосных станций: -замена запорной арматуры (22ед) - ремонт, замена насосного оборудования (48ед) АО «НОКК» | 2021 | Средства предприятия | Недопущение загрязнения водного объекта хозбытовыми стоками | Выполнено |
| 9. | Замена канализационных сетей (0,23км) АО «НОКК» | 2021 | Средства предприятия | Недопущение загрязнения водного объекта хозбытовыми стоками | Выполнено |
| 10. | Ремонт канализационных колодцев (34ед) АО «НОКК» | 2021 | Средства предприятия | Недопущение загрязнения водного объекта хозбытовыми стоками | Выполнено |
| 11. | Очистка прибрежной защитной полосы от мусора ООО «БиотехСервис» | 2021 | Средства предприятия | Исключение загрязнения поверхностных вод р.Волга | Выполнено |
| 12. | Удаление поросли, кустарники на территории прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны ООО «БиотехСервис» | 2021 | Средства предприятия | Исключение зарастания территории прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны | Выполнено |
| 13. | Ввод в эксплуатацию после проведенной реконструкции (ремонта) вторичного отстойника (1) (пуско-наладочные работы) ООО «БиотехСервис» | 2021 | Средства предприятия | Снижение массы сброса загрязняющих веществ в водный объект | Выполнено |
| Отходы |
| 14. | Приобретение машины для переработки кустов и веток деревьев в опилки после санитарной вырезки на территории ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» | 2021 | Средства предприятия | Исключение вывоза на полигон ТКО древесных отходов и загрязнения окружающей среде | Выполнено |
| Сохранение и развитие зеленого фонда |
| 15. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения Отдел благоустройства и дорожной деятельности | 2021 | Средства местного бюджета | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения | Мониторинг проводился, формирование новых площадей озеленения не требуется. |
| 16. | Рубки ухода, расчистка территорий от неперспективного самосева, кронирование и вырубки деревьев Отдел благоустройства и дорожной деятельности | 2021 | Средства местного бюджета | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения | Выполнено (было спилено 303 дерева, кронировано 27 деревьев) |
| 17. | Побелка деревьев, расположенных по центральным улицам города Балахна (ул.Дзержинского, ул.Энгельса, пр.Дзержинского) Отдел благоустройства и дорожной деятельности | 2021 | Средства местного бюджета | Сохранение зеленых насаждений на территории г.Балахна | Выполнено |
| Территория Гидроторфского территориального отдела |
| Охрана атмосферного воздуха |
| 18. | Восстановление гидрологического режима осушенных территорий торфоразработок р.п.Гидроторф | 2021 | Местный бюджет, средства инвесторов | Исключение выброса загрязняющих веществ в атмосферу | 2021, не выполнено (отсутствие финансирования) |
| Охрана водного бассейна |
| 19. | Строительство уличных канализационных сетей частного сектора р.п. Гидроторф | 2021 | Местный бюджет | Предотвращение аварийного загрязнения сточными водами рельефа местности, водных объектов и грунтовых вод. Ликвидация выгребных ям | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |
| 20. | Очистка мелиоративных канав в п. Гидроторф | 2021 | Местный бюджет | Создание оптимального водного режима, снижение загрязнения водного объекта | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 21. | Очистка заиленных водоемов р.п.Гидроторф | 2021 | Местный бюджет | Очистка водного объекта и прибрежной зоны | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| Сохранение и развитие зеленого фонда |
| 22. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения Гидроторфский территориальный отдел | 2021 | Средства поселения | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения | Выполнено |
| 23. | Посадка зеленых насаждений на территории поселения Гидроторфский территориальный отдел | 2021 | Местный бюджет | Улучшение экологической обстановки в поселении | Выполнено |
| Территория Большекозинского территориального отдела |
| Охрана атмосферно воздуха |
| 24. | Ремонт котла ул.Пушкина МУП «Большое Козино» | 2021 | Местный бюджет | Сокращение выбросов в атмосферный воздух взвешенных веществ | Выполнено |
| Сохранение и развитие зеленого фонда |
| 25. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения | 2021 | Местный бюджет | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения | 2021,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 26. | Посадка зеленых насаждений на территории поселения | 2021 | Местный бюджет | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2021,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 27. | Создание препятствий для биологического загрязнения природной среды за счет инвазии заносных видов растений (Борщевика) на территории поселения | 2021 | Местный бюджет | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) на территории поселения | 2021, не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 28. | Посадка защитного зеленого экрана вдоль городских магистралей | 2021 | Местный бюджет | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2021,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| Отходы |
| 29. | Использование отходов инертных материалов (лома керамических изоляторов) для планировки территории подстанции «Луч» ПАО «ФСК ЕЭС» | 2021 | Средства предприятия | Уменьшение количества отходов, вывозимых на полигон ТКО | Выполнено, 1,6 т лома керамических изоляторов использовано при планировке территории подстанции |
| Территория Малокозинского территориального отдела |
| Охрана водного бассейна |
| 30. | Очистка, углубление противопожарных водоемов, ремонт ГТС на р.Жужла и р. Митинка | 2021 | Местный бюджет | Очистка акваторий водоемов на территории поселения | 2021,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 31. | Очистка пойм рек | 2021 | Местный бюджет | Очистка акваторий водоемов на территории поселения | 2021,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 32. | Очистные сооружения сточных вод р.п.Малое Козино МУП «МП БРКК» | 2021 | Областной бюджет | Ликвидация сброса неочищенных сточных вод в р.Волга 140,0тыс.м3/год | Не выполнено |
| 33. | Строительство (реконструкция) очистных сооружений, расположенных в р.п. Первое Мая | 2021 | Местный бюджет | Снижение сбросов сточных вод | Не выполнено (отсутствие финансирования). Перенесено на 2022г. |
| Развитие и сохранение зеленого фонда |
| 34. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселения с определением мест перспективного озеленения | 2021 | Местный бюджет | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений | Выполнено |
| 35. | Посадка зеленых насаждений | 2021 | Местный бюджет | Улучшение экологической обстановки в поселениях района | Выполнено |
| 36. | Создание препятствий для биологического загрязнения природной среды за счет инвазии заносных видов растений (Борщевика) на территории поселения | 2021 | Местный бюджет | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) на территории поселения | Выполнено Произведено опрыскивание борщевика гербицидами на общей площади 10 га. |
| Территория Кочергинского территориального отдела |
| Охрана водного бассейна |
| 37. | Разработка проекта и строительство очистных сооружений д. Истомино | 2021 | Средства местного о областного бюджета | Улучшение экологической обстановки в поселении | Выполнено частично (выполнены работы по формированию земельного участка |
| 38. | Приобретение и установка нового навозоуборочного транспортера ООО «Правдинское» | 2021 | Средства предприятия | Исключение попадания навоза на открытый грунт и в водные объекты при уборке фермы | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| Развитие и сохранение зеленого фонда |
| 39. | Создание препятствий для биологического загрязнения природной среды за счет инвазии заносных видов растений (Борщевика) на территории поселения | 2021 | Местный бюджет | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) на территории поселения | 2021,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 40. | Организация работы по борьбе с Борщевиком (4га) ООО «Исток» | 2021 | Средства предприятия | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) | Выполнено |
| 41. | Борьба с Борщевиком ООО «Правдинское» | 2021 | Средства предприятия | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) | Выполнено |
| Территория Коневского территориального отдела |
| Сохранение и развитие зеленого фонда |
| 42. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселения с определением мест перспективного озеленения | 2021 | Местный бюджет | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений | Выполнено |
| 43. | Посадка зеленых насаждений | 2021 | Местный бюджет | Улучшение экологической обстановки в поселениях района | 2021,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| Шеляуховский территориальный отдел |
| Охрана водного бассейна |
| 44. | Очистка прибрежной зоны озёр д. Шеляухово, озера Михалево, береговой линии р.Волга | 2021 | Местный бюджет | Улучшение состояния прибрежной зоны, создание благоприятной зоны отдыха для населения. | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 45. | Очистка мелиоративных канав | 2021 | Местный бюджет | Улучшение качества земель | 2021,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 46. | Капитальный ремонт железобетонных конструкций первичного отстойника (МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья) | 2021 | Средства предприятия | Бесперебойная работа системы водоотведения, недопущение загрязнения водного объекта сточными водами | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 47. | Замена канализационных сетей (МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья) | 2021 | Средства предприятия | Бесперебойная работа системы водоотведения, недопущение загрязнения водного объекта сточными водами | Выполнено |
| 48. | Замена канализационных колодцев (МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья) | 2021 | Средства предприятия | Бесперебойная работа системы водоотведения, недопущение загрязнения водного объекта сточными водами | Выполнено |
| Сохранение и развитие зеленого фонда |
| 49. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения | 2021 | Местный бюджет | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений | 2021,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 50. | Посадка зеленых насаждений на территории поселений | 2021 | Местный бюджет | Улучшение экологической обстановки в поселениях района | 2021,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 51. | Создание препятствий для биологического загрязнения природной среды за счет инвазии заносных видов растений (Борщевика) на территории поселения | 2021 | Местный бюджет | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) на территории поселения | 2021,не выполнено (отсутствие финансирования) |

Начальник сектора экологии

администрации Балахнинского муниципального округа                                                                            Е.Е.Макарова