Отчёт

о выполнении в 2020 году природоохранных мероприятий,

направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду

Балахнинского муниципального округа

| № п/п |  | Содержание мероприятия |  | Сроки выполнения | Источник финансирования |  |  | Экологический эффект |  | Отметка о выполнении, причина невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Город Балахна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Установка фильтров очистки выбросов вентиляции гальванического производства (абсорбент) ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Снижение содержания загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  | Выполнено |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Модернизация локальных очистных сооружений ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Снижение сброса вредных веществ в р. Волга |  | Частично выполнено (было проведено обследование АО «ИЭМЗ» «Купол» и выданы предложения по модернизации) |  |
| 3. |  | Приобретение и монтаж приборов контроля состава сточных вод ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Снижение содержания загрязняющих веществ в сточной воде |  | Выполнено |  |
| 4. |  | Приобретение и монтаж оборудования доочистки стоков после осаждения ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Снижение содержания загрязняющих веществ в сточной воде |  | Не выполнено Перенос на 2021 год |  |
| 5. |  | Приобретение и монтаж установки автоматической дозировки реагента ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Снижение содержания загрязняющих веществ в сточной воде |  | Выполнено |  |
| 6. |  | Проработка возможности размещения флотационной установки в существующем здании отдела подготовки массы цеха основного производства ООО «БКФ» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Очистка сточных вод цеха основного производства, обеспечение соблюдения нормативных показателей общих свойств и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах |  | Вопрос проработан Размещение флотационной установки в существующем здании отдела подготовки массы цеха основного производства запанировано на 2021 год |  |
| 7. |  | Пуск в работу PSN-30 (сепаратор)в макулатурном участке цеха основного производства ООО «БКФ» |  | 2019-2020 | Средства предприятия |  |  | Сортировка, удаление из производственного потока образующихся отходов |  | Проведены пуско-наладочные работы. Выявлена неисправная работа некоторых узлов и агрегатов. Пуск сепаратора в работу планируется на 2021 год. |  |
| 8. |  | Ремонт канализационных насосных станций (20 шт): -замена запорной арматуры (25ед) - ремонт, замена насосного оборудования (50ед) ООО «БКК» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Недопущение загрязнения водного объекта хозбытовыми стоками |  | Выполнено |  |
| 9. |  | Замена канализационных сетей (0,08км) ООО «БКК» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Недопущение загрязнения водного объекта хозбытовыми стоками |  | Выполнено |  |
| 10. |  | Ремонт канализационных колодцев (20ед) |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Недопущение загрязнения водного объекта хозбытовыми стоками |  | Выполнено |  |
| 11. |  | Очистка прибрежной защитной полосы от мусора ООО «БиотехСервис» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Исключение загрязнения поверхностных вод р.Волга |  | Выполнено |  |
| 12. |  | Удаление поросли, кустарники на территории прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны ООО «БиотехСервис» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Исключение зарастания территории прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны |  | Выполнено |  |
| 13. |  | Очистка от бытового мусора берегов водных объектов на озере Земснаряд в г.Балахна |  | 2020 | Без привлечения средств (акция «Вода России» |  |  | Исключение зарастания территории прибрежной защитной полосы |  | Было собрано 1,2 куб.м. мусора, очищена береговая полоса пляжа 320 м и близлежащая территория |  |
| Сохранение и развитие зеленого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения Департамент ЖКХ и КС |  | 2020 | Средства местного бюджета |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения |  | Мониторинг проводился, формирование новых площадей озеленения не требуется. |  |
| 15. |  | Рубки ухода, расчистка территорий от неперспективного самосева, кронирование и вырубки деревьев Департамент ЖКХ и КС |  | 2020 | Средства местного бюджета |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения |  | Выполнено |  |
| 16. |  | Побелка деревьев, расположенных по центральным улицам города Балахна (ул.Дзержинского, ул.Энгельса, пр.Дзержинского) Департамент ЖКХ и КС |  | 2020 | Средства местного бюджета |  |  | Сохранение зеленых насаждений на территории МО «Город Балахна» |  | Выполнено |  |
| «Рабочий посёлок Гидроторф» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Восстановление гидрологического режима осушенных территорий торфоразработок р.п.Гидроторф |  | 2020 | Средства поселения, средства инвесторов |  |  | Исключение выброса загрязняющих веществ в атмосферу |  |  | 2020, не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 18. |  | Замена фильтров вытяжной вентиляции металлизаторов ООО «Биаксплен» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Исключение попадания выбросов от металлизаторов в атмосферный воздух |  |  | Выполнено |
| 19. |  | Строительство установки по очистке газовых выбросов (абсорбер) ЗАО «ФормМат» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Сокращение выбросов в атмосферу взвешенных веществ |  |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Строительство уличных канализационных сетей частного сектора р.п. Гидроторф |  | 2020 | Средства района, средства поселения |  |  | Предотвращение аварийного загрязнения сточными водами рельефа местности, водных объектов и грунтовых вод. Ликвидация выгребных ям |  | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |  |
| 21. |  | Очистка мелиоративных канав в п. Гидроторф |  | 2020 | Средства поселения |  |  | Создание оптимального водного режима, снижение загрязнения водного объекта |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 22. |  | Очистка заиленных водоемов р.п.Гидроторф |  | 2020 | Средства поселения |  |  | Очистка водного объекта и прибрежной зоны |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 23. |  | Разработка проекта строительства ливневой канализации на участке товарно-сырьевой базы (ООО «Химпродукт-Балахна») |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Исключение загрязнения грунтовых вод |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) Перенесено на 2021 год. |  |
| 24. |  | Внедрение очистных сооружений стоков (АО «Балахнинское стекло») |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Исключение загрязнения водного объекта |  | 2020, не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 25. |  | Внедрение установки коагуляции (ЗАО «Балахнинское стекло») |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Исключение загрязнения водного объекта |  | 2020, не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 26. |  | На Бурцевском карьере очищена береговая полоса пляжа 450 м и близлежащий лесной массив |  | 2020 | Без привлечения средств (акция «Вода России» |  |  | Исключение загрязнения водного объекта |  | Было собрано 4,5 куб.м мусора |  |
| Сохранение и развитие зеленого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения Администрация р.п. Гидроторф |  | 2020 | Средства поселения |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения |  | Выполнено |  |
| 28. |  | Посадка зеленых насаждений на территории поселения Администрация р.п. Гидроторф |  | 2020 | Средства поселения |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселении |  | Выполнено |  |
| «Рабочий поселок Б. Козино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана атмосферно воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Ввод в эксплуатацию новых современных газовых котлов в котельной ул. Олимпийская 40а 075 МВт МУП «Большое Козино» |  | 2020 | Местный бюджет |  |  | Сокращение выбросов в атмосферный воздух взвешенных веществ |  | Выполнено |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Уборка территории пляжа на р.Пыра в районе ул.Большая Школьная |  | 2020 | Без привлечения средств (акция «Вода России» |  |  | Исключение загрязнения водного объекта |  | Было собрано 1,9 куб.м мусора, очищена береговая полоса 300 м и близлежащая территория |  |
| Сохранение и развитие зеленого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения |  | 2020 | Средства поселения |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения |  | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 32. |  | Посадка зеленых насаждений на территории поселения |  | 2020 | Средства поселения |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселении |  | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 33. |  | Создание препятствий для биологического загрязнения природной среды за счет инвазии заносных видов растений (Борщевика) на территории поселения |  | 2020 | Средства поселений |  |  | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) на территории поселения |  | 2020, не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 34. |  | Посадка защитного зеленого экрана вдоль городских магистралей |  | 2020 | Средства поселения |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселении |  | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| Отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Использование отходов инертных материалов (лома керамических изоляторов) для планировки территории подстанции «Луч» ПАО «ФСК ЕЭС» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Уменьшение количества отходов, вывозимых на полигон ТКО |  | Выполнено, 1,8 т лома керамических изоляторов использовано при планировке территории подстанции |  |
| «Рабочий поселок М. Козино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Очистка, углубление противопожарных водоемов, ремонт ГТС на р.Жужла и р. Митинка |  | 2020 | Средства поселения |  |  | Очистка акваторий водоемов на территории поселения |  | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 37. |  | Очистка пойм рек |  | 2020 | Средства поселения |  |  | Очистка акваторий водоемов на территории поселения |  | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 38. |  | Очистные сооружения сточных вод р.п.Малое Козино МУП «МП БРКК» |  | 2020 | Областной бюджет |  |  | Ликвидация сброса неочищенных сточных вод в р.Волга 140,0тыс.м3/год |  | Не выполнено |  |
| 39. |  | Строительство новых сооружений для сбора и очистки сточных вод, поступающих с промышленной площадки комбината (локальных очистных сооружений) ФГКУ комбинат «Монтаж» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Снижение сбросов нефтепродуктов в сточных водах |  | Выполнено |  |
| 40. |  | Строительство (реконструкция) очистных сооружений, расположенных в р.п. Первое Мая |  | 2020 | Средства поселения, средства района |  |  | Снижение сбросов сточных вод |  | Не выполнено (отсутствие финансирования). Перенесено на 2021 г. |  |
| Развитие и сохранение зеленого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселения с определением мест перспективного озеленения |  | 2020 | Средства поселения |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений |  | Выполнено |  |
| 42. |  | Посадка зеленых насаждений |  | 2020 | Средства поселений |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселениях района |  | Выполнено |  |
| 43. |  | Создание препятствий для биологического загрязнения природной среды за счет инвазии заносных видов растений (Борщевика) на территории поселения |  | 2020 | Средства поселений |  |  | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) на территории поселения |  | Выполнено Произведено опрыскивание борщевика гербицидами на общей площади 10 га. |  |
| «Кочергинский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Замена бытовых печей на газовое оборудование |  | 2020 | Средства поселения |  |  | Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Разработка проекта и строительство очистных сооружений д. Истомино |  | 2020 | Средства местного о областного бюджета |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселении |  | Выполнено частично (выполнены работы по формированию земельного участка, выполнено проектирование, стадия госэкспертизы) |  |
| 46. |  | Приобретение и установка нового навозоуборочного транспортера ООО «Правдинское» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Исключение попадания навоза на открытый грунт и в водные объекты при уборке фермы |  | 2020,не выполнено Перенесено на 2021 год |  |
| 47. |  | Уборка карьера в д.Липовки |  | 2020 | Без привлечения средств (акция «Вода России» |  |  | Исключение загрязнения водного объекта |  | Было собрано 2,3 куб.м мусора, очищена береговая полоса 600 м и прилегающая территория |  |
| Развитие и сохранение зеленого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Создание препятствий для биологического загрязнения природной среды за счет инвазии заносных видов растений (Борщевика) на территории поселения |  | 2020 | Средства поселений |  |  | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) на территории поселения |  | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 49. |  | Организация работы по борьбе с Борщевиком (4га) ООО «Исток» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) |  | Выполнено |  |
| 50. |  | Борьба с Борщевиком ООО «Правдинское» |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) |  | Выполнено |  |
| «Коневский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Строительство септика по ул.Свердлова д.Конево (МУП «Конево») |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Ликвидация загрязнения почвы и грунтовых и поверхностных вод |  | Выполнено |  |
| Сохранение и развитие зеленого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселения с определением мест перспективного озеленения |  | 2020 | Средства поселения |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений |  | Выполнено |  |
| 53. |  | Посадка зеленых насаждений |  | 2020 | Средства поселений |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселениях района |  | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| «Шеляуховский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  | Очистка прибрежной зоны озёр д. Шеляухово, озера Михалево, береговой линии р.Волга |  | 2020 | Средства поселения |  |  | Улучшение состояния прибрежной зоны, создание благоприятной зоны отдыха для населения. |  | Выполнено |  |
| 55. |  | Очистка мелиоративных канав |  | 2020 | Средства поселения |  |  | Улучшение качества земель |  | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 56. |  | Ремонт первичного отстойника №2,4, ремонт погружного насоса, ремонт компрессора, ремонт дренажного насоса, ремонт вторичного отстойника (МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья) |  | 2020 | Средства предприятия |  |  | Улучшение качества очистки сточных вод, бесперебойная работа очистных сооружений |  | Выполнено |  |
| Сохранение и развитие зеленого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения |  | 2020 |  |  | Средства поселения | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений |  | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |  |
| 58. | Посадка зеленых насаждений на территории поселений |  | 2020 |  |  | Средства поселения | Улучшение экологической обстановки в поселениях района |  | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |  |
| 59. | Создание препятствий для биологического загрязнения природной среды за счет инвазии заносных видов растений (Борщевика) на территории поселения |  | 2020 |  |  | Средства поселений | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) на территории поселения |  | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |  |

Начальник сектора экологии

администрации Балахнинского муниципального округа                                                                            Е.Е.Макарова