Отчёт

о выполнении в 2019 году природоохранных мероприятий,

направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду

Балахнинского муниципального района

| № п/п |  | Содержание мероприятия |  | Сроки выполнения | Источник финансирования |  |  | Экологический эффект |  | Отметка о выполнении, причина невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Город Балахна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Передача для утилизации дымовых газов из газоходов дымовых труб ООО «ЦНТ «Реал-Инвест» в количестве 120,96 млн.м3в год АО «Волга» |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Сокращение выбросов в атмосферный воздух |  | Выполнено |  |
| 2. |  | Теплотехнические режимно-наладочные испытания котлов с составлением режимных карт АО «Волга» |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Поддержание оптимальных режимов эксплуатации соблюдение нормативов выбросов загрязняющих веществ |  | Выполнено |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Модернизация локальных очистных сооружений ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» |  | 2019-2020 | Средства предприятия |  |  | Снижение сброса вредных веществ в р. Волга |  | Определены технические решения для модернизации |  |
| 4. |  | Приобретение, монтаж флотационной установки на 350 м.куб/ч ООО «БКФ» |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Очистка и повторное использование оборотной воды, сокращение расхода свежей воды, снижение загрязняющих веществ в сточных водах |  | Выполнено |  |
| 5. |  | Строительство здания для размещения флотационной установки, монтаж и пуско-наладка оборудования ООО «БКФ» |  | 2019-2020 | Средства предприятия |  |  | Очистка сточных вод основного производства, обеспечение соблюдения нормативных показателей общих свойств и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу ЦСВ |  | Не выполнено Разработан проект локальной очистки сточных вод. Строительство здания для размещения флотационной установки перенесено на 2021 год в связи с отсутствием денежных средств. |  |
| 6. |  | Очистка прибрежной защитной полосы от мусора ООО «БиотехСервис» |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Исключение загрязнения поверхностных вод р.Волга |  | Выполнено |  |
| 7. |  | Водолазное обследование и очистка дна водоема оз. «Земснаряд» МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» с привлечением волонтеров |  | 2019 | Средства местного бюджета |  |  | Очистка прибрежной зоны |  | Выполнено |  |
| 8. |  | Уборка территории от мусора в местах отдыха: -оз. «Земснаряд», -Теплое озеро, - ул. Лесопильная (в районе водозабора) МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» |  | 2019 | Средства местного бюджета |  |  | Очистка прибрежной зоны |  | Выполнено |  |
| ОТХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Очистка карты шламоотвала ХВО от шлама химводоочистки (5 КО) и вывоз последнего для размещения на полигон АО «Волга» |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Восстановление вместимости карты шламоотвала, с целью дальнейшей эксплуатации |  | Выполнено |  |
| Сохранение и развитие зеленого фонда поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» |  | 2019 | Средства местного бюджета |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения |  | Мониторинг проводился, формирование новых площадей озеленения не требуется. |  |
| 11. |  | Рубки ухода, расчистка территорий от неперспективного самосева, кронирование и вырубки деревьев МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» |  | 2019 | Средства местного бюджета |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения |  | Выполнено |  |
| 12. |  | Побелка деревьев, расположенных по центральным улицам города Балахна (ул.Дзержинского, ул.Энгельса, пр.Дзержинского) МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» |  | 2019 | Средства местного бюджета |  |  | Сохранение зеленых насаждений на территории МО «Город Балахна» |  | Выполнено |  |
| Отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Восстановление и пуск в работу пресса для отходов в цехе основного производства ООО «БКФ» |  | 2019-2020 | Средства предприятия |  |  | Снижение объема образования отходов |  | Разработан проект по обезвреживанию и прессованию отходов в макулатурном участке цеха основного производства, взаимосвязан с проектом локальной очистки сточных вод |  |
| 14. |  | Ввод в эксплуатацию оборудования для изготовления цельнометаллических элементов изделий взамен сварных конструкций ООО «Континент ЭТС» |  | Ноябрь 2019 | Средства предприятия |  |  | Снижение объема выброса вредных веществ в атмосферу и количества образующихся металлоотходов на 7,5 т/год |  | Выполнено |  |
| МО «Рабочий посёлок Гидроторф» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Восстановление гидрологического режима осушенных территорий торфоразработок р.п.Гидроторф |  | 2019-2020 | Средства поселения, средства инвесторов |  |  | Исключение выброса загрязняющих веществ в атмосферу |  |  | 2019, не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 16. |  | Замена фильтров вытяжной вентиляции металлизаторов ООО «Биаксплен» |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Исключение попадания выбросов от металлизаторов в атмосферный воздух |  |  | Выполнено |
| 17. |  | Строительство установки по очистке газовых выбросов (абсорбер) ЗАО «ФормМат» |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Сокращение выбросов в атмосферу взвешенных веществ |  |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 18. |  | Установка циклона РИСИ-22 для очистки отходящих газов после сушильного барабана от примесей песка ООО «Балкум» |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Сокращение выбросов примесей песка а технологическое озеро 87-98% |  |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) Перенесено на 2020 год. |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Строительство уличных канализационных сетей частного сектора р.п. Гидроторф |  | 2019-2020 | Средства района, средства поселения |  |  | Предотвращение аварийного загрязнения сточными водами рельефа местности, водных объектов и грунтовых вод. Ликвидация выгребных ям |  | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |  |
| 20. |  | Очистка мелиоративных канав в п. Гидроторф |  | 2019-2020 | Средства поселений |  |  | Создание оптимального водного режима, снижение загрязнения водного объекта |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 21. |  | Очистка заиленных водоемов р.п.Гидроторф |  | 2019-2020 | Средства поселения |  |  | Очистка водного объекта и прибрежной зоны |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 22. |  | Капитальный ремонт магистрального канализационного коллектора от р.п. Гидроторф к очистным сооружениям ОАО «Волга» (АО «НОКК») |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Предотвращение аварийного загрязнения сточными водами рельефа местности, водных объектов и грунтовых вод |  | Не выполнено, ответ не представлен |  |
| 23. |  | Разработка проекта и строительство установки по очистке промывных вод фабрики (ООО «Балкум») |  | 2019-2020 | Средства предприятия |  |  | Сокращение выбросов примесей песка в технологическое озеро |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 24. |  | Разработка проекта строительства ливневой канализации на участке товарно-сырьевой базы (ООО «Химпродукт-Балахна») |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Исключение загрязнения грунтовых вод |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) Перенесено на 2020 год. |  |
| 25. |  | Внедрение очистных сооружений стоков (АО «Балахнинское стекло») |  | 2019-2020 | Средства предприятия |  |  | Исключение загрязнения водного объекта |  | 2019, не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 26. |  | Установка жироуловителей на стоках столовой (АО «Балахнинское стекло») |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Исключение загрязнения водного объекта |  | Выполнено |  |
| 27. |  | Очистка дренажной канавы (АО «Балахнинское стекло») |  | 2019-2020 | Средства предприятия |  |  | Очистка водного объекта и прибрежной зоны |  | 2019, не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 28. |  | Внедрение системы водооборота охлаждения шихтозагрузчиков (АО «Балахнинское стекло») |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Исключение загрязнения водного объекта |  | Выполнено |  |
| 29. |  | Внедрение установки коагуляции (ЗАО «Балахнинское стекло») |  | 2019-2020 | Средства предприятия |  |  | Исключение загрязнения водного объекта |  | 2019, не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| Отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Вторичное использование в производстве отработанного масла ЗАО «ФормМат» |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Вторичное использование отходов, снижение возможности влияния на окружающую среду |  | Выполнено |  |
| 31. |  | Вторичное использование в производстве отработанного масла ООО «Балкум» |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Вторичное использование отходов, снижение возможности влияния на окружающую среду |  | Выполнено |  |
| Сохранение и развитие зеленого фонда поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения Администрация р.п. Гидроторф |  | 2019 | Средства поселения |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения |  | Выполнено |  |
| 33. |  | Посадка зеленых насаждений на территории поселения Администрация р.п. Гидроторф |  | 2019 | Средства поселения |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселении |  | Выполнено |  |
| МО «Рабочий поселок Б. Козино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана атмосферно воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Установка новых современных газовых котлов в котельной ул. Олимпийская 40а 075 МВт МУП «Большое Козино» |  | 2019 | Местный бюджет |  |  | Уменьшение выбросов вредных веществ от сжигания газа в атмосферу |  | Выполнено |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Реконструкция и модернизация очистных сооружений на ул.Воинская |  | 2019-2020 | Средства бюджета всех уровней |  |  | Улучшение экологической ситуации в поселении за счет сокращения негативного воздействия на окружающую среду |  | 2019, не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| Сохранение и развитие зеленого фонда поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения Администрация «р.п.Б.Козино» |  | 2019-2020 | Средства поселения |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения |  | 2019,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 37. |  | Посадка зеленых насаждений на территории поселения Администрация «р.п.Б.Козино» |  | 2019-2020 | Средства поселения |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселении |  | 2019,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 38. |  | Создание препятствий для биологического загрязнения природной среды за счет инвазии заносных видов растений (Борщевика) на территории поселения |  | 2019-2020 | Средства поселений |  |  | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) на территории поселения |  | 2019, не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 39. |  | Посадка защитного зеленого экрана вдоль городских магистралей |  | 2019-2020 | Средства поселения |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселении |  | 2019,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| МО «Рабочий поселок М. Козино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Очистка, углубление противопожарных водоемов, ремонт ГТС на р.Жужла и р. Митинка |  | 2019-2020 | Средства поселения |  |  | Очистка акваторий водоемов на территории поселения |  | 2019,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 41. |  | Очистка пойм рек |  | 2019-2020 | Средства поселения |  |  | Очистка акваторий водоемов на территории поселения |  | 2019,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 42. |  | Строительство новых сооружений для сбора и очистки сточных вод, поступающих с промышленной площадки комбината (локальных очистных сооружений) ФГКУ комбинат «Монтаж» |  | 2019-2020 | Средства предприятия |  |  | Снижение сбросов нефтепродуктов в сточных водах |  | Графики работ скорректированы, сроки проведения реконструкции продлены до2 полугодия 2020 года. Строительство осуществляется в соответствии с планом производства работ |  |
| 43. |  | Строительство (реконструкция) очистных сооружений, расположенных в р.п. Первое Мая Администрация «р.а.М.Козино» |  | 2019 | Средства поселения, средства района |  |  | Снижение сбросов сточных вод |  | Не выполнено (отсутствие финансирования). Перенесено на 2020 г. |  |
| Развитие и сохранение зеленого фонда поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселения с определением мест перспективного озеленения Администрация «р.п.М.Козино» |  | 2019 | Средства поселения |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений |  | Выполнено |  |
| 45. |  | Посадка зеленых насаждений Администрация «р.п.М.Козино» |  | 2019 | Средства поселений |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселениях района |  | Выполнено |  |
| 46. |  | Создание препятствий для биологического загрязнения природной среды за счет инвазии заносных видов растений (Борщевика) на территории поселения Администрация «р.п.М.Козино» |  | 2019 | Средства поселений |  |  | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) на территории поселения |  | Выполнено Произведено опрыскивание борщевика гербицидами на общей площади 10 га. |  |
| МО «Кочергинский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | Замена бытовых печей на газовое оборудование Администрация «Кочергинский сельсовет» |  | 2019-2020 | Средства поселения |  |  | Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  | 2019,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Разработка проекта и строительство очистных сооружений д. Истомино |  | 2019-2020 | Средства инвестора |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселении |  | Выполнено частично (выполнены работы по формированию земельного участка, выполнено проектирование, стадия госэкспертизы) |  |
| 49. |  | Приобретение и установка нового навозоуборочного транспортера ООО «Правдинское» |  | 2019-2020 | Средства предприятия |  |  | Исключение попадания навоза на открытый грунт и в водные объекты при уборке фермы |  | 2019,не выполнено Перенесено на 2020 год |  |
| Развитие и сохранение зеленого фонда поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселения с определением мест перспективного озеленения Администрация «Кочергинский сельсовет» |  | 2019-2020 | Средства поселения |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений |  | 2019,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 51. |  | Посадка зеленых насаждений на территории поселения Администрация «Кочергинский сельсовет» |  | 2019 | Средства поселений |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселениях района |  | Выполнено (посадка у клуба пос.Совхозный) |  |
| 52. |  | Создание препятствий для биологического загрязнения природной среды за счет инвазии заносных видов растений (Борщевика) на территории поселения Администрация «Кочергинский сельсовет» |  | 2019-2020 | Средства поселений |  |  | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) на территории поселения |  | 2019,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 53. |  | Организация работы по борьбе с Борщевиком (2га) ООО «Исток» |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) |  | Выполнено |  |
|  |  | Борьба с Борщевиком ООО «Правдинское» |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) |  | Выполнено |  |
| МО «Коневский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  | Строительство септика по ул.Свердлова д.Конево (МУП «Конево») |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Ликвидация загрязнения почвы и грунтовых и поверхностных вод |  | Не выполнено |  |
| 55. |  | Строительство очистных сооружений д. Конево Администрация «Коневский сельсовет» |  | 2019-2020 | Средства инвестора |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселении |  | 2019,не выполнено (отсутствие финансирования). Перенесено на 2020 г. |  |
| Сохранение и развитие зеленого фонда поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселения с определением мест перспективного озеленения Администрация «Коневский сельсовет» |  | 2019 | Средства поселения |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений |  | Выполнено |  |
| 57. |  | Посадка зеленых насаждений Администрация «Коневский сельсовет» |  | 2019-2020 | Средства поселений |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселениях района |  | 2019,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| МО «Шеляуховский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  | Очистка прибрежной зоны озёр д. Шеляухово, озера Михалево, береговой линии р.Волга |  | 2019 | Средства поселения |  |  | Улучшение состояния прибрежной зоны, создание благоприятной зоны отдыха для населения. |  | Выполнено |  |
| 59. |  | Очистка мелиоративных канав |  | 2019-2020 | Средства поселения |  |  | Улучшение качества земель |  | 2019,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 60. |  | Ремонт вторичных отстойников (МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья) |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Снижение концентрации взвешенных веществ, поступающих в водный объект (р. Волга) |  | Выполнено |  |
| 61. |  | Ремонт первичных отстойников очереди (МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья) |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Снижение концентрации взвешенных веществ после первой ступени очистки |  | Выполнено |  |
| 62. |  | Замена участка напорного коллектора на территории БОС (МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья) |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Улучшение качества очистки сточных вод, бесперебойная работа очистных сооружений |  | Выполнено |  |
| 63. |  | Ремонт песколовки №4, ремонт насоса №8 (МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья) |  | 2019 | Средства предприятия |  |  | Улучшение качества очистки сточных вод, бесперебойная работа очистных сооружений |  | Выполнено |  |
| Сохранение и развитие зеленого фонда поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения Администрация «Шеляуховский сельсовет» |  | 2019-2020 |  |  | Средства поселения | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений |  | 2019,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |  |
| 65. | Посадка зеленых насаждений на территории поселений Администрация «Шеляуховский сельсовет» |  | 2019-2020 |  |  | Средства поселения | Улучшение экологической обстановки в поселениях района |  | 2019,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |  |
| 66. | Создание препятствий для биологического загрязнения природной среды за счет инвазии заносных видов растений (Борщевика) на территории поселения Администрация «Шеляуховский сельсовет» |  | 2019-2020 |  |  | Средства поселений | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) на территории поселения |  | 2019,не выполнено (отсутствие финансирования) |  |  |

Начальник сектора экологии

администрации Балахнинского муниципального района                                                                            Е.Е.Макарова