Отчёт

о выполнении в 2018 году природоохранных мероприятий,

направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду

Балахнинского муниципального района

| № п/п |  | Содержание мероприятия |  | Сроки выполнения | Источник финансирования |  |  | Экологический эффект |  | Отметка о выполнении, причина невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Город Балахна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Модернизация локальных очистных сооружений ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Снижение сброса вредных веществ в р. Волга |  | Не выполнено (не истек срок исполнения) |  |
| 2. |  | Замена в цехе металлопокрытий, сборочно-монтажном пяти агрегатов выпрямительных с водяным охлаждением на пять агрегатов Пульсар с воздушным охлаждением ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Рациональное использование природных ресурсов. Экономия 6000м/куб в год питьевой воды. |  | Выполнено |  |
| 3. |  | Приобретение, монтаж флотационной установки на 350 м.куб/ч ООО «БКФ» |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Очистка и повторное использование оборотной воды, сокращение расхода свежей воды, снижение загрязняющих веществ в сточных водах |  | Выполнено частично |  |
| 4. |  | Водолазное обследование и очистка дна водоема оз. «Земснаряд» |  | 2018 | Бюджет МО «город Балахна» |  |  | Очистка прибрежной зоны |  | Выполнено |  |
| 5. |  | Уборка территории от мусора в местах отдыха: -оз. «Земснаряд», -Теплое озеро, - ул. Лесопильная (в районе водозабора) |  | Май-сентябрь 2018 | Бюджет МО «город Балахна» |  |  | Очистка прибрежной зоны |  | Выполнено |  |
| Сохранение и развитие зеленого фонда поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории МО «город Балахна» с определением мест перспективного озеленения |  | 2018 | Бюджет МО «город Балахна» |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории МО «Город Балахна», развитие зеленого фонда поселения |  | Выполнено |  |
| 7. |  | Посадка зеленых насаждений на территории г. Балахны: - Рождественский сквер |  | 2018 | Бюджет МО «город Балахна» |  |  | Очистка атмосферного воздуха |  | Выполнено |  |
| 8. |  | Побелка деревьев, расположенных по центральным улицам города Балахна (ул.Дзержинского, ул.Энгельса, пр.Дзержинского) |  | 2018 | Бюджет МО «город Балахна» |  |  | Сохранение зеленых насаждений на территории МО «Город Балахна» |  | Выполнено |  |
| Отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена фильтр-пресса на локальных очистных сооружениях АО «НПО»ПРЗ» |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  | Выполнено |  |
| 9. |  | Восстановление и пуск в работу пресса для отходов в цехе основного производства ООО «БКФ» |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Снижение объема образования отходов |  | Выполнено частично |  |
| МО «Рабочий посёлок Гидроторф» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Восстановление гидрологического режима осушенных территорий торфоразработок р.п.Гидроторф |  | 2018 | Средства поселения, средства инвесторов |  |  | Исключение выброса загрязняющих веществ в атмосферу |  |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 11. |  | Частичная замена дизельных погрузчиков на электрические ЗАО «Балахнинское стекло» |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Сокращение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ |  |  | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |
| 12. |  | Техническое перевооружение системы аспирации составного цеха ЗАО «Балахнинское стекло» |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Сокращение выбросов в атмосферу взвешенных веществ |  |  | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Строительство уличных канализационных сетей частного сектора п. Гидроторф |  | 2018 | Средства района, средства поселения |  |  | Предотвращение аварийного загрязнения сточными водами рельефа местности, водных объектов и грунтовых вод. Ликвидация выгребных ям |  | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |  |
| 14. |  | Очистка мелиоративных канав в п. Гидроторф |  | 2018 | Средства поселений |  |  | Создание оптимального водного режима, снижение загрязнения водного объекта |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 15. |  | Капитальный ремонт магистрального канализационного коллектора от р.п. Гидроторф к очистным сооружениям ОАО «Волга» (АО «НОКК») |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Предотвращение аварийного загрязнения сточными водами рельефа местности, водных объектов и грунтовых вод |  | Выполнено |  |
| 16. |  | Разработка проекта и строительство установки по очистке промывных вод фабрики (ООО «Балкум») |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Сокращение выбросов примесей песка в технологическое озеро |  | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |  |
| 17. |  | Разработка проекта строительства ливневой канализации на участке товарно-сырьевой базы (ООО «Химпродукт-Балахна») |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Исключение загрязнения грунтовых вод |  | Не выполнено (отсутствие денежных средств). Перенесено на 2019 год. |  |
| 18. |  | Очистка дренажной канавы (ЗАО «Балахнинское стекло») |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Очистка водного объекта и прибрежной зоны |  | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |  |
| 19. |  | Внедрение установки коагуляции (ЗАО «Балахнинское стекло») |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Исключение загрязнения водного объекта |  | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |  |
| Сохранение и развитие зеленого фонда поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения |  | 2018 | Средства поселения |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения |  | Выполнено |  |
| 21. |  | Посадка зеленых насаждений на территории поселения |  | 2018 | Средства поселения |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселении |  | Выполнено |  |
| МО «Рабочий поселок Б. Козино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Использование отходов инертных материалов для планировки территории подстанции «Луч» ОАО «ФСК ЕЭС» (Нижегородское предприятие магистральных электрических сетей) |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Уменьшение количества образования отходов |  | Выполнено 2,1 лома керамических изоляторов использовано при планировке территории подстанции |  |
| 23. |  | Организация сбора энергосберегающих ламп от населения (МУП «Большое Козино») |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Исключение попадания опасных отходов на полигон ТКО |  | Выполнено |  |
| Сохранение и развитие зеленого фонда поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения |  | 2018 | Средства поселения |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения |  | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |  |
| 25. |  | Посадка зеленых насаждений на территории поселения |  | 2018 | Средства поселения |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселении |  | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |  |
| 26. |  | Посадка защитного зеленого экрана вдоль городских магистралей |  | 2018 | Средства поселения |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселении |  | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Рабочий поселок М. Козино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Очистка, углубление противопожарных водоемов, ремонт ГТС на р.Жужла и р. Митинка |  | 2018 | Средства поселения |  |  | Очистка акваторий водоемов на территории поселения |  | Очистка выполнена |  |
| 29. |  | Очистка пойм рек |  | 2018 | Средства поселения |  |  | Очистка акваторий водоемов на территории поселения |  | Выполнено |  |
| 30. |  | Строительство новых сооружений для сбора и очистки сточных вод, поступающих с промышленной площадки комбината (локальных очистных сооружений) ФГКУ комбинат «Монтаж» |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Снижение сбросов нефтепродуктов в сточных водах |  | Графики работ скорректированы, сроки проведения реконструкции продлены до 200 года. Строительство осуществляется в соответствии с планом производства работ |  |
| 31. |  | Строительство (реконструкция) очистных сооружений, расположенных в р.п. Первое Мая |  | 2018 | Средства поселения, средства района |  |  | Снижение сбросов сточных вод |  | Не выполнено (отсутствие денежных средств). Перенесено на 2019 г. |  |
| Развитие и сохранение зеленого фонда поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселения с определением мест перспективного озеленения |  | 2018 | Средства поселения |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений |  | Выполнено |  |
| 33. |  | Посадка зеленых насаждений |  | 2018 | Средства поселений |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселениях района |  | Выполнено |  |
| МО «Кочергинский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Замена бытовых печей на газовое оборудование, пуск газопровода (д. Постниково) |  | 2018 | Средства поселения |  |  | Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Разработка проекта и строительство очистных сооружений д. Истомино |  | 2018 | Средства инвестора |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселении |  | Не выполнено (отсутствие денежных средств). Перенесено на 2019 г. |  |
| Развитие и сохранение зеленого фонда поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселения с определением мест перспективного озеленения |  | 2018 | Средства поселения |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 37. |  | Посадка зеленых насаждений |  | 2018 | Средства поселений |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселениях района |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| МО «Коневский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | Строительство септика по ул.Свердлова д.Конево (УП «Конево») |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Ликвидация загрязнения почвы и грунтовых и поверхностных вод |  | Не выполнено (перенесено на 2019 год) |  |
| 39. |  | Строительство очистных сооружений д. Конево |  | 2018 | Средства инвестора |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселении |  | Не выполнено (отсутствие финансирования). Перенесено на 2020 г. |  |
| Сохранение и развитие зеленого фонда поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселения с определением мест перспективного озеленения |  | 2018 | Средства поселения |  |  | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений |  | Выполнено |  |
| 41. |  | Посадка зеленых насаждений |  | 2018 | Средства поселений |  |  | Улучшение экологической обстановки в поселениях района |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| МО «Шеляуховский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана водного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  | Очистка прибрежной зоны озёр д. Шеляухово, озера Михалево, береговой линии р.Волга |  | 2018 | Средства поселения |  |  | Улучшение состояния прибрежной зоны, создание благоприятной зоны отдыха для населения. |  | Выполнено |  |
| 43. |  | Очистка мелиоративных канав |  | 2018 | Средства поселения |  |  | Улучшение качества земель |  | Не выполнено (отсутствие финансирования) |  |
| 44. |  | Ремонт вторичных отстойников №№5,6, промывка фильтросных труб (МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья) |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Снижение концентрации взвешенных веществ, поступающих в водный объект (р. Волга) |  | Выполнено |  |
| 45. |  | Ремонт первичных отстойников №5,6, ремонт распределительной камеры первичных отстойников 1 очереди (МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья) |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Снижение концентрации взвешенных веществ после первой ступени очистки |  | Выполнено |  |
| 46. |  | Ремонт насосов перекачки ила, ремонт воздуходувки №1, ремонт воздуходувки №2 |  | 2018 | Средства предприятия |  |  | Улучшение процесса аэрации, соответственно биологической очистки сточных вод |  | Выполнено |  |
| Сохранение и развитие зеленого фонда поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения |  | 2018 |  |  | Средства поселения | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений |  | Выполнено |  |  |
| 48. | Посадка зеленых насаждений на территории поселений |  | 2018 |  |  | Средства поселения | Улучшение экологической обстановки в поселениях района |  | Не выполнено |  |  |

Начальник отдела экологии и  охраны окружающей среды

администрации Балахнинского муниципального района                                                             Е.А. Солдатова