Отчёт

о выполнении в 2018 году природоохранных мероприятий,

направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду

Балахнинского муниципального района

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки выполнения | Источник финансирования | Экологический эффект | Отметка о выполнении, причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Город Балахна» |
| Охрана водного бассейна |
| 1. | Модернизация локальных очистных сооружений ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» | 2018 | Средства предприятия | Снижение сброса вредных веществ в р. Волга | Не выполнено (не истек срок исполнения) |
| 2. | Замена в цехе металлопокрытий, сборочно-монтажном пяти агрегатов выпрямительных с водяным охлаждением на пять агрегатов Пульсар с воздушным охлаждением ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» | 2018 | Средства предприятия | Рациональное использование природных ресурсов. Экономия 6000м/куб в год питьевой воды. | Выполнено |
| 3. | Приобретение, монтаж флотационной установки на 350 м.куб/ч ООО «БКФ» | 2018 | Средства предприятия | Очистка и повторное использование оборотной воды, сокращение расхода свежей воды, снижение загрязняющих веществ в сточных водах | Выполнено частично |
| 4. | Водолазное обследование и очистка дна водоема оз. «Земснаряд» | 2018 | Бюджет МО «город Балахна» | Очистка прибрежной зоны | Выполнено |
| 5. | Уборка территории от мусора в местах отдыха: -оз. «Земснаряд», -Теплое озеро, - ул. Лесопильная (в районе водозабора) | Май-сентябрь 2018 | Бюджет МО «город Балахна» | Очистка прибрежной зоны | Выполнено |
| Сохранение и развитие зеленого фонда поселения |
| 6. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории МО «город Балахна» с определением мест перспективного озеленения | 2018 | Бюджет МО «город Балахна» | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории МО «Город Балахна», развитие зеленого фонда поселения | Выполнено |
| 7. | Посадка зеленых насаждений на территории г. Балахны: - Рождественский сквер | 2018 | Бюджет МО «город Балахна» | Очистка атмосферного воздуха | Выполнено |
| 8. | Побелка деревьев, расположенных по центральным улицам города Балахна (ул.Дзержинского, ул.Энгельса, пр.Дзержинского) | 2018 | Бюджет МО «город Балахна» | Сохранение зеленых насаждений на территории МО «Город Балахна» | Выполнено |
| Отходы |
|  | Замена фильтр-пресса на локальных очистных сооружениях АО «НПО»ПРЗ» | 2018 | Средства предприятия | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Выполнено |
| 9. | Восстановление и пуск в работу пресса для отходов в цехе основного производства ООО «БКФ» | 2018 | Средства предприятия | Снижение объема образования отходов | Выполнено частично |
| МО «Рабочий посёлок Гидроторф» |
| Охрана атмосферного воздуха |
| 10. | Восстановление гидрологического режима осушенных территорий торфоразработок р.п.Гидроторф | 2018 | Средства поселения, средства инвесторов | Исключение выброса загрязняющих веществ в атмосферу | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 11. | Частичная замена дизельных погрузчиков на электрические ЗАО «Балахнинское стекло» | 2018 | Средства предприятия | Сокращение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |
| 12. | Техническое перевооружение системы аспирации составного цеха ЗАО «Балахнинское стекло» | 2018 | Средства предприятия | Сокращение выбросов в атмосферу взвешенных веществ | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |
| Охрана водного бассейна |
| 13. | Строительство уличных канализационных сетей частного сектора п. Гидроторф | 2018 | Средства района, средства поселения | Предотвращение аварийного загрязнения сточными водами рельефа местности, водных объектов и грунтовых вод. Ликвидация выгребных ям | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |
| 14. | Очистка мелиоративных канав в п. Гидроторф | 2018 | Средства поселений | Создание оптимального водного режима, снижение загрязнения водного объекта | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 15. | Капитальный ремонт магистрального канализационного коллектора от р.п. Гидроторф к очистным сооружениям ОАО «Волга» (АО «НОКК») | 2018 | Средства предприятия | Предотвращение аварийного загрязнения сточными водами рельефа местности, водных объектов и грунтовых вод | Выполнено |
| 16. | Разработка проекта и строительство установки по очистке промывных вод фабрики (ООО «Балкум») | 2018 | Средства предприятия | Сокращение выбросов примесей песка в технологическое озеро | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |
| 17. | Разработка проекта строительства ливневой канализации на участке товарно-сырьевой базы (ООО «Химпродукт-Балахна») | 2018 | Средства предприятия | Исключение загрязнения грунтовых вод | Не выполнено (отсутствие денежных средств). Перенесено на 2019 год. |
| 18. | Очистка дренажной канавы (ЗАО «Балахнинское стекло») | 2018 | Средства предприятия | Очистка водного объекта и прибрежной зоны | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |
| 19. | Внедрение установки коагуляции (ЗАО «Балахнинское стекло») | 2018 | Средства предприятия | Исключение загрязнения водного объекта | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |
| Сохранение и развитие зеленого фонда поселения |
| 20. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения | 2018 | Средства поселения | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения | Выполнено |
| 21. | Посадка зеленых насаждений на территории поселения | 2018 | Средства поселения | Улучшение экологической обстановки в поселении | Выполнено |
| МО «Рабочий поселок Б. Козино» |
| Отходы |
| 22. | Использование отходов инертных материалов для планировки территории подстанции «Луч» ОАО «ФСК ЕЭС» (Нижегородское предприятие магистральных электрических сетей) | 2018 | Средства предприятия | Уменьшение количества образования отходов | Выполнено 2,1 лома керамических изоляторов использовано при планировке территории подстанции |
| 23. | Организация сбора энергосберегающих ламп от населения (МУП «Большое Козино») | 2018 | Средства предприятия | Исключение попадания опасных отходов на полигон ТКО | Выполнено |
| Сохранение и развитие зеленого фонда поселения |
| 24. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения | 2018 | Средства поселения | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |
| 25. | Посадка зеленых насаждений на территории поселения | 2018 | Средства поселения | Улучшение экологической обстановки в поселении | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |
| 26. | Посадка защитного зеленого экрана вдоль городских магистралей | 2018 | Средства поселения | Улучшение экологической обстановки в поселении | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |
| 27. |  |  |  |  |  |
| МО «Рабочий поселок М. Козино» |
| Охрана водного бассейна |
| 28. | Очистка, углубление противопожарных водоемов, ремонт ГТС на р.Жужла и р. Митинка | 2018 | Средства поселения | Очистка акваторий водоемов на территории поселения | Очистка выполнена |
| 29. | Очистка пойм рек | 2018 | Средства поселения | Очистка акваторий водоемов на территории поселения | Выполнено |
| 30. | Строительство новых сооружений для сбора и очистки сточных вод, поступающих с промышленной площадки комбината (локальных очистных сооружений) ФГКУ комбинат «Монтаж» | 2018 | Средства предприятия | Снижение сбросов нефтепродуктов в сточных водах | Графики работ скорректированы, сроки проведения реконструкции продлены до 200 года. Строительство осуществляется в соответствии с планом производства работ |
| 31. | Строительство (реконструкция) очистных сооружений, расположенных в р.п. Первое Мая | 2018 | Средства поселения, средства района | Снижение сбросов сточных вод | Не выполнено (отсутствие денежных средств). Перенесено на 2019 г. |
| Развитие и сохранение зеленого фонда поселения |
| 32. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселения с определением мест перспективного озеленения | 2018 | Средства поселения | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений | Выполнено |
| 33. | Посадка зеленых насаждений | 2018 | Средства поселений | Улучшение экологической обстановки в поселениях района | Выполнено |
| МО «Кочергинский сельсовет» |
| Охрана атмосферного воздуха |
| 34. | Замена бытовых печей на газовое оборудование, пуск газопровода (д. Постниково) | 2018 | Средства поселения | Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| Охрана водного бассейна |
| 35. | Разработка проекта и строительство очистных сооружений д. Истомино | 2018 | Средства инвестора | Улучшение экологической обстановки в поселении | Не выполнено (отсутствие денежных средств). Перенесено на 2019 г. |
| Развитие и сохранение зеленого фонда поселения |
| 36. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселения с определением мест перспективного озеленения | 2018 | Средства поселения | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 37. | Посадка зеленых насаждений | 2018 | Средства поселений | Улучшение экологической обстановки в поселениях района | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| МО «Коневский сельсовет» |
| Охрана водного бассейна |
| 38. | Строительство септика по ул.Свердлова д.Конево (УП «Конево») | 2018 | Средства предприятия | Ликвидация загрязнения почвы и грунтовых и поверхностных вод | Не выполнено (перенесено на 2019 год) |
| 39. | Строительство очистных сооружений д. Конево | 2018 | Средства инвестора | Улучшение экологической обстановки в поселении | Не выполнено (отсутствие финансирования). Перенесено на 2020 г. |
| Сохранение и развитие зеленого фонда поселения |
| 40. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселения с определением мест перспективного озеленения | 2018 | Средства поселения | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений | Выполнено |
| 41. | Посадка зеленых насаждений | 2018 | Средства поселений | Улучшение экологической обстановки в поселениях района | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| МО «Шеляуховский сельсовет» |
| Охрана водного бассейна |
| 42. | Очистка прибрежной зоны озёр д. Шеляухово, озера Михалево, береговой линии р.Волга | 2018 | Средства поселения | Улучшение состояния прибрежной зоны, создание благоприятной зоны отдыха для населения. | Выполнено |
| 43. | Очистка мелиоративных канав | 2018 | Средства поселения | Улучшение качества земель | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 44. | Ремонт вторичных отстойников №№5,6, промывка фильтросных труб (МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья) | 2018 | Средства предприятия | Снижение концентрации взвешенных веществ, поступающих в водный объект (р. Волга) | Выполнено |
| 45. | Ремонт первичных отстойников №5,6, ремонт распределительной камеры первичных отстойников 1 очереди (МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья) | 2018 | Средства предприятия | Снижение концентрации взвешенных веществ после первой ступени очистки | Выполнено |
| 46. | Ремонт насосов перекачки ила, ремонт воздуходувки №1, ремонт воздуходувки №2 | 2018 | Средства предприятия | Улучшение процесса аэрации, соответственно биологической очистки сточных вод | Выполнено |
| Сохранение и развитие зеленого фонда поселения |
| 47. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения | 2018 | Средства поселения | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений | Выполнено |
| 48. | Посадка зеленых насаждений на территории поселений | 2018 | Средства поселения | Улучшение экологической обстановки в поселениях района | Не выполнено |

Начальник отдела экологии и  охраны окружающей среды

администрации Балахнинского муниципального района                                                             Е.А. Солдатова