ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Управление благоустройства и дорожной деятельности курирует следующие муниципальные программы:

- «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»;

- «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»;

- «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области».

В рамках федерального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** по региональной программе «Жилье и городская среда» в 2021 году на территории Балахнинского муниципального округа благоустроены три общественные территории.

* Центральная часть ул. Дзержинского г. Балахна.

Исполнены:

- муниципальный контракт № 14-ЭА/2021 на сумму 16 749 612,71 руб., исполнитель ООО "ДСК "ЭРА" (за нарушение подрядчиком срока выполнения работ по контракту за период 02.08.2021-25.11.2021гг.выставлена претензия, размер пени составил 485 738,77 руб.);

- муниципальный контракт № 38/2021 на сумму 599 963,08 руб., исполнитель ПАО "Ростелеком";

- муниципальный контракт № 41/2021 на сумму 384 552,00 руб., исполнитель ООО "ДСК "ЭРА".

* Сквер в районе стелы «Самолет» д. Истомино, ул. Генерала Маргелова;

Исполнены:

- муниципальный контракт № 16-ЭА/2021 на сумму 2 859 505,23 руб., исполнитель ООО "ДСК "ЭРА";

- муниципальный контракт № 40/2021 на сумму 368 988,04 руб., исполнитель ООО "ДСК "ЭРА";

- муниципальный контракт № 39/2021 на сумму 385 766,4 руб., исполнитель ООО "ДСК "ЭРА".

* Сквер в районе ДК им. М. Горького в р. п. Лукино.

Исполнен муниципальный контракт № 17-ЭА/2021 на сумму 3 474 650,08 руб., исполнитель ООО "ДСК "ЭРА".

По благоустройству придомовой территории многоквартирных домов № 72, 74, 76 по ул. Энгельса и дома № 6А по ул. Мазурова г. Балахна исполнен муниципальный контракт № 197-ЭА/2021 на сумму 4 306 573,75 руб., исполнитель ООО "Град-Сервис".

Прочие расходы по благоустройству общественных территорий составили 448 856,00 руб.

Также заключены муниципальные контракты № 108/2021 от 10.06.2021г. на сумму 250 000,00 руб. с ООО "Асгард" и № 309-ЭА/2021 от 29.11.2021г. на сумму 2 159 821,96 руб. на выполнение работ по разработке проектов благоустройства общественных территорий в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области, по которым не предоставлена отчетная документация по настоящее время.

Объем ассигнований на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» на 2021 год составил 28 187,5 тыс. руб., в т. ч. средства федерального бюджета 21 447,1 тыс. руб., средства областного бюджета 893,6 тыс. руб., средства местного бюджета 5 846,8 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Обслуживание мелиоративной системы и водоотведения ливневых и талых вод» муниципальной программы **«Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** проведены следующие мероприятия**:**

- Откачка ливневых и паводковых стоков, предупреждение и ликвидация паводка.

Исполнены муниципальные контракты № 08/2021 и № 15-ЭА/2021 с ООО "Траст+", общая стоимость оказанных услуг 2 068 294,69 руб.

- Осуществлена прочистка ливневой канализации, участок Петровское поле, г. Балахна по муниципальному контракту № 104/2021 с ООО "Град-Сервис", общая стоимость оказанных услуг 280 454,18 руб.

- Оказаны услуги по очистке и содержанию мелиоративной системы, обслуживанию подземной ливневой канализации, в том числе ремонт и монтаж металлических решеток ливневой канализации на территории Балахнинского муниципального округа. Исполнен муниципальный контракт № 23-ЭА/2021 с ООО "Град-Сервис", общая стоимость оказанных услуг составила 1 071 954,12 руб. Дополнительно приобретен люк стоимостью 2 150,00 руб.

В рамках реализации основного мероприятия 3 «Содержание зеленых насаждений» муниципальной программы **«Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»:**

- Приобретена рассада цветов по муниципальному контракту № 20-ЭА/2021 с ИП Ананьин Н.В., на сумму 759 255,68 руб.

- Осуществлена посадка цветочной рассады в клумбы, уход за клумбами, газонами и зелеными насаждениями на территории Балахнинского муниципального округа общей площадью 1 416,3 кв. м.

Исполнен муниципальный контракт № 46-ЭА/2021 с ООО "Траст+", общая стоимость оказанных услуг 1 248 053,83 руб.

- оказаны услуги по стрижке кроны декоративных кустарников и очистке от поросли и самосевного кустарника в количестве 6 980 штук. Исполнен муниципальный контракт № 135-ЭА/2021 на сумму 860 000,00 руб., исполнитель ИП Скородубов А.Ю.

В рамках реализации основного мероприятия 4 «Благоустройство социально значимых мест» муниципальной программы **«Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** проведены следующие мероприятия**:**

- Выполнен ремонт и покраска памятников ветеранам ВОВ, малых архитектурных форм, клумб по муниципальному контракту № 102/2021 с ИП Паневкин С.Б., общая стоимость оказанных услуг 275 099,15 руб.

- Выполнен ремонт и покраска памятников, малых архитектурных форм, клумб по муниципальному контракту № 209/2021, стоимостью 237 831,05 руб., исполнитель МУП "МП "Конево" МО "БМО" НО".

- Проведены работы по ремонту фонтана в Волжском парке по муниципальному контракту № 210/2021 с ИП Петренко А.П., стоимостью 389 043,6 руб.

- Содержание фонтана в Волжском парке осуществлялось ИП Петренко А.П. по муниципальному контракту № 99/2021, общая стоимость оказанных услуг составила 583 471,9 руб.

- Монтаж/демонтаж, украшение искусственных и натуральных елей.

Исполнены муниципальные контракты № 05/2021, № 341-ЗК/2021, 349/2021, 346-ЗК/2021 на сумму 607 681,43 руб., исполнитель ООО "АВС-Строй".

Исполнен муниципальный контракт № 06/2021 на сумму 84 171,9 руб., исполнитель ООО "Меркурий".

Исполнен муниципальный контракт № 350-ЗК/2021 на сумму 285 000,00 руб., исполнитель ИП Слепов А.Н.

- Демонтаж/монтаж деревянных горок.

Исполнены муниципальные контракты № 80/2021 и № 355-ЭА/2021 на сумму 334 227,08 руб., исполнитель ООО "Меркурий".

- Приобретена искусственная ель по муниципальному контракту № 357-ЗК/2021 на сумму 1 170 000,00 руб., исполнитель ИП Межевов А.Ю.

- Приобретены и установлены натуральные ели по муниципальному контракту № 348-ЗК/2021 на сумму 299 075,00 руб., исполнитель ООО "Меркурий".

- Выполнен ремонт и покраска элементов детских и спортивных площадок в Волжском сквере, завезен песок. Работы выполнены по муниципальному контракту № 173/2021 на сумму 586 019,33 руб., исполнитель ООО "Град-Сервис".

- Акарицидная обработка парков и скверов в период 01.05.2021-31.05.2021гг. и 01.08.2021-31.08.2021гг.

Исполнен муниципальный контракт № 47-ЭА/2021 на сумму 91 076,9 руб., исполнитель ООО "ДезГарант".

- Приобретена и установлена детская площадка на ул. Пушкина по муниципальному контракту № 121/2021, общая стоимость оказанных услуг составила 159 900,00 руб., исполнитель ИП Семенов А.С.

- Выполнены работы по устройству детской площадки в п. Совхозный по муниципальному контракту № 199/2021, стоимость оказанных услуг 228 678,05 руб., исполнитель ИП Кочетова М.М.

В рамках реализации основного мероприятия 5 «Санитарное содержание территории округа» муниципальной программы **«Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»:**

- Оказаны услуги по санитарному содержанию территорий округа.

Исполнены муниципальные контракты № 18/2021 и № 21-ЭА/2021 на сумму 4 350 878,92 руб., исполнитель ООО "Град-Сервис"; муниципальный контракт № 24-ЭА/2021 на сумму 674 240,07 руб., исполнитель ИП Газамагомедова В.Р.; муниципальный контракт № 138-ЭА/2021 на сумму 317 520,62 руб., исполнитель ИП Пьянзина Р.И.

- В рамках месячника произведен вывоз ТКО по муниципальному контракту № № 1505-БЛ-Б на сумму 883 077,8 руб., исполнитель АО "Ситиматик НН". Приобретен расходный материал на сумму 50 784,16 руб. (муниципальный контракт № 113/2021).

- Оказаны услуги по кошению газонов.

Исполнены муниципальные контракты № 49-ЭА/2021 с ИП Скотин Р.О. на сумму 96 382,05 руб.; № 177/2021 с МУП "МП "Конево" МО "БМО" НО" на сумму 403 753,4 руб.

- Проведены работы по вырубке и кронированию деревьев.

Исполнен муниципальный контракт № 45-ЭА/2021 с ООО "Меркурий", общая стоимость оказанных услуг 2 100 000,00 руб.

- Оказаны услуги по содержанию контейнерных площадок. Исполнитель ООО «Глагус» по муниципальным контрактам № 19/2021, № 59/2021, № 44-ЭА/2021. Общая сумма оказанных услуг составила 2 103 484,40 руб.

- Созданы (обустроены) контейнерные площадки по муниципальному контракту № 156/2021 с ИК -1 ГУФСИН на сумму 4 516 120,00 руб.

- Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского по муниципальному контракту № 185/2021 на сумму 99 792,65 руб., исполнитель ООО "Град-Сервис";

- Оказаны услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по муниципальному контракту № 1573-БЛ-Б, исполнитель АО "Ситиматик-НН", в объеме 187 куб. м. на сумму 108 695,62 руб.

Объем ассигнований на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» на 2021 год составил 42 787,2 тыс. руб., в т. ч. средства областного бюджета 5 623,3 тыс. руб., средства местного бюджета 37 163,9 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы **«Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** проведены следующие мероприятия:

- Оказаны услуги по зимнему содержанию территорий муниципальных кладбищ в период с 01.01.2021г. по 31.03.2021г.

Исполнен муниципальный контракт № 21//2021 на сумму 67 434,01 руб., исполнитель ООО "Траст+".

- Оказаны услуги по санитарному содержанию территорий муниципальных кладбищ.

Заключен муниципальный контракт № 02-ЭА/2021 с ООО "Зеленый океан". Общая сумма выполненных работ составила 1 236 430,22 руб. Не произведена оплата в сумме 29 839,10 руб. в связи с арестом счета исполнителя.

- Оказаны услуги по вывозу мусора с территорий муниципальных кладбищ в объеме 357,5 куб. м. на сумму 206 347,70 руб. по муниципальному контракту № 1563-БЛ-Б, исполнитель АО "Ситиматик-НН".

- Осуществлен подвоз воды на территории муниципальных кладбищ в период с 01.05.2021г. по 30.09.2021г., муниципальный контракт № 08-ЭА/2021 на сумму 42 637,31 руб., исполнитель ООО "Меркурий".

- Акарицидная обработка территорий муниципальных кладбищ в период 01.06.2021-30.06.2021гг.

Исполнен муниципальный контракт № 70-ЭА/2021 на сумму 10 100,00 руб., исполнитель ООО "ДезГарант".

- Заключен муниципальный контракт № 52-ЭА/2021 с ООО "Траст+" на выполнение работ по расширению территорий муниципальных кладбищ, но был расторгнут по соглашению сторон 17.06.2021г., фактическая стоимость оказанных услуг 0,00 руб.

Объем ассигнований на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» на 2021 год составил 1 914,5 тыс. руб. из средств местного бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы **«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** в 2021 году исполнены следующие контракты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование контракта | № контракта,  дата | Цена контракта | Штрафы,  претензии | Подрядная организация |  |
| **«Вам решать!»** | | | | | | |
| 1. | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог по ул. Фрунзе сельский поселок Костенево, ул. Горького рабочий поселок Гидроторф Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в рамках Проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» | 162-ЭА/2021  от 24.08.2021г. | 3 697 271,34  МБ – 1 109 887,19  ОБ – 2 439 493,30  ИП - 147 890,85 | 63 777,93  (за нарушение срока выполнения работ по контракту) | ООО «Планета»  Мартиросян Аршак Жораевич |  |
| 2. | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог ул. Железнодорожная рабочий поселок Большое Козино, ул. Чапаева, пер. Полевой сельский поселок Ляхово, деревня Трестьяны, Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в рамках Проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» | 166-ЭА/2021  от 30.08.2021г. | 4 052 453,45  МБ – 1 218 884,27  ОБ – 2 671 471,04  ИП - 162 098,14 | 19 249,16  (за нарушение срока выполнения работ по контракту) | ООО «Автострой»  Тамагин Сергей Владимирович |  |
| 3. | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог по ул. Железнодорожная, ул. Горького рабочий поселок Лукино, деревня Шеляухово, Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в рамках Проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» | 165-ЭА/2021  от 02.09.2021г. | 3 794 857,82  МБ – 1 138 457,36  ОБ – 2 320 515,80  ИП - 335 884,66 | 65 461,30  (за нарушение срока выполнения работ по контракту) | ООО «Планета»  Мартиросян Аршак Жораевич |  |
| **Наказы депутатов** | | | | | | |
| 4. | Выполнение работ по установке дорожных знаков, устройству искусственных дорожных неровностей и нанесению дорожной разметки по наказам депутатов Балахнинского муниципального округа | 200-ЭА/2021  от 10.09.2021г. | 269 373,86 | - | ООО «ГрадСервис»  Мартынов Сергей Владимирович |  |
| 5. | Выполнение работ по ремонту дорог по наказам депутатов Совета депутатов  Балахнинского муниципального округа | 196-ЭА/21  от 15.09.2021г. | 1 524 153,09 | 9 144,92  (за нарушение срока выполнения работ по контракту) | ООО «Автострой»  Тамагин Сергей Владимирович |  |
| **Местный бюджет** | | | | | | |
| 6. | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуаров по ул. Дзержинского г. Балахны Нижегородской области | 140-ЭА/2021  от 02.08.2021г. | 6 319 921,43 | 28 658,93  (за нарушение срока выполнения работ по контракту) | ООО «Асфальтирование»  Мхитарян Нарек Ленистович |  |
| 7. | Выполнение работ по устройству щебеночного покрытия автомобильных дорог по ул. Калинина и пер. Дальний, город Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | 131-ЭА/2021  от 26.07.2021г. | 1 172 597,23 | 8 130,01  (за нарушение срока выполнения работ по контракту) | ИП Абраамян Нарек Гайкович |  |
| 8. | Выполнение работ по устройству тротуара от остановки ЦКК до ул. Загородной и разворотной площадки (в районе ул. Загородная) г. Балахна Нижегородской области | 158-ЭА/2021  от 12.08.2021г. | 2 400 733,18 | - | ООО ДСК «Доринвест»  Дукоян Хачик Мамоевич |  |
| 9. | Выполнение работ по оборудованию улично- дорожной сети вблизи дошкольных и учебных заведений МБОУ "Детский сад № 32" МБОУ "СОШ № 10" р. п. Гидроторф, МБОУ "Коневская ООШ" д. Конево и на ул. Генерала Маргелова д. Истомино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | 242-ЭА/2021  от 01.11.2021г. | 1 152 609,22 | - | ООО «ГрадСервис»  Мартынов Сергей Владимирович |  |
| 10. | Выполнение работ по устройству щебеночного покрытия дороги по ул. Торфяник, р. п. Гидроторф Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | 240-ЭА/2021  от 01.11.2021г. | 1 139 511,82 | 5 000,00  (за нарушение срока выполнения работ по контракту) | ООО «Хлеб»  Мыльников Александр Александрович |  |
| **«Вам решать!» местный бюджет** | | | | | | |
| 11. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от ул. Олимпийская д.9 до ул. Солнечная г. Балахны Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | 163-ЭА/2021  от 24.08.2021г. | 3 894 771,00 | 10 515,88  (за нарушение срока выполнения работ по контракту) | ООО «Асфальтирование»  Мхитарян Нарек Ленистович |  |
| **Областная субсидия 5 %** | | | | | | |
| 12. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Боровская, пер. Чехова, пер. Мирный г. Балахны Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | 142-ЭА/2021  от 02.08.2021г. | 9 247 135,63  ОБ – 8 784 778,85  МБ – 462 356,78 | - | ООО «Автобелстрой»  Холопов Денис Николаевич |  |
| **Областная субсидия 42 млн.** | | | | | | |
| 13. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Чапаева-Юбилейная-Космонавтов, участок дороги от д.9А по ул. Кирова до д.6 по ул. Коммунистической города Балахны, ул. Административная рабочий поселок Гидроторф Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | 143-ЭА/2021  от 02.08.2021г. | 10 703 075,68  ОБ – 10 167 921,90  МБ – 535 153,78 | - | ООО «Автобелстрой»  Холопов Денис Николаевич |  |
| 14. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Некрасова (от ул. Строителей до пересечения с ул. Синякова) г. Балахны Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | 148-ЭА/2021  от 09.08.2021г. | 8 271 134,06  ОБ – 7 857 577,36  МБ – 413 556,70 | - | ООО «Нижегороддорстрой»  Петросян Усик Гагикович |  |
| 15. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения (от автомобильной дороги 22Р –0152 Шопша-Иваново-Нижний Новгород до ул. Журавлиной) д. Смирино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | 147-ЭА/2021  от 09.08.2021г. | 13 664 978,19  ОБ – 12 981 729,28  МБ – 683 248,91 | - | ООО «Нижегороддорстрой»  Петросян Усик Гагикович |  |
| 16. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Герцена, ул. Рязанова города Балахны, ул. Фрунзе рабочий поселок Малое Козино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | 146-ЭА/2021  от 09.08.2021г. | 8 559 353,49  ОБ – 8 131 385,82  МБ – 427 967,67 | - | ООО «Нижегороддорстрой»  Петросян Усик Гагикович |  |
| **Фонд поддержки территорий** | | | | | | |
| 17. | Выполнение работ по ремонту придомовой территории многоквартирного дома д.101А по ул. Энгельса г. Балахны Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | 229-ЭА/2021  от 25.10.2021г. | 281 795,81 | - | ООО ДСК «Доринвест»  Дукоян Хачик Мамоевич |  |

\_\_\_\_\_