

Администрация муниципального образования

«рабочий поселок Большое Козино»

Балахнинского муниципального района Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.12.2017\_ № 87

р.п. Большое Козино

**Об утверждении программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области**

**на 2018-2022 годы**

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы», администрация муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино»

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018 -2022 годы.
2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования «р.п. Большое Козино» и разместить его на официальном интернет-сайте Балахнинского муниципального района в разделе «Приоритетный проект «Формирование современной городской среды» МО «р.п. Большое Козино» [http// www.balakhna.nn.ru](http://http//%20www.balakhna.nn.ru).
3. Постановление вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации Поторжнов А.В.

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«р.п. Большое Козино»

от 21.12.2017 № 87

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК БОЛЬШОЕ КОЗИНО» Балахнинского муниципального района Нижегородской области** **НА 2018-2022 ГОДЫ**

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы |
| Наименование заказчика и разработчика Программы | Администрация муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.11.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»  - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»;  - Постановление Правительства Нижегородской области от 1 сентября 2017 г. N 651 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2022 годы";  - Устав муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории  муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» на основе проведения комплексного благоустройства территории в границах муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» |
| Задачи Программы | -Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино»  - Повышение уровня благоустройства общественных территорий в муниципальном образовании «рабочий поселок Большое Козино»  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино»  - Обеспечение формирования единого облика муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | По итогам реализации Программы к 2022 году будут достигнуты следующие значения целевых показателей и непосредственных результатов при следующих значениях индикаторов:  **Индикаторы:**  1. Количество территорий общего пользования, подлежащих благоустройству- 2 ед.  2. Количество благоустроенных территорий общего пользования- 2 ед.  3.Количество МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству-19 ед.  4.Количество МКД дворовые территории которых благоустроены- 19 ед.  5. Количество МКД, проекты благоустройства дворовых территорий которых, реализованы с финансовым участием заинтересованных лиц - не менее 2  **Показатели:**  - Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования стремится к 100 %  - Доля МКД, дворовые территории которых благоустроены, от общего количества МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству стремится к 100%  - Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных лиц составит не менее 10 %  **Непосредственные результаты:**  - количество МКД с благоустроенными дворовыми территориями составит 19 ед.  -количество благоустроенных территорий общего пользования составит 2 ед. |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет **776,2 тыс.руб**.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | в том числе за счет средств: | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | | бюджета МО «р.п. Большое Козино»: | 70,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Областного бюджета | 183,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Федерального  бюджета | 522,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино».  Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино». |

**2. характеристикА текущего состояния**

**сектора благоустройства МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК БОЛЬШОЕ КОЗИНО»**

**2.1. Общая характеристика муниципального образования**

Муниципальное образование «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области расположено в юго-восточной части Балахнинского района, южнее районного центра города Балахна, в получасовой доступности от него. Муниципальное образование состоит из 5 населённых пунктов: р.п. Большое Козино, п. Костенево, п. Ляхово, п. 1 Мая, п. Ляховский Борок. Административным центром поселения является рабочий поселок Большое Козино.

Общая площадь территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» составляет 9 630 га.

Численность населения муниципального образования имеет тенденцию к увеличению за счёт миграционных процессов. Вопреки прогнозируемым данным, содержащимся в Генеральном плане муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино», численность населения в поселении за последние 9 лет увеличилась на 1 137 человек и составила на 01.01.2017 года 6 829 человека, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенных пунктов входящих в муниципальное образование** | **Зарегистрировано по месту жительства (чел.)** |
| 1 | р.п. Б. Козино | 6 262 |
| 2 | п. 1 Мая | 44 |
| 3 | п. Костенево | 271 |
| 4 | п. Ляхово | 237 |
| 5 | п. Ляховский Борок | 15 |
|  | **Итого:** | **6 829** |

Распределение населения по возрастным группам на 01.01.2017 года следующее:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Число жителей, чел.** | **в том числе** | | | |
| **детей от 0 до 7 лет** | **детей от 8 до 18 лет** | **население трудоспособного возраста** | **население пенсионного возраста** |
| 1 | р.п. Б. Козино | 6 262 | 231 | 345 | 1 424 | 4 262 |
| 2 | п. 1 Мая | 44 | 5 | 3 | 23 | 13 |
| 3 | п. Костенево | 271 | 20 | 24 | 122 | 105 |
| 4 | п. Ляхово | 237 | 10 | 22 | 102 | 103 |
| 5 | п. Ляховский Борок | 15 | 2 | 0 | 8 | 5 |
|  | **Итого:** | **6 829** | **268** | **394** | **1 679** | **4 488** |

Данные показатели характеризуют низкий уровень детской возрастной группы и высокий уровень группы старше трудоспособного возраста, однако трудоспособное население, занимающее в общей численности немалую величину, может послужить хорошим фактором в дальнейшем положительном изменении возрастной структуры населения.

**2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципального образования**

Разработка Программы обусловлена необходимостью создания условий для системного повышения качества комфорта городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино». Программа будет способствовать вовлечению граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино». Реализация программы осуществляется по двум основным мероприятиям:

- благоустройство дворовых территорий;

- благоустройство территорий общего пользования

Благоустройство территорий поселения – комплекс предусмотренных Правилами благоустройства муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино», утвержденных решением поселкового Совета муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» от 30.10.2017 № 253 в новой редакции, мероприятий по содержанию и уборке населенных пунктов поселения, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения. Одним из факторов, формирующих положительный имидж поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения и улучшение инфраструктуры территорий поселения и как следствие качества жизни населения.

В последние годы муниципальное образование «рабочий поселок Большое Козино» при поддержке администрации, принимало активное участие в проекте поддержки местных инициатив Нижегородской области, ежегодно участвуя с проектами в конкурсном отборе. В результате вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования за период 2015-2017 годов были реализованы 5 проектов, предусматривающие финансовое и трудовое участие жителей муниципального образования.

**2015 год:**

Ремонт дорог на улицах Скосырева и Комарова протяженностью 2,5 км. (или 12,5 тыс.кв.м.) с устройством дорожного полотна в щебеночном исполнении. Общая стоимость проекта – **2,9 млн. рублей.**

**2016 год:**

Ремонт системы уличного освещения в п. Ляхово с установкой энергоэффективных светодиодных светильников. Общая стоимость проекта – **449,0 тыс. руб.** Установлено 68 светодиодных светильников, что составляет 100 % от системы уличного освещения п. Ляхово.

Обустройство детских спортивно-игровых площадок (п. Костенево, п. Ляхово, р.п. Б.Козино). Общая стоимость проекта – **653,3 тыс. руб**. Установлены 3 современные детские площадки.

# Кроме того, в 2016 году в качестве спонсорской помощи поселению от ООО «Альфа Фьюче Пипл» были предоставлены 5 детских игровых городков, которые были установлены в п. Ляхово и р.п. Большое Козино.

**2017год:**

Ремонт дороги на ул. Дачная р.п. Большое Козино и ул. Центральная п. Ляхово. Общая стоимость проекта **3 468,1 тыс. руб.** в том числе вклад населения 429,5 тыс. руб. Отремонтировано 3 985 кв.м. дорожного покрытия.

Установка трех детских спортивных и игровых площадок в п. Ляхово, п. Костенево и р.п. Б.Козино. Общая стоимость проекта 625,6 тыс. руб.

В 2017 году в рамках заключенного энергосервисного контракта на проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения муниципального образования «р.п. Большое Козино» проведены работы по замене 928 ртутных светильников уличного освещения МО «р.п. Большое Козино» на светодиодные. В настоящее время проводятся работы по установке автоматизированных шкафов управления уличным освещением. По итогам проведения энергоэффективных мероприятий на территории поселения на энергоэффективное светодиодное освещение заменено 100% светильников уличного освещения.

**Характеристика территорий муниципального образования**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение показателя** | | |
| **ед.** | **кв.м.** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Дворовые территории многоквартирных домов** |  |  |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов | 19 | х | х |
| 1.2. | Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 19 | х | х |
| 1.3. | Количество МКД образующих **благоустроенные** дворовые территорию, площадь **благоустроенных** дворовых территорий и доля МКД с **благоустроенными** дворовыми территориями от общего количества МКД, территории которых подлежат благоустройству | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество МКД, образующих дворовые территории поселения, площадь всех дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2018-2022 году. | 19 | 23 769 | 100 |
| 1.5 | Количество жителей проживающих в МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годах | 671 | х | х |
| 1.6. | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании, образуемых МКД | 16 | 23 769 | 100 |
| **2.** | **Общественные территории** |  |  |  |
| 2.1. | Количество и площадь территорий общего пользования всего,  из них: | 2 | 58 000 | х |
| 2.1.1. | Сквер Возрождение в районе ул. Большая Школьная | 1 | 30 000 | х |
| 2.1.2. | Сквер Славы в районе ул. Комсомольская | 1 | 28 000 | х |
| 2.2. | Количество, площадь и доля **благоустроенных** территорий общего пользования всего, | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество, площадь и доля территорий общего пользования, **нуждающихся в благоустройстве** всего,  из них: | 2 | 58 000 | 100 |
| 2.3.1. | Сквер Возрождение в районе ул. Большая Школьная | 1 | 30 000 | х |
| 2.3.2. | Сквер Славы в районе ул. Комсомольская | 1 | 28 000 | х |
| 2.4. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | х | 0 | х |

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино».

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, недостаточность оснащения малыми архитектурными формами, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованы детские и спортивные площадки. Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, устройство парковок для временного хранения автомобилей, оснащение придомовых территорий урнами для мусора.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа) позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом. Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино».

**2.3 Приоритеты политики в сфере благоустройства, формулировка целей**

**и постановка задач программы**

Современные тренды, активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Рационально выстроенная городская среда поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных жилых районах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, их интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Нижегородской области в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории муниципального образования приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основным приоритетом и целью Программы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство территорий общественных пространств МО «рабочий поселок Большое Козино».

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино»;

- повысить уровень благоустройства территорий общего пользования в муниципальном образовании «рабочий поселок Большое Козино»;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино»;

- обеспечить формирование единого облика муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» в частности заключить соглашения с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями – собственниками (пользователями) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, которые подлежат благоустройству в соответствии с требованиями Правил благоустройства муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино», утвержденных решением поселкового Совета муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» от 30.10.2017 № 253 (с изменениями от 09.03.2017), не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц. Адресный перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, которые подлежат благоустройству на позднее 2020 года за счет средств указанных лиц. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц приведен в **приложении № 9** к Программе.

Реализация цели и задач Программы будет осуществляться за счет выполнения мероприятий Программы.

Все работы по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

**2.4 Целевые показатели (индикаторы) Программы и показатели оценки эффективности реализации Программы**

Состав показателей и индикаторов Программы определен исходя из:

- наблюдаемости значений индикаторов в течение срока реализации Программы;

-охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий Программы.

Перечень показателей и индикаторов Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие сферы благоустройства.

Целевые показатели Программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам Программы:

Значения целевых показателей (индикаторов), приведены в **Приложении № 1** к Программе.

**2.5 Прогноз ожидаемых результатов**

Непосредственным результатом Программы является достижение цели системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» на основе проведения комплексного благоустройства территории в границах муниципального образования.

Планируемый эффект от реализации Программы - это социальный эффект, так как созданные условия для возрождения спортивных, культурных ценностей, укреплении института семьи, семейных ценностей, за счет реализации локальных проектов благоустройства повысят привлекательность поселения, комфорт условий проживания и отдыха жителей и гостей поселка. По итогам реализации Программы планируется благоустроить дворовые территории 19 многоквартирного дома и 2 территории общего пользования муниципального образования.

**3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Программы**

В ходе реализации Программы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:

**3.1. Благоустройство дворовых территорий**

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы» перечень работ по благоустройству дворовых территорий на 2018-2022 годы формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству и из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий Программой предусмотрено трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений (далее - заинтересованных лиц), расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и **составляет 1 процент**.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

в) обустройство площадок для выгула собак;

г) ремонт дворовых тротуаров;

д) озеленение дворовых территорий;

е) обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;

ж) установка ограждений газонов.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно финансовое участие заинтересованных лиц **в размере 20 процентов** от сметной стоимости работ дополнительного перечня.

Перечень дворовых территорий формируется по результатам конкурсного отбора, в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» на период 2018-2022 годы», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «р.п. Большое Козино» от 01.11.2017 № 64.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2022 годах, приведены в **приложении № 3** к Программе.

**3.2. Благоустройство территорий общего пользования**

Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования определяются в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» на период 2018-2022 годы» наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино», подлежащей благоустройству, утвержденным постановлением администрации МО «р.п. Большое Козино» от 01.11.2017 № 64 на основании перечня муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения, планируемых к благоустройству в 2018 - 2022 годах.

Для обеспечения благоустройства территорий общего пользования целесообразно проведение следующих мероприятий:

1) озеленение, уход за зелеными насаждениями;

2) оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

3) устройство пешеходных дорожек,

4) освещение территорий, в т. ч. декоративное;

5) обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

6) установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

7) оформление цветников;

8) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом следующих требований и условий:

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальным, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках, с учетом реальной их необходимости и т.д.

Адресный перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, приведен в **приложении № 4** к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в **приложении № 2** к Программе.

Сроки реализации мероприятий Программы отражены в **приложении № 6** к Программе.

**3.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов** и земельных участков, предоставленных для их размещения с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков, не позднее 2020 года, в соответствии с требованиями Правил благоустройства муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино», утвержденных решением поселкового Совета МО р.п. Большое Козино от 30.10.2017 № 253 (с изменениями от 09.03.2017), на основании Актов обследования, проведенного в соответствии с Порядком проведения инвентаризации, утвержденном постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651, по благоустройству указанных территорий.

**4. сроки реализации программы**

Программа реализуется в один этап, в срок 2018-2022 г.г.

**5. меры правового регулирования в сфере реализации программы**

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации Программы. Информация о мерах правового регулирования отражается в **приложении № 5** к Программе. В дальнейшем, разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет осуществляться по мере необходимости, в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и областном уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей Программы.

**6. Ресурсное обеспечение программы**

Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидии из областного и федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальному образованию «р.п. Большое Козино» на поддержку программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» на 2018-2022 годы».

Финансирование Программы за счет средств федерального и областного бюджета планируется в рамках Государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 г. № 651.

При выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, предусмотрена доля **трудового участия** заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории **в объеме 1%** от сметной стоимости работ минимального перечня. При выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (при наличии) доля **финансового участия** заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий составляет **20%** от сметной стоимости работ дополнительного перечня.

Распределение объема финансирования в разрезе мероприятий программы отражено в **приложении № 2 к** Программе.

Информация о ресурсном обеспечении на реализацию Программы представлена в **приложении № 6** к Программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников представлена в **приложении № 7** к Программе.

Прогнозная оценка расходов бюджета муниципального образования «р.п. Большое Козино» представлена в **приложении № 8** к Программе.

**7. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками**

При реализации Программы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| **Негативный фактор** | **Способы минимизации рисков** |
| Изменение федерального, областного законодательства в сфере реализации Программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве, своевременная корректировка муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» |
| Недостаточное финансирование  (секвестирование) мероприятий  Программы за счет средств федерального, областного, местного бюджетов | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств областного и местного бюджетов и внебюджетных источников на поддержку сферы благоустройства. Корректировка Программы. |
| Отсутствие софинансирования мероприятий Программы за счет средств федерального, областного бюджетов | Приостановка реализации Программы |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей** | | | | | |
| **Базовый период (2017 год)** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1. Территории общего пользования** | | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования | % | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |
|  | *количество благоустроенных территорий общего пользования* | *Ед.* | *0* | *0* | *1* | *1* | *2* | *2* |
|  | *количество территорий общего пользования, подлежащих благоустройству* | *Ед.* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| **2. Дворовые территории** | | | | | | | | |
| 1 | Доля МКД, дворовые территории которых благоустроены, от общего количества МКД территории которых подлежат благоустройству | *%* | 0 | 15 | 36 | *52* | 73 | 100 |
|  | *Количество МКД, дворовые территории которых благоустроены* | *Ед.* | *0* | *3* | *7* | *10* | *14* | *19* |
|  | *Количество МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству* | *Ед.* | *19* | *19* | *19* | *19* | *19* | *19* |
| 2 | Количество МКД, проекты благоустройства дворовых территорий которых, реализованы с финансовым участием заинтересованных лиц от общего количества МКД, с реализованными проектами благоустройства дворовой территории | *%* | *0* | *30* | *14* | *10* | *14* | *10* |
|  | *количество МКД проекты благоустройства дворовых территорий, которых реализованы с финансовым участием заинтересованных лиц* | *Ед.* | *0* | *1* | *1* | *1* | *2* | *2* |
|  | *Количество МКД с реализованными проектами благоустройства дворовых территорий* | *Ед.* | *0* | *3* | *7* | *10* | *14* | *19* |

Приложение № 2

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование основных мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки реализации** | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Объем финансирования (по годам), тыс. руб.** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **Всего** |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО р.п. Большое Козино | 2018-2022 | благоустроены дворовые территории 19 МКД, что повысит уровень благоустройства дворовых территорий до 100% | 776,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776,2 |
| 2 | Благоустройство территорий общего пользования | Администрация МО р.п. Большое Козино | 2018-2022 | благоустроено 2 территории общего пользования, что повысит уровень благоустройства общественных территорий до 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация МО р.п. Большое Козино | 2018 | Проведена инвентаризация уровня благоустройства 100% индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень**

**дворовых территорий муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино»,**

**подлежащих благоустройству, в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование работ, объектов** | **Адреса МКД, образующие дворовую территорию** | **Планируемая площадь под благоустройство, м2\*** | **Сроки реализации проекта в разбивке по годам** |
| 1 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн для мусора, установка ограждения газонов, устройство парковки | р.п. Большое Козино, ул. Воинская, д. 1, р.п. Большое Козино, ул. Воинская, д. 2, р.п. Большое Козино, ул. Воинская, д. 4 | 4788 | 2018 |
| 2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора | р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, д. 42 | 1749 | 2019 |
| 3 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора | р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, д. 43 | 2430 | 2019 |
| 4 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора | р.п. Большое Козино, ул. Пионерская, д. 4 | 864 | 2019 |
| 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора | р.п. Большое Козино, ул. Некрасова, д. 1 | 2430 | 2019 |
| 6 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн для мусора, установка ограждения, устройство газона, строительство парковки | р.п. Большое Козино, ул. Воинская, д. 3, р.п. Большое Козино, ул. Воинская, д. 5 | 3180 | 2020 |
| 7 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора | р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, д. 39 | 1320 | 2020 |
| 8 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора | р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, д. 40 | 1740 | 2021 |
| 9 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора | р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, д. 41 | 1078 | 2021 |
| 10 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора | р.п. Большое Козино, ул. Матросова, д. 10 | 960 | 2021 |
| 11 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора | р.п. Большое Козино, ул. Матросова, д. 11 | 1230 | 2021 |
| 12 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора | р.п. Большое Козино, ул. Некрасова, д. 3 | 1000 | 2022 |
| 13 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора | р.п. Большое Козино, ул. Большая Школьная, д. 29 (блокированная застройка) | 250 | 2022 |
| 14 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора | р.п. Б.Козино, ул. Комсомольская, д.14 (блокированная застройка) | 250 | 2022 |
| 15 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора | р.п. Б.Козино, ул. Мичурина, д.71 (блокированная застройка) | 250 | 2022 |
| 16 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора | р.п. Б.Козино, ул. Мичурина, д.73 (блокированная застройка) | 250 | 2022 |

\*исходя из минимального перечня работ

Приложение № 4

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень**

**территорий общего пользования муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино»,**

**подлежащих благоустройству, в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объектов** | **Адрес** | **Перечень видов работ** | **Планируемая площадь под благоустройство, м2** | **Срок реализации проекта благоустройства** |
| 1 | Сквер Возрождение | р.п. Большое Козино, ул. Большая Школьная | Устройство ограждения, велосипедных и пешеходных дорожек, детской площадки, скейт-парка, цветников и газонов, посадка деревьев и кустарников, установка опор освещения, скамеек и урн. | 30 000 | 2019 |
| 2 | Сквер Славы | р.п. Большое Козино, ул. Комсомольская | Устройство пешеходных дорожек, цветников и газонов, посадка деревьев и кустарников, установка опор освещения, скамеек и урн. | 28 000 | 2021 |

Приложение № 5

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

**Сведения об основных мерах правового регулирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид правового акта и методологические механизмы реализации программных мероприятий** | **Основные положения правового акта (суть)** | **Ответственный исполнители** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования «р.п. Большое Козино» об утверждении порядка проведения общественных обсуждений проекта правил благоустройства поселения | Регламентирует проведение общественных обсуждений проекта правил благоустройства, утверждает состав общественной комиссии, регламентирует порядок деятельности общественной комиссии по подведению итогов общественного обсуждения правил благоустройства, размещения информации об итогах общественного обсуждения | Администрация муниципального образования «р.п. Большое Козино» | № 53 от 22.09.2017 |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования «р.п. Большое Козино» о назначении публичных слушаний по проекту правил благоустройства | Определяет дату, время, место проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства муниципального образования «р.п. Большое Козино» | Администрация муниципального образования «р.п. Большое Козино» | № 7 от 10.10.2017 |
| 3. | Решение поселкового Совета муниципального образования «р.п. Большое Козино» о корректировке правил благоустройства | О корректировке правил благоустройства муниципального образования «р.п. Большое Козино» в части требований к состоянию общественных пространств, требований к надлежащему состоянию средств размещения информации, требований к высадке и охране зеленых насаждений, порядку составления дендрологических планов, требований к доступности городской среды для маломобильных групп населения, порядку и механизмам общественного участия благоустройстве. | Депутатский корпус муниципального образования «р.п. Большое Козино» | № 253 от 30.10.2017 |
| 4. | Постановление администрации муниципального образования «р.п. Большое Козино» об утверждении порядка проведения общественного обсуждения программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Регламентирует проведение общественных обсуждений проекта программы благоустройства на 2018-2022 годы, утверждает состав общественной комиссии, регламентирует деятельность общественной комиссии по подведению итогов общественного обсуждения проекта программы благоустройства с учетом поступивших предложений, размещения информации об итогам общественного обсуждения | Администрация муниципального образования «р.п. Большое Козино» | № 63 от 23.10.2017 |
| 5. | Постановление администрации муниципального образования «р.п. Большое Козино» об утверждении порядка проведения оценки предложений по внесению изменений (дополнений) в программу | Регламентирует порядок предоставления заявок по дворовым и общественным территориям, рассмотрения общественной комиссией и проведения оценки заявок по утвержденным критериям. | Администрация муниципального образования «р.п. Большое Козино» | № 64 от 01.11.2017 |
| 6. | Постановление администрации муниципального образования «р.п. Большое Козино» Об отдельных вопросах в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды в 2018-2022 годах | Утверждает нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории. Регламентирует действия по  аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также регламентирует действия по финансовому и трудовому участию граждан в выполнении указанных работ. | Администрация муниципального образования «р.п. Большое Козино» | январь 2018 |
| 7. | Постановление администрации муниципального образования «р.п. Большое Козино» об утверждении порядка проведения общественного обсуждения дизайн –проектов | Регламентирует разработку и направление заявки, проведение общественных обсуждений дизайн –проектов, утверждает состав общественной комиссии, регламентирует деятельность общественной комиссии по подведению итогов общественного обсуждения дизайн- проектов с учетом поступивших предложений, размещения информации об итогам общественного обсуждения. | Администрация муниципального образования «р.п. Большое Козино» | январь 2018 |

Приложение № 6

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник /Мероприятие/** | **Источник финансирования** | **Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.** | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» | Всего в том числе: | ФБ, ОБ и МБ | 776,2 |  |  |  |  |
| Администрация МО «р.п. Большое Козино»; /Благоустройство дворовых территорий/ | 776,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «р.п. Большое Козино»; /Благоустройство территорий общего пользования/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация МО " р.п. Большое Козино "; /Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения/ | Организационное мероприятие-финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 7

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

**Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» за счет всех источников**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование** | **Источники финансирования** | **Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы** | | | | | **Всего** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 776,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776,2 |
| (1) федеральный бюджет | 522,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,2 |
| (2) областной бюджет | 183,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,5 |
| (3) местный бюджет | 70,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,6 |
| (4) юридические лица, индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (5) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. | Благоустройство дворовых территорий | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 775,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,4 |
| (1) федеральный бюджет | 522,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,2 |
| (2) областной бюджет | 183,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,5 |
| (3) местный бюджет | 70,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,6 |
| (4) юридические лица, индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (5) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство территорий общего пользования | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) юридические лица, индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (5) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 8

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

**Прогнозная оценка расходов**

**на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» за счет бюджета муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование основных мероприятий Программы** | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» | - | 70,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | 70,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство территорий общего пользования | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 9

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности юридических ли и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией муниципального образования «р.п. Большое Козино» за счет средств указанных лиц**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование муниципального образования, наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитектурных форм на земельном участке | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке | ИНН юридического лица, ИП |
| 1 | Открытое акционерное общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" - Нижегородское предприятие магистральных электрических сетей. Структурное подразделение: электроподстанция 500 кВ "Луч".р.п. Б.Козино ул. Олимпийская 20 | в южной части поселка р.п. Б.Козино | Здание (Нежилое здание, Здание вспомогательного назначения) | собственность | [52:17:0070315:1542](https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:17:0070315:1542&ref=bt) | 199291 | есть | есть | нет | нет | есть | 4716016979 |
| 2 | ООО "Слава труду" р.п. Большое Козино, ул. Красноармейская д. № 16 б | в западной части р.п. Б.Козино | здание (не жилое) | собственность | [52:17:0070308:18](https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:17:0070308:18&ref=bt) | 24434 | есть | нет | нет | нет | нет | 5262090949 |
| 3 | ООО "Горьковский опытный завод нефтепереработки" | в западной части поселка | здание | собственность | 52:17:0070308:37 | 14242 | есть | есть | нет | нет | есть | 5244013194 |
| 4 | ООО "Инвестиционная компания""Капитал Севера" р.п. Большое Козино ул. Красноармейская 16 "А" | в западной части р.п. Б.Козино | здание | собственность | [52:17:0070308:1709](https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:17:0070308:1709&ref=bt) | 41133 кв.м. | есть | нет | нет | нет | нет | 7709294970 |
| 5 | ООО "Козино"(столовая) | в районе железнодорожной станции в западной части р.п. Б.Козино | здание столовой | собственность | [52:17:0070308:124](https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:17:0070308:124&ref=bt) | 693 | есть | нет | нет | нет | есть | 5244010235 |
| 6 | ООО "Теремок" р.п. Большое Козино ул. Красноармейская 1 "Б" | в районе пожарной части Пч128 в западной части р.п. Б.Козино | здание пилорамы | собственность | [52:17:0070308:1637](https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:17:0070308:1637&ref=bt) | 4541 | нет | нет | нет | нет | нет | 5259027626 |
| 7 | ООО "Метиз НН" р.п. Большое Козино ул. Космонавтов, 2 | на юго-востоке Б.Козино | здание | собственность | [52:17:0070315:385](https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:17:0070315:385&ref=bt) | 18676 | нет | нет | нет | нет | нет | 5260131163 |
| 8 | магазин № 10 р.п. Большое Козино, ул. Телефонная, 28 б БольшеКозинское потребительское общество | в центральной части р.п. Б.Козино | здание магазина | собственность | [52:17:0070308:112](https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:17:0070308:112&ref=bt) | 499 | есть | нет | нет | нет | есть | 5244003911 |
| 9 | магазин № 3,8,9 р.п. Большое Козино, ул. Калинина, 22 а БольшеКозинское потребительское общество | в районе жд станции в центральной части поселка | здания магазинов | собственность | [52:17:0070308:3922](https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:17:0070308:3922&ref=bt) | 1470 | есть | нет | нет | нет | есть | 5244003911 |
| 10 | ИП Трусова С.С. магазин р.п. Большое Козино, ул. Скосырева, 6 | на юго-востоке поселка | здание магазина | собственность | [52:17:0070315:108](https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:17:0070315:108&ref=bt) | 314 | есть | нет | нет | нет | есть | 5244003911 |
| 11 | магазин № 7 п. Ляхово, ул. Большая, 51БольшеКозинское потребительское общество | в северной части п. Ляхово | здание магазина | собственность | [52:17:0070304:34](https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:17:0070304:34&ref=bt) | 278 | есть | есть | нет | нет | нет | 5,25206E+11 |
| 12 | магазин № 6 п. Костенево, ул. Кирова, 30БольшеКозинское потребительское общество | в центральной части п. Костенево | здание магазина | собственность | 52:17:0070303:20 | 287 | есть | есть | нет | нет | есть | 5244003911 |
| 13 | магазин № 1 р.п. Большое Козино, ул. Б. Школьная, 50 а БольшеКозинское потребительское общество | в северной части р.п. б.Козино | здание магазина | собственность | [52:17:0070308:109](https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:17:0070308:109&ref=bt) | 728 | есть | нет | нет | нет | есть | 525205553259 |
| 14 | ООО "Вдохновение" ИП Синёва магазин р.п. Большое Козино, ул. Б. Школьная, 25 б | в северо-восточной части р.п. Б.Козино | здание магазина | собственность | [52:17:0070308:1427](https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:17:0070308:1427&ref=bt) | 878 | есть | нет | нет | нет | есть | 524400106083 |
| 15 | ИП Синёва торговый павильон р.п. Большое Козино, ул. Пионерская, 9 | центральной части поселка | здание магазина | собственность | [52:17:0070308:645](https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:17:0070308:645&ref=bt) | 51 | есть | нет | нет | нет | есть | 524400106083 |
| 16 | ООО "ВлЭд" торговый павильон р.п. Большое Козино, ул. Мира, 37 | в южной части поселка р.п. Б.Козино | здание магазина | собственность | 52:17:0070315:1341 | 70 | нет | нет | нет | нет | есть | 5263051163 |
| 17 | ООО Радуга ИП Паньшин магазин р.п. Большое Козино, ул. Молодёжная, 42 а | в южной части поселка р.п. Б.Козино | здание магазина | собственность | 52:17:0070315:139 | 131 | есть | есть | нет | нет | есть | 5244016903 |
| 18 | ИП Паньшин торговый павильон р.п. Большое Козино, между ул. Сормовская и Самойлова | южно-западной части поселка | здание магазина | собственность | 52:17:0070315:104 | 31 | есть | есть | нет | нет | есть | 5244016903 |
| 19 | ООО "Производственно-Торговая Компания "АЙК"" мини-маркет р.п. Большое Козино, ул. Ленинская, в районе д. 40, 41 | в восточной части р.п. Б.Козино | здание минимаркета | аренда | 52:17:0070308:1449 | 63 | есть | есть | нет | нет | есть | 5263047230 |
| 20 | ИП Криушкина мини-маркет п. Ляхово, ул. Горушка, в районе д. 32 | в северной части поселка Ляхово | здание минимаркета | собственность | [52:17:0070304:137](https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:17:0070304:137&ref=bt) | 22 | есть | есть | нет | нет | нет | 525900342845 |
| 21 | ИП Штурцев А.В. торговый павильон р.п. Большое Козино, в районе ж/дорожной станции | в районе железнодорожной станции центральная часть поселка | здание минимаркета | аренда | 52:17:0070308:1449 | 63 | есть | нет | нет | нет | есть | 526300089670 |
| 22 | ИП Штурцев А.В. Магазин р.п. Большое Козино, ул. Свердлова, д. 4а | в южной части р.п. Б.Козино | здание магазина | собственность | 52:17:0070315:1685 | 93 | есть | есть | нет | нет | есть | 526300089670 |
| 23 | ИП Горева ИП Трусов Магазин р.п. Большое Козино, ул. Железнодорожная, д. 15а | в центральной части р.п. Б.Козино | здание магазина | собственность | 52:17:0070308:4072 | 217,8 | есть | есть | нет | нет | есть | 5244019478 |
| 24 | ИП Филиппов С.Е. Магазин р.п. Большое Козино, ул. Чернышевского, д. 2а | восточно-южная часть р.п. Б.Козино | здание магазина | собственность | [52:17:0070315:3716](https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:17:0070315:3716&ref=bt) | 122 | есть | есть | нет | нет | нет | 526300072405 |
| 25 | ООО "Техник" ул. Олимпийская, 27 | южная часть | производственные здания | собственность | 52:17:0070315:144 | 4494 | нет | нет | нет | нет | нет | 5244009857 |
| 26 | ООО "Агроторг" магазин "Пятерочка" р.п. Б. Козино, ул. Красноармейская, д. 16 | центральная часть р.п. Б.Козино | здание магазина | собственность | 52:17:0070308:4477 | 997,2 | есть | есть | нет | нет | есть |  |
| 27 | ЗАО "Тандер" магазин "Магнит" р.п. Б. Козино, ул. Пионерская, д. 3А | Центральная часть р.п. Б.Козино | здание магазина | собственность | 52:17:0070308:4451 | 639 | есть | есть | нет | нет | есть | 2310031475 |
| 28 | ООО "Пихта" ул. Олимпийская, 19 | южная часть р.п. Б.Козино | производственные здания | собственность | 52:17:0070316:121 | 2350 | нет | нет | нет | нет | нет | 5244001939 |
| 29 | Профессиональная пожарная часть ПЧ 128 12 отряда УГПС (Государственное казенное учреждение Нижегородской области по делам ГО ЧИ и ПБ" р.п. Большое Козино ул. Красноармейская, 1 "А" | северо-западная часть р.п. Б.Козино | здание ПЧ | собственность | 525:17:0070308:4442 | 2462 | нет | нет | нет | нет | есть | 5360292650 |
| 30 | Почтовое отделение Б. Козино ул. Пушкина, 45 | южная часть р.п. Б.Козино | здание почты | собственность | [52:17:0070315:271](https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:17:0070315:271&ref=bt) | 541 | есть | есть | нет | нет | есть | 7724261610 |
| 31 | Почтовое отделение Б. Козино ул. Б.Школьная, 115 | северо-восточная часть р.п. Б.Козино | здание почты | собственность | 52:17:0070308:2521 | 319 | есть | есть | нет | нет | есть | 7724261610 |
| 32 | ООО "ПРИС" (Лыжная база "Морозко" ) р.п. Большое Козино ул. Самойлова, 23 | юго-восточная часть р.п. Б.Козино | здание спортивной базы | собственность | 52:17:0070315:683 | 2017 | есть | есть | нет | нет | нет | 5259107222 |
| 33 | Церковь Михаила Архангела р.п. Большое Козино, ул. Ленинская | восточно-южная часть р.п. Б.Козино | здание храма | собственность | 52:17:0070308:1684 | 5051 | есть | есть | нет | есть | есть | 5244009945 |
| 34 | Загородный клуб, Ресторан "Олимп" | юго-восточная часть р.п. Б.Козино | здание клуба | собственность | 52:17:0070308:1684 | 3600 | есть | есть | нет | нет | есть | 5244024213 |