Администрация муниципального образования

«рабочий поселок Гидроторф»

Балахнинского муниципального района Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_25.03.2019__	                                                          __21/1__

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» от 25.02.2019 № 8 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» от 21.12.2017 № 62 «Об утверждении программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области  на 2018-2022 годы»  (с изменениями 01.03.2019 № 8, от 22.03.2019 №15/1)»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с изменениями от 09.02.2019  № 106), приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы», в целях эффективного использования бюджетных средств, администрация муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2017г. №62, с изменениями от 01.03.2019 № 8, от 22.03.2019 № 15/1 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. Программы изложить согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №1 к Программе изложить согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №3 к Программе изложить согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №4 к Программе изложить согласно Приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» и разместить его на официальном интернет-сайте Балахнинского муниципального района в разделе «Приоритетный проект «Формирование современной городской среды» муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» http// www.balakhna.nn.ru.

3. Постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Врио главы администрации                                                                 О.С. Королева

Приложение №1 к

постановлению администрации

муниципального образования

«рабочий поселок Гидроторф»

Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

от 25.05.2019 №21/1

2.1. Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области расположено в северо-западной части Балахнинского района, западнее районного центра города Балахна, в получасовой доступности от него. Муниципальное образование состоит из 12 населённых пунктов: р.п. Гидроторф, д. Замятино, д. Бабье, д. Ватагино, д. Алферово, д. Шалимово, д. Тычинино, д. Рылово, д. Гриденино, д. Чуркино, д. Каданово, д. Яснево. Административным центром поселения является рабочий поселок Гидроторф.

Общая площадь территории муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» составляет 11813 га.

Численность населения в поселении за последние 9 лет увеличилась на 585 человек и составила на 01.01.2018 года 7901 человека, в том числе:

| № п/п | Наименование населенных пунктов входящих в муниципальное образование | Зарегистрировано по месту жительства (чел.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Гидроторф | 7478 |
| 2 | д. Замятино | 145 |
| 3 | д. Бабье | 26 |
| 4 | д. Чуркино | 11 |
| 5 | д. Каданово | 42 |
| 6 | д. Гриденино | 35 |
| 7 | д. Яснево | 2 |
| 8 | д. Тычинино | 2 |
| 9 | д. Шалимово | 15 |
| 10 | д. Алферово | 3 |
| 11 | д. Ватагино | 16 |
| 12 | д. Рылово | 126 |
|  | Итого: | 7901 |

Распределение населения по возрастным группам на 01.01.2018 года следующее:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | детей от 0 до 7 лет | детей от 8 до 18 лет | население трудоспособного возраста | население пенсионного возраста |
| 1 | р.п. Гидроторф | 7406 | 774 | 893 | 3997 | 1742 |
| 2 | д. Замятино | 185 | - | - | - | - |
| 3 | д. Бабье | 26 | - | - | - | - |
| 4 | д. Чуркино | 11 | - | - | - | - |
| 5 | д. Каданово | 42 | - | - | - | - |
| 6 | д. Гриденино | 35 | - | - | - | - |
| 7 | д. Яснево | 2 | - | - | - | - |
| 8 | д. Тычинино | 2 | - | - | - | - |
| 9 | д. Шалимово | 15 | - | - | - | - |
| 10 | д. Алферово | 3 | - | - | - | - |
| 11 | д. Ватагино | 16 | - | - | - | - |
| 12 | д. Рылово | 158 | - | - | - | - |
|  | Итого: | 7901 | 774 | 893 | 3997 | 1742 |

Приложение №2 к

постановлению администрации

муниципального образования

«рабочий поселок Гидроторф»

Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

от 25.03.2019 №21/1

Приложение № 1

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

Сведения

о  целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (2017 год) | 2018 | 2019 | 2020 - 2024 |
| 1. Территории общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования | % | 0 | 0 | 50 | 100 |
|  | количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  | количество территорий общего пользования, подлежащих благоустройству | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Дворовые территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля МКД, дворовые территории которых благоустроены, от общего количества МКД территории которых подлежат благоустройству | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Количество МКД, дворовые территории которых благоустроены | Ед. | 0 | 0 | 0 | 70 |
|  | Количество МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству | Ед. | 70 | 0 | 70 | 70 |
| 2 | Количество МКД, проекты благоустройства дворовых территорий которых, реализованы с финансовым участием заинтересованных лиц от общего количества МКД, с реализованными проектами благоустройства дворовой территории | % | 0 | 0 | 0 | 10 |
|  | количество МКД проекты благоустройства дворовых территорий, которых реализованны с финансовым участием заинтересованных лиц | Ед. | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  | КоличествоМКД с реализованными проектами благоустройства дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 70 |

Приложение №3 к

постановлению администрации

муниципального образования

«рабочий поселок Гидроторф»

Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

от 25.03.2019 №21/1

Приложение № 3

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

Адресный перечень

дворовых территорий муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф»,

подлежащих благоустройству, в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

| № п.п. | Наименование работ, объектов | Адреса МКД, образующие дворовую территорию | Планируемая площадь под благоустройство, м2 | Сроки реализации проекта в разбивке по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | 2018 |
| - | - | - | - | 2019 |
| 1 | ремонт дворовых проездов, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.13 | 4830 | 2020- 2024 |
| 2 | ремонт дворовых проездов, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Административная д .4 | 4830 |  |
| 3 | ремонт дворовых проездов, скамейки, урны для мусора, элементы освещения, | .п. Гидроторф, ул. Административная д.6 | 4830 | 2020-2024 |
| 4 | ремонт дворовых проездов, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | п. Гидроторф, ул. Административная д.8 | 4830 | 2020-2024 |
| 5 | ремонт дворовых проездов, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д.5 | 4670 |  |
| 6 | ремонт дворовых проездов, скамейки, урны для мусора, элементы освещения, | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д.7 | 4670 |  |
| 7 | ремонт дворовых проездов, скамейки, урны для мусора, элементы освещения, | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д.9 | 4670 |  |
| 8 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Космонавтов д. 2 | 3852,50 |  |
| 9 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Космонавтов д. 4 | 3852,50 |  |
| 10 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная, д. 1 | 3852,50 |  |
| 11 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная, д. 3 | 3852,50 |  |
| 12 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 1 | 3200,40 |  |
| 13 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 2 | 3200,40 |  |
| 14 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 3 | 3200,40 | 2020-2024 |
| 15 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 4 | 3200,40 | 2020-2024 |
| 16 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 6 | 3200,40 |  |
| 17 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Южная д. 1 | 5910 |  |
| 18 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Южная д. 2 | 5910 |  |
| 19 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Южная д. 3 | 5910 |  |
| 20 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.19 | 5009,33 |  |
| 21 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Административная д.10 | 5009,33 |  |
| 22 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Административная д.12 | 5009,33 |  |
| 23 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д. 4 | 4234 |  |
| 24 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д. 6 | 4234 |  |
| 25 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д. 8 | 4234 |  |
| 26 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная, д.10 | 3953,33 |  |
| 27 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д.12 | 3953,33 |  |
| 28 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д.16 | 3953,33 | 2020-2024 |
| 29 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.15 | 5108,33 | 2020-2024 |
| 30 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д. 17 | 5108,33 |  |
| 31 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.20 | 5108,33 |  |
| 32 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.10 | 3280 |  |
| 33 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.11 | 3280 |  |
| 34 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.12 | 3280 |  |
| 35 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д.5 | 3266,20 |  |
| 36 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д . 5а | 3266,20 |  |
| 37 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д.7 | 3266,20 |  |
| 38 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д.9 | 3266,20 |  |
| 39 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 11а | 3266,20 |  |
| 40 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.10 | 3260 |  |
| 41 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Больничная, д.11 | 3260 |  |
| 42 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.5 | 1685 | 2020-2024 |
| 43 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д. 6 | 1685 | 2020-2024 |
| 44 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д.20 | 2930,50 |  |
| 45 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д.1 | 2930,50 |  |
| 46 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д.10 | 2959,70 |  |
| 47 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 12 | 2959,70 |  |
| 48 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 14 | 2959,70 |  |
| 49 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 13 | 2674 |  |
| 50 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Центральная, д. 3 | 2743,50 |  |
| 51 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 5 | 2743,50 |  |
| 52 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 7 | 2743,50 |  |
| 53 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 9 | 2743,50 |  |
| 54 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д.16 | 1742,50 |  |
| 55 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д.18 | 1742,50 |  |
| 56 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 4а | 2550 | 2020-2024 |
| 57 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора,элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.1 | 2095,50 | 2020-2024 |
| 58 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора,элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д. 2 | 2095,50 |  |
| 59 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора,элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д. 3 | 2095,50 |  |
| 60 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора,элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д. 4 | 2095,50 |  |
| 61 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора,элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 15 | 2547 |  |
| 62 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора,элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 17 | 2547 |  |
| 63 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора,элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 4 | 1320 |  |
| 64 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора,элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 5 | 1320 |  |
| 65 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора,элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 6 | 1320 |  |
| 66 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора,элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 7 | 1320 |  |
| 67 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора,элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 8 | 1320 |  |
| 68 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора,элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 10 | 1320 |  |
| 69 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора,элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 11 | 1320 |  |
| 70 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора,элементы освещения | р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 13 | 1320 | 2020-2024 |

Приложение №4 к

постановлению администрации

муниципального образования

«рабочий поселок Гидроторф»

Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

от 25.03.2019 №21/1

Приложение № 4

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

Адресный перечень

территорий общего пользования муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф»,

подлежащих благоустройству, в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

| № п.п. | Наименование объектов | Адрес | перечень видов работ | Планируемая площадь под благоустройство, м2 | Сроки реализации проекта в разбивке по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | 2018 |  |
| 1 | Сквер Победы | р.п. Гидроторф - ул. Садовая; ул. Центральная | установка малых архитектурных форм, озеленение, пешеходные прогулочные дорожки, светильники, скамейки, урны, газонное покрытие, велодорожки, детская игровая площадка. | 16850 | 2019 |  |
| 2 | Сквер "Сиреневый бульвар" | р.п. Гидроторф - ул. Юбилейная; ул. Космонавтов | установка малых архитектурных форм, озеленение, пешеходная прогулочная зона, светильники, скамейки, урны, газонное покрытие, спортивная площадка | 4400 | 2020-2024 |  |