УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

от 29.03.2018 № 658
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» 

на 2018-2022 годы»

Муниципальное образование «город Балахна»

2018 год

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации

Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

от 29.03.2018 № 658
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды 
муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы»
(далее – Муниципальная программа)
1. Паспорт 
Муниципальной программы

	Муниципальный заказчик-координатор программы
	Администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области

	Соисполнители программы
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Балахнинский муниципальный  район Нижегородской области» (далее - МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»)

	Цели программы


	Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Балахна»

	Задачи программы
	- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Балахна»;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «город Балахна»;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Балахна»;
-создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения в зоне общественных пространств.

	Этапы и сроки реализации программы
	Муниципальная программа реализуется в течение 2018 - 2022 годов в один этап

	Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета муниципального образования «город Балахна»
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет   4 231,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

  2018 год – 4 231,9  тыс. рублей;

  2019 год – 0,0 тыс. рублей;

  2020 год – 0,0 тыс. рублей;

  2021 год – 0,0 тыс. рублей;

  2022 год – 0,0 тыс. рублей.

	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
	По итогам реализации муниципальной программы к 2022 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов:

Индикаторы:

- доля благоустроенных дворовых территорий к 2022 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1;

- доля благоустроенных общественных территорий к 2022 году от общего количества общественных территорий, стремится к 1.
Непосредственные результаты:

- количество благоустроенных дворовых территорий к 2022 году составит 497 ед.;

- количество благоустроенных общественных территорий к 2022 году увеличится на 4 ед.


2. Текстовая часть Муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
В вопросах благоустройства территории муниципального образования «город Балахна» имеется ряд проблем: низкий уровень  общего  благоустройства  дворовых  территорий,  низкий  уровень привлекательности  территорий  общего  пользования  из-за  наличия инфраструктурных  проблем. 

На  состояние  объектов  благоустройства  сказывается  влияние  факторов, воздействие  которых  заставляет регулярно  проводить  мероприятия  по  сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов,  износу  объектов благоустройства способствует  увеличение  интенсивности  эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное,  небрежное  отношение  жителей  к  элементам  благоустройства,  низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.
На многих дворовых территориях утрачен  внешний  облик газонов, отсутствуют  скамейки,  урны, ограждения. На  отдельных  площадках  во  дворах сохранились  элементы  детского  -  игрового  и  спортивного  оборудования, малых  архитектурных  форм, которые физически  и  морально  устарели. 
Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. 
В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос  о  нехватке  парковочных  мест.  Это  приводит  к  самовольному  хаотичному размещению автомобильного  транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. 
При длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территорий  выявлены  дефекты,  при  которых  дальнейшая  эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. 
Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. Без  благоустройства  дворов  благоустройство  города  Балахны не  может  носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо проводить  целенаправленную  работу  по благоустройству дворовых территорий.

Внешний облик города Балахны, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территорий общего пользования, от площади озеленения.

В городе имеются  территории общего пользования (парки, скверы, набережная                         р. Волги, площади, проезды, центральные улицы и т.д.), благоустройство которых не отвечает современным требованиям, требующих комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения территорий общего пользования, установку скамеек, малых архитектурных форм, установку урн для мусора, обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок, оборудование городских автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, иные виды работ. На сегодняшний день из 8 парков и скверов (общей площадью 170,176 тыс. кв.м.) благоустроен и реконструирован 1 объект (Рождественский сквер на ул. Энгельса) общей площадью 1,14 га. 
Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.
Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий муниципального образования «город Балахна».
Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».
С целью существенного изменения ситуации в городе Балахне, в рамках реализации Муниципальной программы планируется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий с комплексным подходом к благоустройству, что, в конечном итоге, будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Балахны, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

2.2.  Цели и задачи Муниципальной программы
Главной целью Муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Балахна». 

Для достижения цели  Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «город Балахна»;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «город Балахна»;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Балахна»;

-создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения в зоне общественных пространств.
2.3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы
Мероприятия по формирования современной городской среды муниципального образования «город Балахна» осуществляются в один этап в течение 2018 - 2022 годов.
2.4. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы
Муниципальной программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

2.1. Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий».

2.2. Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий».
2.3. Основное мероприятие 3 «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов».
Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий»

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий» (далее – Основное мероприятие 1) направлено на  улучшение условий комфортного проживания и обеспечение активного участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в проведении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Балахна».

Под дворовой территорий понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Целью Основного мероприятия 1 является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. 

Источником финансирования Основного мероприятия 1  являются средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства бюджета муниципального образования «город Балахна» и внебюджетные источники (средства юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей). 

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования «город Балахна» на реализацию Основного мероприятия 1 с разбивкой по гадам приведены в таблице № 2.

Основное мероприятие 1 включает в себя:

- разработку сметной документации и определение достоверности сметной стоимости на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- разработку и согласование с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории;

- проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- осуществление контроля за благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе контроля качества материалов и покрытия тротуаров и проездов дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:
- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

-  установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:
 - оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

- обустройство площадок для выгула собак;

- ремонт дворовых тротуаров;

- озеленение дворовых территорий;

- обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;

- установку ограждений газонов.
Условие о форме участия (финансовом и (или) трудовом) заинтересованных лиц, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству определяется решением общего собрания заинтересованных лиц. 
При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия заинтересованных лиц определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно финансовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Муниципальной программы, формируется в соответствии с Положением о порядке предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Балахны в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 24.11.2017 № 1601.
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Муниципальной программы приведен в Приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.

Показателем (индикатором) Основного мероприятия 1 является количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация Основного мероприятия 1 позволит:

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- создать оптимальные условия, обеспечивающие комфортное проживание  граждан в многоквартирных домах;

- улучшить архитектурный облик дворовых территорий многоквартирных домов путем создания удобной, качественной, благоустроенной и комфортной городской среды;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Основное мероприятие 1 планируется выполнить в 2018 – 2022 годах.

Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий»

Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» (далее – Основное мероприятие 2) направлено на создание комфортных условий отдыха граждан, проживающих на территории города Балахны.
Под общественной территорией понимается территория муниципального образования «город Балахна» соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории общественного пользования.
Перечень общественные территорий, расположенных на территории муниципального образования «город Балахна», приведен в таблице № 1.
Таблица № 1

Перечень общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования «город Балахна»
	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Адрес общественной территории (место расположения)
	Площадь общественной территории, тыс. кв.м.

	1
	Набережная р. Волга
	Набережная расположена вдоль р. Волга от дома № 80 по  ул. Дзержинского до поселка ЦКК включительно
	9,09 

	2
	Волжский сквер
	Сквер расположен в районе многоквартирных домов № 68, 80, 82 по ул. Дзержинского вдоль набережной  р. Волга. Примыкает к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на  пл. Комсомольской и Волжскому парку
	1,76 

	3
	Сквер по                      пр. Дзержинского
	Сквер делится на 2 участка: 1 участок в районе домов   № 1/11, 1/9, 1/5 по пр. Дзержинского, 2 участок с обеих сторон автомобильной дороги от дома № 2В до дома 50 (по четной стороне) и от дома № 1В до дома № 67 (по нечетной стороне) по  пр. Дзержинского
	68,546 

	4
	Центральная часть       ул. Дзержинского
	От дома № 28 до дома № 103 включительно
	4,12 

	5
	Рождественский сквер
	Сквер расположен в центральной части                ул. Энгельса, г. Балахна
	1,14 

	6
	Лесная опушка          мкр. Правдинск
	Озелененная территория, в районе      ул. Олимпийская, ул. Р. Пискунова
	10,42 

	7
	Парк НиГРЭС
	Парк расположен в районе домов № 12 и № 13 по ул. Свердлова на пересечении с ул. Строителей
	36,00 

	8
	Сквер на ул. ЦКК
	Сквер расположен в районе многоквартирных домов № 14, 26 по   ул. ЦКК, г. Балахна
	2,4 

	9
	Сквер ул. Энгельса
	от перекрестка ул. Челюскинцев и       ул. Энгельса до остановки «Хлебозавод»
	14,2

	10
	Зона рекреации
	Озелененная территория в районе        ул. Народная
	22,5


Целью Основного мероприятия 2 является повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «город Балахна».

Источником финансирования Основного мероприятия 2  являются средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства бюджета муниципального образования «город Балахна» и внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). 

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования «город Балахна» на реализацию Основного мероприятия 2 с разбивкой по гадам приведены в таблице № 2.

Основное мероприятие 2 включает в себя:

- разработку сметной документации и определение достоверности сметной стоимости на проведение работ по благоустройству общественной территорий;

- разработку и согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории;

- проведение с заинтересованными лицами обсуждений мероприятий по формированию современной городской среды на 2018 – 2022 годы;

- проведение работ по благоустройству общественной территории;

- осуществление контроля за благоустройством общественной территории, в том числе контроля за обеспечением удобств для посещения общественных пространств инвалидами и маломобильными группами населения.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Муниципальной программы формируется в соответствии с Положением о порядке  предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий, расположенных на территории города Балахны в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 24.11.2017 № 1601.
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Муниципальной программы приведен в Приложении 2 к настоящей Муниципальной программе.

Показателем (индикатором) Основного мероприятия 2 является количество благоустроенных общественных территорий, расположенных на территории города Балахны.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Основного мероприятия 2 приведены в таблице № 2.

Реализация Основного мероприятия 2 позволит:

- повысить уровень благоустройства общественных территорий муниципального образования «город Балахна»;
- создать более комфортных и безопасных условий отдыха и времяпрепровождения граждан, в том числе с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения
- улучшить архитектурный облик территории муниципального образования «город Балахна»;

- обеспечить устойчивое социально-экономическое развития города Балахны, повысить туристическую привлекательности, привлечь дополнительные инвестиций;
- повысить уровень вовлеченности заинтересованных лиц в принятие решений по знаковым объектам благоустройства.

Основное мероприятие 2 планируется выполнить в 2018 – 2022 годах.

Основное мероприятие 3 «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов»

Основное мероприятие 3 «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов» (далее – Основное мероприятие 3) направлено на определение уровня благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и выявление территорий не соответствующих требования Правил благоустройства города Балахны, утвержденных решением городской Думы города Балахны от 14.04.2011 № 174.
Целью Основного мероприятия 3 является повышение уровня благоустройства муниципального образования «город Балахна», улучшение внешнего облика городской среды.
Результатом реализации Основного мероприятия 3 является заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков, предоставленных для размещения индивидуальных жилых домов о приведении территории индивидуальных жилых домов и земельных участков в соответствии с требованиями Правил благоустройства города Балахны.

Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утверждается нормативным правовым актом администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области.


Инвентаризация  уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводится в срок до 31.12.2018 года.
Таблица № 2
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
	Сроки выполнения (годы)
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета муниципального образования «город Балахна», тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:
	4 231,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 231,9

	1
	Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий»
	прочие расходы
	2019-2022
	МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «МБР НО»
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	600,0

	2
	Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий»
	прочие расходы
	2018-2021
	МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «МБР НО»
	3 631,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 631,9

	3
	Основное мероприятие 3 «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов»
	не требует затрат
	2018
	МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «МБР НО»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Муниципальной программы

Таблица № 3

 Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

	Наименование индикаторов целей программы
	Единица измерения индикаторов целей программы
	Значения индикаторов целей программы по годам

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Индикаторы

	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству
	доля
	0,1
	0,25
	0,4
	0,7
	1

	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий
	доля
	0,1
	0,25
	0,4
	0,7
	1

	Непосредственные результаты

	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	0,0
	31
	466

	Количество благоустроенных общественных территорий
	ед.
	1
	1
	1
	1
	0


Перечень индикаторов и непосредственных результатов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной и муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере и/или при наступлении обстоятельств не позволяющих достичь указанных показателей.
2.6. Меры правового регулирования Муниципальной программы


Информация о мерах правового регулирования приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

 Сведения об основных мерах  правового регулирования
	№ п/п
	Вид нормативно-правового акта
	Основные положения правового акта (суть)
	Ответственный исполнитель
	Реквизиты НПА

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Положение по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) «Формирование современной  городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы
	Положение определяет процедуру общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы»
	администрация Балахнинского муниципального района
	постановление администрации Балахнинского муниципального района от 24.11.2017        № 1601

	2
	Положение о порядке предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Балахны в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы»
	Положение определяет процедуру предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Балахны в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы»
	администрация Балахнинского муниципального района
	постановление администрации Балахнинского муниципального района от 24.11.2017        № 1601

	3
	Положение о порядке предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей о включении общественных территорий, расположенных на территории города Балахны в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы»
	Положение определяет процедуру предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий, расположенных на территории города Балахны в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы»
	администрация Балахнинского муниципального района
	постановление администрации Балахнинского муниципального района от 24.11.2017        № 1601

	4
	Положение по организации деятельности общественной комиссии

для организации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы»
	Положение регламентирует деятельность общественной комиссии

для организации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы», определяет ее полномочия 
	администрация Балахнинского муниципального района
	постановление администрации Балахнинского муниципального района от 24.11.2017        № 1601

	5
	Порядок организации и проведения процедуры открытого голосования по отбору общественных территорий муниципального образования «город Балахна», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы»
	Порядок регламентирует организацию и определяет процедуру проведения открытого голосования по отбору общественных территорий муниципального образования «город Балахна», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы»
	администрация Балахнинского муниципального района
	постановление администрации Балахнинского муниципального района от 29.12.2017        № 1936

	6
	Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования «город Балахна», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы»
	Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования «город Балахна», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы»
	администрация Балахнинского муниципального района
	постановление администрации Балахнинского муниципального района от 26.02.2018        № 416


2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Муниципальной программы
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169, в рамках Государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651, бюджету муниципального образования «город Балахна» предусматривается предоставление субсидии из областного и федерального бюджетов. Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «город Балахна» (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации Муниципальной программы) отражена в таблицах № 5-6.
Таблица № 5

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования  «город Балахна»

	Статус
	Наименование муниципальной программы
	Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2018 
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа
	Формирование современной городской среды 

муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы
	всего
	4 231,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор: Администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области, соисполнитель: МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»
	4 231,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Таблица № 6

 Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников финансирования
	Статус
	Наименование
	Источники финансирования
	Оценка расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа
	Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)
	30 274,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального образования "город Балахна"
	4 231,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(2) расходы бюджета района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(3) расходы областного бюджета
	9 816,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(4) расходы поселений Балахнинского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(5) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(6) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(7) федеральный бюджет
	16 926,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(8) юридические лица и индивидуальные предприниматели
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(9) прочие источники (собственные средства населения и др.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1
	Благоустройство дворовых территорий
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального образования "город Балахна"
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(2) расходы бюджета района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(3) расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(4) расходы поселений Балахнинского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(5) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(6) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(7) федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(8) юридические лица и индивидуальные предприниматели
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(9) прочие источники (собственные средства населения и др.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2
	Благоустройство общественных территорий
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)
	30 274,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального образования "город Балахна"
	3 631,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(2) расходы бюджета района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(3) расходы областного бюджета
	9 816,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(4) расходы поселений Балахнинского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(5) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(6) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(7) федеральный бюджет
	16 926,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(8) юридические лица и индивидуальные предприниматели
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(9) прочие источники (собственные средства населения и др.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3
	Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального образования "город Балахна"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(2) расходы бюджета района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(3) расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(4) расходы поселений Балахнинского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(5) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(6) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(7) федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(8) юридические лица и индивидуальные предприниматели
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	(9) прочие источники (собственные средства населения и др.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


2.8. Анализ рисков реализации Муниципальной программы

При реализации Муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование Муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета Нижегородской области и бюджета муниципального образования «город Балахна».

В указанных случаях Муниципальная программа подлежит корректировке.

________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы»
Адресный перечень 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы»

	№ п/п
	Адрес дворовой территории (адреса многоквартирных домов, образующих дворовую территорию)
	Планируемая площадь под благоустройство, кв.м.
	Наименование (виды) работ по благоустройству
	Срок выполнения работ по благоустройству, год

	1
	г. Балахна, пер. Волга д. 9
	1 162,4
	установка скамеек
	2020-2022

	2
	г. Балахна, пер. Вольный д. 8
	1 084,9
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	3
	г. Балахна, пер. Вольный д. 9
	1 074,1
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	4
	г. Балахна, пер. Гашека д. 2
	1 580,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	5
	г. Балахна, пер. Гашека д. 4
	1 698,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2019

	6
	г. Балахна, пер. Ленина д. 13
	175,5
	обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	7
	г. Балахна, пер. Ленина д. 8
	540,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	8
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 1
	1 508,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	9
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 11
	1 012,2
	ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, оборудование детской площадки
	2019

	10
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 1А
	1 005,9
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	11
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 2
	1 069,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	12
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 2А
	1 005,9
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	13
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 3
	1 125,7
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	14
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 4
	1 348,1
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	15
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 5
	1 089,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	16
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 6
	565,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	17
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 7
	1 054,5
	ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, оборудование детской площадки
	2019

	18
	г. Балахна, пер. Молодежный д. 9
	1 102,5
	ремонт дворового проезда, оборудование детской площадки
	2019

	19
	г. Балахна, пер. Фрунзе д. 1
	850,3
	 установка скамеек
	2020-2022

	20
	г. Балахна, пер. Фрунзе д. 2
	528,4
	 установка скамеек
	2020-2022

	21
	г. Балахна, пер. Фрунзе д. 3
	572,9
	 установка скамеек
	2020-2022

	22
	г. Балахна, пер. Фрунзе д. 4
	800,0
	ремонт дворового проезда
	2022

	23
	г. Балахна, пер. Чехова д. 1
	602,0
	 установка скамеек
	2020-2022

	24
	г. Балахна, пер. Чехова д. 3
	7 015,0
	ремонт дворового проезда
	2022

	25
	г. Балахна, пл. Советская д. 20
	552,1
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	26
	г. Балахна, пл. Советская д. 28
	724,9
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	27
	г. Балахна, пл. Советская д. 29
	2 430,0
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	28
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/1
	1 800,0
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	29
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/10
	808,7
	ремонт дворового проезда
	2022

	30
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/11
	1 210,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	31
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/12
	818,4
	ремонт придомового проезда
	2022

	32
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/14
	814,9
	установка скамеек
	2020-2022

	33
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/16
	2 750,3
	ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории,  установка скамеек, установка урн для мусора
	2019

	34
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/2
	1 800,0
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	35
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/20
	1 755,0
	ремонт дворового проезда
	2022

	36
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/3
	562,3
	установка скамеек, установка ограждения газонов, озеленение дворовой территории
	2019

	37
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/4
	594,9
	установка скамеек, установка ограждения газонов, озеленение дворовой территории, обустройство парковки для автомобилей на дворовой территории
	2019

	38
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/5
	834,2
	установка скамеек
	2020-2022

	39
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/7
	591,8
	установка скамеек
	2020-2022

	40
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/8
	940,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	41
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/9
	843,0
	установка скамеек
	2020-2022

	42
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 12
	964,5
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	43
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1В
	334,2
	ремонт придомового проезда
	2022

	44
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 20А
	828,1
	установка скамеек
	2020-2022

	45
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 2Б
	1 267,3
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	46
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 2В
	528,4
	установка скамеек
	2020-2022

	47
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 2Г
	808,7
	установка скамеек
	2020-2022

	48
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 48
	535,0
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	49
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 50
	564,3
	ремонт дворового проезда, оборудование детской и спортивной площадки, обустройство парковки для автомобилей на дворовой территории
	2019

	50
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 52
	281,3
	ремонт дворового проезда, оборудование детской и спортивной площадки, обустройство парковки для автомобилей на дворовой территории
	2019

	51
	г. Балахна, пр. Дзержинского д. 8А
	974,1
	установка скамеек
	2020-2022

	52
	г. Балахна, пр. Революции д. 10
	248,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	53
	г. Балахна, пр. Революции д. 12
	336,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	54
	г. Балахна, пр. Революции д. 18
	662,6
	ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	55
	г. Балахна, пр. Революции д. 23
	1 500,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	56
	г. Балахна, пр. Революции д. 26
	1 500,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	57
	г. Балахна, пр. Революции д. 32
	841,5
	ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	58
	г. Балахна, пр. Революции д. 35
	137,0
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	59
	г. Балахна, пр. Революции д. 36
	232,0
	ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	60
	г. Балахна, пр. Революции д. 37
	1 120,0
	обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	61
	г. Балахна, пр. Революции д. 80
	421,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	62
	г. Балахна, пр. Революции д. 82
	1 815,8
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	63
	г. Балахна, пр. Революции д. 87
	2 383,0
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	64
	г. Балахна, пр. Революции д. 89
	1 924,0
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	65
	г. Балахна, пр. Революции д. 91
	2 222,2
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	66
	г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 1
	1 276,0
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	67
	г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 14
	707,3
	установка скамеек
	2020-2022

	68
	г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 16
	761,0
	установка скамеек
	2020-2022

	69
	г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 2
	1 276,0
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	70
	г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 6
	2 571,1
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	71
	г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 7
	2 919,1
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	72
	г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 9
	1 729,7
	установка скамеек
	2020-2022

	73
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 1
	492,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, оборудование детской  площадки, установка ограждения газонов, обустройство парковки для автомобилей на дворовых территориях
	2019

	74
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 10
	618,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	75
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 11
	619,5
	установка скамеек
	2020-2022

	76
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 12
	625,7
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	77
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 13
	1 172,8
	установка скамеек
	2020-2022

	78
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 14
	491,9
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	79
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 15
	2 319,9
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	80
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 2
	616,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	81
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 3
	617,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, оборудование детской  площадки, установка ограждения газонов, 
	2019

	82
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 5
	494,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, оборудование детской  площадки, установка ограждения газонов, 
	2019

	83
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 6
	1 656,0
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн для мусора
	2019

	84
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 6А
	215,0
	 установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	85
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 7
	618,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	86
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 8
	323,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	87
	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 9
	619,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	88
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 1
	1 220,6
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	89
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 10
	519,1
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	90
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 12
	1 342,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	91
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 13
	1 208,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	92
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 14
	1 306,5
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	93
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 15
	1 552,3
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	94
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 17
	1 378,3
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	95
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 19
	1 216,3
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	96
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 1А
	790,6
	ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, оборудование детской площадки
	2019

	97
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 1Б
	521,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	98
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 2
	585,0
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	99
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 21
	3 039,7
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	100
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 24
	760,1
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	101
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 26
	936,1
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	102
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 2А
	1 111,4
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	103
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 3
	777,9
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	104
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 4
	738,8
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	105
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 5
	352,4
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	106
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 7
	304,5
	 установка скамеек
	2020-2022

	107
	г. Балахна, ул. Бумажников д. 9
	1 418,9
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	108
	г. Балахна, ул. Ветлянская д. 1/8
	1 046,5
	установка скамеек
	2020-2022

	109
	г. Балахна, ул. Ветлянская д. 7
	451,4
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	110
	г. Балахна, ул. Ветлянская д. 8
	455,8
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	111
	г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 32
	2 965,7
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	112
	г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 33
	1 920,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	113
	г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 33А
	1 441,1
	установка скамеек
	2020-2022

	114
	г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 35
	2 000,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	115
	г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 35А
	519,2
	установка скамеек
	2020-2022

	116
	г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 37
	1 380,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	117
	г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 39
	1 380,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	118
	г. Балахна, ул. Герцена д. 2
	799,6
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	119
	г. Балахна, ул. Герцена д. 27
	1 176,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	120
	г. Балахна, ул. Герцена д. 29
	2 034,1
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	121
	г. Балахна, ул. Герцена д. 36
	900,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	122
	г. Балахна, ул. Герцена д. 37
	64,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	123
	г. Балахна, ул. Герцена д. 39
	1 040,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	124
	г. Балахна, ул. Главная д. 4
	575,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	125
	г. Балахна, ул. Горького д. 10
	1 183,5
	установка скамеек
	2020-2022

	126
	г. Балахна, ул. Горького д. 27
	740,0
	ремонт дворового проезда
	2022

	127
	г. Балахна, ул. Горького д. 28
	890,0
	ремонт дворового проезда
	2022

	128
	г. Балахна, ул. Горького д. 30
	617,8
	установка скамеек
	2020-2022

	129
	г. Балахна, ул. Горького д. 33
	1 170,4
	установка скамеек
	2020-2022

	130
	г. Балахна, ул. Горького д. 35
	798,6
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	131
	г. Балахна, ул. Горького д. 36
	795,1
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	132
	г. Балахна, ул. Горького д. 37
	321,2
	установка скамеек
	2020-2022

	133
	г. Балахна, ул. Горького д. 38
	626,0
	установка скамеек
	2020-2022

	134
	г. Балахна, ул. Демьяна Бедного д. 2А
	1 625,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	135
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 1
	1 140,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	136
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 103
	3 628,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	137
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 105
	1 100,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	138
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 106
	2 880,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	139
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 11
	2 412,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	140
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 23
	1 385,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	141
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 28
	1 613,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	142
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 3
	2 219,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	143
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 30
	1 500,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	144
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 32
	1 333,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	145
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 34
	1 224,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	146
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 36
	1 247,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	147
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 37
	748,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	148
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 38
	2 010,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	149
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 39
	400,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	150
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 41
	1 688,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	151
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 42
	2 019,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	152
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 43
	60,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	153
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 44
	1 577,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	154
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 46
	1 342,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	155
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 47
	1 470,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	156
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 48А
	1 110,7
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	157
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 50
	975,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	158
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 50А
	1 970,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	159
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 53
	660,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	160
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 63
	922,7
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	161
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 64
	619,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	162
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 65
	1 250,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	163
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 68
	1 624,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	164
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 70
	1 325,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	165
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 72
	1 211,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	166
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 74
	1 337,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	167
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 76
	1 435,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2019

	168
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 78
	2 650,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	169
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 80
	2 105,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	170
	г. Балахна, ул. Дзержинского д. 82
	4 887,9
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	171
	г. Балахна, ул. Калинина д. 25
	3 045,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	172
	г. Балахна, ул. Карла Либкнехта д. 11
	568,3
	обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	173
	г. Балахна, ул. Карла Либкнехта д. 35
	900,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	174
	г. Балахна, ул. Карла Либкнехта д. 8А
	633,7
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	175
	г. Балахна, ул. Карла Маркса д. 17
	1 012,4
	ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	176
	г. Балахна, ул. Карла Маркса д. 33
	275,0
	обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	177
	г. Балахна, ул. Карла Маркса д. 5
	452,0
	ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	178
	г. Балахна, ул. Кирова д. 10
	579,9
	 установка скамеек
	2020-2022

	179
	г. Балахна, ул. Кирова д. 11
	768,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	180
	г. Балахна, ул. Кирова д. 12
	1 037,9
	 установка скамеек
	2020-2022

	181
	г. Балахна, ул. Кирова д. 13
	578,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	182
	г. Балахна, ул. Кирова д. 14
	549,9
	 установка скамеек
	2020-2022

	183
	г. Балахна, ул. Кирова д. 16
	826,3
	 установка скамеек
	2020-2022

	184
	г. Балахна, ул. Кирова д. 18
	2 400,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	185
	г. Балахна, ул. Кирова д. 19
	577,3
	 установка скамеек
	2020-2022

	186
	г. Балахна, ул. Кирова д. 2
	566,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	187
	г. Балахна, ул. Кирова д. 21
	825,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	188
	г. Балахна, ул. Кирова д. 3
	566,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	189
	г. Балахна, ул. Кирова д. 4
	1 523,1
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	190
	г. Балахна, ул. Кирова д. 5
	604,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	191
	г. Балахна, ул. Кирова д. 6
	604,0
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	192
	г. Балахна, ул. Кирова д. 7
	566,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	193
	г. Балахна, ул. Кирова д. 8
	604,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	194
	г. Балахна, ул. Кирова д. 8А
	450,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	195
	г. Балахна, ул. Кирова д. 8Б
	560,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	196
	г. Балахна, ул. Кирова д. 9
	566,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	197
	г. Балахна, ул. Кирова д. 9А
	1 320,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	198
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 1
	1 577,1
	ремонт дворового проезда, озеленение дворовой территории, обустройство парковки для автомобилей на дворовой территории
	2019

	199
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 10
	598,8
	установка скамеек
	2020-2022

	200
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 11
	1 056,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	201
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 12
	3 746,4
	установка скамеек
	2020-2022

	202
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 13
	1 003,9
	установка скамеек
	2020-2022

	203
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 14
	4 012,0
	ремонт дворового проезда
	2022

	204
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 15
	473,5
	ремонт дворового проезда, оборудование детской площадки, обустройство парковки для автомобилей на дворовой территории
	2019

	205
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 16
	4 182,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	206
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 17
	520,2
	ремонт дворового проезда, установка ограждения газонов, озеленение дворовой территории, оборудование детской площадки
	2019

	207
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 18
	1 070,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	208
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 19
	564,8
	ремонт дворового проезда
	2019

	209
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 2
	3 177,5
	установка скамеек
	2020-2022

	210
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 20
	1 950,0
	ремонт дворового проезда
	2022

	211
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 3
	401,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	212
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 4
	3 234,4
	установка скамеек
	2020-2022

	213
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 5
	528,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	214
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 6
	1 803,5
	ремонт придомового проезда
	2022

	215
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 8
	3 225,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	216
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 8А
	1 850,1
	установка скамеек
	2020-2022

	217
	г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 9
	922,8
	установка скамеек
	2020-2022

	218
	г. Балахна, ул. Космонавтов д. 1
	617,8
	ремонт дворового проезда 
	2022

	219
	г. Балахна, ул. Космонавтов д. 12
	1 110,0
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	220
	г. Балахна, ул. Космонавтов д. 3
	494,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	221
	г. Балахна, ул. Космонавтов д. 4
	1 196,1
	установка скамеек
	2020-2022

	222
	г. Балахна, ул. Космонавтов д. 5
	1 046,1
	ремонт придомового проезда
	2020-2022

	223
	г. Балахна, ул. Космонавтов д. 7
	3 680,0
	установка скамеек
	2020-2022

	224
	г. Балахна, ул. Крестьянская д. 14
	1 727,5
	обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	225
	г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 30
	489,0
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	226
	г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 45
	1 443,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	227
	г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 49
	2 647,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	228
	г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 60
	978,9
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	229
	г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 67
	3 062,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	230
	г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 69
	2 426,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	231
	г. Балахна, ул. Куйбышева д. 1
	1 856,0
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	232
	г. Балахна, ул. Куйбышева д. 43
	1 385,0
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	233
	г. Балахна, ул. Куйбышева д. 44
	882,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	234
	г. Балахна, ул. Куйбышева д. 45
	1 316,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	235
	г. Балахна, ул. Куйбышева д. 46
	946,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	236
	г. Балахна, ул. Куйбышева д. 48
	622,6
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	237
	г. Балахна, ул. Лазо д. 21
	1 798,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	238
	г. Балахна, ул. Ленина д. 16
	916,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	239
	г. Балахна, ул. Ленина д. 18
	916,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	240
	г. Балахна, ул. Ленина д. 6
	912,2
	ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	241
	г. Балахна, ул. Ленина д. 64
	1 052,0
	ремонт дворового проезда,  установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	242
	г. Балахна, ул. Ленина д. 66
	1 111,8
	ремонт дворового проезда,  установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	243
	г. Балахна, ул. Ленина д. 68
	3 109,0
	ремонт дворового проезда,  установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	244
	г. Балахна, ул. Ленина д. 70
	1 106,7
	ремонт дворового проезда,  установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	245
	г. Балахна, ул. Ленина д. 8
	536,8
	обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	246
	г. Балахна, ул. Ленина д. 89
	1 052,3
	ремонт дворового проезда,  установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	247
	г. Балахна, ул. Лермонтова д. 3
	482,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	248
	г. Балахна, ул. Лермонтова д. 4
	335,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	249
	г. Балахна, ул. Лесопильная д. 19
	1 064,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	250
	г. Балахна, ул. Лесопильная д. 22
	1 414,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	251
	г. Балахна, ул. Лесопильная д. 23
	1 338,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	252
	г. Балахна, ул. Лесопильная д. 4
	2 639,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	253
	г. Балахна, ул. Лесопильная д. 6
	2 667,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	254
	г. Балахна, ул. М. Ульяновой д. 11
	191,0
	обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	255
	г. Балахна, ул. М. Ульяновой д. 72
	1 883,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	256
	г. Балахна, ул. Мазурова д. 11
	1 239,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	257
	г. Балахна, ул. Мазурова д. 12
	2 110,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	258
	г. Балахна, ул. Мазурова д. 1А
	4 805,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	259
	г. Балахна, ул. Мазурова д. 6А
	1 817,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	260
	г. Балахна, ул. Мазурова д. 9
	1 714,3
	 установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	261
	г. Балахна, ул. Медиков д. 1А
	1 505,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	262
	г. Балахна, ул. Медиков д. 3А
	2 492,1
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	263
	г. Балахна, ул. Медиков д. 4
	200,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	264
	г. Балахна, ул. Медиков д. 4А
	1 748,5
	 установка скамеек
	2020-2022

	265
	г. Балахна, ул. Медиков д. 7
	1 925,0
	 установка скамеек
	2020-2022

	266
	г. Балахна, ул. Медиков д. 8
	2 117,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	267
	г. Балахна, ул. Медиков д. 9
	2 210,9
	установка скамеек
	2020-2022

	268
	г. Балахна, ул. Набережная д. 2А
	391,6
	ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	269
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 11
	970,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	270
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 11А
	1 032,7
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	271
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 13
	2 228,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	272
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 13А
	1 604,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2019

	273
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 13Б
	1 069,1
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2019

	274
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 13В
	1 825,9
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	275
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 14
	2 157,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	276
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 15А
	1 909,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	277
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 16
	1 638,9
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	278
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 19
	396,6
	ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	279
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 1А
	2 688,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	280
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 21А
	1 055,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	281
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 23
	1 431,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	282
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 38
	1 788,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	283
	г. Балахна, ул. Некрасова д. 39
	1 939,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	284
	г. Балахна, ул. Нижегородская д. 20
	890,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	285
	г. Балахна, ул. Нижегородская д. 22
	811,1
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	286
	г. Балахна, ул. Ново-Кольцова д. 15
	1 260,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	287
	г. Балахна, ул. Ново-Кольцова д. 16
	2 529,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	288
	г. Балахна, ул. Огарева д. 1А
	977,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	289
	г. Балахна, ул. Огарева д. 2
	462,1
	ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	290
	г. Балахна, ул. Олимпийская д. 11
	795,5
	 установка скамеек
	2020-2022

	291
	г. Балахна, ул. Олимпийская д. 5
	606,1
	ремонт дворового проезда
	2022

	292
	г. Балахна, ул. Олимпийская д. 6
	499,1
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	293
	г. Балахна, ул. Олимпийская д. 7
	834,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	294
	г. Балахна, ул. Олимпийская д. 8
	3 183,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	295
	г. Балахна, ул. Олимпийская д. 9
	8 910,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	296
	г. Балахна, ул. Парковая д. 10
	1 490,4
	 установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	297
	г. Балахна, ул. Парковая д. 8
	1 151,1
	 установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	298
	г. Балахна, ул. Пионерская д. 3
	304,4
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	299
	г. Балахна, ул. Пионерская д. 5
	851,0
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	300
	г. Балахна, ул. Пионерская д. 9
	730,0
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	301
	г. Балахна, ул. Пирогова  д. 9А
	1 200,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	302
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 1
	3 170,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	303
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 1\1
	1 604,1
	ремонт дворового проезда, обустройство детской площадки
	2019

	304
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 1\2
	1 963,1
	ремонт дворового проезда, обустройство детской площадки
	2019

	305
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 1\3
	670,6
	ремонт дворового проезда, обустройство детской площадки, установка ограждения газонов, обустройство парковки для автомобилей на дворовой территории
	2019

	306
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 10
	3 179,8
	установка скамеек
	2020-2022

	307
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 11
	983,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	308
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 2
	397,8
	ремонт дворового проезда
	2022

	309
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 3
	2 371,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	310
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 4
	690,0
	установка скамеек
	2020-2022

	311
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 5
	910,0
	установка скамеек
	2020-2022

	312
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 5А
	 
	ремонт дворового проезда
	2022

	313
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 6
	710,0
	установка скамеек
	2020-2022

	314
	г. Балахна, ул. Пирогова д. 7
	350,0
	установка скамеек
	2020-2022

	315
	г. Балахна, ул. Попова д. 1
	469,9
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	316
	г. Балахна, ул. Попова д. 10
	531,1
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	317
	г. Балахна, ул. Попова д. 11
	1 048,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	318
	г. Балахна, ул. Попова д. 12
	580,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	319
	г. Балахна, ул. Попова д. 13
	876,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	320
	г. Балахна, ул. Попова д. 14
	414,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	321
	г. Балахна, ул. Попова д. 15
	870,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	322
	г. Балахна, ул. Попова д. 16
	701,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	323
	г. Балахна, ул. Попова д. 2
	470,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	324
	г. Балахна, ул. Попова д. 3
	470,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	325
	г. Балахна, ул. Попова д. 4
	464,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	326
	г. Балахна, ул. Попова д. 5
	470,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	327
	г. Балахна, ул. Попова д. 6
	464,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	328
	г. Балахна, ул. Попова д. 7
	464,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	329
	г. Балахна, ул. Попова д. 8
	1 166,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	330
	г. Балахна, ул. Попова д. 9
	526,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	331
	г. Балахна, ул. Правдинская д. 14
	400,0
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	332
	г. Балахна, ул. Правдинская д. 16
	1 178,5
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	333
	г. Балахна, ул. Правдинская д. 3
	2 465,8
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	334
	г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 10
	452,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	335
	г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 11
	452,5
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	336
	г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 12
	452,5
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	337
	г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 13
	1 478,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	338
	г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 14
	1 914,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	339
	г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 15
	553,3
	ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	340
	г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 9
	452,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	341
	г. Балахна, ул. Пушкина д. 65
	557,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	342
	г. Балахна, ул. Пушкина д. 67
	557,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	343
	г. Балахна, ул. Пушкина д. 69
	557,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора, оборудование детской площадки, установка ограждения газонов
	2019

	344
	г. Балахна, ул. Радищева д. 4
	362,6
	ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	345
	г. Балахна, ул. Радищева д. 5
	632,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	346
	г. Балахна, ул. Радищева д. 6
	272,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	347
	г. Балахна, ул. Розы Люксембург д. 4
	1 840,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	348
	г. Балахна, ул. Розы Люксембург д. 6
	1 667,9
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	349
	г. Балахна, ул. Романа Пискунова д. 2
	603,7
	ремонт дворового проезда
	2022

	350
	г. Балахна, ул. Романа Пискунова д. 3
	601,9
	ремонт дворового проезда
	2022

	351
	г. Балахна, ул. Рязанова д. 1
	694,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	352
	г. Балахна, ул. Рязанова д. 3
	1 874,7
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	353
	г. Балахна, ул. Рязанова д. 5
	1 420,9
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	354
	г. Балахна, ул. Рязанова д. 76
	2 862,7
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	355
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 10
	3 088,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	356
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 11
	3 145,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	357
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 12
	2 014,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	358
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 13
	3 272,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2019

	359
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 14
	1 972,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	360
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 16
	945,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	361
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 19
	390,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	362
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 2
	3 088,7
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	363
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 23
	1 241,0
	 установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	364
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 27
	1 451,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	365
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 27А
	1 755,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	366
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 3
	3 860,1
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	367
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 4
	3 917,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	368
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 5
	3 882,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	369
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 6
	3 707,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	370
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 7
	2 122,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	371
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 8
	2 923,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	372
	г. Балахна, ул. Свердлова д. 9
	2 375,9
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	373
	г. Балахна, ул. Свободы д. 1
	368,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	374
	г. Балахна, ул. Свободы д. 2
	886,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	375
	г. Балахна, ул. Свободы д. 4А
	715,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	376
	г. Балахна, ул. Сенявина д. 3
	558,4
	обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	377
	г. Балахна, ул. Синякова д. 10
	1 660,0
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	378
	г. Балахна, ул. Синякова д. 1А
	2 160,0
	 установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	379
	г. Балахна, ул. Синякова д. 7
	1 875,6
	обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	380
	г. Балахна, ул. Терешковой д. 4
	2 202,6
	ремонт дворового проезда
	2022

	381
	г. Балахна, ул. Терешковой д. 6\7
	1 784,2
	установка скамеек
	2020-2022

	382
	г. Балахна, ул. Тимирязева д. 1
	2 265,8
	 установка скамеек
	2020-2022

	383
	г. Балахна, ул. Тимирязева д. 2
	2 682,4
	 установка скамеек
	2020-2022

	384
	г. Балахна, ул. Тимирязева д. 3
	514,8
	ремонт дворового проезда
	2022

	385
	г. Балахна, ул. Тимирязева д. 4
	1 286,3
	установка скамеек
	2020-2022

	386
	г. Балахна, ул. Тополиная д. 32
	818,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	387
	г. Балахна, ул. Туполева д. 2
	665,0
	 установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	388
	г. Балахна, ул. Филатова д. 1
	694,5
	установка скамеек
	2020-2022

	389
	г. Балахна, ул. Филатова д. 10
	185,0
	установка скамеек
	2020-2022

	390
	г. Балахна, ул. Филатова д. 5
	694,5
	установка скамеек
	2020-2022

	391
	г. Балахна, ул. Фрунзе  д. 1А
	1 423,3
	 установка скамеек
	2020-2022

	392
	г. Балахна, ул. Фрунзе  д. 2А
	565,0
	установка скамеек
	2020-2022

	393
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 16
	1 329,0
	установка скамеек
	2020-2022

	394
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 17
	1 473,2
	установка скамеек
	2020-2022

	395
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 18
	1 728,0
	установка скамеек
	2020-2022

	396
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 1Б
	1 105,5
	 установка скамеек
	2020-2022

	397
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 23
	1 801,0
	установка скамеек
	2020-2022

	398
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 29
	1 092,9
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2019

	399
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 31
	1 429,5
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	400
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 33
	882,6
	ремонт дворового проезда, оборудование детской и спортивной площадки, обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях
	2019

	401
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 4А
	560,4
	установка скамеек
	2020-2022

	402
	г. Балахна, ул. Фрунзе д. 6А
	800,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	403
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 1
	875,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	404
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 10
	1 034,2
	установка скамеек
	2020-2022

	405
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 11
	975,7
	установка скамеек
	2020-2022

	406
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 12
	736,2
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	407
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 2
	767,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	408
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 3А
	907,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	409
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 4
	1 093,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	410
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 5
	1 177,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	411
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 5А
	1 727,7
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	412
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 6
	1 064,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	413
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 7
	820,0
	ремонт дворового проезда
	2022

	414
	г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 8
	834,2
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	415
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 1
	1 699,5
	обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	416
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 10
	210,4
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	417
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 11
	967,0
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	418
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 12
	480,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	419
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 13
	1 178,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	420
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 14
	2 508,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	421
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 16
	352,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	422
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 18
	1 820,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	423
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 19
	1 104,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	424
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 2
	1 909,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	425
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 20
	1 924,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	426
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 21
	352,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	427
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 23
	665,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	428
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 24
	253,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	429
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 25
	253,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	430
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 26
	1 889,5
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	431
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 27
	501,0
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	432
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 28
	2 365,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	433
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 29
	240,5
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	434
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 3
	419,5
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	435
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 30
	1 300,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	436
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 31
	997,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	437
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 32
	1 848,3
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	438
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 4
	1 429,6
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	439
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 5
	1 966,5
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	440
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 6
	760,1
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	441
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 7
	208,0
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	442
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 8
	1 121,0
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	443
	г. Балахна, ул. ЦКК д. 9
	1 883,4
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	444
	г. Балахна, ул. Чапаева д. 2
	618,6
	установка скамеек
	2020-2022

	445
	г. Балахна, ул. Чапаева д. 2А
	1 930,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	446
	г. Балахна, ул. Чапаева д. 3
	646,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	447
	г. Балахна, ул. Чапаева д. 4
	1 245,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	448
	г. Балахна, ул. Чапаева д. 5
	873,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	449
	г. Балахна, ул. Чапаева д. 7
	884,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	450
	г. Балахна, ул. Чапаева д. 8
	2 448,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	451
	г. Балахна, ул. Чапаева д. 9
	3 840,0
	установка скамеек
	2020-2022

	452
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 10
	478,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	453
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 11
	586,7
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	454
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 12
	658,0
	 установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	455
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 13
	1 275,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	456
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 14
	283,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	457
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 15
	638,7
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	458
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 16
	349,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	459
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 17
	755,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	460
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 18
	185,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	461
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 19
	1 910,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	462
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 20
	688,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	463
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 21
	773,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	464
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 22
	769,1
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	465
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 22А
	2 115,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	466
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 23
	1 251,2
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	467
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 5А
	1 677,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	468
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 6
	1 798,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	469
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 7
	1 214,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	470
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 8
	413,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	471
	г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 9
	604,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	472
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 100
	801,0
	 установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	473
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 101А
	550,5
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	474
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 103А
	120,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	475
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 109
	239,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	476
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 11А
	1 500,0
	ремонт дворового проезда
	2022

	477
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 28
	1 249,2
	установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	478
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 37
	1 297,4
	 установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	479
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 39
	460,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	480
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 40
	1 380,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	481
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 41
	1 080,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	482
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 43
	1 083,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	483
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 45
	1 337,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	484
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 54
	2 118,4
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	485
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 62
	1 026,0
	 установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	486
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 64
	1 664,5
	 установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	487
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 66
	1 213,4
	 установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	488
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 68
	593,0
	ремонт дворового проезда
	2020-2022

	489
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 72
	3 160,6
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	490
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 74
	452,8
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	491
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 76
	1 235,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2020-2022

	492
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 78
	2 052,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2019

	493
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 80
	762,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2019

	494
	г. Балахна, ул. Энгельса д. 82
	849,0
	ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора
	2019

	495
	г. Балахна, ул. Юбилейная д. 2
	1 075,4
	установка скамеек
	2020-2022

	496
	г. Балахна, ул. Юбилейная д. 4
	778,3
	ремонт дворового проезда, установка скамеек
	2020-2022

	497
	г. Балахна, ул. Юбилейная д. 6
	3 840,0
	установка скамеек
	2020-2022


__________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы»
Адресный перечень 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы»

	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Адрес общественной территории (место расположение)
	Планируемая площадь под благоустройство, тыс. кв.м.
	Наименование (виды) работ по благоустройству
	Срок выполнения работ по благоустройству, год

	1
	Волжский сквер
	Сквер расположен в районе многоквартирных домов № 68, 80, 82 по ул. Дзержинского вдоль набережной  р. Волга. Примыкает к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на  пл. Комсомольской и Волжскому парку
	1,76
	Согласно разработанному дизайн-проекту
	2018

	2
	Набережная р. Волга
	Набережная расположена вдоль р. Волга от дома № 80 по  ул. Дзержинского до поселка ЦКК включительно
	9,09
	Согласно разработанному дизайн-проекту
	2019

	3
	Лесная опушка мкр. Правдинск
	Озелененная территория, в районе                ул. Олимпийская, ул. Р. Пискунова
	10,42
	Согласно разработанному дизайн-проекту
	2020

	4
	Центральная часть          ул. Дзержинского
	От дома № 28 до дома № 103 включительно
	4,12
	Согласно разработанному дизайн-проекту
	2021


____________________________
