

Администрация муниципального образования

«Коневский сельсовет»

Балахнинского муниципального района Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **№ ПРОЕКТ**

д. Конево

**О внесении изменений в постановление администрации МО «Коневский сельсовет» № 31 от 21.12.2017 «Об утверждении программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»**

**(с изменениями на 29.11.2018 года)**

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы», в целях эффективного использования бюджетных средств, а также для обеспечения сбалансированности бюджета МО «Коневский сельсовет», администрация муниципального образования «Коневский сельсовет»

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Коневский сельсовет» № 31 от 21.12.2017 года (с изменениями на 29.11.2018 года) (далее – Программа), следующие изменения:
   1. Изложить строку «Целевые индикаторы и показатели Программы» паспорта Программы в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | По итогам реализации Программы к 2022 году будут достигнуты следующие значения целевых показателей и непосредственных результатов при следующих значениях индикаторов:  **Индикаторы:**  1. Количество территорий общего пользования, подлежащих благоустройству- 1 ед.  2. Количество благоустроенных территорий общего пользования- 1 ед.  3.Количество МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству-8 ед.  4.Количество МКД дворовые территории которых благоустроены- 8 ед.  5. Количество МКД, проекты благоустройства дворовых территорий которых, реализованы с финансовым участием заинтересованных лиц - не менее 1  **Показатели:**  - Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования стремится к 100 %  - Доля МКД, дворовые территории которых благоустроены, от общего количества МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству стремится к 100%  - Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных лиц составит не менее 10 %  **Непосредственные результаты:**  - количество МКД с благоустроенными дворовыми территориями составит 8 ед.  -количество благоустроенных территорий общего пользования составит 1 ед. |

* 1. Изложить таблицу 1 раздела 2.2. Программы в следующей редакции:

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение показателя** | | |
| **ед.** | **кв.м.** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Дворовые территории многоквартирных домов** |  |  |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов | 8 | х | х |
| 1.2. | Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 8 | х | х |
| 1.3. | Количество МКД образующих **благоустроенные** дворовые территорию, площадь **благоустроенных** дворовых территорий и доля МКД с **благоустроенными** дворовыми территориями от общего количества МКД, территории которых подлежат благоустройству | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество МКД, образующих дворовые территории поселения, площадь всех дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2018-2022 году. | 8 | 4830 | 100 |
| 1.5 | Количество жителей проживающих в МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годах | 336 | х | х |
| 1.6. | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании, образуемых МКД | 7 | 4830 | 100 |
| **2.** | **Общественные территории** |  |  |  |
| 2.1. | Количество и площадь территорий общего пользования всего,  из них: | 1 | 3505 | х |
| 2.1.1. | Многофункциональная площадка для досуг д. Конево, ул. Советская, в районе д. 2 | 1 | 3505 | х |
| 2.2. | Количество, площадь и доля **благоустроенных** территорий общего пользования всего, | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество, площадь и доля территорий общего пользования, **нуждающихся в благоустройстве** всего,  из них: | 1 | 3505 | 0 |
| 2.3.1. | Многофункциональная площадка для досуг д. Конево, ул. Советская, в районе д. 2 | 1 | 3505 | х |
| 2.4. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | х | 0 | х |

* 1. Изложить абзац 2 раздела 2.4. Программы в следующей редакции:

**«**Планируемый эффект от реализации Программы - это социальный эффект, так как созданные условия для возрождения спортивных, культурных ценностей, укреплении института семьи, семейных ценностей, за счет реализации локальных проектов благоустройства повысят привлекательность поселения, комфорт условий проживания и отдыха жителей и гостей поселка. По итогам реализации Программы планируется благоустроить дворовые территории 8 многоквартирных домов и 1 территорию общего пользования муниципального образования.».

* 1. Изложить Приложение № 1 к Программе в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
  2. Изложить Приложение № 2 к Программе в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
  3. Изложить Приложение № 3 к Программе в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
  4. Изложить Приложение № 4 к Программе в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Коневский сельсовет» и разместить его на официальном интернет-сайте Балахнинского муниципального района в разделе «Приоритетный проект «Формирование современной городской среды» МО «Коневский сельсовет» [http// www.balakhna.nn.ru](http://http//%20www.balakhna.nn.ru).
2. Постановление вступает в силу после его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации Тарасова Н.М.

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования «Коневский сельсовет»

от \_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_

Приложение № 1

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей** | | | | | |
| **Базовый период (2017 год)** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1. Территории общего пользования** | | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *количество благоустроенных территорий общего пользования* | *Ед.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *количество территорий общего пользования, подлежащих благоустройству* | *Ед.* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| **2. Дворовые территории** | | | | | | | | |
| 1 | Доля МКД, дворовые территории которых благоустроены, от общего количества МКД территории которых подлежат благоустройству | *%* | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Количество МКД, дворовые территории которых благоустроены* | *Ед.* | *0* | *2* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *Количество МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству* | *Ед.* | *8* | *8* | *8* | *8* | *8* | *8* |
| 2 | Количество МКД, проекты благоустройства дворовых территорий которых, реализованы с финансовым участием заинтересованных лиц от общего количества МКД, с реализованными проектами благоустройства дворовой территории | *%* | *0* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *количество МКД проекты благоустройства дворовых территорий, которых реализованы с финансовым участием заинтересованных лиц* | *Ед.* | *0* | *2* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *Количество МКД с реализованными проектами благоустройства дворовых территорий* | *Ед.* | *8* | *2* | *0* | *0* | *0* | *0* |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования «Коневский сельсовет»

от \_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_

Приложение № 2

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование основных мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки реализации** | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Объем финансирования (по годам), тыс. руб.** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **Всего** |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО Коневский сельсовет | 2018-2022 | благоустроены дворовые территории 8 МКД, что повысит уровень благоустройства дворовых территорий до 100% | 1068,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068,15 |
| 2 | Благоустройство территорий общего пользования | Администрация МО Коневский сельсовет | 2018-2022 | благоустроена 1 территория общего пользования, что повысит уровень благоустройства общественных территорий до 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация МО Коневский сельсовет | 2018 | Проведена инвентаризация уровня благоустройства 100% индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования «Коневский сельсовет»

от \_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_

Приложение № 3

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень**

**дворовых территорий муниципального образования «Коневский сельсовет»,**

**подлежащих благоустройству, в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование работ, объектов** | **Адреса МКД, образующие дворовую территорию** | **Планируемая площадь под благоустройство, м2\*** | **Сроки реализации проекта в разбивке по годам** |
| 1 | асфальтирование дворовых территорий, устройство парковок, установка скамеек и урн, обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО | д.Конево ул.Победы д.4,6 | 1324 | 2018 |
| 2 | асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек и урн, устройство освещения. | д.Конево ул.Свердлова д.1 | 364,5 |  |
| 3 | асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек и урн, устройство освещения. | д.Конево ул.Свердлова д.3 | 364,5 |  |
| 4 | асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек и урн, устройство освещения. | д.Конево ул.Победы д.2 | 787 |  |
| 5 | асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек и урн, устройство освещения. | д.Конево ул.Победы д.3 | 787 |  |
| 6 | асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек и урн, устройство освещения. | д.Конево ул.Советская д.2 | 601,5 |  |
| 7 | асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек и урн, устройство освещения. | д.Конево ул.Советская д.3 | 601,5 |  |

\*исходя из минимального перечня работ

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования «Коневский сельсовет»

от \_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_

Приложение № 4

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень**

**территорий общего пользования муниципального образования «Коневский сельсовет»,**

**подлежащих благоустройству, в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объектов** | **Адрес** | **Перечень видов работ** | **Планируемая площадь под благоустройство, м2** | **Срок реализации проекта благоустройства** |
| 1 | Многофункциональная площадка для досуг | д. Конево, ул. Советская, в районе д. 2 | Устройство освещения, устройство пешеходных дорожек. установка скамеек, урн, МАФ, устройство спортивной площадки. | 3505 | 2023 |

Приложение № 9

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности юридических ли и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией муниципального образования «Коневский сельсовет» за счет средств указанных лиц**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование муниципального образования, наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие твердого дорожного покрытия на земельном участке | ИНН юридического лица,ИП |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |