Администрация муниципального образования

«Коневский сельсовет»

Балахнинского муниципального района Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________							      	                         № ПРОЕКТ

д. Конево

О внесении изменений в постановление администрации МО «Коневский сельсовет» № 31 от 21.12.2017 «Об утверждении программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

(с изменениями на 29.11.2018 года)

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы», в целях эффективного использования бюджетных средств, а также для обеспечения сбалансированности бюджета МО «Коневский сельсовет», администрация муниципального образования «Коневский сельсовет»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Коневский сельсовет» № 31 от 21.12.2017 года (с изменениями на 29.11.2018 года) (далее – Программа), следующие изменения:

  - Изложить строку «Целевые индикаторы и показатели Программы» паспорта Программы в следующей редакции:

| Целевые индикаторы и показатели Программы | По итогам реализации Программы к 2022 году будут достигнуты следующие значения целевых показателей и непосредственных результатов при следующих значениях индикаторов: Индикаторы: 1. Количество территорий общего пользования, подлежащих благоустройству- 1 ед. 2. Количество благоустроенных территорий общего пользования- 1 ед. 3.Количество МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству-8 ед. 4.Количество МКД дворовые территории которых благоустроены- 8 ед. 5. Количество МКД, проекты благоустройства дворовых территорий которых, реализованы с финансовым участием заинтересованных лиц - не менее 1 Показатели: - Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования стремится к 100 % - Доля МКД, дворовые территории которых благоустроены, от общего количества МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству стремится к 100% - Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных лиц составит не менее 10 % Непосредственные результаты: - количество МКД с благоустроенными дворовыми территориями составит 8 ед. -количество благоустроенных территорий общего пользования составит 1 ед. |
| --- | --- |

  - Изложить таблицу 1 раздела 2.2. Программы в следующей редакции:

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | кв.м. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Дворовые территории многоквартирных домов |  |  |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов | 8 | х | х |
| 1.2. | Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 8 | х | х |
| 1.3. | Количество МКД образующих благоустроенные дворовые территорию, площадь благоустроенных дворовых территорий и доля МКД с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества МКД, территории которых подлежат благоустройству | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество МКД, образующих дворовые территории поселения, площадь всех дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2018-2022 году. | 8 | 4830 | 100 |
| 1.5 | Количество жителей проживающих в МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годах | 336 | х | х |
| 1.6. | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании, образуемых МКД | 7 | 4830 | 100 |
| 2. | Общественные территории |  |  |  |
| 2.1. | Количество и площадь территорий общего пользования всего, из них: | 1 | 3505 | х |
| 2.1.1. | Многофункциональная площадка для досуг д. Конево, ул. Советская, в районе д. 2 | 1 | 3505 | х |
| 2.2. | Количество, площадь и доля благоустроенных территорий общего пользования всего, | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество, площадь и доля территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве всего, из них: | 1 | 3505 | 0 |
| 2.3.1. | Многофункциональная площадка для досуг д. Конево, ул. Советская, в районе д. 2 | 1 | 3505 | х |
| 2.4. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | х | 0 | х |

  - Изложить абзац 2 раздела 2.4. Программы в следующей редакции:

«Планируемый эффект от реализации Программы - это социальный эффект, так как  созданные условия для возрождения спортивных, культурных ценностей, укреплении института семьи, семейных ценностей, за счет реализации локальных проектов благоустройства повысят привлекательность поселения, комфорт условий проживания и  отдыха жителей и гостей поселка. По итогам реализации Программы планируется благоустроить дворовые территории 8 многоквартирных домов и 1 территорию общего пользования муниципального образования.».

  - Изложить Приложение № 1 к Программе в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - Изложить Приложение № 2 к Программе в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

  - Изложить Приложение № 3 к Программе в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

  - Изложить Приложение № 4 к Программе в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Коневский сельсовет» и разместить его на официальном интернет-сайте Балахнинского муниципального района в разделе «Приоритетный проект  «Формирование современной городской среды» МО «Коневский сельсовет» http// www.balakhna.nn.ru.

- Постановление вступает в силу после его обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации 	           Тарасова Н.М.

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования «Коневский сельсовет»

от ________№ ____

Приложение № 1

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

Сведения

о  целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (2017 год) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Территории общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество территорий общего пользования, подлежащих благоустройству | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Дворовые территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля МКД, дворовые территории которых благоустроены, от общего количества МКД территории которых подлежат благоустройству | % | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество МКД, дворовые территории которых благоустроены | Ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Количество МКД, проекты благоустройства дворовых территорий которых, реализованы с финансовым участием заинтересованных лиц от общего количества МКД, с реализованными проектами благоустройства дворовой территории | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество МКД проекты благоустройства дворовых территорий, которых реализованы с финансовым участием заинтересованных лиц | Ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество МКД с реализованными проектами благоустройства дворовых территорий | Ед. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования «Коневский сельсовет»

от ________№ ____

Приложение № 2

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Ожидаемый непосредственный результат | Объем финансирования (по годам), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО Коневский сельсовет | 2018-2022 | благоустроены дворовые территории 8 МКД, что повысит уровень благоустройства дворовых территорий до 100% | 1068,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068,15 |
| 2 | Благоустройство территорий общего пользования | Администрация МО Коневский сельсовет | 2018-2022 | благоустроена 1 территория общего пользования, что повысит уровень благоустройства общественных территорий до 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация МО Коневский сельсовет | 2018 | Проведена инвентаризация уровня благоустройства 100% индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования «Коневский сельсовет»

от ________№ ____

Приложение № 3

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

Адресный перечень

дворовых территорий муниципального образования «Коневский сельсовет»,

подлежащих благоустройству, в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

| № п.п. | Наименование работ, объектов | Адреса МКД, образующие дворовую территорию | Планируемая площадь под благоустройство, м2* | Сроки реализации проекта в разбивке по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | асфальтирование дворовых территорий, устройство парковок, установка скамеек и урн, обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО | д.Конево ул.Победы д.4,6 | 1324 | 2018 |
| 2 | асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек и урн, устройство освещения. | д.Конево ул.Свердлова д.1 | 364,5 |  |
| 3 | асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек и урн, устройство освещения. | д.Конево ул.Свердлова д.3 | 364,5 |  |
| 4 | асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек и урн, устройство освещения. | д.Конево ул.Победы д.2 | 787 |  |
| 5 | асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек и урн, устройство освещения. | д.Конево ул.Победы д.3 | 787 |  |
| 6 | асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек и урн, устройство освещения. | д.Конево ул.Советская д.2 | 601,5 |  |
| 7 | асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек и урн, устройство освещения. | д.Конево ул.Советская д.3 | 601,5 |  |

*исходя из минимального перечня работ

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования «Коневский сельсовет»

от ________№ ____

Приложение № 4

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

Адресный перечень

территорий общего пользования муниципального образования «Коневский сельсовет»,

подлежащих благоустройству, в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование объектов | Адрес | Перечень видов работ | Планируемая площадь под благоустройство, м2 | Срок реализации проекта благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональная площадка для досуг | д. Конево, ул. Советская, в районе д. 2 | Устройство освещения, устройство пешеходных дорожек. установка скамеек, урн, МАФ, устройство спортивной площадки. | 3505 | 2023 |

Приложение № 9

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности юридических ли и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией муниципального образования «Коневский сельсовет» за счет средств указанных лиц

| № пп. | Наименование муниципального образования, наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие твердого дорожного покрытия на земельном участке | ИНН юридического лица,ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |