Приложение

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального района

от ___________________ №__________

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды муниципального образования

«город Балахна» на 2017 год»

| Муниципальный заказчик - координатор программы | Администрация Балахнинского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Управление по обеспечению жизнедеятельности администрации Балахнинского муниципального района; МКУ «Департамент ЖКХ и КС» «БМР» |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территорий города Балахны |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Балахны. 2. Принятие Правил благоустройства территорий города Балахны, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2017 год. |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет 12 721,2 тыс. рублей, из них: 499,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Балахны и внебюджетных источников, 8 503,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 3 719,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к моменту реализации программы. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Балахны - 1. 2. Утверждение правил благоустройства территории города Балахны (с учетом общественных обсуждений) - 1. |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ.

- 1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Муниципальное образование «город Балахна» занимает территорию площадью 958,4 км2 и простирается с юга на север, вдоль р.Волги на 12 км. С других сторон город Балахна окружают лесные массивы 1 категории и обширные заболоченные низины. Состоит из двух жилых районов, тяготеющих к крупным промышленным предприятиям - это микрорайон Балахна и микрорайон Правдинск.

Городская территория представлена массивами жилой застройки (многоэтажная и индивидуальная), промышленными и коммунально-складскими территориями, лесами, садоводческими участками, заболоченными территориями. Численность жителей  на 01.01.2016  составляет 49 627 человек, 58% составляет трудоспособное население.

Анализ обеспеченности общественных пространств,  наиболее посещаемых жителями, показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям. Изменение требований жителей к комфортности городского образа жизни и острота проблем, накопившихся в сфере благоустройства общественных территорий, предполагают выведение этих вопросов в разряд первостепенных. Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.

В вопросах благоустройства города Балахны имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в городе Балахне имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт городских тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

С целью существенного изменения ситуации в городе Балахне, в рамках реализации муниципальной программы планируется проведение мероприятий по благоустройству муниципальной территории общего пользования с комплексным подходом к благоустройству, что, в конечном итоге, будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Балахны, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Согласованные действия Правительства Нижегородской области, администрации Балахнинского муниципального района при реализации  программы в рамках Федерального приоритетного  проекта «Формирование комфортной городской среды» позволят комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территории и, тем самым, обеспечить комфортные условия для проживания Балахнинцев, в том числе маломобильных групп населения.

2. Цели и задачи программы.

Главной целью программы является формирование комфортной городской среды и обустройство мест отдыха населения на территории города Балахны.

Для достижения цели  программы предусматривается решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства территорий  муниципального образования «город Балахна»,

- повышение уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории общественного пользования в рамках проведения опроса по формированию адресного перечня предполагаемых к благоустройству территорий, общественного обсуждения программы, контроля выполнения хода работ.

- создание и обеспечение доступности безбарьерной  городской среды для маломобильных групп населения  в зоне общественных пространств;

- создание развитой сети озелененных территорий в сочетании с  местами отдыха.

3.  Этапы и сроки реализации программы.

Мероприятия  программы по формированию комфортной городской среды в границах муниципального образования «город Балахна» осуществляется в один этап в 2017 году.

4. Перечень основных мероприятий программы.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджетов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | Всего |
| Цель программы: повышение уровня благоустройства территорий города Балахны, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом. |  |  |  |  | 3 719,2 федеральный бюджет | 12 721,2 |
| Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2017 год» |  |  |  |  | 8 503,0 областной бюджет |  |
| Основное мероприятие 1 |  | Благоустройство муниципальной территории общего пользования муниципального образования «город Балахна» | 2017 год | Управление по обеспечению жизнедеятельности администрации Балахнинского муниципального района; МКУ «Департаметн ЖКХ и КС» «БМР» | 499,0 бюджет муниципального образования «город Балахна», внебюджетные источники |  |

- 5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы.

Таблица 2. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие благоустройство общественных территорий города Балахны

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Год, предшествующий реализации программы | Год формирования муниципальной программы 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год |  |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 0 | 1 |
| 2. | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | единиц | 0 | 1 |

Действующие Правила благоустройства территории города Балахны утверждены решением городской Думы города Балахны от 14.04.2011 №174. В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий,  указанные Правила постоянно корректируются.

Состав индикаторов программы  определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач программы.

Для достижения цели и непосредственных результатов реализации программы  необходимо организовать работу по выполнению следующих мероприятий:

- До 1 апреля 2017 года:

- заключить соглашение с правительством Нижегородской области;

- утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе муниципальной территории общественного пользования, подлежащего благоустройству в 2017 году;

- разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы на 2017 год (общественное обсуждение не менее 30 дней).

- порядок общественного обсуждения муниципальной программы на 2017 год;

- создать общественные комиссии для оценки обсуждений проектов и предложений по благоустройству;

2) До 25 мая 2017 года утвердить муниципальную программу по благоустройству на 2017 год;

3) До 1 июня 2017 года принять решение о выборе места общественного пользования,    подлежащего благоустройству в 2017 году;

4) До  1 июля 2017 года утвердить дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемого места общественного пользования с учетом общественного обсуждения;

5) До  1 ноября 2017 года утвердить (скорректировать) правила  благоустройства муниципального образования «город Балахна»;

6) До 31 декабря 2017 года  завершить мероприятия по благоустройству муниципальной территории общего пользования.

- 6. Меры правового регулирования.

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования.

| №п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие: Благоустройство места общего пользования муниципального образования «город Балахна» |  |  |  |  |
| 1. | Постановление администрации Балахнинского муниципального района №80 от 06.03.2017 | Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2017 год» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году. | Управление по обеспечению жизнедеятельности района администрации Балахнинского муниципального района | Март 2017 года |
| 2. | Постановление администрации Балахнинского муниципального района от 28.03.2017 №130 | Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2017 год» и Порядка организации деятельности общественной комиссии | Управление по обеспечению жизнедеятельности района администрации Балахнинского муниципального района | Март 2017 года |
| 3. | Распоряжение администрации Балахнинского муниципального района | Об утверждении проектно-сметной документации по благоустройству наиболее посещаемого места общественного пользования города Балахны | Департамент «ЖКХ и КС» «БМР» | Апрель 2017 года |
| 4. | Распоряжение администрации Балахнинского муниципального района | Об утверждении дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемого места общественного пользования с учетом общественного обсуждения | Департамент «ЖКХ и КС» «БМР» | Июнь 2017 года |
| 5. | Решение городской Думы города Балахны | Об утверждении (о внесении изменений) правил благоустройства муниципального образования «город Балахна», отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. | Департамент «ЖКХ и КС» «БМР» | Октябрь 2017 года |

7.  Софинансирование мероприятий программы.

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на поддержку государственных программ субъектом Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 №305 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

8. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы.

Для реализации программы в 2017 году требуется финансирование в объеме 12 721,2  тыс. рублей.

Таблица 4  Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за  счет всех источников финансирования.

| Статус | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), 2017 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2017 год» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 12 721,2 |
|  | (1) Расходы бюджета муниципального образования «город Балахна» | 499,0 |
|  | (2) расходы областного бюджета | 8 503,0 |
|  | (3) федеральный бюджет | 3 719,2 |
|  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 |

Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования  «город Балахна»

| Программа | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), 2017 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2017 год» | Администрация Балахнинского муниципального района, Управление по обеспечению жизнедеятельности администрации Балахнинского муниципального района; МКУ «Департамент ЖКХ и КС «БМР» | 499,0 |

9.  Анализ рисков реализации программы.

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета области и муниципального бюджета.

В указанных случаях программа подлежит корректировке.

___________________________________________________________________________