Проект паспорта

Муниципальная программа

«Переселение граждан на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Первый заместитель главы администрации (И.И. Фирер) Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Балахнинского муниципального округа (далее – Администрация БМО) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Управление жилья и инженерной инфраструктуры администрации Балахнинского муниципального округа (далее - УЖ и ИИ) - Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация БМО, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Балахнинского муниципального округа (далее - КУМИ и ЗР) - Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация БМО, Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального округа (далее - Финуправление) |
| Цели муниципальной программы | - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (Далее – БМО) |
| Задачи муниципальной программы | - Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома), в благоустроенные жилые помещения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2024-2030 годов, в 4 этапа: 1 этап 2024 – 2026 годы; 2 этап 2026 - 2028 годы; 3 этап 2028 - 2029 годы; 4 этап 2029 - 2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет 296 387,5 тыс. руб. 1. Финансирование 1 этапа 2024 – 2026 годы – 251 222,5 тыс. руб., 2. Финансирование 2 этапа 2026 - 2028 годы – 40 076,8 тыс. руб., 3. Финансирование 3 этапа 2028 - 2029 годы – 0,0 тыс. руб., 4. Финансирование 4 этапа 2029 - 2030 годы – 0,0 тыс. руб. Расходы на софинансирование разницы стоимости жилых помещений 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 5 088,2 тыс. руб., 2026 год – 0,0 тыс. руб., 2027 год – 0,0 тыс. руб., 2028 год – 0,0 тыс. руб., 2029 год – 0,0 тыс. руб., 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Индикатор 1: Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы от площади многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащих сносу на 1 января 2022 – 100 %; Индикатор 2: Доля освобожденных жилых помещений от общего количества жилых помещений, подлежащих к расселению в результате выполнения Программы– 100 %; Индикатор 3: Доля переселенных граждан от общего количества граждан, подлежащих переселению в результате выполнения Программы– 100 %. |

»