Приложение 1

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 11.08.2026 № 2093

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от ____17.04.2024___ № _2147____

| Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования (МО) |  | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Код МКД |  | Способ форми рования фонда капитального ремонта в МКД |  | Плановый период (год) проведения работ по капитальному ремонту |  | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО стоимость капитального ремонта |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета, в т.ч. публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (ППК ФРТ) |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гг. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. | руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 2 | Балахнинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Балахнинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 584 160,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 277 584 160,24 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 738 385,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8 738 385,00 |
| 4 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 9 | 5203000557 |  | РО |  | 2023 |  | 1 012 214,00 |  |  |  |  |  |  | 1 012 214,00 |
| 5 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 11 | 5203000545 |  | РО |  | 2023 |  | 1 012 214,00 |  |  |  |  |  |  | 1 012 214,00 |
| 6 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул Коммунистическая, д 12 | 5203000228 |  | РО |  | 2023 |  | 1 439 019,00 |  |  |  |  |  |  | 1 439 019,00 |
| 7 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул Коммунистическая, д 9 | 5203000244 |  | РО |  | 2023 |  | 1 203 109,00 |  |  |  |  |  |  | 1 203 109,00 |
| 8 | Балахнинский муниципальный округ |  | р.п. Гидроторф, ул. Новая, д. 1 | 5203000654 |  | РО |  | 2023 |  | 4 071 829,00 |  |  |  |  |  |  | 4 071 829,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 685 175,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 170 685 175,24 |
| 9 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 16 | 5203000232 |  | РО |  | 2024 |  | 16 190 193,00 |  |  |  |  |  |  | 16 190 193,00 |
| 10 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 9 | 5203000557 |  | РО |  | 2024 |  | 8 888 670,00 |  |  |  |  |  |  | 8 888 670,00 |
| 11 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 11 | 5203000545 |  | РО |  | 2024 |  | 8 248 216,00 |  |  |  |  |  |  | 8 248 216,00 |
| 12 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 12 | 5203000228 |  | РО |  | 2024 |  | 14 341 269,00 |  |  |  |  |  |  | 14 341 269,00 |
| 13 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 9 | 5203000244 |  | РО |  | 2024 |  | 8 555 880,00 |  |  |  |  |  |  | 8 555 880,00 |
| 14 |  | Балахнинский муниципальный округ | рп Малое Козино, ул Докучаева, д 9 | 5203000722 |  | РО |  | 2024 |  | 4 639 626,00 |  |  |  |  |  |  | 4 639 626,00 |
| 15 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 5 | 5203000217 |  | РО |  | 2024 |  | 5 509 973,00 |  |  |  |  |  |  | 5 509 973,00 |
| 16 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 16 | 5203000210 |  | РО |  | 2024 |  | 9 642 673,00 |  |  |  |  |  |  | 9 642 673,00 |
| 17 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 23 | 5203000165 |  | РО |  | 2024 |  | 13 338 696,00 |  |  |  |  |  |  | 13 338 696,00 |
| 18 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 1 | 5203000543 |  | РО |  | 2024 |  | 9 445 148,00 |  |  |  |  |  |  | 9 445 148,00 |
| 19 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 5 | 5203000477 |  | РО |  | 2024 |  | 3 605 829,00 |  |  |  |  |  |  | 3 605 829,00 |
| 20 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 46 | 5203000179 |  | РО |  | 2024 |  | 9 627 429,00 |  |  |  |  |  |  | 9 627 429,00 |
| 21 |  | Балахнинский муниципальный округ | рп Гидроторф, ул Больничная, д 19 | 5203000642 |  | РО |  | 2024 |  | 3 088 599,95 |  |  |  |  |  |  | 3 088 599,95 |
| 22 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Энгельса, д 68 | 5203000525 |  | РО |  | 2024 |  | 4 970 533,00 |  |  |  |  |  |  | 4 970 533,00 |
| 23 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, пр Революции, д 12 | 5203000080 |  | РО |  | 2024 |  | 3 609 470,56 |  |  |  |  |  |  | 3 609 470,56 |
| 24 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 15 | 5203000231 |  | РО |  | 2024 |  | 9 060 023,00 |  |  |  |  |  |  | 9 060 023,00 |
| 25 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Пионерская, д 3 | 5203000327 |  | РО |  | 2024 |  | 3 901 393,27 |  |  |  |  |  |  | 3 901 393,27 |
| 26 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Свердлова, д 13 | 5203000385 |  | РО |  | 2024 |  | 24 827 774,00 |  |  |  |  |  |  | 24 827 774,00 |
| 27 |  | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 53 | 5203000184 |  | РО |  | 2024 |  | 4 776 714,46 |  |  |  |  |  |  | 4 776 714,46 |
| 28 |  | Балахнинский муниципальный округ | рп Лукино, ул Победы, д 3 | 5203000707 |  | РО |  | 2024 |  | 4 417 065,00 |  |  |  |  |  |  | 4 417 065,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 160 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 98 160 600,00 |
| 29 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 82 | 5203000194 |  | РО |  | 2025 |  | 22 010 595,00 |  |  |  |  |  |  | 22 010 595,00 |
| 30 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Терешковой, д 6/7 | 5203000407 |  | РО |  | 2025 |  | 13 396 117,00 |  |  |  |  |  |  | 13 396 117,00 |
| 31 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 5 | 5203000217 |  | РО |  | 2025 |  | 139 485,00 |  |  |  |  |  |  | 139 485,00 |
| 32 |  | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Энгельса, д. 74 | 5203000527 |  | ССч |  | 2025 |  | 691 150,00 |  |  |  |  |  |  | 691 150,00 |
| 33 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 23 | 5203000465 |  | РО |  | 2025 |  | 293 317,00 |  |  |  |  |  |  | 293 317,00 |
| 34 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 11 | 5203000545 |  | РО |  | 2025 |  | 912 371,00 |  |  |  |  |  |  | 912 371,00 |
| 35 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Парковая, д 8 | 5203000326 |  | РО |  | 2025 |  | 187 526,00 |  |  |  |  |  |  | 187 526,00 |
| 36 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 23 | 5203000165 |  | РО |  | 2025 |  | 960 446,00 |  |  |  |  |  |  | 960 446,00 |
| 37 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, пр Дзержинского, д 2, лит в | 5203000050 |  | РО |  | 2025 |  | 13 959 353,00 |  |  |  |  |  |  | 13 959 353,00 |
| 38 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 10 | 5203000205 |  | РО |  | 2025 |  | 9 464 901,00 |  |  |  |  |  |  | 9 464 901,00 |
| 39 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 6, лит а | 5203000554 |  | РО |  | 2025 |  | 141 191,00 |  |  |  |  |  |  | 141 191,00 |
| 40 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Горького, д 35 | 5203000154 |  | РО |  | 2025 |  | 14 870 294,00 |  |  |  |  |  |  | 14 870 294,00 |
| 41 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 6 | 5203000478 |  | РО |  | 2025 |  | 4 690 086,00 |  |  |  |  |  |  | 4 690 086,00 |
| 42 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 5 | 5203000477 |  | РО |  | 2025 |  | 193 647,00 |  |  |  |  |  |  | 193 647,00 |
| 43 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 46 | 5203000179 |  | РО |  | 2025 |  | 2 244 501,00 |  |  |  |  |  |  | 2 244 501,00 |
| 44 |  | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 18 | 5203000234 |  | РО |  | 2025 |  | 13 213 585,00 |  |  |  |  |  |  | 13 213 585,00 |
| 45 |  | Балахнинский муниципальный округ | д.Конево, ул.Свердлова, д.1 | 5203000589 |  | РО |  | 2025 |  | 367 335,00 |  |  |  |  |  |  | 367 335,00 |
| 46 |  | Балахнинский муниципальный округ | д.Конево, ул.Свердлова, д.3 | 5203000590 |  | РО |  | 2025 |  | 424 700,00 |  |  |  |  |  |  | 424 700,00 |
| Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| № п/п |  | Наименование муниципального образования (МО) | Адрес многоквартирного дома (МКД) |  | Код МКД |  | Способ форми рования фонда капитального ремонта в МКД |  | Плановый период (год) проведения работ по капитальному ремонту |  | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО стоимость капитального ремонта |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета, в т.ч. публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (ППК ФРТ) |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | гг. |  | руб. |  | руб. |  | руб. | руб. | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 2 |  | Балахнинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Балахнинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 584 160,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 277 584 160,24 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 738 385,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8 738 385,00 |
| 4 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 9 |  | 5203000557 |  | РО |  | 2023 |  | 1 012 214,00 |  |  |  |  |  | 1 012 214,00 |
| 5 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 11 |  | 5203000545 |  | РО |  | 2023 |  | 1 012 214,00 |  |  |  |  |  | 1 012 214,00 |
| 6 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 12 |  | 5203000228 |  | РО |  | 2023 |  | 1 439 019,00 |  |  |  |  |  | 1 439 019,00 |
| 7 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 9 |  | 5203000244 |  | РО |  | 2023 |  | 1 203 109,00 |  |  |  |  |  | 1 203 109,00 |
| 8 |  | Балахнинский муниципальный округ | р.п. Гидроторф, ул. Новая, д. 1 |  | 5203000654 |  | РО |  | 2023 |  | 4 071 829,00 |  |  |  |  |  | 4 071 829,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 685 175,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 170 685 175,24 |
| 9 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 16 |  | 5203000232 |  | РО |  | 2024 |  | 16 190 193,00 |  |  |  |  |  | 16 190 193,00 |
| 10 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 9 |  | 5203000557 |  | РО |  | 2024 |  | 8 888 670,00 |  |  |  |  |  | 8 888 670,00 |
| 11 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 11 |  | 5203000545 |  | РО |  | 2024 |  | 8 248 216,00 |  |  |  |  |  | 8 248 216,00 |
| 12 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 12 |  | 5203000228 |  | РО |  | 2024 |  | 14 341 269,00 |  |  |  |  |  | 14 341 269,00 |
| 13 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 9 |  | 5203000244 |  | РО |  | 2024 |  | 8 555 880,00 |  |  |  |  |  | 8 555 880,00 |
| 14 |  | Балахнинский муниципальный округ | рп Малое Козино, ул Докучаева, д 9 |  | 5203000722 |  | РО |  | 2024 |  | 4 639 626,00 |  |  |  |  |  | 4 639 626,00 |
| 15 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 5 |  | 5203000217 |  | РО |  | 2024 |  | 5 509 973,00 |  |  |  |  |  | 5 509 973,00 |
| 16 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 16 |  | 5203000210 |  | РО |  | 2024 |  | 9 642 673,00 |  |  |  |  |  | 9 642 673,00 |
| 17 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 23 |  | 5203000165 |  | РО |  | 2024 |  | 13 338 696,00 |  |  |  |  |  | 13 338 696,00 |
| 18 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 1 |  | 5203000543 |  | РО |  | 2024 |  | 9 445 148,00 |  |  |  |  |  | 9 445 148,00 |
| 19 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 5 |  | 5203000477 |  | РО |  | 2024 |  | 3 605 829,00 |  |  |  |  |  | 3 605 829,00 |
| 20 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 46 |  | 5203000179 |  | РО |  | 2024 |  | 9 627 429,00 |  |  |  |  |  | 9 627 429,00 |
| 21 |  | Балахнинский муниципальный округ | рп Гидроторф, ул Больничная, д 19 |  | 5203000642 |  | РО |  | 2024 |  | 3 088 599,95 |  |  |  |  |  | 3 088 599,95 |
| 22 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Энгельса, д 68 |  | 5203000525 |  | РО |  | 2024 |  | 4 970 533,00 |  |  |  |  |  | 4 970 533,00 |
| 23 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, пр Революции, д 12 |  | 5203000080 |  | РО |  | 2024 |  | 3 609 470,56 |  |  |  |  |  | 3 609 470,56 |
| 24 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 15 |  | 5203000231 |  | РО |  | 2024 |  | 9 060 023,00 |  |  |  |  |  | 9 060 023,00 |
| 25 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Пионерская, д 3 |  | 5203000327 |  | РО |  | 2024 |  | 3 901 393,27 |  |  |  |  |  | 3 901 393,27 |
| 26 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Свердлова, д 13 |  | 5203000385 |  | РО |  | 2024 |  | 24 827 774,00 |  |  |  |  |  | 24 827 774,00 |
| 27 |  | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 53 |  | 5203000184 |  | РО |  | 2024 |  | 4 776 714,46 |  |  |  |  |  | 4 776 714,46 |
| 28 |  | Балахнинский муниципальный округ | рп Лукино, ул Победы, д 3 |  | 5203000707 |  | РО |  | 2024 |  | 4 417 065,00 |  |  |  |  |  | 4 417 065,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 160 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 98 160 600,00 |
| 29 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 82 |  | 5203000194 |  | РО |  | 2025 |  | 22 010 595,00 |  |  |  |  |  | 22 010 595,00 |
| 30 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Терешковой, д 6/7 |  | 5203000407 |  | РО |  | 2025 |  | 13 396 117,00 |  |  |  |  |  | 13 396 117,00 |
| 31 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 5 |  | 5203000217 |  | РО |  | 2025 |  | 139 485,00 |  |  |  |  |  | 139 485,00 |
| 32 |  | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Энгельса, д. 74 |  | 5203000527 |  | ССч |  | 2025 |  | 691 150,00 |  |  |  |  |  | 691 150,00 |
| 33 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 23 |  | 5203000465 |  | РО |  | 2025 |  | 293 317,00 |  |  |  |  |  | 293 317,00 |
| 34 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 11 |  | 5203000545 |  | РО |  | 2025 |  | 912 371,00 |  |  |  |  |  | 912 371,00 |
| 35 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Парковая, д 8 |  | 5203000326 |  | РО |  | 2025 |  | 187 526,00 |  |  |  |  |  | 187 526,00 |
| 36 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 23 |  | 5203000165 |  | РО |  | 2025 |  | 960 446,00 |  |  |  |  |  | 960 446,00 |
| 37 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, пр Дзержинского, д 2, лит в |  | 5203000050 |  | РО |  | 2025 |  | 13 959 353,00 |  |  |  |  |  | 13 959 353,00 |
| 38 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 10 |  | 5203000205 |  | РО |  | 2025 |  | 9 464 901,00 |  |  |  |  |  | 9 464 901,00 |
| 39 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 6, лит а |  | 5203000554 |  | РО |  | 2025 |  | 141 191,00 |  |  |  |  |  | 141 191,00 |
| 40 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Горького, д 35 |  | 5203000154 |  | РО |  | 2025 |  | 14 870 294,00 |  |  |  |  |  | 14 870 294,00 |
| 41 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 6 |  | 5203000478 |  | РО |  | 2025 |  | 4 690 086,00 |  |  |  |  |  | 4 690 086,00 |
| 42 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 5 |  | 5203000477 |  | РО |  | 2025 |  | 193 647,00 |  |  |  |  |  | 193 647,00 |
| 43 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 46 |  | 5203000179 |  | РО |  | 2025 |  | 2 244 501,00 |  |  |  |  |  | 2 244 501,00 |
| 44 |  | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 18 |  | 5203000234 |  | РО |  | 2025 |  | 13 213 585,00 |  |  |  |  |  | 13 213 585,00 |
| 45 |  | Балахнинский муниципальный округ | д.Конево, ул.Свердлова, д.1 |  | 5203000589 |  | РО |  | 2025 |  | 367 335,00 |  |  |  |  |  | 367 335,00 |
| 46 |  | Балахнинский муниципальный округ | д.Конево, ул.Свердлова, д.3 |  | 5203000590 |  | РО |  | 2025 |  | 424 700,00 |  |  |  |  |  | 424 700,00 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 11.08.2026 № 2093

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от ____17.04.2024___ № _2147____

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № п/п | Наименование муниципального образования (МО) |  | Адрес многоквартирного дома (МКД) | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (СМР + ПИР + СК + ОТС+ЭК) | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР |  | СК | ОТС |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации для капитального ремонта, инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  | Осуществление строительного контроля (технического надзора), а также авторского надзора применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации и выявленным объектам культурного наследия | Обследование технического состояния МКД и (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжение |  |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  | водоотведение |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  |  |  | Ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | руб. | руб. | кв.м |  | руб. | м | руб. | м | руб. |  | м |  | руб. |  | м | руб. |  | м |  |  | руб. |  | ед. |  | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. |  |  | руб. | кв.м. |  |  | руб. |  | куб.м. |  | руб. |  | руб. |  | руб. | руб. |
| код МКД | Способ | Год | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  |  | 23 | 24 |  |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30 |
|  |  |  | 2 | Балахнинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по Балахнинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  | 277 584 160,24 | 264 988 702,24 | 805,00 |  | 1 243 555,00 | 2 924,00 | 3 439 514,00 | 204,20 | 815 681,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1 017,90 |  |  | 2 472 934,95 |  |  |  |  |  | 20 700,00 | 233 497 737,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3 730,50 |  |  | 23 519 280,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12 575 458,00 |  | 20 000,00 |  |
|  |  |  | Итого по МО на период 2023 год |  |  |  | 8 738 385,00 | 4 071 829,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,70 | 4 071 829,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 666 556,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000557 | РО | 2023 | 4 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 9 | 1 012 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 012 214,00 |  |  |  |
| 5203000545 | РО | 2023 | 5 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 11 | 1 012 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 012 214,00 |  |  |  |
| 5203000228 | РО | 2023 | 6 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул Коммунистическая, д 12 | 1 439 019,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439 019,00 |  |  |  |
| 5203000244 | РО | 2023 | 7 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул Коммунистическая, д 9 | 1 203 109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 203 109,00 |  |  |  |
| 5203000654 | РО | 2023 | 8 | Балахнинский муниципальный округ |  | р.п. Гидроторф, ул. Новая, д. 1 | 4 071 829,00 | 4 071 829,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,70 | 4 071 829,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по МО на период 2024 год |  |  |  | 170 685 175,24 | 168 037 460,24 | 805,00 |  | 1 243 555,00 | 1 560,00 | 1 969 832,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,30 |  |  | 1 560 563,95 |  |  |  |  |  | 13 029,07 | 140 277 518,00 |  |  |  |  |  | 733,00 |  |  | 22 985 991,29 |  |  |  |  |  | 2 647 715,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000232 | РО | 2024 | 9 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул Коммунистическая, д 16 | 16 190 193,00 | 15 204 788,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 481,90 | 15 204 788,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985 405,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000557 | РО | 2024 | 10 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 9 | 8 888 670,00 | 8 888 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 045,44 | 8 888 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5203000545 | РО | 2024 | 11 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 11 | 8 248 216,00 | 8 248 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 045,44 | 8 248 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5203000228 | РО | 2024 | 12 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул Коммунистическая, д 12 | 14 341 269,00 | 14 341 269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 487,50 | 14 341 269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5203000244 | РО | 2024 | 13 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул Коммунистическая, д 9 | 8 555 880,00 | 8 555 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053,12 | 8 555 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5203000722 | РО | 2024 | 14 | Балахнинский муниципальный округ |  | рп Малое Козино, ул Докучаева, д 9 | 4 639 626,00 | 4 578 575,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,29 | 4 578 575,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 051,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000217 | РО | 2024 | 15 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул Кирова, д 5 | 5 509 973,00 | 5 369 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,00 | 5 369 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 683,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000210 | РО | 2024 | 16 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул Кирова, д 16 | 9 642 673,00 | 9 405 088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,30 |  |  | 695 837,00 |  |  |  |  |  | 1 873,80 | 8 709 251,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 585,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000165 | РО | 2024 | 17 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул Дзержинского, д 23 | 13 338 696,00 | 13 338 696,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 637,00 | 13 338 696,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5203000543 | РО | 2024 | 18 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 1 | 9 445 148,00 | 9 241 995,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845,52 | 9 241 995,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 153,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000477 | РО | 2024 | 19 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул ЦКК, д 5 | 3 605 829,00 | 3 482 091,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,06 | 3 482 091,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 738,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000179 | РО | 2024 | 20 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул Дзержинского, д 46 | 9 627 429,00 | 9 627 429,00 | 805,00 |  | 1 243 555,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150,00 | 8 383 874,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5203000642 | РО | 2024 | 21 | Балахнинский муниципальный округ |  | рп Гидроторф, ул Больничная, д 19 | 3 088 599,95 | 2 834 558,95 |  |  |  | 1 560,00 | 1 969 832,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,00 |  |  | 864 726,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 041,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000525 | РО | 2024 | 22 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул Энгельса, д 68 | 4 970 533,00 | 4 797 527,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,00 |  |  | 4 797 527,00 |  |  |  |  |  | 173 006,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000080 | РО | 2024 | 23 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, пр Революции, д 12 | 3 609 470,56 | 3 609 470,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 895 278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 714 192,56 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5203000231 | РО | 2024 | 24 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул Коммунистическая, д 15 | 9 060 023,00 | 8 812 664,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 812 664,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 359,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000327 | РО | 2024 | 25 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул Пионерская, д 3 | 3 901 393,27 | 3 901 393,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 923 527,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 977 866,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5203000385 | РО | 2024 | 26 | Балахнинский муниципальный округ |  | г Балахна, ул Свердлова, д 13 | 24 827 774,00 | 24 827 774,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 258 867,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 568 907,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5203000184 | РО | 2024 | 27 | Балахнинский муниципальный округ |  | г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 53 | 4 776 714,46 | 4 677 714,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 750 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 927 498,46 |  |  |  |  |  | 99 000,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000707 | РО | 2024 | 28 | Балахнинский муниципальный округ |  | рп Лукино, ул Победы, д 3 | 4 417 065,00 | 4 294 371,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 294 371,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 694,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого по МО на период 2025 год |  |  |  | 98 160 600,00 | 92 879 413,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 364,00 | 1 469 682,00 | 204,20 | 815 681,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 248,60 |  |  | 912 371,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 922,23 | 89 148 390,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2 997,50 |  |  | 533 289,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 261 187,00 |  | 20 000,00 |  |
| 5203000194 | РО | 2025 | 29 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 82 | 22 010 595,00 | 21 137 231,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 603 942,00 |  |  |  |  |  | 2 997,50 |  |  | 533 289,00 |  |  |  |  |  | 853 364,00 |  | 20 000,00 |  |
| 5203000407 | РО | 2025 | 30 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Терешковой, д 6/7 | 13 396 117,00 | 13 086 397,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 082,28 | 13 086 397,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 720,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000217 | РО | 2025 | 31 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 5 | 139 485,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 485,00 |  |  |  |
| 5203000527 | Ссч | 2025 | 32 |  | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Энгельса, д. 74 | 691 150,00 | 691 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,00 | 691 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5203000465 | РО | 2025 | 33 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 23 | 293 317,00 | 293 317,00 |  |  |  |  |  | 38,90 | 293 317,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5203000545 | РО | 2025 | 34 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 11 | 912 371,00 | 912 371,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,60 |  |  | 912 371,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5203000326 | РО | 2025 | 35 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Парковая, д 8 | 187 526,00 | 187 526,00 |  |  |  |  |  | 90,00 | 187 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5203000165 | РО | 2025 | 36 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 23 | 960 446,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 446,00 |  |  |  |
| 5203000050 | РО | 2025 | 37 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, пр Дзержинского, д 2, лит в | 13 959 353,00 | 13 645 057,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 050,00 | 13 645 057,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 296,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000205 | РО | 2025 | 38 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 10 | 9 464 901,00 | 9 149 001,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,20 | 9 149 001,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 900,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000554 | РО | 2025 | 39 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 6, лит а | 141 191,00 | 141 191,00 |  |  |  |  |  | 38,00 | 141 191,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5203000154 | РО | 2025 | 40 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Горького, д 35 | 14 870 294,00 | 14 539 608,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 236,25 | 14 539 608,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 686,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000478 | РО | 2025 | 41 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 6 | 4 690 086,00 | 4 545 513,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,50 | 4 545 513,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 573,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000477 | РО | 2025 | 42 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 5 | 193 647,00 | 193 647,00 |  |  |  |  |  | 37,30 | 193 647,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5203000179 | РО | 2025 | 43 |  | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 46 | 2 244 501,00 | 1 469 682,00 |  |  |  | 1 364,00 | 1 469 682,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774 819,00 |  |  |  |
| 5203000234 | РО | 2025 | 44 |  | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 18 | 13 213 585,00 | 12 887 722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 520,00 | 12 887 722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 863,00 |  | 0,00 |  |
| 5203000589 | РО | 2025 | 45 |  | Балахнинский муниципальный округ | д.Конево, ул.Свердлова, д.1 | 367 335,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 335,00 |  |  |  |
| 5203000590 | РО | 2025 | 46 |  | Балахнинский муниципальный округ | д.Конево, ул.Свердлова, д.3 | 424 700,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 700,00 |  |  |  |