Приложение

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 04.06.2026 № 1388

Утверждена

постановлением администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 08.11.2023 № 2031

Муниципальная программа

«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

на период 2023 – 2028 годы

(далее – Программа)

1. Паспорт Программы

| Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (далее – ГРБС - АБМО НО) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Управление жилья и инженерной инфраструктуры (далее - УЖиИИ Администрации БМО) - ГРБС - АБМО НО, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (далее - МКУ «УКС БМО НО») - ГРБС - АБМО НО, Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального округа (далее - Финуправление) |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годов» 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы» 3. «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы» 4. «Поддержка муниципальных предприятий, организаций и отдельных категорий граждан» 5. «Организация и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также территорий, на которых они расположены, используемых для водоснабжения населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области». |
| Цель Программы | Удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, обеспечение надежности и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. |
| Задачи Программы | 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. 2. Внедрение энергоэффективных технологий с целью снижение энергопотребления на объектах коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение исправного технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры с целью надежности, безопасности и качества предоставления коммунальных услуг населению на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. 4. Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с планом реализации мероприятий в рамках подготовки к празднованию 550-летия г.Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. 5. Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях. 6. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. 7. Обеспечение санитарной охраны и защиты от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2023-2028 годах в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 925 064,7тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 47 890,8 тыс. рублей; 2024 год – 410 422,5 тыс. рублей; 2025 год – 302 075,5 тыс. рублей; 2026 год – 148 170,9 тыс. рублей; 2027 год – 6 252,5 тыс. рублей; 2028 год – 10 252,5 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - сохранение уровня модернизации инженерных сетей в сфере теплоснабжения - 100%; - сохранение уровня модернизации инженерных сетей в сфере водоснабжения - 100%; - сохранение уровня модернизации инженерных сетей в сфере водоотведения 100%; - сохранение уровня модернизации инженерных сетей в сфере электроснабжения - 100%; - сохранение уровня внедрения энергоэффективных технологий – 100%; - сохранение уровня содержания объектов коммунальной инфраструктуры – 100%; - уровень снижения кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области – 100%; - доля граждан, проживающих на территории Балахнинского муниципального округа получивших меры социальной поддержки на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях - 100%; - предоставление субсидий организациям осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.- 100%; - установленные и организованные зоны санитарной охраны (ЗСО) на источниках водоснабжения (водозаборах), а также территорий, на которых они расположены – 100%. |

2. Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния коммунальной инфраструктуры

Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области - муниципальное образование в составе Нижегородской области, административным центром которого является город Балахна.

Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области включает в себя следующие административно-территориальные образования:

- Гидроторфский;

- Малкозинский;

- Большекозинский;

- Кочергинский;

- Коневский.

Главной целью жилищно-коммунальной политики администрации Балахнинского муниципального округа является последовательное обеспечение надежности и повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

На данном этапе социально-экономическое развитие Балахнинского муниципального округа заключается в решении задачи достижения более высоких потребительских свойств, предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, координировании выделяемых бюджетных ассигнований с конкретными результатами их использования.

Для приведения инженерных коммуникаций в нормативное техническое состояние необходимо проведение масштабных реконструктивных и ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры. Вместе с тем, необходимо учитывать тот факт, что из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов ресурсоснабжающих организаций, система коммунальной инженерной инфраструктуры продолжает ветшать. Состояние инженерной инфраструктуры Балахнинского муниципального округа в целом характеризуется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на ее содержание.

В настоящее время из-за недостаточности финансирования коммунальной сферы процент износа объектов инженерных систем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области достиг критической отметки.

Часть населенных пунктов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области не обеспечена необходимыми объектами коммунальной инфраструктуры, в некоторых поселениях качество коммунальных ресурсов не соответствует установленным нормативам. Это в первую очередь относится к системе водоотведения р.п. Малое Козино и р.п. Первое Мая, по которой имеется неисполненное решение Природоохранной прокуратуры Нижегородской области, а также судебное решение Балахнинского городского суда.

На сегодняшний день система водоснабжения и водоотведения Балахнинского муниципального округа, требует полной модернизации в части строительства и реконструкции объектов инфраструктуры.

В целях приведения системы водоснабжения и водоотведения в работоспособное состояние со снижением аварийности сетей и оборудования необходимо реализовать приоритетные мероприятия по модернизации системы водоснабжения и водоотведения. Реализация основных мероприятий приведет к нормализации гидравлических параметров системы водоснабжения, к снижению аварийности систем водоснабжения и водоотведения и, как следствие, к повышению качества предоставляемых услуг потребителям.

Мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить:

- повышение надежности работы сетей и сооружений системы водоснабжения, обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя, улучшение качества воды систем централизованного водоснабжения, снижение использования энергетических ресурсов, повышение эффективности работы насосного оборудования, экономия электроэнергии;

- повышение надежности работы сетей и сооружений системы водоотведения, повышение эффективности работы насосного оборудования, экономия электроэнергии обеспечение экологической безопасности системы водоотведения, уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.

Теплосетевое хозяйство г. Балахна требует значительных инвестиций с целью обеспечения надежности теплоснабжения потребителей и качества предоставляемых коммунальных услуг. Высокая протяженность магистральных теплопроводов приводит к значительным потерям тепловой энергии и, как следствие, к высоким тарифам на транспорт тепловой энергии.

На текущий момент продолжает быть актуальной проблема высокой степени износа электрических сетей, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения капитального ремонта, либо полной реконструкции, а также ежегодного технического обслуживания. В неудовлетворительном состоянии находятся воздушная линия электроснабжения напряжением 0,4 кВ в р.п. Лукино ул. Морозова, кабельная линия КЛ-0,4 кВ по ул. Р. Люксембург, д.4 в г. Балахна.

Одной из серьезных проблем на территории округа является существовани бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры Балахнинского муниципального округа и необходимость проведения их ремонта.

Остается актуальной проблема надежности и оснащенности уличного освещения на территории Балахнинского муниципального округа. В течение последних лет на дворовых территориях, нецентральных улицах, в частной застройке практически не осуществлялось строительство сетей наружного освещения. С 2019 года при реализации энергосервисных контрактов на территории г. Балахна, р.п. Большое Козино и р.п. Малое Козино удалось установить порядка 400 дополнительных точек освещения. На основании поступающих от жителей округа обращений по вопросу организации уличного освещения управлением жилья и инженерной инфраструктуры сформирован реестр объектов наружного освещения, включающий в себя более 500 дополнительных точек наружного освещения. Кроме того, для обеспечения надежности работы системы наружного освещения необходимо провести замену порядка 200 км голого провода на СИП. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности направлены на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. В настоящее время, основной проблемой при реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности остается недостаточный уровень финансирования и низкий уровень привлечения внебюджетных средств организациями.

Учитывая ограниченные возможности местного бюджета, при поддержке Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области был включен в состав участников государственной региональной программы «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры Нижегородской области на 2023-2027 годы».

Общее количество газифицированных населенных пунктов – 26, что составляет 56,5% от общего количества.

Количество индивидуальных жилых домовладений, заключивших договора на газоснабжение в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области 10 265 шт., из них заключенных договоров в сельских населенных пунктах 2 075, что составляет 20,2% от общего количества заключенных договоров.

Еще одной серьезной проблемой на территории округа является отсутствие установленных в соответствии с законодательством зон санитарной охраны источников водоснабжения, используемых для водоснабжения населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. Кроме того, не в полном объеме реализованы необходимые мероприятия по санитарной охране от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Требуется приведение санитарного состояния территорий зон санитарной охраны (ЗСО)  источников водоснабжения (водозаборов)  к нормативному состоянию.

В рамках данной программы планируется осуществить реализацию мероприятий по строительству более 50 км водопроводных, канализационных и тепловых сетей с общим объемом финансирования более 500 млн. рублей, социальная поддержка граждан при газификации домовладений находящихся на территории Балахнинского муниципального округа, выделение субсидии из бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с планом реализации мероприятий в рамках подготовки к празднованию 550-летия г. Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, предоставление субсидий организациям осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, организация зон санитарной охраны, включающая приведение санитарного состояния территорий зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения (водозаборов) к нормативному состоянию и реализация мероприятий по предупреждению загрязнения источников водоснабжения, используемых для водоснабжения населения округа.

2.2. Цель, задачи Программы

Основными целями Программы является удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, обеспечение надежности и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Достижение поставленных цели возможно путем решения следующих задач:

1. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

2. Внедрение энергоэффективных технологий с целью снижения энергопотребления на объектах коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение обслуживания и поддержание в исправном техническом состоянии объектов коммунальной инфраструктуры.

4. Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с планом реализации мероприятий в рамках подготовки к празднованию 550-летия г.Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

5. Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях.

6. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

7. Обеспечение санитарной охраны и защиты от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуются в период 2023 - 2028 годов в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 1.

Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Сроки исполне ния мероприятий | Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы, соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета округа, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ВСЕГО |
| Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годы» |  |  |  | Всего | 47 890,8 | 410 422,5 | 302 075,5 | 148 170,9 | 6 252,5 | 10 252,5 | 925 064,7 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 116,0 | 4 077,2 | 28 770,3 | 9 584,5 | 1 550,5 | 5 550,5 | 49 649,0 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 11 488,8 | 183 541,3 | 134 718,8 | 0,0 | 4 702,0 | 4 702,0 | 339 152,9 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 36 286,0 | 222 804,0 | 138 586,4 | 138 586,4 | 0,0 | 0,0 | 536 262,8 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годов» |  |  |  | Всего | 47 890,8 | 361 698,1 | 268 341,1 | 141 600,9 | 0,0 | 0,0 | 819 530,9 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 116,0 | 1 882,0 | 3 443,3 | 3 014,5 | 0,0 | 0,0 | 8 455,8 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 11 488,8 | 137 012,1 | 126 311,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274 812,3 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 36 286,0 | 222 804,0 | 138 586,4 | 138 586,4 | 0,0 | 0,0 | 536 262,8 |
| Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения |  | 2023-2028 | УЖиИИ Администрации БМО | Всего | 47 890,8 | 361 698,1 | 268 341,1 | 141 295,9 | 0,0 | 0,0 | 819 225,9 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 116,0 | 1 882,0 | 3 443,3 | 2 709,5 | 0,0 | 0,0 | 8 150,8 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 11 488,8 | 137 012,1 | 126 311,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274 812,3 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 36 286,0 | 222 804,0 | 138 586,4 | 138 586,4 | 0,0 | 0,0 | 536 262,8 |
| Основное мероприятие 1.2 Реализация проектных решений в области водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения |  | 2023-2028 | УЖиИИ Администрации БМО | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,0 | 0,0 | 0,0 | 305,0 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,0 | 0,0 | 0,0 | 305,0 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы» |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы федерально го бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Реконструкция сетей уличного освещения |  | 2023-2028 | УЖиИИ Администрации БМО | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы» |  |  |  | Всего | 0,0 | 1 725,2 | 74,7 | 70,0 | 375,0 | 375,0 | 2 619,9 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 1 725,2 | 74,7 | 70,0 | 375,0 | 375,0 | 2 619,9 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы федерально го бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Техническое обслуживание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  | 2023-2028 | УЖиИИ Администрации БМО | Всего | 0,0 | 1 725,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 725,2 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 1 725,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 725,2 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 Техническое обслуживание и ремонт объектов электроснабжения |  | 2023-2028 | УЖиИИ Администрации БМО | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 Техническое обслуживание и ремонт объектов газоснабжения |  | 2023-2028 | УЖиИИ Администрации БМО | Всего | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 70,0 | 300,0 | 300,0 | 744,7 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 70,0 | 300,0 | 300,0 | 744,7 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4 Техническое обслуживание и ремонт питьевых колодцев |  | 2023-2028 | УЖиИИ Администрации БМО | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 150,0 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 150,0 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Поддержка муниципальных предприятий, организаций и отдельных категорий граждан» |  |  |  | Всего | 0,0 | 46 999,2 | 33 659,7 | 6 500,0 | 5 877,5 | 9 877,5 | 102 913,9 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 470,0 | 25 252,3 | 6 500,0 | 1 175,5 | 5 175,5 | 38 573,3 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 46 529,2 | 8 407,4 | 0,0 | 4 702,0 | 4 702,0 | 64 340,6 |
|  |  |  |  | Расходы федерально го бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с планом реализации мероприятий в рамках подготовки к празднованию 550-летия г.Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |  | 2024-2028 | УЖиИИ Администрации БМО | Всего | 0,0 | 46 999,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 999,2 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 46529,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 529,2 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2 Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов |  | 2023-2028 | УЖиИИ Администрации БМО | Всего | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 114,0 | 114,0 | 253,3 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 22,8 | 22,8 | 70,9 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,2 | 91,2 | 182,4 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3 Предоставление субсидий организациям осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. |  | 2023-2028 | УЖиИИ Администрации БМО | Всего | 0,0 | 0,0 | 33 634,4 | 6 500,0 | 5 763,5 | 9 763,5 | 55 661,4 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 25 227,0 | 6 500,0 | 1 152,7 | 5 152,7 | 38 032,4 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 8 407,4 | 0,0 | 4 610,8 | 4 610,8 | 17 629,0 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Организация и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также территорий, на которых они расположены используемых для водоснабжения населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы федерально го бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1 Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также территорий, на которых они расположены |  | 2026-2028 | УЖиИИ Администрации БМО | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2 Организация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Балахнинского муниципального округа, а также территорий, на которых они расположены |  | 2026-2028 | УЖиИИ Администрации БМО | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Состав индикаторов муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем достижения целевых значений индикаторов по каждой подпрограмме, которые определяются на основании ведомственной отчетности и показателей фактически выполненных работ (оказанных услуг) в рамках заключенных муниципальных контрактов (договоров).

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится согласно таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы».

Таблица 2

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы

| №п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель. Удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, обеспечение надежности и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Балахнинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. Сохранение уровня модернизации инженерных сетей в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
|  | Непосредственный результат. Строительство сетей водоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 38,1 | 0 | 0 |
|  | Непосредственный результат. Строительство сетей водоотведения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Непосредственный результат. Строительство сетей теплоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Непосредственный результат. Строительство сетей электроснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|  | Непосредственный результат. Разработка проектно-сметной документации | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Непосредственный результат. Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача. Внедрение энергоэффективных технологий с целью снижение энергопотребления на объектах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. Сохранение уровня внедрения энергоэффективных технологий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Непосредственный результат. Замена алюминиевого провода на СИП | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Непосредственный результат. Замена уличных светильников на светодиодные | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача. Обеспечение исправного технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры с целью надежности, безопасности и качества предоставления коммунальных услуг населению на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. Сохранение уровня содержания объектов коммунальной инфраструктуры | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
|  | Непосредственный результат. Техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Непосредственный результат. Техническое обслуживание и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Непосредственный результат. Техническое обслуживание и ремонт сетей газоснабжения | км | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  | Непосредственный результат. Техническое обслуживание и ремонт сетей питьевых колодцев | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | Задача. Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с планом реализации мероприятий в рамках подготовки к празднованию 550-летия г. Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. Уровень снижения кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Непосредственный результат. Сокращение кредиторской задолженности в структуре баланса муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | тыс. руб. | 0 | 46 999,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача. Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. Предоставление Доля граждан, проживающих на территории Балахнинского муниципального округа получивших меры социальной поддержки на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | Непосредственный результат. Количество граждан Балахнинского муниципального округа, получивших меры социальной поддержки на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. Уровень предоставления субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Непосредственный результат. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | тыс. руб. | 0 | 0,0 | 33 634,4 | 6 500,0 | 5 763,5 | 9 763,5 |
|  | Задача. Обеспечение санитарной охраны и защиты от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. установленные и организованные зоны санитарной охраны (ЗСО) на источниках водоснабжения (водозаборах), а также территорий, на которых они расположены. | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
|  | Непосредственный результат. Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также территорий, на которых они расположены. | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Непосредственный результат. Организация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, а также территорий, на которых они расположены. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Таблица 3

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя целевого индикатора | Единица измерения | НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок предоставления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сохранение уровня модернизации инженерных сетей в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабже ния | % | - | М = Мр/Моб*100% | М- процентное отношение модернизированных сетей; Мр – протяженность отремонтированных участков; Моб – общая протяженность сетей под реконструкцию | Дефектная ведомость | Обследование объектов | ежегодно |
| 2 | Сохранение уровня внедрения энергоэффективных технологий | % | - | S= Sпс/ Sоб *100% | S-процентное отношение количества замененных энергоэффективных светильников; Sг-количество газонаполненных светильников Sс-общее количество светильников | Акты обследования сетей уличного освещения | Обследование сетей уличного освещения | ежегодно |
| 3 | Сохранение достигнутого уровня содержания объектов коммунальной инфраструктуры (КИ) | % | - | К=Кобсл/Коб *100% | К – процентное отношение содержания объектов КИ от общего количества КИ; Кобсл - количество обслуживаемых объектов КИ; Коб – общее количество объектов КИ | Акты обследования (инвентаризации) объектов КИ | Обследование объектов КИ | ежегодно |
| 4 | Сокращение кредиторской задолженности в структуре баланса муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | % | - | С=Спр/Скз *100% | С – доля погашенной кредиторской задолженности; Спр – субсидия, выделенная на погашение кредиторской задолженности; Скз – общая сумма кредиторской задолженности | отчет | Финансовый отчет | ежегодно |
| 5 | Доля граждан, проживающих на территории Балахнинского муниципального округа получивших меры социальной поддержки на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | % | - | I=х/y | I- значение индикатора; х-количество лиц данной категории, в отношении которых выполнены обязательства; y - количество лиц данной категории, нуждающихся в мерах социальной поддержки | отчет | Финансовый отчет | ежегодно |
| 4 | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | % | - | С=S/R | C- значение индикатора; S-количество организаций, в отношении которых выполнены обязательства; R - количество организаций, нуждающихся в мерах муниципальной поддержки | отчет | Финансовый отчет | ежегодно |
|  | Установленные и организованные зоны санитарной охраны (ЗСО) на источниках водоснабжения (водозаборах), а также территорий, на которых они расположены. | % | - | Z= Mзсо/Mоб *100% | Z- доля источников водоснабжения (водозаборов); Мзсо – количество источников водоснабжения (водозаборов) с установленными организованными зонами санитарной охраны (ЗСО); Моб – общее количество источников водоснабжения(водозаборов) | Акты обследования | Обследование объектов, данные Росреестра | ежегодно |

2.6. Меры правового регулирования муниципальной программы

Мерами правового регулирования муниципальной программы являются:

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ;

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10
«О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

- Постановление администрации Балахнинского муниципального округа от 11.02.2021 № 139 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области».

- План реализации мероприятий в рамках подготовки к празднованию 550-летия г.Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 26.02.2024          № Сл-001-160037/24;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1782 «Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий.

Таблица 4

Сведения об основных мерах правового регулирования.

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы, соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годов» |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения |  |  |  |
| 1.1.1. | Решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа «О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) Управление жилья и инженерной инфраструктуры Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | Ежегодно |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Реализация проектных решений в области водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения |  |  |  |
| 1.2.1. | Решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа «О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) Управление жилья и инженерной инфраструктуры Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | Ежегодно |
| 1.2.2. | Постановления администрации Балахнинского муниципального округа | Об утверждении актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) Управление жилья и инженерной инфраструктуры Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | Ежегодно |
| 2. | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Реконструкция сетей уличного освещения |  |  |  |
| 2.1.1. | Решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа «О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) Управление жилья и инженерной инфраструктуры Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | Ежегодно |
| 3. | Подпрограмма 3 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Техническое обслуживание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| 3.1.1. | Решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа «О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) Управление жилья и инженерной инфраструктуры Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | Ежегодно |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Техническое обслуживание и ремонт объектов электроснабжения |  |  |  |
| 3.2.1. | Решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа «О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) Управление жилья и инженерной инфраструктуры Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | Ежегодно |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Техническое обслуживание и ремонт объектов газоснабжения |  |  |  |
| 3.3.1. | Решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа «О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) Управление жилья и инженерной инфраструктуры Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | Ежегодно |
| 3.4. | Основное мероприятие 4. Техническое обслуживание и ремонт питьевых колодцев |  |  |  |
| 3.4.1. | Решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа «О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) Управление жилья и инженерной инфраструктуры Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | Ежегодно |
| 4. | Подпрограмма 4 «Поддержка муниципальных предприятий, организаций и отдельных категорий граждан» |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с планом реализации мероприятий в рамках подготовки к празднованию 550-летия г. Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской |  |  |  |
| 4.1.1. | Решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа «О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) Управление жилья и инженерной инфраструктуры Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального округа | В течении года |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов |  |  |  |
| 4.2.1. | Решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа «О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) Управление жилья и инженерной инфраструктуры Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального округа | Ежегодно |
| 4.3. | Основное мероприятие 3. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 4.3.1. | Решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа «О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) Управление жилья и инженерной инфраструктуры Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального округа | В течении года |
| 5. | Подпрограмма 5. «Организация и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также территорий, на которых они расположены, используемых для водоснабжения населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1. Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также территорий, на которых они расположены. |  |  |  |
| 5.1.1. | Решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа «О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) Управление жилья и инженерной инфраструктуры Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | Ежегодно |
| 5.2. | Основное мероприятие 2. Организация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, а также территорий, на которых они расположены. |  |  |  |
| 5.2.1. | Решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа «О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) Управление жилья и инженерной инфраструктуры Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | Ежегодно |
| 5.2.2. | Постановления администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Об утверждении актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) Управление жилья и инженерной инфраструктуры | Ежегодно |

#### 2.7. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат Балахнинскому муниципальному округу Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций.

В реализации муниципальной программы муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные общества, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат Балахнинскому муниципальному округу Нижегородской области, общественные, научные и иные организации участие не принимают.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) отражена в таблице 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области».

Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы, соисполнитель | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годы» |  | Всего, в том числе: | 47 890,8 | 410 422,5 | 302 075,5 | 148 170,9 | 6 252,5 | 10 252,5 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 47 890,8 | 410 422,5 | 302 075,5 | 148 170,9 | 6 252,5 | 10 252,5 |
|  |  | Финуправление, МКУ «УКС БМО НО», ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годов» | Всего, в том числе: | 47 890,8 | 361 698,1 | 268 341,1 | 141 600,9 | 0 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 47 890,8 | 361 698,1 | 268 341,1 | 141 600,9 | 0 | 0,0 |
|  |  | Финуправление, МКУ «УКС БМО НО» ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения | Всего, в том числе: | 47 890,8 | 361 698,1 | 268 341,1 | 141 295,9 | 0 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 47 890,8 | 361 698,1 | 268 341,1 | 141 295,9 | 0 | 0,0 |
|  |  | Финуправление, МКУ «УКС БМО НО» ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Реализация проектных решений в области водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финуправление, МКУ «УКС БМО НО» ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балахнинского муниципального округа на 2023-2028 годы» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финуправление, МКУ «УКС БМО НО» ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Реконструкция сетей уличного освещения | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финуправление, МКУ «УКС БМО НО» ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы» | Всего, в том числе: | 0,0 | 1 725,2 | 74,7 | 70,0 | 375,0 | 375,0 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 1 725,2 | 74,7 | 70,0 | 375,0 | 375,0 |
|  |  | Финуправление, МКУ «УКС БМО НО» ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Техническое обслуживание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе: | 0,0 | 1 725,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 1 725,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финуправление, МКУ «УКС БМО НО» ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Техническое обслуживание и ремонт объектов электроснабжения | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финуправление, МКУ «УКС БМО НО» ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Техническое обслуживание и ремонт объектов газоснабжения | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 70,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 70,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Финуправление, МКУ «УКС БМО НО» ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Техническое обслуживание и ремонт питьевых колодцев | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  | Финуправление, МКУ «УКС БМО НО» ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Поддержка муниципальных предприятий, организаций и отдельных категорий граждан» | Всего, в том числе: | 0,0 | 46 999,2 | 33 659,7 | 6 500,0 | 5 877,5 | 9 877,5 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 46 999,2 | 33 659,7 | 6 500,0 | 5 877,5 | 9 877,5 |
|  |  | Финуправление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с планом реализации мероприятий в рамках подготовки к празднованию 550-летия г. Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 46 999,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 46 999,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финуправление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2 | Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 114,0 | 114,0 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 114,0 | 114,0 |
|  |  | Финуправление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3 | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 33 634,4 | 6 500,0 | 5 763,5 | 9 763,5 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 33 634,4 | 6 500,0 | 5 763,5 | 9 763,5 |
|  |  | Финуправление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также территорий, на которых они расположены, используемых для водоснабжения населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финуправление, МКУ «УКС БМО НО» ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1 | Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также территорий, на которых они расположены | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финуправление, МКУ «УКС БМО НО» ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Организация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Балахнинского муниципального округа, а также территорий, на которых они расположены | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы администрации ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финуправление, МКУ «УКС БМО НО» ГРБС - АБМО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. Анализ рисков реализации Программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие.

1. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации муниципальной программы, что потребует внесения изменений в муниципальную программу;

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей строительства, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния объектов благоустройства и коммунальной инфраструктуры в отдельных поселениях, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.

3. Подпрограммы программы

3.1. Подпрограмма «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годов» (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) ГРБС – АБМО НО |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление жилья и инженерной инфраструктуры (далее УЖиИИ Администрации БМО) - ГРБС - АБМО НО, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (далее МКУ «УКС БМО НО») - ГРБС - АБМО НО |
| Цели Подпрограммы | Удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, обеспечение надежности и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. |
| Задачи Подпрограммы | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2023-2028 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 819 530,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 47 890,8 тыс. рублей; 2024 год – 361 698,1 тыс. рублей; 2025 год – 268 341,1 тыс. рублей; 2026 год – 141 600,9 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | - сохранение уровня модернизации инженерных сетей в сфере теплоснабжения - 100%; - сохранение уровня модернизации инженерных сетей в сфере водоснабжения - 100%; - сохранение уровня модернизации инженерных сетей в сфере водоотведения 100%; - сохранение уровня модернизации инженерных сетей в сфере электроснабжения - 100%; |

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1.

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Для приведения инженерных коммуникаций в нормативное техническое состояние необходимо проведение масштабных реконструктивных и ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры. Вместе с тем, необходимо учитывать тот факт, что из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов ресурсоснабжающих организаций, система коммунальной инженерной инфраструктуры продолжает ветшать. Состояние инженерной инфраструктуры Балахнинского муниципального округа в целом характеризуется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на ее содержание.

В настоящее время из-за недостаточности финансирования коммунальной сферы процент износа объектов инженерных систем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области достиг критической отметки.

Часть населенных пунктов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области не обеспечена необходимыми объектами коммунальной инфраструктуры, в некоторых поселениях качество коммунальных ресурсов не соответствует установленным нормативам. Это в первую очередь относится к системе водоотведения р.п. Первое Мая и р.п. Малое Козино, по которой имеется неисполненное решение Природоохранной прокуратуры Нижегородской области, а также судебное решение Балахнинского городского суда.

На сегодняшний день система водоснабжения и водоотведения Балахнинского муниципального округа, требует полной модернизации в части строительства и реконструкции объектов инфраструктуры.

В целях приведения системы водоснабжения и водоотведения в работоспособное состояние со снижением аварийности сетей и оборудования необходимо реализовать приоритетные мероприятия по модернизации системы водоснабжения и водоотведения. Реализация основных мероприятий приведет к нормализации гидравлических параметров системы водоснабжения, к снижению аварийности систем водоснабжения и водоотведения и, как следствие, к повышению качества предоставляемых услуг потребителям.

Мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить:

- повышение надежности работы сетей и сооружений системы водоснабжения, обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя, улучшение качества воды систем централизованного водоснабжения, снижение использования энергетических ресурсов, повышение эффективности работы насосного оборудования, экономия электроэнергии;

- повышение надежности работы сетей и сооружений системы водоотведения, повышение эффективности работы насосного оборудования, экономия электроэнергии обеспечение экологической безопасности системы водоотведения, уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.

Теплосетевое хозяйство г. Балахна требует значительных инвестиций с целью обеспечения надежности теплоснабжения потребителей и качества предоставляемых коммунальных услуг. Высокая протяженность магистральных теплопроводов приводит к значительным потерям тепловой энергии и, как следствие, к высоким тарифам на транспорт тепловой энергии.

На текущий момент продолжает быть актуальной проблема высокой степени износа электрических сетей, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения капитального ремонта, либо полной реконструкции, а также ежегодного технического обслуживания. В неудовлетворительном состоянии находится воздушная линия электроснабжения напряжением 0,4 кВ в р.п. Лукино ул. Морозова, кабельная линия КЛ-0,4 кВ по ул. Р. Люксембург, д.4 в г. Балахна.

3.1.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 1.

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач:

- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

3.1.2.3. Этапы реализации Подпрограммы 1.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2023 – 2028 годы в один этап.

В период 2023-2028 годы возможно осуществить намеченные Подпрограммой 1 мероприятия, решить поставленные цели и задачи.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1.

Перечень основных мероприятий отражен в Таблице 1 п.2.4 текстовой части муниципальной программы. Перечень объектов, вошедших в перечень основных мероприятий, отражен в приложении № 1 к муниципальной программе.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1.

Индикаторы достижения цели непосредственные результаты Подпрограммы отражены в п.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 текстовой части муниципальной программы, а также в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы».

3.1.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 1.

Меры правового регулирования Подпрограммы отражены в п. 2.6. «Меры правового регулирования муниципальной программы» раздела 2 текстовой части муниципальной программы.

3.1.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области отражено в таблице 5.

3.1.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1.

Возможные риски при реализации Подпрограммы 1 отражены в п.2.9 раздела 2 текстовой части муниципальной программы.

3.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы» (далее – Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

| Муниципальный заказчик – координатор Подпрограммы | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) ГРБС – АБМО НО |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление жилья и инженерной инфраструктуры (далее УЖиИИ Администрации БМО) - ГРБС - АБМО НО, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (далее МКУ «УКС БМО НО») - ГРБС - АБМО НО |
| Цели Подпрограммы | Удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, обеспечение надежности и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. |
| Задачи Подпрограммы | Внедрение энергоэффективных технологий с целью снижение энергопотребления на объектах коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, а именно - проведение реконструкции ВЛ-0,4 кВ путем сокращения использования низкоэффективных светильников и замены неизолированного провода на СИП в сетях наружного освещения. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2023-2028 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | - сохранение уровня внедрения энергоэффективных технологий – 100% |

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2.

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности направлены на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики Балахнинского муниципального  округа Нижегородской области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. В настоящее время, основной проблемой при реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности остается недостаточный уровень финансирования и низкий уровень привлечения внебюджетных средств организациями.

3.2.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2.

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач:

1. Внедрение энергоэффективных технологий с целью снижение энергопотребления на объектах коммунальной инфраструктуры.

3.2.2.3. Этапы реализации Подпрограммы 2.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2023 – 2028 годы в один этап.

В период 2023-2028 годы возможно осуществить намеченные Подпрограммой 2 мероприятия, решить поставленные цели и задачи.

3.2.2.4. Сведения о целевых показателях подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы»

|  | Наименование показателя подпрограммы | Единица измерения | Фактическое значение целевых показателей за 2022 год | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на освещение территории Балахнинского муниципального округа (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | кВт.ч /м2 | 2,242 | 0 | 0 | 0 | 2,198 | 2,155 | 2,113 |
|  | Потребление эл. энергии, КВт |  | 2009320,0 | 0 | 0 | 0 | 1969921,6 | 1931295,6 | 1893427,1 |

3.2.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 год |  |  |  |  | 2024год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Реконструкция сетей уличного освещения (замена светильников) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | местный бюджет | 0,0 | 39398 | кВт*ч | 306,614 | местный бюджет | 0,0 | 38626 | кВт*ч | 300,896 | местный бюджет | 0 | 0 | кВт*ч | 0 |
| Итого по мероприятиям |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | местный бюджет | 0,0 | 39398 | кВт*ч | 306,614 | местный бюджет | 0,0 | 38626 | кВт*ч | 300,896 | местный бюджет | 0 | 0 | кВт*ч | 0 |

3.2.2.6. Характеристики и показатели для расчетов

|  | Фактические показатели 2022 года | Расчет плановых значений потребления с учетом реализации мероприятий, в натуральном выражении |  |  |  |  |  | Плановые величины сэкономленных ТЭР в натуральном выражении по видам ресурсов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Общая площадь территории Балахнинского муниципального округа, кв. м. | 896000,0 | 0 | 0 | 0 | 896000,0 | 896000,0 | 896000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч | 2009320,0 | 0 | 0 | 0 | 1969921,6 | 1931295,6 | 1893427,1 | 0 | 0 | 0 | 39398 | 38626 | 37868 |
| Средний тариф за электроэнергию в 2022 году по БМО, руб/ кВт *ч | 7,79 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

3.2.2.7. Непосредственные результаты выполнения Подпрограммных мероприятий

| № п.п. | Наименование мероприятия | Непосредственный результат выполнения, всего | ед измерения (шт, метры, ед. и т.д. ) | в том числе 2023 | в том числе 2022 | в том числе 2025 | в том числе 2026 | в том числе 2027 | в том числе 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Замена светильников на светодиодные | 300 | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 |
| 2 | Замена неизолированного провода на СИП | 150 | км | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 |

3.2.2.8. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2.

Индикаторы достижения цели непосредственные результаты Подпрограммы отражены в п.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 текстовой части муниципальной программы, а также в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы».

3.2.2.9. Меры правового регулирования Подпрограммы 2.

Меры правового регулирования Подпрограммы отражены в п. 2.6. «Меры правового регулирования муниципальной программы» раздела 2 текстовой части муниципальной программы.

3.2.2.10. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области отражено в таблице 5.

3.2.2.11. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2.

Возможные риски при реализации Подпрограммы 2 отражены в п.2.9 раздела 2 текстовой части муниципальной программы.

3.3. Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы» (далее – Подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3

| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) ГРБС – АБМО НО |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление жилья и инженерной инфраструктуры (далее - УЖиИИ Администрации БМО) - ГРБС - АБМО НО, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (далее - МКУ «УКС БМО НО») - ГРБС - АБМО НО |
| Цели Подпрограммы | Удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, обеспечение надежности и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение исправного технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры с целью надежности, безопасности и качества предоставления коммунальных услуг населению на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2023-2028 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 2 619,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 725,2 тыс. рублей; 2025 год –74,7 тыс. рублей; 2026 год – 70,0 тыс. рублей; 2027 год – 375,0 тыс. рублей; 2028 год – 375,0 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | - сохранение уровня содержания объектов коммунальной инфраструктуры – 100% |

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3.

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

Для поддержания инженерных коммуникаций в технически исправном состояние необходимо проведение ежегодных работ по обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры. Вместе с тем, необходимо учитывать тот факт, что из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов ресурсоснабжающих организаций, система коммунальной инженерной инфраструктуры продолжает ветшать. Состояние инженерной инфраструктуры Балахнинского муниципального округа в целом характеризуется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на ее содержание.

В настоящее время из-за недостаточности финансирования коммунальной сферы процент износа объектов инженерных систем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области достиг критической отметки.

3.3.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 3.

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач:

1. Обеспечение обслуживания и поддержание в исправном техническом состоянии объектов коммунальной инфраструктуры.

3.3.2.3. Этапы реализации Подпрограммы 3.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2023– 2028 годы в один этап.

В период 2023-2028 годы возможно осуществить намеченные Подпрограммой 3 мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченные цели.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3.

Перечень основных мероприятий отражен в Таблице 1 п.2.4 текстовой части муниципальной программы. Перечень объектов, вошедших в перечень основных мероприятий, отражен в приложении № 1 к муниципальной программе.

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3.

Индикаторы достижения цели непосредственные результаты Подпрограммы отражены в п.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 текстовой части муниципальной программы, а также в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы».

3.3.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 3.

Меры правового регулирования Подпрограммы отражены в п. 2.6. «Меры правового регулирования муниципальной программы» раздела 2 текстовой части муниципальной программы.

3.3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 3.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области отражено в таблице 5.

3.3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3.

Возможные риски при реализации Подпрограммы 3 отражены в п.2.9 раздела 2 текстовой части муниципальной программы.

3.4. Подпрограмма «Поддержка муниципальных предприятий, организаций

и отдельных категорий граждан» (далее – Подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт Подпрограммы 4

| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) ГРБС – АБМО НО |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление жилья и инженерной инфраструктуры (далее УЖиИИ Администрации БМО) - ГРБС - АБМО НО, Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального округа (далее Финуправление) |
| Цели Подпрограммы | Удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, обеспечение надежности и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Балахнинского муниципального округа |
| Задачи Подпрограммы | - Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с планом реализации мероприятий в рамках подготовки к празднованию 550-летия г.Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. - Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях; - Предоставление субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2024-2028 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 102 913,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 46 999,2 тыс. рублей; 2025 год – 33 659,7 тыс. рублей; 2026 год – 6 500,0 тыс. рублей; 2027 год – 5 877,5 тыс. рублей; 2028 год – 9 877,5 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | - Уровень снижения кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области – 100%; - Доля граждан, проживающих на территории Балахнинского муниципального округа получивших меры социальной поддержки на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях - 100%; - предоставление субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.- 100%. |

3.4.2. Текстовая часть Подпрограммы 4.

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния

В рамках данной подпрограммы планируется осуществить реализацию мероприятий:

- по социальной поддержке граждан при газификации домовладений, находящихся на территории Балахнинского муниципального округа.

- выделение субсидии из бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с планом реализации мероприятий в рамках подготовки к празднованию 550-летия г. Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

- предоставление субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

3.4.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 4.

- Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

- Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях.

- Предоставление субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

3.4.2.3. Этапы реализации Подпрограммы 4.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2024 – 2028 годы в один этап.

В 2024 – 2028 годы возможно осуществить намеченные Подпрограммой 4 мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченные цели.

3.4.2.4. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4.

Индикаторы достижения цели непосредственные результаты Подпрограммы отражены в п.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 текстовой части муниципальной программы, а также в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы».

3.4.2.5. Меры правового регулирования Подпрограммы 4.

Меры правового регулирования Подпрограммы отражены в п. 2.6. «Меры правового регулирования муниципальной программы» раздела 2 текстовой части муниципальной программы.

3.4.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 4

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области отражено в таблице 5.

3.4.2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4

Возможные риски при реализации Подпрограммы 4 отражены в п.2.9 раздела 2 текстовой части муниципальной программы.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Формирование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в рамках настоящей Программы не предусмотрено.

3.5. Подпрограмма «Организация и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также территорий, на которых они расположены, используемых для водоснабжения населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

(далее – Подпрограмма 5)

3.5.1. Паспорт Подпрограммы 5

| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер) ГРБС – АБМО НО |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление жилья и инженерной инфраструктуры (далее УЖиИИ Администрации БМО) - ГРБС - АБМО НО, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (далее МКУ «УКС БМО НО») - ГРБС - АБМО НО |
| Цели Подпрограммы | Удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, обеспечение надежности и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. |
| Задачи Подпрограммы | - Обеспечение санитарной охраны и защиты от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2026-2028 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | - установленные и организованные зоны санитарной охраны (ЗСО) на источниках водоснабжения (водозаборах), а также территорий, на которых они расположены – 100% |

3.5.2. Текстовая часть Подпрограммы 5.

3.5.2.1. Характеристика текущего состояния

Серьезной проблемой на территории Балахнинского муниципального округа является отсутствие установленных в соответствии с законодательством зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, используемых для водоснабжения населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. Кроме того, не в полном объеме реализованы необходимые мероприятия по санитарной охране от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В рамках данной подпрограммы планируется осуществить реализацию мероприятий:

- разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также территорий, на которых они расположены;

- организация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Балахнинского муниципального округа, а также территорий, на которых они расположены.

3.5.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 5.

- Обеспечение санитарной охраны и защиты от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, используемых для водоснабжения населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

- разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также территорий, на которых они расположены;

- организация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Балахнинского муниципального округа, а также территорий, на которых они расположены.

3.5.2.3. Этапы реализации Подпрограммы 5.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2026 – 2028 годы в один этап.

В 2026 – 2028 годы возможно осуществить намеченные Подпрограммой 5 мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченные цели.

3.5.2.4. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5.

Индикаторы достижения цели непосредственные результаты Подпрограммы 5 отражены в п.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 текстовой части муниципальной программы, а также в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы».

3.5.2.5. Меры правового регулирования Подпрограммы 5.

Меры правового регулирования Подпрограммы 5 отражены в п. 2.6. «Меры правового регулирования муниципальной программы» раздела 2 текстовой части муниципальной программы.

3.5.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области отражено в таблице 5.

3.4.2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5

Возможные риски при реализации Подпрограммы 5 отражены в п.2.9 раздела 2 текстовой части муниципальной программы.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Формирование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в рамках настоящей Программы не предусмотрено

5. Оценка планируемой эффективности Программы

По итогам реализации Программы и с учетом объемов ресурсов, направленных на обозначенный процесс, социально-экономический эффект в плоскости развития инженерной инфраструктуры Балахнинского муниципального округа должен привести к значительным улучшениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

- прирост протяженности отремонтированных и вновь построенных сетей водоснабжения на 38,1 км;

- прирост протяженности отремонтированных и вновь построенных сетей электроснабжения на 1,5 км;

- сокращение количества аварийных ситуаций на 10% ежегодно;

- сокращение кредиторской задолженности в структуре баланса муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области - 100%;

- улучшение качества жизни граждан, проживающих на территории Балахнинского муниципального округа получивших меры социальной поддержки на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 100%;

- предоставление субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области - 100%.

- организация зон санитарной охраны (ЗСО) на источниках водоснабжения (водозаборах) Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, а также территорий, на которых они расположены – 100%.

- обеспечение санитарной охраны и защиты от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены – 100% .

Успешное (полное) выполнение запланированных на период реализации Программы мероприятий и достижение непосредственных результатов призваны сделать систему жилищно-коммунального хозяйства надежной и эффективной.

6. План реализации Программы

План реализации разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год и утверждается отдельным правовым актом главного распорядителя бюджетных средств.