Администрация

Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2019г. № 675

О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «город Балахна»

# В целях повышения уровня благоустройства, санитарного состояния и содержания территории муниципального образования «город Балахна», а также реализации Распоряжения Правительства Нижегородской области от 30.03.2009г №564-р «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Нижегородской области», руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального района Нижегородской области, Уставом муниципального образования «город Балахна», администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

# 1. Провести с 05.04.2019г по 15.05.2019г мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «город Балахна» (далее – мероприятия).

# 2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, в том числе руководителям управляющих компаний, а также индивидуальным предпринимателям:

# 2.1 Организовать работы по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий, по приведению зеленых насаждений в порядок, по восстановлению и ремонту заборов и изгородей вокруг объектов, зданий, жилых домов, учреждений на прилегающих к объектам территориях.

# 3. Рекомендовать председателям ЖСК, ТСЖ, ТОС, владельцам частных домов привести в порядок придомовые территории.

# 4. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «город Балахна».

# 4.1 Еженедельно муниципальному казенному учреждению «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Балахнинский муниципальный район Нижегородской области» представлять отчет об исполнении мероприятий главе местного самоуправления Балахнинского муниципального района либо лицу, исполняющему его полномочия.

# 5. Определить пятницу и субботу днями массовых общих уборок территории муниципального образования «город Балахна» в период проведения мероприятий.

# 6. Отделу организационно-протокольной работы управления кадровой и организационной работы обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления через Центральную городскую библиотеку им .А.С. Пушкина и обеспечить размещение на официальном интернет-сайте Балахнинского муниципального района Нижегородской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии.

Глава местного самоуправления	 				А.Н. Левкович

Утвержден

Постановлением администрации

Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

от 28.03.2019г. №675

План мероприятий по благоустройству  и санитарной очистке территории муниципального образования «город Балахна».

| № | Наименование работ | Объем работ и адреса объектов | Непосредствен- ный исполнитель | Срок исполне- ния | Ответственный за осуществление контроля | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг территории муниципального образования «город Балахна» на предмет ее санитарного состояния | Территория муниципального образования «город Балахна» | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | с 21.03.19г по 25.03.19г | Администрация Балахнинского муниципального района | В период проведения мероприятий 2 раза в неделю. |
| 2 | Помывка, сигнальная окраска опор освещения. | 450 шт. - ул. и пр. Дзержинского, пер. Дзержинского, ул. Энгельса, ул. Горького, ул. Свердлова, ул.Коммунистическая, пр. Революции, ул. Чапаева, пл. Минина, ул. Космонавтов | ООО «УК Коммунальщик» | с 05.04.19г по 15.05.19г | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | Муниципальный контракт № 19-ЭА/2019 от 09.03.2019г «на оказание услуг по санитарному содержанию территории города Балахны с марта по декабрь 2019г» |
| 3 | Покраска и ремонт памятников, въездных знаков. | 11 шт. – пам. Ленину: у админ., у шк.4, на пл. Заводской; стела в парке 50 лет Победы; пам. погибшим воинам на ул. Горького; стелла К.Минину; пам.Ф.Э.Дзержинс-кому; пам. К. Минину; въездные знаки – 2шт. | Подрядная организация, определенная по итогам проведения электронного аукциона | до 08.05.19г | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | Муниципальный контракт |
| 4 | Ремонт и покраска клумб, малых архитектурных форм, металлических урн | Клумбы 4 шт. - пл. Комсомольская: у здания РДК, у мемориала «Вечный огонь»; пл. Советская, Дом пионеров; ул. Терешковой. Бетонные скамейки и МАФ на набережной р.Волги; скамейки на набережной р.Волги в районе Волжского парка. | Подрядная организация, определенная по итогам проведения электронного аукциона | до 08.05.19г | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | Муниципальный контракт |
| 5 | Ремонт и покраска металлических ограждений по адресам: ул. Дзержинского; пр. Дзержинского; пл. Комсомольская; пл. Советская; ул. Горького | 2994,6 м² | Подрядная организация, определенная по итогам проведения электронного аукциона | до 08.05.19г | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | Муниципальный контракт |
| 6 | Помывка и покраска рекламных тумб | 7 шт. – пр. Дзержинского д.67, пл. Дзержинского д.44, ул. Коммунистическая д.18, ул. Олимпийская ЦРБ, пл. Минина, ост. Ваняты, ЦКК | ООО «УК Коммунальщик» | с 05.04.19г по 15.05.19г | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | Муниципальный контракт № 19-ЭА/2019 от 09.03.2019г «на оказание услуг по санитарному содержанию территории города Балахны с марта по декабрь 2019г» |
| 7 | Ликвидация сухих аварийных деревьев и поросли по центральным улицам. | По результатам объезда | Подрядная организация, определенная по итогам проведения электронного аукциона | с 05.04.19г по 15.05.19г | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | Муниципальный контракт |
| 8 | Уборка придорожной зоны и газонов города. | 19,74га | ООО «УК Коммунальщик» | Периодичность в соответствии с контракт ом | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | Муниципальный контракт № 19-ЭА/2019 от 09.03.2019г «на оказание услуг по санитарному содержанию территории города Балахны с марта по декабрь 2019г» |
| 9 | Уборка набережной р. Волги (ул. Лесопильная) от мусора | 1,4га |  |  |  |  |
| 10 | Уборка смета и мусора с лестниц набережных и с территорий памятников | ул. Лесопильная, ул. ЦКК, ул. Горького, пр. Дзержинского |  | 2 раза в месяц |  |  |
| 11 | Помывка автопавильонов | 58 шт. | ООО «Лидер» | с 20.04.19г по 30.04.19г | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | Муниципальный контракт № 13-2019ЭА от 25.02.2019г «на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог с автобусным движением, без автобусного движения, автобусных остановок, площадей и тротуаров города Балахны в период с марта по декабрь 2019г» |
| 12 | Подметание дорог центральных улиц, уборка и вывоз смета с дорог. | 237,93 тыс. кв. м. |  | 14 раз в месяц |  |  |
| 13 | Покраска автопавильонов | 50 шт. |  | с 20.04.19г по 08.05.19г |  |  |
| 14 | Привлечение населения и юридических лиц к участию в мероприятиях через СМИ и официальный интернет-сайт Балахнинского муниципального района | ____ | Отдел организационно-протокольной работы управления кадровой и организационной работы администрации Балахнинского муниципального района | с 27.03.19г по 05.04.19г | Администрация Балахнинского муниципального района | ____ |
| 15 | Определение уборочной территории за привлеченными к городскому субботнику организациями и учреждениями | ____ | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | со 02.04.19г по 10.04.19г | Администрация Балахнинского муниципального района | ____ |
| 16 | Проведение городского субботника | Территория города Балахы | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | 19.04.19г | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | ____ |
| 17 | Уборка придомовых территорий, газонов. Вывоз мусора, ремонт и покраска ограждений, скамеек в придомовых территориях. | Придомовые территории города Балахны | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | с 05.04.19г по 15.04.19г | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | ____ |
| 18 | Установка новых металлических урн на территории г. Балахны | пл. Советская; ул. Дзержинского; ул. Энгельса; пл. Минина; пл. Дзержинского; ул. Горького | Подрядная организация, определенная по итогам проведения электронного аукциона | до 31.05.19г | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | Муниципальный контракт |
| 19 | Ремонт и покраска детских площадок и спортивных сооружений в придомовых территориях | Придомовые территории города Балахны | Управляющие компании | с 05.04.19г по 15.05.19г | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | ____ |
| 20 | Уборка территории вокруг контейнерных площадок, вывоз крупногабаритного мусора. | Территория города Балахы | Управляющие компании, АО «Управление отходами – НН» | с 05.04.18г по 15.05.18г | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | ____ |
| 21 | Составление плана ямочного ремонта дорог с автобусным и без автобусного движения. | ____ | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | 18.03.19г | Администрация Балахнинского муниципального района | ____ |
| 22 | Ямочный ремонт улиц с автобусным движением и без автобусного движения | Территория города Балахы | ООО «Лидер» | с 15.04.19г по 31.05.19г При благопри-ятных погодных условиях | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | Муниципальный контракт № 13-2019ЭА от 25.02.2019г «на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог с автобусным движением, без автобусного движения, автобусных остановок, площадей и тротуаров города Балахны в период с марта по декабрь 2019г» |
| 23 | Восстановление асфальтового покрытия и благоустройства, нарушенного в результате земляных работ, проводимых в зимний период | Территория города Балахы | Организации, осуществлявшие земляные работы в течение зимнего периода | с 05.04.19г по 31.05.19г асфальти-рование при благопри-ятных погодных условиях | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | ____ |
| 24 | Побелка деревьев | 850 шт. - ул. Дзержинского, ул. Энгельса, пр. Дзержинского | ООО «УК Коммунальщик» | с 05.04.19г по 30.04.19г При благопри-ятных погодных условиях | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | Муниципальный контракт № 19-ЭА/2019 от 09.03.2019г «на оказание услуг по санитарному содержанию территории города Балахны с марта по декабрь 2019г» |
| 25 | Систематическое освещение проводимых мероприятий на официальном интернет-сайте Балахнинского муниципального района |  | Отдел организационно-протокольной работы управления кадровой и организационной работы администрации Балахнинского муниципального района | со 02.04.19г по 15.05.19г | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | ____ |
| 26 | Выдача уведомлений собственникам торговых точек по приведению в надлежащее состояние фасадов, благоустройства прилегающей территории | Территория города Балахы | Администрация Балахнинского муниципального района; МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | со 02.04.19г по 30.04.19г | Администрация Балахнинского муниципального района | ____ |
| 27 | Сигнальная покраска бордюрного камня | ул. Дзержинского | ГКУ НО «ГУАД» | с 20.04.19г по 30.04.19г | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | ____ |
| 28 | Ремонт дорожных знаков | Территория города Балахы | ООО «Лидер» | с 01.04.19г по 31.05.19г | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | Муниципальный контракт № 13-2019ЭА от 25.02.2019г «на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог с автобусным движением, без автобусного движения, автобусных остановок, площадей и тротуаров города Балахны в период с марта по декабрь 2019г» |
| 29 | Помывка отбойного бруса | ул. Энгельса, ул. Дзержинского, пл. Советская, пр. Революции, ул. Елизарова, ул. Космонавтов, ул. Олимпийская | ООО «Лидер | с 20.04.19г по 31.05.19г | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | Муниципальный контракт № 13-2019ЭА от 25.02.2019г «на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог с автобусным движением, без автобусного движения, автобусных остановок, площадей и тротуаров города Балахны в период с марта по декабрь 2019г» |
| 30 | Покраска отбойного бруса | ул. Энгельса, ул. Дзержинского, ул. Елизарова, ул. Космонавтов, ул. Олимпийская |  | с 20.04.19г по 31.05.19г |  |  |
| 31 | Контроль за соблюдением «Правил благоустройства города Балахны» в части благоустройства и санитарного содержания | ______ | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | Ежеднев-но | Администрация Балахнинского муниципального района | ______ |

_____________________