Администрация

Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2019г. № 1192

Об утверждении Комплекса мероприятий по капитальному ремонту в 2019 году образовательных организаций Балахнинского муниципального района Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы

На основании постановления Правительства Нижегородской области от 22 февраля 2018 года №122 «Об утверждении Комплекса дополнительных мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, Нижегородской области в 2018 – 2019 годах», в целях заключения соглашения о предоставлении субсидии бюджету Балахнинского муниципального района Нижегородской области, администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий по капитальному ремонту в 2019 году образовательных организаций Балахнинского муниципального района Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый перечень образовательных организаций Балахнинского муниципального района Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы, в которых планируется выполнение работ по капитальному ремонту в 2019 году (Приложение 2).

3. Начальнику отдела организационно-протокольной работы управления кадровой и организационной работы администрации (Н.П.Болкина) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочая Балахна» и размещение на официальном Интернет-сайте Балахнинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

Глава местного самоуправления 					 А.Н. Левкович

Приложение 1

к Постановлению

№ 1192 от 10.06.2019г.

КОМПЛЕКС

мероприятий по капитальному ремонту в 2019 году образовательных организаций Балахнинского муниципального района Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы.

Комплекс мероприятий включает в себя реализацию подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» муниципальной программы «Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020 г.г.», утвержденной постановлением администрации Балахнинского района Нижегородской области от 17.10.2014 г. №314, по следующему направлению: капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, а также выполнение работ, обеспечивающих их эксплуатацию согласно действующим нормам и правилам.

Проведение капитального ремонта образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, будет способствовать повышению доступности качественного общего образования:

- позволит образовательным организациям обеспечить реализацию всех видов учебной деятельности обучающихся;

- обеспечит возможность организации внеурочной деятельности обучающихся по направлениям развития личности в различных формах в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

- будет способствовать повышению качества предоставления услуг дополнительного образования детей;

- будет способствовать комфортному пребыванию обучающихся в образовательных организациях.

Задачи на 2019 год:

1. Выполнить ремонтные работы капитального характера в  общеобразовательной организации.

2. Обеспечить соблюдение предъявляемых к общеобразовательной организации требований санитарно-эпидемиологического законодательства и норм пожарной безопасности, необходимых для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса в  общеобразовательной организации.

Сведения о показателях

результативности реализации Комплекса мероприятий

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения значения показателя результативности | Значения показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - количество образовательных организаций, в которых выполнены работы по капитальному ремонту | единицы | 1 |
| 2 | - количество образовательных организаций, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, согласно требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и норм пожарной безопасности, необходимых для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса | единицы | 1 |

Приложение 2

к Постановлению

№ 1192 от 10.06.2019г.

ПЕРЕЧЕНЬ

образовательных организаций Балахнинского муниципального района Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы, в которых планируется выполнение работ по капитальному ремонту

в 2019 году

| № п/п | Наименование муниципальной общеобразовательной организации | Месторасположение (адрес) объекта | Наименование мероприятия | Количество обучающихся | Срок окончания проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Липовская основная общеобразовательная школа» | 606410,Нижегородская область, Балахнинский район, пос. Совхозный, д. 17 А | Капитальный ремонт | 140 | 2019 |
| ИТОГО: |  |  |  | 140 |  |