Приложение

к решению Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

от 28 мая 2026 года № 128

Информация

об итогах выполнения мероприятий в сфере капитального строительства на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2025 году

В рамках реализации мероприятий в сфере капитального строительства на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области за 2025 год освоен объём проектных, строительно-монтажных работ и работ / услуг по прочим сметным затратам заказчика на сумму 4530,60 тысяч рублей.

При плановых ассигнованиях на 2025 год в размере 271485,8 тысяч рублей кассовый расход денежных средств за отчётный период на объекты капитального строительства составил 4530,60 тысяч рублей, что составляет        1,67 % от общего объёма финансирования на 2025 год, из них:

за счёт средств местного бюджета освоено финансовых средств в размере 4530,6 тысяч рублей (при плане финансирования на 2025 год в размере 6588,0 тысяч рублей), что составляет 68,77% от предусмотренного объёма финансирования.

по строке «Культура» – освоены денежные средства в сумме 0,00 тыс. рублей (при плане на год 16,1 тысяч рублей).

- строительство Дома культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района.

При плановых ассигнованиях на 2025 год в размере 16,1 тыс. рублей кассовый расход составил 0,00 тыс. рублей.

Строительство объекта «Дом культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района» (далее – Объект) осуществлялось в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2023-2025 гг. (АИП НО).

С целью реализации данного мероприятия между Администрацией Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (далее – Заказчик) и ООО «Нижегородская фирма «Атом-Строй» (далее – Подрядчик) был заключён муниципальный контракт от 19.05.2023 № 80/ЕП на строительство Объекта: «Дом культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района» (далее – Контракт).

• Расходы на оказание услуг по экспертизе сметной документации по объекту: «Дом культуры в р.п Большое Козино Балахнинского района (дополнительные работы взамен исключаемых)».

Контракты на данную услугу не заключались, в связи с чем денежные средства не были потрачены.

по строке «Жилищное хозяйство» – освоены денежные средства в сумме 0,00 тыс. руб. (при плане на год 211,2 тыс. руб.).

- Расходы на разработку проектно-сметной документации и строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения (экспертиза ПСД по объекту строительства индивидуального жилого дома в д. Липовки).

При плановых ассигнованиях на 2025 год в размере 211,2 тыс. руб. кассовый расход составил 0,00 тыс. руб.

Контракты на данную разработку не заключались, в связи с этим денежные средства не были потрачены.

•по строке «Дошкольное образование» – освоены денежные средства в сумме 2917,40тыс. руб. (при плане на год 2917,40 тыс. руб.), что составляет 100% от предусмотренного объема финансирования, в том числе на:

- Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства детского сада Дошкольная образовательная организация на 80 мест в д. Истомино Балахнинского муниципального округа (проектно-изыскательные работы).

При плановых ассигнованиях на 2025 год в размере 2917,40 тыс. руб. кассовый расход составил 2917,40 тыс. руб.

•по строке «Коммунальное хозяйство» - освоены денежные средства в сумме 1613,20тыс.руб. (при плане на год 3443,3тыс. руб.) что составляет 46,85% от предусмотренного финансирования, в том числе на:

- Расходы на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (технологическое присоединение к электросетям).

По муниципальным контрактам:

№105-ОК/2023 от 23.07.2023 проведение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации системы и выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области».

№ 108-ОК/2023 от 15.08.2023 проведение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации системы и выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области».