|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 84 536 796,00 |  | 67 923 315,00 |  | 242 820 123,00 |  | 10 278 135,00 |  | 28 174 614,00 |  | 37 868 760,00 |  | 699 802 407,00 |  | 150 151 578,00 |  | 725 696 910,00 |  | ############ | 79 094 349,00 | 0,00 |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования (МО) | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СК | ОТС | ЭК |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации для капитального ремонта, инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией | Осуществление строительного контроля (технического надзора), а также авторского надзора применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации и выявленным объектам культурного наследия | Обследование технического состояния МКД и (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Проведение экспертизы проектной документации |
|  |  |  |  | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кв.м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Всего по Балахнинскому муниципальному округу на 2026-2028 годы |  |  |  | 478,76 | 28 178 932,00 | 1 072,20 | 22 641 105,00 | 0,00 | 80 940 041,00 | 0,00 | 3 426 045,00 | 273,30 | 9 391 538,00 | 108,00 | 12 622 920,00 | ########### | 233 267 469,00 | 0,00 | 50 050 526,00 | ########### | 241 898 970,00 | 0,00 | 58 897 535,00 | 26 364 783,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по МО на период 2026 год |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 265 031,00 | 0,00 | 0,00 | 273,30 | 3 555 358,00 | 0,00 | 2 171 745,00 | 2 302,34 | 49 620 248,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658,39 | 42 298 012,00 | 0,00 | 0,00 | 6 354 636,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Волжский рейд, д.32 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 091 488,00 |  |  | 365 490,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Кирова, д.5 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,84 | 10 383 376,00 |  |  | 623 003,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Коммунистическая, д.13 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,30 | 1 520 570,00 |  |  |  | 11 180 937,00 |  |  |  |  |  |  | 762 091,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Лесопильная, д.22 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,70 | 11 640 069,00 |  |  |  |  |  |  | 698 405,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Парковая, д.8 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,95 | 5 151 874,00 |  |  | 309 113,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Фрунзе, д.11 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 354 633,00 |  |  | 261 278,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. ЦКК, д.11 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 392 384,00 |  |  | 443 544,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Челюскинцев, д.15 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,40 | 6 585 573,00 |  |  |  |  |  |  | 395 135,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. 1 Мая, д.16 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 034 788,00 |  | 2 171 745,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 392,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. 1 Мая, д.7 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743,34 | 10 759 920,00 |  |  |  |  |  |  | 645 596,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Балахнинский муниципальный округ | р.п. Гидроторф, ул.Садовая, д.5 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,90 | 9 453 749,00 |  |  | 609,60 | 8 924 257,00 |  |  | 1 102 681,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 10 | 2026 |  |  |  |  |  | 1 570 161,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 210,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 16 | 2026 |  |  |  |  |  | 2 144 421,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 666,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Медиков, д 1, лит а | 2026 |  |  |  |  |  | 141 048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 463,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 1 Мая, д 1 | 2026 |  |  |  |  |  | 348 591,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 916,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 11 | 2026 |  |  |  |  |  | 1 256 802,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 409,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Балахнинский муниципальный округ | п Совхозный, д 17 | 2026 |  |  |  |  |  | 711 255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 676,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | Балахнинский муниципальный округ | п Совхозный, д 18 | 2026 |  |  |  |  |  | 672 776,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 367,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | Балахнинский муниципальный округ | п Совхозный, д 19 | 2026 |  |  |  |  |  | 672 776,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 367,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | Балахнинский муниципальный округ | р.п.Лукино, ул.Победы, д.2 | 2026 |  |  |  |  |  | 213 933,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 836,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | Балахнинский муниципальный округ | рп Лукино, ул Победы, д 3 | 2026 |  |  |  |  |  | 189 734,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 385,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | Балахнинский муниципальный округ | рп Лукино, ул Победы, д 7 | 2026 |  |  |  |  |  | 343 534,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 613,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по МО на период 2027 год |  |  |  | 416,76 | 8 199 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 296 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ########### | 116 021 843,00 | 0,00 | 8 840 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 301 465,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, пр-т Дзержинского, д.2б | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,44 | 9 220 991,00 |  |  |  |  |  |  | 553 260,00 | 0,00 |  |  |
| 24 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Бумажников, д.3 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,00 | 7 122 652,00 |  |  |  |  |  |  | 427 360,00 | 0,00 |  |  |
| 25 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Лазо, д.21 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 778,50 | 16 096 385,00 |  |  |  |  |  |  | 965 784,00 | 0,00 |  |  |
| 26 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Фрунзе, д.11 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,36 | 3 467 915,00 |  |  |  |  |  |  | 208 075,00 | 0,00 |  |  |
| 27 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Челюскинцев, д.19 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,00 | 6 454 743,00 |  |  |  |  |  |  | 387 285,00 | 0,00 |  |  |
| 28 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Энгельса, д.28 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 152 201,00 |  |  |  |  | 189 133,00 | 0,00 |  |  |
| 29 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Энгельса, д.62 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 669 358,00 |  |  |  |  |  |  | 700 162,00 | 0,00 |  |  |
| 30 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Энгельса, д.82 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 619 238,00 |  |  |  |  | 157 155,00 | 0,00 |  |  |
| 31 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. 1 Мая, д.9 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 329 782,00 |  |  |  |  | 79 787,00 | 0,00 |  |  |
| 32 | Балахнинский муниципальный округ | д. Смирино, ул.Заречная, д.1 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 164 310,00 |  |  |  |  |  |  | 249 859,00 | 0,00 |  |  |
| 33 | Балахнинский муниципальный округ | р.п. Гидроторф, ул. Больничная, д.13 | 2027 | 416,76 | 8 199 055,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ########### | 17 066 297,00 |  |  |  |  |  |  | 1 515 922,00 | 0,00 |  |  |
| 34 | Балахнинский муниципальный округ | р.п. Гидроторф, ул.Садовая, д.9 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,00 | 7 780 863,00 |  |  |  |  |  |  | 466 852,00 | 0,00 |  |  |
| 35 | Балахнинский муниципальный округ | р.п. Гидроторф, ул.Центральная, д.3 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,00 | 10 693 124,00 |  |  |  |  |  |  | 641 588,00 | 0,00 |  |  |
| 36 | Балахнинский муниципальный округ | р.п. Гидроторф,ул. Садовая, д.1 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,00 | 12 608 179,00 |  |  |  |  |  |  | 756 491,00 | 0,00 |  |  |
| 37 | Балахнинский муниципальный округ | р.п.Лукино, ул.Победы, д.16 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 739 350,00 |  |  |  |  | 104 361,00 | 0,00 |  |  |
| 38 | Балахнинский муниципальный округ | р.п.Лукино, ул.Победы, д.20 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,00 | 9 677 026,00 |  |  |  |  |  |  | 580 622,00 | 0,00 |  |  |
| 39 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, пер. Фрунзе, д.3 | 2027 |  |  |  |  |  | 1 413 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 819,00 | 0,00 |  |  |
| 40 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 16 | 2027 |  |  |  |  |  | 2 860 413,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 625,00 | 0,00 |  |  |
| 41 | Балахнинский муниципальный округ | рп Лукино, ул Победы, д 25 | 2027 |  |  |  |  |  | 384 218,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 054,00 | 0,00 |  |  |
| 42 | Балахнинский муниципальный округ | рп Лукино, ул Победы, д 26 | 2027 |  |  |  |  |  | 637 834,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 271,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по МО на период 2028 год |  |  |  | 62,00 | 19 979 877,00 | 1 072,20 | 22 641 105,00 | 0,00 | 67 378 895,00 | 0,00 | 3 426 045,00 | 0,00 | 5 836 180,00 | 108,00 | 10 451 175,00 | 425,60 | 67 625 378,00 | 0,00 | 41 209 955,00 | ########### | 199 600 958,00 | 0,00 | 58 897 535,00 | 11 708 682,00 | 0,00 |  |  |
| 43 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Герцена, д.2 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,00 | 4 110 682,00 |  |  | 246 641,00 | 0,00 |  |  |
| 44 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Горького, д.35 | 2028 |  |  | 805,20 | 3 211 575,00 |  | 952 879,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 868,00 | 0,00 |  |  |
| 45 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Кирова, д.5 | 2028 |  |  | 267,00 | 469 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 147,00 | 0,00 |  |  |
| 46 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Космонавтов, д.4 | 2028 |  |  |  |  |  | 2 921 060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 240 653,00 |  |  |  |  | 549 703,00 | 0,00 |  |  |
| 47 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Куйбышева, д.46 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,68 | 4 100 546,00 |  |  | 246 033,00 | 0,00 |  |  |
| 48 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Попова, д.8 | 2028 | 62,00 | 802 203,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 133,00 | 0,00 |  |  |
| 49 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Свердлова, д.10 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 266 263,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 404 088,00 |  |  |  |  | 280 222,00 | 0,00 |  |  |
| 50 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Свердлова д.13 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 343 255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 352 357,00 |  |  |  |  | 341 737,00 | 0,00 |  |  |
| 51 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Свободы, д.1 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,00 | 8 878 327,00 |  |  | 532 700,00 | 0,00 |  |  |
| 52 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Фрунзе, д.33 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 558 512,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 329 659,00 |  |  |  |  | 293 291,00 | 0,00 |  |  |
| 53 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. ЦКК, д.18 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 020 740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 245,00 | 0,00 |  |  |
| 54 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. ЦКК, д.28 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 052 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 828 360,00 |  |  |  |  | 232 828,00 | 0,00 |  |  |
| 55 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Челюскинцев, д.19 | 2028 |  |  |  |  |  | 221 790,00 |  |  |  |  |  | 1 089 426,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 673,00 | 0,00 |  |  |
| 56 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Челюскинцев, д.21 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,00 | 3 651 382,00 |  |  | 219 083,00 | 0,00 |  |  |
| 57 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Челюскинцев, д.6 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071,24 | 11 623 833,00 |  |  | 697 430,00 | 0,00 |  |  |
| 58 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Энгельса, д.64 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ########### | 11 650 871,00 |  |  | 699 053,00 | 0,00 |  |  |
| 59 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Энгельса, д.66 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 044,00 | 14 279 026,00 |  |  | 856 742,00 | 0,00 |  |  |
| 60 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Энгельса, д.78 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 672,61 | 21 046 255,00 |  |  | 1 262 776,00 | 0,00 |  |  |
| 61 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации, д.12 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 282 599,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 448 004,00 |  |  |  |  | 283 837,00 | 0,00 |  |  |
| 62 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации, д.2 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 185 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 187 605,00 |  |  |  |  | 262 401,00 | 0,00 |  |  |
| 63 | Балахнинский муниципальный округ | д.Конево, ул.Победы, д.2 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,00 | 12 037 472,00 |  |  | 722 249,00 | 0,00 |  |  |
| 64 | Балахнинский муниципальный округ | д.Конево, ул.Советская, д.2 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,60 | 5 343 477,00 |  |  |  |  |  |  | 320 609,00 | 0,00 |  |  |
| 65 | Балахнинский муниципальный округ | р.п.Лукино, ул.Победы, д.4 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,00 | 912 432,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 746,00 | 0,00 |  |  |
| 66 | Балахнинский муниципальный округ | р.п.Лукино, ул.Победы, д.6 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,00 | 1 834 203,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 053,00 | 0,00 |  |  |
| 67 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, пер Фрунзе, д 2 | 2028 |  |  |  |  |  | 2 231 717,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 904,00 | 0,00 |  |  |
| 68 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, пр Дзержинского, д 1/7 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 419 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 153,00 | 0,00 |  |  |
| 69 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, пр Революции, д 89 | 2028 |  | 2 816 784,00 |  | 2 784 875,00 |  | 1 458 065,00 |  | 503 212,00 |  | 857 208,00 |  | 674 814,00 |  | 9 147 860,00 |  | 1 779 887,00 |  | 15 895 546,00 |  | 8 650 770,00 |  |  |  |  |
| 70 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Бумажников, д 3 | 2028 |  |  |  |  |  | 244 740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 685,00 | 0,00 |  |  |
| 71 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Бумажников, д 46 | 2028 |  |  |  |  |  | 212 202,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 733,00 | 0,00 |  |  |
| 72 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Волжский рейд, д 32 | 2028 |  |  |  |  |  | 184 717,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 084,00 | 0,00 |  |  |
| 73 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Горького, д 38 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 577 773,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 667,00 | 0,00 |  |  |
| 74 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 28 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 555 082,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 305,00 | 0,00 |  |  |
| 75 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 65 | 2028 |  | 4 018 826,00 |  | 3 973 300,00 |  |  |  | 717 953,00 |  | 1 223 015,00 |  | 962 786,00 |  | 13 051 641,00 |  | 2 539 441,00 |  | 22 678 853,00 |  | 12 342 422,00 |  |  |  |  |
| 76 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 70 | 2028 |  |  |  |  |  | 401 313,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 079,00 | 0,00 |  |  |
| 77 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 13 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 497 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 842,00 | 0,00 |  |  |
| 78 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 11 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 149 585,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 976,00 | 0,00 |  |  |
| 79 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 13 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 201 049,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 063,00 | 0,00 |  |  |
| 80 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 14 | 2028 |  | 5 300 971,00 |  | 5 240 920,00 |  | 2 743 966,00 |  | 947 005,00 |  | 1 613 200,00 |  | 1 269 947,00 |  | 17 215 568,00 |  | 3 349 611,00 |  | 29 914 195,00 |  | 16 280 083,00 |  |  |  |  |
| 81 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 19 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 585 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 119,00 | 0,00 |  |  |
| 82 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Попова, д 10 | 2028 |  |  |  |  |  | 141 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 514,00 | 0,00 |  |  |
| 83 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Розы Люксембург, д 4 | 2028 |  | 3 938 014,00 |  | 3 893 404,00 |  |  |  | 703 517,00 |  | 1 198 423,00 |  | 943 426,00 |  | 12 789 195,00 |  | 2 488 377,00 |  | 22 222 820,00 |  | 12 094 237,00 |  |  |  |  |
| 84 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Рязанова, д 1 | 2028 |  | 3 103 079,00 |  | 3 067 926,00 |  |  |  | 554 358,00 |  | 944 334,00 |  | 743 401,00 |  | 10 077 637,00 |  | 1 960 793,00 |  | 17 511 150,00 |  | 9 530 023,00 |  |  |  |  |
| 85 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Свердлова, д 3 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 731 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 899,00 | 0,00 |  |  |
| 86 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Свердлова, д 5 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 819 389,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 164,00 | 0,00 |  |  |
| 87 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Свердлова, д 6 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 982 468,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 949,00 | 0,00 |  |  |
| 88 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Свердлова, д 7 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 372 847,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 371,00 | 0,00 |  |  |
| 89 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Фрунзе, д 1, лит б | 2028 |  |  |  |  |  | 2 869 154,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 150,00 | 0,00 |  |  |
| 90 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Фрунзе, д 11 | 2028 |  |  |  |  |  | 119 161,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 150,00 | 0,00 |  |  |
| 91 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Фрунзе, д 15 | 2028 |  |  |  |  |  | 117 613,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 057,00 | 0,00 |  |  |
| 92 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Фрунзе, д 23 | 2028 |  |  |  |  |  | 103 866,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 232,00 | 0,00 |  |  |
| 93 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 11 | 2028 |  |  |  |  |  | 188 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 288,00 | 0,00 |  |  |
| 94 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 13 | 2028 |  |  |  |  |  | 550 444,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 027,00 | 0,00 |  |  |
| 95 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 30 | 2028 |  |  |  |  |  | 618 561,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 114,00 | 0,00 |  |  |
| 96 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Энгельса, д 28 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 475 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 527,00 | 0,00 |  |  |
| 97 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Энгельса, д 45 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 157 824,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 470,00 | 0,00 |  |  |
| 98 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Энгельса, д 62 | 2028 |  |  |  |  |  | 400 968,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 059,00 | 0,00 |  |  |
| 99 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Энгельса, д 82 | 2028 |  |  |  |  |  | 808 368,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 503,00 | 0,00 |  |  |
| 100 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Юбилейная, д 2 | 2028 |  |  |  |  |  | 2 701 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 110,00 | 0,00 |  |  |
| 101 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Юбилейная, д 4 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 845 617,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 738,00 | 0,00 |  |  |
| 102 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Юбилейная, д 6 | 2028 |  |  |  |  |  | 2 868 634,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 119,00 | 0,00 |  |  |
| 103 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 1 Мая, д 14 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 470 556,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 234,00 | 0,00 |  |  |
| 104 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 1 Мая, д 16 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 607 213,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 433,00 | 0,00 |  |  |
| 105 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 1 Мая, д 9 | 2028 |  |  |  |  |  | 350 679,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 041,00 | 0,00 |  |  |
| 106 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 9 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 245 353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 722,00 | 0,00 |  |  |
| 107 | Балахнинский муниципальный округ | д Смирино, ул Заречная, д 1 | 2028 |  |  |  |  |  | 286 178,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 171,00 | 0,00 |  |  |
| 108 | Балахнинский муниципальный округ | п Совхозный, д 12 | 2028 |  |  |  |  |  | 258 502,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 511,00 | 0,00 |  |  |
| 109 | Балахнинский муниципальный округ | п Совхозный, д 16 | 2028 |  |  |  |  |  | 712 243,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 735,00 | 0,00 |  |  |
| 110 | Балахнинский муниципальный округ | рп Гидроторф, ул Административная, д 12 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 885 053,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 301 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Балахнинский муниципальный округ | рп Гидроторф, ул Садовая, д 2 | 2028 |  |  |  |  |  | 372 706,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 363,00 | 0,00 |  |  |
| 112 | Балахнинский муниципальный округ | рп Гидроторф, ул Административная, д 10 | 2028 |  |  |  |  |  | 2 077 371,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 643,00 | 0,00 |  |  |
| 113 | Балахнинский муниципальный округ | рп Гидроторф, ул Садовая, д 1 | 2028 |  |  |  |  |  | 433 227,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 994,00 | 0,00 |  |  |
| 114 | Балахнинский муниципальный округ | рп Лукино, ул Победы, д 16 | 2028 |  |  |  |  |  | 458 688,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 522,00 | 0,00 |  |  |
| 115 | Балахнинский муниципальный округ | рп Лукино, ул Победы, д 20 | 2028 |  |  |  |  |  | 515 008,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 901,00 | 0,00 |  |  |
| 116 | Балахнинский муниципальный округ | рп Лукино, ул Победы, д 21 | 2028 |  |  |  |  |  | 507 411,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 445,00 | 0,00 |  |  |
| 117 | Балахнинский муниципальный округ | рп Первое Мая, ул Садовая, д 32 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 496 790,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 808,00 | 0,00 |  |  |
| 118 | Балахнинский муниципальный округ | рп Первое Мая, ул Садовая, д 34 | 2028 |  |  |  |  |  | 1 581 784,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 908,00 | 0,00 |  |  |