5

ПРОТОКОЛ № 36
заседания общественной комиссии для организации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы»
г. Балахна                                                                        «19» сентября 2019 года
На заседании присутствовали:


Заместитель председателя общественной комиссии:

Волошина Е.В. 
- И.о. заместителя главы администрации по вопросам        строительства, ЖКХ и экологии


Секретарь общественной комиссии:

	Бочкова О.Е.
	- Ведущий экономист муниципального казенного учреждения «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Балахнинский муниципальный район Нижегородской области» (далее – МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»)


Члены общественной комиссии:

	Рассказова Е.Н.
	- Начальник управления градостроительства и землепользования администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

	Широков М.Г.
	- Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

	Ларькина Н.П.
	- Начальник правового отдела МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»

	Казнин С.В.
	- Депутат городской Думы города Балахны 

(по согласованию)

	Назаров В.А.
	- Депутат городской Думы города Балахны 

(по согласованию)

	Ширяева М.В.
	- Председатель Балахнинской городской организация нижегородской областной организации имени Александра Невского общероссийской общественной организации "всероссийское общество инвалидов" (Балахнинская организация НООООО ВОИ) (по согласованию)



	Гаранин И.Н.
	- Председатель Общественной организации Балахнинского района Нижегородской области «Участники боевых действий» (по согласованию)




На заседании присутствует 8 членов общественной комиссии, что составляет 57,14 % от утвержденного численного состава. Кворум имеется.

Обсуждали: 
1. подведение итогов общественного обсуждения проекта внесения изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы» (далее – Муниципальная программа);
2. согласование исключения из адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы» исходя из минимального перечня работ по благоустройству, дворовых территорий МКД;

3. организация проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках Муниципальной программы в 2020 году, в т.ч. согласование перечня общественных территорий, вынесенных на рейтинговое голосование;

4.  информация о проведении приема предложений по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.
По первому вопросу повестки дня слушали:
Бочкова О.Е.: 
В соответствии с п. 1.1. Положения по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) «Формирование современной  городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы», утвержденного постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 24.11.2017 № 1601 (далее – Положение по общественному обсуждению) проект внесения изменений в Муниципальную программу подлежит общественному обсуждению в следующих случаях: 

- изменения перечня мероприятий;

- изменения сроков реализации мероприятий;

- изменения адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Муниципальной программы;

- изменения адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Муниципальной программы.
В связи с необходимостью внесения изменений в адресные перечни дворовых и общественных территорий в период с 06 августа 2019 по 15.09.2019 года проведено общественное обсуждение проекта Муниципальной программы.
В соответствии с Положением по общественному обсуждению, на официальном сайте Балахнинского муниципального района в разделе «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» МО «город Балахна» был размещен следующий пакет документов:
- извещение о проведении общественного обсуждения проекта Муниципальной программы;
- проект Муниципальной программы, подлежащий общественному обсуждению;

- пояснительная записка к проекту Муниципальной программы.

Предложения от заинтересованных лиц могли быть поданы в электронном или письменном виде. 


Указанным проектом Муниципальной программы  предлагалось внести следующие изменения:

1. Благоустройство общественных территорий  рамках Муниципальной программы проводится по результатам проведения рейтингового голосования, проводимого в соответствии с Порядком организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии  с муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, утвержденным Постановлением правительства Нижегородской области от 04.03.2019 № 124.

В рамках организации проведения рейтингового голосования предлагалось дополнить и уточнить Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, в том числе:

При актуализации адресного перечня общественных территорий уточнены площади, подлежащие благоустройству, адреса (местоположения) общественных территорий, а так же сроки реализации. Учитывая обширную площадь общественной территории «Лесная опушка мкр. Правдинск», реализация данного мероприятия разбита на 2 этапа, первый этап выполняется в 2019 году.

Дополнительно адресный перечень дополнен общественной территорией «Сквер по пр. Дзержинского».

2. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» под общественной территорией понимается территория муниципального образования «город Балахна» соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории общественного пользования. В рамках проекта не подлежат благоустройству мемориальные комплексы и территории, прилегающие к памятникам ВОВ и местам захоронения. 

Учитывая указанное требование из перечня общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования «город Балахна» исключена общественная территория «Сквер по ул. ЦКК».

Дополнительно уточнены площади, подлежащие благоустройству и адреса (местоположения) общественных территорий.

3. В действующей редакции Муниципальной программы в адресном перечне дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы срок выполнения работ по благоустройству указан на 2019 год и плановый период 2020-2024 годы. Данным проектом Муниципальной программы  предлагается внести в Адресный перечень ДТ следующие изменения:

Выделить из общего перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в плановом периоде 2020-2024 годы, дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2020 году. 
Адресный перечень ДТ, подлежащих благоустройству в 2020 году сформирован с учетом предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения Муниципальной программы, проведенного с 14.09.2018 по 13.10.2018 года (итоги общественного обсуждения отражены в протоколе рассмотрения и оценке предложений заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы» № 28 от 31.10.2018). А также, в рамках общественного обсуждения Муниципальной программы, проведенного с 02.02.2019 по 04.03.2019 года (итоги общественного обсуждения отражены в протоколе заседания общественной комиссии для организации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы» № 32 от 07.03.2019.
В сроки, указанные в Извещении Предложений от заинтересованных лиц по проекту Муниципальной программы не поступило.

На основании вышеизложенного, предлагаю принять итоги проведения Общественного обсуждения и оставить проект Муниципальной программы без изменений.

Голосовали:
Итоги голосования: За – 8; Воздержались - 0;  Против – 0.
Дополнительно заслушали Волошину Е.В.:
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «город Балахна» были благоустроены 2 общественные территории. Это Рождественский сквер (центральная часть ул. Энгельса) и Волжский сквер (в районе домов 78, 82, 80     ул. Дзержинского). Благоустройство общественной территории «Центральная часть  ул. Дзержинского», включенной в Муниципальную программу, позволит создать единую цепь благоустроенных пространств. Однако, учитывая границы общественной территории «Центральная часть  ул. Дзержинского», не охваченной остается участок от здания МБУ ДО «Центр внешкольной работы» (пл. Советская д. 8) до дома № 28 по ул. Дзержинского. В целях комплексного подхода к благоустройству города и создания единого пешеходного маршрута предлагаю расширить границы общественной территории «Центральная часть  ул. Дзержинского» с учетом охвата территории от пл. Советстская д. 8 до д. 106 по ул. Дзержинского.
Голосовали:
Итоги голосования: За – 8; Воздержались - 0;  Против – 0.

Дополнительно, для упрощения восприимчивости информации,  предлагаю скорректировать адресное местоположение общественной территории «Сквер по    пр. Дзержинского». Данная информация подлежит размещению в СМИ, рекламных проспектах и бланках голосования в рамках проведения рейтингового голосования. Предлагаю дать поручение  администрации Балахнинского муниципального района проработать данный вопрос.

Голосовали:
Итоги голосования: За – 8; Воздержались - 0;  Против – 0.
По второму вопросу повестки дня слушали:

Бочкова О.Е.: 
Согласно Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, являющимися Приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 (далее – Правила предоставления субсидии) Муниципальный заказчик-координатор Муниципальной программы вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Муниципальной программой, а также дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также дворовые территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования «город Балахна». Исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы производится только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией по реализации на территории Нижегородской области программ формирования современной городской среды, созданной постановлением Правительства Нижегородской области от 28.02.2017 N 104.

Согласно Положению по организации деятельности общественной комиссии для организации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы», утвержденному постановлением администрации БМР НО от 24.11.2017 № 1601 (далее – Положение по общественной комиссии) к функциям общественной комиссии относится, в том числе рассмотрение предложений об исключении из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы. 
Исключению подлежат следующие дворовые территории:

	Наименование объекта, подлежащего к исключению 
	Срок реализации
	Причины исключения
	Обосновывающие материалы

	Дворовая территория многоквартирного дома № 5А по ул. Цветной бульвар, г. Балахна
	2024
	признание дома аварийным
	постановление администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 13.04.2018   № 787 "О признании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Балахна,  ул. Цветной бульвар, д. 5А аварийным и подлежащим сносу"

	Дворовая территория многоквартирного дома  № 22А по 
 ул. Челюскинцев, 
г. Балахна
	2024
	высокий процент износа
	копия технического паспорта многоквартирного дома


На основании вышеизложенного, в целях соблюдения процедуры исключения дворовых территорий, предлагаю согласовать исключение из Муниципальной программы вышеуказанных объектов.
Голосовали:
Итоги голосования: За – 8; Воздержались - 0;  Против – 0.
По третьему вопросу повестки дня слушали:

Волошина Е.В.:

Согласно п. 2.1. Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, утвержденного постановлением правительства Нижегородской области от 04.03.2019 № 124 (в редакции постановления от 02.09.2019 № 621) (далее – Порядок проведения рейтингового голосования) министерства энергетики и ЖКХ НО устанавливает период проведения рейтингового голосования на территории Нижегородской области.
Согласно Приказу министерства энергетики и ЖКХ НО от 16.09.2019        № 329-50/19П/од установлен срок проведения рейтингового голосования с 10.10.2019 по 10.11.2019 года.
Согласно п. 2.3. Порядка проведения рейтингового голосования подготовка к проведению рейтингового голосования включает в себя, в том числе формирование на основании утвержденных Муниципальных программ перечня общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству, для рейтингового голосования.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Муниципальной программой в редакции, прошедшей общественное обсуждение, предлагаю включить в перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования следующие территории:
· Набережная р. Волга;

· Лесная опушка мкр. Правдинск 2 этап;

· Центральная часть ул. Дзержинского;

· Сквер по пр. Дзержинского
Голосовали:
Итоги голосования: За – 8; Воздержались - 0;  Против – 0.
По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Волошина Е.В.:

На основании постановления администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 13.09.2019 № 1763 «Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году», в соответствии с Порядком организации, проведения и приема предложений от жителей муниципального образования «город Балахна» Балахнинского муниципального района  Нижегородской области по выбору общественной территории и определению перечня мероприятий, которые целесообразно реализовывать на такой территории в рамках проекта создания комфортной городской среды для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году, в период с 16 сентября 2019 года по 28 сентября 2019 года проводится сбор предложений по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.

Сбор предложений организован на бумажном носителе, в электронном виде, а также по средствам размещения урн для сбора.

Пункты  сбора предложений  (в урну для сбора предложений), организованы по следующим адресам:

· МАО ЦДО «Дом Москвы» по адресу пл. Минина, д 1 фойе 1 этажа  с 8.00 до 20.00

· МБУ «Районный дом культуры», г. Балахна, ул. Дзержинского, д 45  фойе 1 этажа с 8.00 до 20.00    

· МБУ «МФЦ БМР», г. Балахна, пр. Дзержинского, 36, фойе 1 этажа с 8.00 до 20.00 

· МБУ  «ФОК «Олимпийский», г. Балахна,  ул. Олимпийская, д 2,  фойе 1 этажа с 8.00 до 20.00


Для наибольшей вовлеченности и информированности жителей города Балахны о проведении сбора предложений по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе прошу данную информацию довести до Ваших учреждений и общественных организаций.
Голосовали:
Итоги голосования: За – 8; Воздержались - 0;  Против – 0.
Итоги голосования:

1. Принять итоги проведения Общественного обсуждения проекта внесения изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы». Поручить администрации Балахнинского муниципального района внести в Муниципальную программу соответствующие изменения. Наименование и местоположение общественных территорий указать с учетом поступивших предложений.
2. Согласовать исключение из Муниципальной программы дворовых территорий, расположенных по адресам: г. Балахна, ул. Цветной бульвар, 5А;     г. Балахна, ул. Челюскинцев, д. 22А.

3. Сформировать перечень общественных территорий для рейтингового голосования с учетом предложений.

4. Принять к сведению информацию об организации сбора предложений по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.

	Заместитель председателя комиссии
	Волошина Е.В.
	
	

	
	(ф.и.о.)
	
	(подпись)

	Члены комиссии:
	Бочкова О.Е.
	
	

	
	(ф.и.о.)
	
	(подпись)

	
	Широков М.Г.
	
	

	
	(ф.и.о.)
	
	(подпись)

	
	Рассказова Е.Н.
	
	

	
	(ф.и.о.)
	
	(подпись)

	
	Ларькина Н.П.
	
	

	
	(ф.и.о.)
	
	(подпись)

	
	Назаров В.А.
	
	

	
	(ф.и.о.)
	
	(подпись)

	
	Казнин С.В.
	
	не присутствовал

	
	(ф.и.о.)
	
	(подпись)

	
	Гаранин И.Н.
	
	

	
	(ф.и.о.)
	
	(подпись)

	
	Ширяева М.В.
	
	

	
	(ф.и.о.)
	
	(подпись)


[image: image1.png]



