Администрация

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2022г. № 250

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2023 годы» на 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 11.02.2021 №139 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с изменениями внесенными постановлением Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 21.12.2021 № 2429), руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, Администрация Балахнинского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2023 годы» на 2022 год.

2. Отделу организационно-протокольной работы обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Рабочая Балахна» и размещение на официальном интернет-сайте Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии (М.Н. Рысин)

Глава местного самоуправления 							А.Н. Галкин

# Утвержден:

постановлением Администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 14.02.2022 № 250

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИЬ НА 2021-2023 ГОДЫ»

НА 2022 ГОД

| N п/п |  | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок |  |  |  |  | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ПНР | Ед. изм. |  | Значение | Собственные средства муниципального округа | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9957,1 | 2628,4 | 109367,9 | 0,0 |
| 1. | Программа « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9957,1 | 2628,4 | 109367,9 | 0,0 |
| Задача 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома) до 01.01.2017 в благоустроенные жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9957,1 | 2628,4 | 109367,9 | 0,0 |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1. 1. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жилья и инженерной инфраструктуры |  | 2022 |  | 2022 |  | Количество освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы |  | Ед. | 18 | 9957,1 | 2628,4 | 109367,9 | 0,0 |