Администрация

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022г. № 551

Об утверждении плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 2022 год на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового распространения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области сорного растения «борщевик Сосновского» (далее - борщевик Сосновского), реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 31.01.2020 № 42-р «Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по борьбе с борщевиком Сосновского на 2020 – 2024 годы», руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, администрация Балахнинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 2022 год на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (далее – План мероприятий).

2. Начальникам территориальных отделов администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, начальнику управления благоустройства и дорожной деятельности администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области разработать План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на подведомственных территориях с определением вида проводимых работ, сроков проведения работ и объема финансирования.

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности, а также физическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, принять меры по выполнению мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» (С.В.Недров) разработать комплекс профилактических мероприятий по снижению травматизма населения при контакте с борщевиком Сосновского.

5. Управлению сельского хозяйства администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области обеспечить координацию и контроль работы по выполнению Плана мероприятий.

6. Отделу организационно-протокольной работы администрации Балахнинского муниципального округа (Болкина Н.П.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном интернет-сайте Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (www.balakhna.nn.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, инвестициям и имущественно-земельным отношениям (В.А. Попов).

Врип главы местного самоуправления	Г.В. Курицын

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 25.03.2022 № 551

План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 2022 год

на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

| № п/п | наименование мероприятия | объем работ, га | сроки выполне- ния | особенности проведения работ | ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Проведение обследования территорий, заросших борщевиком Сосновского (инвентаризация) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение обследования территорий в границах Балахнинского муниципального округа, заросших борщевиком Сосновского (картирование, мониторинг, инвентаризация) |  | Апрель - июнь | Составление картографического материала о площадях распространения борщевика Сосновского | Территориальные отделы администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, Управление благоустройства и дорожной деятельности администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, Управление сельского хозяйства администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, Правообладатели земельных участков (по согласованию) |
| 1.2. | Информирование физических и юридических лиц о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского |  | Постоянно, в течение года | Размещение информации на официальном сайте администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет», распространение наглядной агитации | Отдел организационно-протокольной работы администрации Балахнинского муниципального округа |
| 2. Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов (категория земель – земли населенных пунктов) на территориях общего пользования (земельных участках общего пользования), земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственной неразграниченной собственности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней единичных растений, выкашивание побегов) |  | Апрель- сентябрь | Подрезание корней на глубину 10-20 см и удаление их из земли, срезание стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев | Территориальные отделы администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, Управление благоустройства и дорожной деятельности администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, Управление сельского хозяйства администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |
| 2.2. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами) |  | Май-июль | Соблюдение регламентов применения пестицидов | Территориальные отделы администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, Управление благоустройства и дорожной деятельности администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, Управление сельского хозяйства администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, |
| 3. Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов (категория земель – земли населенных пунктов) на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней единичных растений, выкашивание побегов) |  | Апрель- сентябрь | Подрезание корней на глубину 10-20 см и удаление их из земли, срезание стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев | Правообладатели земельных участков (по согласованию) |
| 3.2. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами) |  | Май-июль | Соблюдение регламентов применения пестицидов | Правообладатели земельных участков (по согласованию) |
| 4. Мероприятия, проводимые на территории садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических некоммерческих товариществ (категория земель – земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней единичных растений, выкашивание побегов) |  | Апрель- сентябрь | Подрезание корней на глубину 10-20 см и удаление их из земли, срезание стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества - на земельных участках общего пользования, являющихся имуществом общего пользования (по согласованию); Правообладатели земельных участков - на участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц или иных правах (по согласованию) |  |
| 4.2. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами) |  | Май-июль | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |  |
| 5. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности физических юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка, дискование) |  | Апрель- сентябрь | Вспашка, дискование до отрастания двух– трех настоящих листьев | Правообладатели земельных участков (по согласованию) |  |
| 5.2. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней единичных растений, выкашивание побегов) |  | Апрель- сентябрь | Подрезание корней на глубину 10-20 см и удаление их из земли, срезание стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев |  |  |
| 5.3. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами) |  | Май-июль | Соблюдение регламентов применения пестицидов | Правообладатели земельных участков (по согласованию) |  |
| 6. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения, на территориях общего пользования (земельных участках общего пользования), земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения, земельных участках, подлежащих к отнесению к невостребованной долевой собственности) |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта) |  | Апрель- сентябрь | Вспашка до отрастания двух – трех настоящих листьев | Территориальные отделы администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, Управление благоустройства и дорожной деятельности администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, Управление сельского хозяйства администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, ГБУ НО «Агротеххимцентр», подрядные организации (по согласованию) |  |
| 6.2. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского выкапывание корней единичных растений, выкашивание побегов |  | Апрель- сентябрь | Подрезание корней на глубину 10-20 см и, срезание стеблей до отрастания двух-трех листьев |  |  |
| 6.3. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) |  | Май-июль | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |  |
| 7. Мероприятия, проводимые на территории производственных объектов (животноводческие фермы, комплексы, склады и т.д.), расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка, дискование, выкашивание, срезание побегов бульдозером или иным способом сплошных массивов) |  | Апрель- сентябрь | Подрезание корней на глубину 10-20 см и удаление их из земли, срезание стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев | Правообладатели земельных участков (по согласованию) |  |
| 7.2. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами) |  | Май-июль | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |  |
| 8. Мероприятия, проводимые на территории производственных объектов (животноводческие фермы, комплексы, склады и т. д.), расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, отнесенных к бесхозным объектам |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней единичных растений, выкашивание побегов) |  | Апрель- сентябрь | Подрезание корней на глубину 10-20 см и удаление их из земли, срезание стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев | Управление сельского хозяйства администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, ГБУ НО «Агротеххимцентр», подрядные организации (по согласованию) |  |
| 8.2. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) |  | Май-июль | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |  |
| 9. Мероприятия, проводимые в границах полос автомобильных дорог, расположенных за пределами населенных пунктов (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения) |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней единичных растений, выкашивание побегов) |  | Апрель- сентябрь | Подрезание корней на глубину 10-20 см и удаление их из земли, срезание стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев | Балансодержатели автомобильных дорог (по согласованию); Управление благоустройства и дорожной деятельности администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию) |  |
| 9.2. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами) |  | Май-июль | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |  |
| 10. Мероприятия, проводимые на землях лесного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней единичных растений, выкашивание побегов) |  | Апрель- сентябрь | Подрезание корней на глубину 10-20 см и удаление их из земли, срезание стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев | Арендаторы земель лесного фонда (по согласованию) |  |