Приложение 1

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 10.02.2026 № 268

«Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципаль ный заказчик-координатор муниципаль ной программы, соисполнитель | Источники финансиро вания | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета округа, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  | Всего | 28187,5 | 158644,2 | 54217,3 | 64055,2 | 37 622,8 | 36306,9 | 41921,2 | 42217,9 | 463 173,0 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 5 846,8 | 14 086,1 | 10 517,7 | 15 912,7 | 10 286,2 | 16 821,1 | 18 148,9 | 18 178,5 | 109 798,0 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 893,6 | 43 461,1 | 25 159,7 | 26 123,1 | 11 692,0 | 5 631,7 | 7 690,6 | 7 884,7 | 128 536,6 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 21 447,1 | 101097,0 | 18 539,9 | 22 019,4 | 15 644,6 | 13 854,1 | 16 081,7 | 16 154,7 | 224 838,4 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | 2021-2028 годы | Управление благоустройства и дорожной деятельности, МБУ «Комбинат городского благоустройства» | Всего | 28 187,5 | 11 867,1 | 16 558,0 | 18 477,5 | 5 715,5 | 13 996,6 | 14 607,5 | 14 607,5 | 124 017,2 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 5 846,8 | 2 373,4 | 3 118,7 | 5 583,9 | 5 715,5 | 13 996,6 | 14 607,5 | 14 607,5 | 65 849,9 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 893,6 | 9 493,7 | 13 439,3 | 12 893,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 720,2 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 21 447,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 447,1 |
| Основное мероприятие 2 | Проведение ремонта дворовых территорий | 2022-2028 годы | Управление благоустройства и дорожной деятельности | Всего | 0,0 | 13 596,4 | 13 684,9 | 17 892,3 | 13 800,1 | 5 934,3 | 8 100,1 | 8 100,1 | 81 108,2 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 2 610,0 | 2 737,0 | 5 580,3 | 2 760,0 | 1 186,9 | 1 620,0 | 1 620,0 | 18 114,2 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 10 986,4 | 10 947,9 | 12 312,0 | 11 040,1, | 4 747,4 | 6 480,1 | 6 480,1 | 62 994,0 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области | 2024-2028 годы | Управление архитектуры, градострои тельства и землепользования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Инвентаризация уровня благоустройст ва индивидуаль ных жилых домов | 2024-2028 годы | Управление благоустройства и дорожной деятельности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в малом городе Балахна | 2021-2023 годы | Управление благоустройст ва и дорожной деятельности, МБУ «Комбинат городского благоустройст ва» | Всего | 0,0 | 26 146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 146,7 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 4 041,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 041,4 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 22 105,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 105,3 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2022-2028 годы | Управление благоустройства и дорожной деятельности | Всего | 0,0 | 107034,0 | 23 974,4 | 27 685,4 | 18 107,2 | 16 376,0 | 19 213,6 | 19 510,3 | 231 900,9 |
|  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 5 061,3 | 4 662,0 | 4 748,5 | 1 810,7 | 1 637,6 | 1 921,4 | 1 951,0 | 21 792,5 |
|  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 875,7 | 772,5 | 917,5 | 651,9 | 884,3 | 1 210,5 | 1 404,7 | 6 717,1 |
|  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 101097,0 | 18 539,9 | 22 019,4 | 15644,6 | 13 854,1 | 16 081,7 | 16 154,6 | 203 391,3 |

».

Приложение 2

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 10.02.2026 № 268

«Таблица 2

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

| № п/п | Наименование цели муниципальной программы, задачи, целевые индикаторы | Единица измерения |  |  |  | Значение показателя целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача. повышение уровня благоустройства общественных территорий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор: доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий стремится к 100 % | % |  | 36,84 | 52,63 |  |  | 57,89 |  | 58,33 |  | 68,42 |  |  | 89,47 |  | 100,0 | 100 |
|  | Непосредственный результат: количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  | 7 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 17 |  | 19 | 19 |
| 1.2. | Задача. повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор: доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству стремится к 100 % | % | 7,85 |  | 10,18 |  | 11,52 |  |  | 12,69 |  | 13,69 |  | 13,69 |  |  | 15,02 | 100,0 |
|  | Непосредственный результат: количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 47 |  | 61 |  | 69 |  |  | 76 |  | 82 |  | 82 |  |  | 90 | 599 |
| 1.3. | Задача. повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор: доля вовлеченных заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, стремится к 30 % от общего количества проживающих на территории округа граждан, достигших 14 лет | % | 15 |  | 18 |  | 21 |  |  | 24 |  | 27 |  | 30 |  |  | 30 | 30 |
|  | Непосредственный результат: количество вовлеченных граждан | чел. | 9 533 |  | 11 439 |  | 13 345 |  |  | 15 252 |  | 17 159 |  | 19 065 |  |  | 19065 | 19065 |
| 1.4. | Задача: реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор: доля реализованных проектов -победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской в категории «Малые города» к общему количеству проектов – 100% | % | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Непосредственный результат: количество реализованных проектов | ед. | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |

».

Приложение 3

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 10.02.2026 № 268

«Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

| № п/п | Наименование муниципаль ной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы, соисполнитель | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  | Всего, в том числе: | 28 187,5 | 158644,2 | 54 217,3 | 64 055,2 | 37 6228,8 | 36 306,9 | 41 921,2 | 42 217,9 |
|  |  |  | муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель: управление благоустройства и дорожной деятельности (ГРБС – Администрация БМО) | 28 187,5 | 138829,6 | 40 011,9 | 45 577,7 | 37622,8 | 16 376,0 | 19 213,6 | 19 510,3 |
|  |  |  | соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и землепользования (ГРБС – Администрация БМО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель: МБУ «Комбинат городского благоустройства» (ГРБС – Администрация БМО) | 0,0 | 19 814,6 | 14 205,4 | 18 477,5 | 0,0 | 13 996,6 | 14 607,5 | 14 607,5 |
| 1 |  | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | Всего, в том числе: | 28 187,5 | 11 867,1 | 16 558,0 | 18 477,5 | 5 715,5 | 13 996,6 | 14 607,5 | 14 607,5 |
|  |  |  | муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель: управление благоустройства и дорожной деятельности (ГРБС – Администрация БМО) | 28 187,5 | 11 867,1 | 2 352,6 | 0,0 | 5 715,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель: МБУ «Комбинат городского благоустройства» (ГРБС – Администрация БМО) | 0,0 | 0,0 | 14 205,4 | 18 477,5 | 0,0 | 13996,6 | 14 607,5 | 14 607,5 |
| 2 |  | Проведение ремонта дворовых территорий | Всего, в том числе: | 0,0 | 13 596,4 | 13 684,9 | 17 892,3 | 13 800,1 | 5 934,3 | 8 100,1 | 8 100,1 |
|  |  |  | муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель: управление благоустройства и дорожной деятельности (ГРБС – Администрация БМО) | 0,0 | 13 596,4 | 13 684,9 | 17 892,3 | 13 800,1 | 5 934,3 | 8 100,1 | 8 100,1 |
| 3 |  | Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и землепользования (ГРБС – Администрация БМО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель: управление благоустройства и дорожной деятельности (ГРБС – Администрация БМО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 |  | Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в малом городе Балахна | Всего, в том числе: | 0,0 | 26 146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель: управление благоустройства и дорожной деятельности (ГРБС – Администрация БМО) | 0,0 | 6 332,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель: МБУ «Комбинат городского благоустройства» (ГРБС – Администрация БМО) | 0,0 | 19 814,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Всего, в том числе: | 0,0 | 107034,0 | 23 974,4 | 27 685,4 | 18 107,2 | 16 376,0 | 19 213,6 | 19 510,3 |
|  |  |  | муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель: управление благоустройства и дорожной деятельности (ГРБС – Администрация БМО) | 0,0 | 107034,0 | 23 974,4 | 27 685,4 | 18 107,2 | 16 376,0 | 19 213,6 | 19 510,3 |

».

Приложение  4

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 10.02.2026 № 268

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории Балахнинского муниципального

округа Нижегородской области»

Перечень общественных территорий, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа.

| № п/п | Наименование общественной территории | Адрес общественной территории (место расположения) | Текущее состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Набережная р.Волга | г. Балахна, вдоль р. Волга от дома № 80 по ул. Дзержинского до поселка ЦКК включительно | Частично благоустроена в 2020 году |
| 2 | Волжский сквер | г. Балахна, в районе многоквартирных домов № 68, 80, 82 по ул. Дзержинского вдоль набережной р. Волга. Примыкает к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на пл. Комсомольской и Волжскому парку | Благоустроена в 2018 году |
| 3 | Сквер по пр. Дзержинского | г. Балахна, от д 1/11 до д. 67 и от д. 2в до д. 50 по пр. Дзержинского | Благоустроена в 2023 году |
| 4 | Центральная часть ул. Дзержинского | г. Балахна, с охватом территории от пл. Советская д. 8 до д. 106 до по ул. Дзержинского | Благоустроена в 2021 году |
| 5 | Рождественский сквер | г. Балахна. Сквер расположен в центральной части ул. Энгельса | Благоустроена в 2017 году |
| 6 | Лесная опушка мкр. Правдинск | г. Балахна. Озелененная территория, в районе ул. Олимпийская, ул. Р. Пискунова | Благоустроена в 2019 году (I этап), в 2022 году (II этап) |
| 7 | Парк НиГРЭС | г. Балахна. Парк расположен в районе домов № 12 и № 13 по ул. Свердлова на пересечении с ул. Строителей | Благоустроена в 2024 году |
| 8 | Сквер Возрождение | р. п. Большое Козино, ул. Большая Школьная | Требуется благоустройство |
| 9 | Сквер Славы | р. п. Большое Козино, ул. Комсомольская | Благоустроена в 2022 году |
| 10 | Сквер Победы | р. п. Гидроторф, ул. Садовая - ул. Центральная | Благоустроена в 2019 году |
| 11 | Сквер "Сиреневый бульвар" | р. п. Гидроторф, ул. Юбилейная - ул. Космонавтов | Требуется благоустройство |
| 12 | Сквер | д. Истомино ул. Генерала Маргелова, в районе стеллы «Самолет» | Благоустроена в 2021 году |
| 13 | Сквер | В районе МБУК КСК п. Совхозный д. 39 | Благоустроена в 2022 году |
| 14 | Многофункциональная площадка для досуга | д. Конево, ул. Советская, в районе д. 2 | Требуется благоустройство |
| 15 | Сквер | Балахнинский район, р. п. Лукино, ул. Победы, в районе д. 1 | Благоустроена в 2021 году |
| 16 | Сквер | Балахнинский район, р. п. Первое Мая, ул. Садовая, в районе д. 35 | Требуется благоустройство |
| 17 | Многофункциональная площадка | Балахнинский район, р. п. Малое Козино, ул. Докучаева в районе д. 9, д 12. | Требуется благоустройство |
| 18 | Сквер «Мининская слобода» | Сквер, прилегающий к набережной р. Волга от дома № 39 по ул. Карла Маркса до дома № 2 по ул. Туполева, г. Балахна | Благоустроена в 2022-2023 годах |
| 19 | Зона отдыха «Мининский пруд» | г. Балахна, в районе ул. Огарева и пр. Революции. | Требуется благоустройство |

».

Приложение   5

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 10.02.2026 № 268

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории Балахнинского муниципального

округа Нижегородской области»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

| № п/п | Наименование общественной территории | Адрес общественной территории (место расположение) | Планируемая площадь под благоустройство, тыс. кв. м. | Срок выполнения работ по благоустройству, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная часть ул. Дзержинского | г. Балахна, с охватом территории от пл. Советская д. 8 до д. 106 до по ул. Дзержинского | 73,8 | 2021 |
| 2 | Сквер | д. Истомино ул. Генерала Маргелова, в районе стеллы «Самолет» | 1,415 | 2021 |
| 3 | Сквер | Балахнинский район, р. п. Лукино, ул. Победы, в районе д. 1 | 8,90 | 2021 |
| 4 | Лесная опушка мкр. Правдинск (II этап) | г. Балахна. Озелененная территория, в районе ул. Олимпийская, ул. Р. Пискунова | 83,95 | 2022 |
| 5 | Сквер по пр. Дзержинского, г. Балахна | г. Балахна, от д 1/11 до д. 67 и от д. 2в до д. 50 по пр. Дзержинского | 78,06 | 2023 |
| 6 | Парк НиГРЭС | г. Балахна. Парк расположен в районе домов № 12 и № 13 по ул. Свердлова на пересечении с ул. Строителей | 36,00 | 2024 |
| 7 | Сквер Возрождение | р. п. Большое Козино, ул. Большая Школьная | 30,00 | 2025 |
| 8 | Сквер Славы | р. п. Большое Козино, ул. Комсомольская | 28,00 | 2022 |
| 9 | Сквер "Сиреневый бульвар" | р. п. Гидроторф, ул. Юбилейная - ул. Космонавтов | 4,40 | 2026 - 2028 |
| 10 | Сквер | В районе МБУК КСК п. Совхозный д. 39 | 2,348 | 2022 |
| 11 | Многофункциональная площадка для досуга | д. Конево, ул. Советская, в районе д. 2 | 3,505 | 2026 |
| 12 | Сквер | Балахнинский район, р. п. Первое Мая, ул. Садовая, в районе д. 35 | 9,60 | 2026 - 2028 |
| 13 | Многофункциональная площадка | Балахнинский район, р. п. Малое Козино, ул. Докучаева в районе д. 9, д 12. | 2,00 | 2026 - 2028 |
| 14 | Сквер «Мининская слобода» | Сквер, прилегающий к набережной р. Волга от дома № 39 по ул. Карла Маркса до дома № 2 по ул. Туполева, г. Балахна | 82,352 | 2022 - 2023 |
| 15 | Зона отдыха «Мининский пруд» | г. Балахна, в районе ул. Огарева и пр. Революции | 5,428 | 2026-2028 |

».

Приложение  6

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 10.02.2026 № 268

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории Балахнинского муниципального

округа Нижегородской области»

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| № п/п | Адрес дворовой территории | Планируемая площадь под благоустройство, кв. м. | Разбивка по годам, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Балахна, пер. Волга д. 9 | 1 162,40 | 2026-2028 |
| 2 | г. Балахна, пер. Вольный д. 8 | 1 084,90 | 2026-2028 |
| 3 | г. Балахна, пер. Вольный д. 9 | 1 074,10 | 2026-2028 |
| 4 | г. Балахна, пер. Гашека д. 2 | 1 580,00 | 2026-2028 |
| 5 | г. Балахна, пер. Ленина д. 13 | 175,5 | 2026-2028 |
| 6 | г. Балахна, пер. Ленина д. 8 | 540 | 2026-2028 |
| 7 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 1 | 1 508,30 | 2026-2028 |
| 8 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 11 | 1 012,20 | 2026-2028 |
| 9 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 1А | 1 005,90 | 2026-2028 |
| 10 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 2 | 1 069,30 | 2026-2028 |
| 11 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 2А | 1 005,90 | 2026-2028 |
| 12 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 3 | 1 125,70 | 2026-2028 |
| 13 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 4 | 1 348,10 | 2026-2028 |
| 14 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 5 | 1 089,00 | 2026-2028 |
| 15 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 6 | 565,6 | 2026-2028 |
| 16 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 7 | 1 054,50 | 2026-2028 |
| 17 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 9 | 1 102,50 | 2026-2028 |
| 18 | г. Балахна, пер. Фрунзе д. 1 | 850,3 | 2026-2028 |
| 19 | г. Балахна, пер. Фрунзе д. 2 | 528,4 | 2026-2028 |
| 20 | г. Балахна, пер. Фрунзе д. 3 | 572,9 | 2026-2028 |
| 21 | г. Балахна, пер. Фрунзе д. 4 | 800 | 2026-2028 |
| 22 | г. Балахна, пер. Чехова д. 1 | 602 | 2026-2028 |
| 23 | г. Балахна, пер. Чехова д. 3 | 7 015,00 | 2026-2028 |
| 24 | г. Балахна, пл. Советская д. 20 | 552,1 | 2026-2028 |
| 25 | г. Балахна, пл. Советская д. 28 | 724,9 | 2026-2028 |
| 26 | г. Балахна, пл. Советская д. 29 | 2 430,00 | 2026-2028 |
| 27 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/1 | 1 800,00 | 2026-2028 |
| 28 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/10 | 808,7 | 2026-2028 |
| 29 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/16 | 2 750,30 | 2026-2028 |
| 30 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/2 | 1 800,00 | 2026-2028 |
| 31 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/20 | 1 755,00 | 2026-2028 |
| 32 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/3 | 562,3 | 2026-2028 |
| 33 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/4 | 594,9 | 2026-2028 |
| 34 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/7 | 591,8 | 2026-2028 |
| 35 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/8 | 940 | 2026-2028 |
| 36 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 12 | 964,5 | 2026-2028 |
| 37 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1В | 334,2 | 2026-2028 |
| 38 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 20А | 828,1 | 2026-2028 |
| 39 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 2Б | 1 267,30 | 2026-2028 |
| 40 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 2В | 528,4 | 2026-2028 |
| 41 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 2Г | 808,7 | 2026-2028 |
| 42 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 48 | 535 | 2026-2028 |
| 43 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 50 | 564,3 | 2026-2028 |
| 44 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 52 | 281,3 | 2026-2028 |
| 45 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 8А | 974,1 | 2026-2028 |
| 46 | г. Балахна, пр. Революции д. 10 | 248,6 | 2026-2028 |
| 47 | г. Балахна, пр. Революции д. 12 | 336 | 2026-2028 |
| 48 | г. Балахна, пр. Революции д. 18 | 662,6 | 2026-2028 |
| 49 | г. Балахна, пр. Революции д. 23 | 1 500,00 | 2026-2028 |
| 50 | г. Балахна, пр. Революции д. 26 | 1 500,00 | 2026-2028 |
| 51 | г. Балахна, пр. Революции д. 32 | 841,5 | 2026-2028 |
| 52 | г. Балахна, пр. Революции д. 35 | 137 | 2026-2028 |
| 53 | г. Балахна, пр. Революции д. 36 | 232 | 2026-2028 |
| 54 | г. Балахна, пр. Революции д. 37 | 1 120,00 | 2026-2028 |
| 55 | г. Балахна, пр. Революции д. 80 | 421,4 | 2026-2028 |
| 56 | г. Балахна, пр. Революции д. 82 | 1 815,80 | 2026-2028 |
| 57 | г. Балахна, пр. Революции д. 87 | 2 383,00 | 2026-2028 |
| 58 | г. Балахна, пр. Революции д. 89 | 1 924,00 | 2026-2028 |
| 59 | г. Балахна, пр. Революции д. 91 | 2 222,20 | 2026-2028 |
| 60 | г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 1 | 1 276,00 | 2026-2028 |
| 61 | г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 14 | 707,3 | 2022 |
| 62 | г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 2 | 1 276,00 | 2022 |
| 63 | г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 6 | 2 571,10 | 2026-2028 |
| 64 | г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 7 | 2 919,10 | 2026-2028 |
| 65 | г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 9 | 1 729,70 | 2026-2028 |
| 66 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 10 | 618,6 | 2026-2028 |
| 67 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 14 | 491,9 | 2026-2028 |
| 68 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 15 | 2 319,90 | 2026-2028 |
| 69 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 2 | 616 | 2026-2028 |
| 70 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 6 | 1 656,00 | 2026-2028 |
| 71 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 6А | 215 | 2026-2028 |
| 72 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 7 | 618,6 | 2026-2028 |
| 73 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 8 | 323,8 | 2026-2028 |
| 74 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 9 | 619,5 | 2026-2028 |
| 75 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 1 | 1 220,60 | 2026-2028 |
| 76 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 10 | 519,1 | 2026-2028 |
| 77 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 12 | 1 342,30 | 2026-2028 |
| 78 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 13 | 1 208,20 | 2026-2028 |
| 79 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 14 | 1 306,50 | 2026-2028 |
| 80 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 15 | 1 552,30 | 2026-2028 |
| 81 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 17 | 1 378,30 | 2026-2028 |
| 82 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 19 | 1 216,30 | 2026-2028 |
| 83 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 1А | 790,6 | 2026-2028 |
| 84 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 1Б | 521,8 | 2026-2028 |
| 85 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 2 | 585 | 2026-2028 |
| 86 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 21 | 3 039,70 | 2026-2028 |
| 87 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 24 | 760,1 | 2026-2028 |
| 88 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 26 | 936,1 | 2026-2028 |
| 89 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 2А | 1 111,40 | 2026-2028 |
| 90 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 3 | 777,9 | 2026-2028 |
| 91 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 4 | 738,8 | 2026-2028 |
| 92 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 5 | 352,4 | 2026-2028 |
| 93 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 7 | 304,5 | 2026-2028 |
| 94 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 9 | 1 418,90 | 2026-2028 |
| 95 | г. Балахна, ул. Ветлянская д. 1/8 | 1 046,50 | 2026-2028 |
| 96 | г. Балахна, ул. Ветлянская д. 7 | 451,4 | 2026-2028 |
| 97 | г. Балахна, ул. Ветлянская д. 8 | 455,8 | 2026-2028 |
| 98 | г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 32 | 2 965,70 | 2026-2028 |
| 99 | г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 33 | 1 920,00 | 2026-2028 |
| 100 | г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 33А | 1 441,10 | 2026-2028 |
| 101 | г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 35 | 2 000,00 | 2026-2028 |
| 102 | г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 35А | 519,2 | 2026-2028 |
| 103 | г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 37 | 1 380,00 | 2026-2028 |
| 104 | г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 39 | 1 380,00 | 2026-2028 |
| 105 | г. Балахна, ул. Герцена д. 2 | 799,6 | 2026-2028 |
| 106 | г. Балахна, ул. Герцена д. 27 | 1 176,50 | 2026-2028 |
| 107 | г. Балахна, ул. Герцена д. 29 | 2 034,10 | 2026-2028 |
| 108 | г. Балахна, ул. Герцена д. 36 | 900 | 2026-2028 |
| 109 | г. Балахна, ул. Герцена д. 37 | 64,8 | 2026-2028 |
| 110 | г. Балахна, ул. Герцена д. 39 | 1 040,00 | 2026-2028 |
| 111 | г. Балахна, ул. Горького д. 10 | 1 183,50 | 2026-2028 |
| 112 | г. Балахна, ул. Горького д. 27 | 740 | 2026-2028 |
| 113 | г. Балахна, ул. Горького д. 28 | 890 | 2026-2028 |
| 114 | г. Балахна, ул. Горького д. 30 | 617,8 | 2026-2028 |
| 115 | г. Балахна, ул. Горького д. 33 | 1 170,40 | 2026-2028 |
| 116 | г. Балахна, ул. Горького д. 35 | 798,6 | 2026-2028 |
| 117 | г. Балахна, ул. Горького д. 36 | 795,1 | 2026-2028 |
| 118 | г. Балахна, ул. Горького д. 37 | 321,2 | 2026-2028 |
| 119 | г. Балахна, ул. Горького д. 38 | 626 | 2026-2028 |
| 120 | г. Балахна, ул. Демьяна Бедного д. 2А | 1 625,00 | 2026-2028 |
| 121 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 1 | 1 140,00 | 2026-2028 |
| 122 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 103 | 3 628,60 | 2026-2028 |
| 123 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 105 | 1 100,00 | 2026-2028 |
| 124 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 106 | 2 880,00 | 2026-2028 |
| 125 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 11 | 2 412,50 | 2022 |
| 126 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 23 | 1 385,00 | 2026-2028 |
| 127 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 28 | 1 613,00 | 2026-2028 |
| 128 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 3 | 2 219,50 | 2026-2028 |
| 129 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 30 | 1 500,00 | 2026-2028 |
| 130 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 32 | 1 333,50 | 2026-2028 |
| 131 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 34 | 1 224,80 | 2026-2028 |
| 132 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 36 | 1 247,20 | 2026-2028 |
| 133 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 37 | 748 | 2026-2028 |
| 134 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 38 | 2 010,00 | 2026-2028 |
| 135 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 39 | 400 | 2026-2028 |
| 136 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 41 | 1 688,00 | 2026-2028 |
| 137 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 42 | 2 019,20 | 2026-2028 |
| 138 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 43 | 60 | 2026-2028 |
| 139 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 46 | 1 342,00 | 2026-2028 |
| 140 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 47 | 1 470,00 | 2026-2028 |
| 141 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 48А | 1 110,70 | 2026-2028 |
| 142 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 50 | 975 | 2026-2028 |
| 143 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 50А | 1 970,80 | 2026-2028 |
| 144 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 53 | 660 | 2026-2028 |
| 145 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 63 | 922,7 | 2026-2028 |
| 146 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 64 | 619,5 | 2026-2028 |
| 147 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 68 | 1 624,40 | 2023 |
| 148 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 70 | 1 325,20 | 2023 |
| 149 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 72 | 1 211,30 | 2023 |
| 150 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 74 | 1 337,40 | 2023 |
| 151 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 76 | 1 435,40 | 2023 |
| 152 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 78 | 2 650,40 | 2023 |
| 153 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 80 | 2 105,40 | 2023 |
| 154 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 82 | 4 887,90 | 2023 |
| 155 | г. Балахна, ул. Калинина д. 25 | 3 045,50 | 2026-2028 |
| 156 | г. Балахна, ул. Карла Либкнехта д. 11 | 568,3 | 2026-2028 |
| 157 | г. Балахна, ул. Карла Либкнехта д. 35 | 900 | 2026-2028 |
| 158 | г. Балахна, ул. Карла Либкнехта д. 8А | 633,7 | 2026-2028 |
| 159 | г. Балахна, ул. Карла Маркса д. 17 | 1 012,40 | 2026-2028 |
| 160 | г. Балахна, ул. Карла Маркса д. 33 | 275 | 2026-2028 |
| 161 | г. Балахна, ул. Карла Маркса д. 5 | 452 | 2026-2028 |
| 162 | г. Балахна, ул. Кирова д. 10 | 579,9 | 2026-2028 |
| 163 | г. Балахна, ул. Кирова д. 11 | 768 | 2026-2028 |
| 164 | г. Балахна, ул. Кирова д. 12 | 1 037,90 | 2026-2028 |
| 165 | г. Балахна, ул. Кирова д. 14 | 549,9 | 2026-2028 |
| 166 | г. Балахна, ул. Кирова д. 16 | 826,3 | 2026-2028 |
| 167 | г. Балахна, ул. Кирова д. 18 | 2 400,00 | 2026-2028 |
| 168 | г. Балахна, ул. Кирова д. 19 | 577,3 | 2022 |
| 169 | г. Балахна, ул. Кирова д. 2 | 566 | 2026-2028 |
| 170 | г. Балахна, ул. Кирова д. 21 | 825,4 | 2026-2028 |
| 171 | г. Балахна, ул. Кирова д. 3 | 566 | 2026-2028 |
| 172 | г. Балахна, ул. Кирова д. 4 | 1 523,10 | 2026-2028 |
| 173 | г. Балахна, ул. Кирова д. 5 | 604 | 2026-2028 |
| 174 | г. Балахна, ул. Кирова д. 6 | 604 | 2026-2028 |
| 175 | г. Балахна, ул. Кирова д. 7 | 566 | 2026-2028 |
| 176 | г. Балахна, ул. Кирова д. 8 | 604 | 2026-2028 |
| 177 | г. Балахна, ул. Кирова д. 8А | 450 | 2026-2028 |
| 178 | г. Балахна, ул. Кирова д. 8Б | 560,6 | 2026-2028 |
| 179 | г. Балахна, ул. Кирова д. 9 | 566 | 2026-2028 |
| 180 | г. Балахна, ул. Кирова д. 9А | 1 320,00 | 2026-2028 |
| 181 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 1 | 1 577,10 | 2022 |
| 182 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 11 | 1 056,60 | 2022 |
| 183 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 12 | 3 746,40 | 2026-2028 |
| 184 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 13 | 1 003,90 | 2026-2028 |
| 185 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 14 | 4 012,00 | 2026-2028 |
| 186 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 16 | 4 182,00 | 2022 |
| 187 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 18 | 1 070,30 | 2022 |
| 188 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 2 | 3 177,50 | 2026-2028 |
| 189 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 20 | 1 950,00 | 2022 |
| 190 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 3 | 401 | 2026-2028 |
| 191 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 4 | 3 234,40 | 2026-2028 |
| 192 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 5 | 528,5 | 2026-2028 |
| 193 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 6 | 1 803,50 | 2026-2028 |
| 194 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 8 | 3 225,00 | 2026-2028 |
| 195 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 9 | 922,8 | 2026-2028 |
| 196 | г. Балахна, ул. Космонавтов д. 12 | 1 110,00 | 2026-2028 |
| 197 | г. Балахна, ул. Космонавтов д. 3 | 494,2 | 2026-2028 |
| 198 | г. Балахна, ул. Космонавтов д. 4 | 1 196,10 | 2026-2028 |
| 199 | г. Балахна, ул. Космонавтов д. 5 | 1 046,10 | 2026-2028 |
| 200 | г. Балахна, ул. Космонавтов д. 7 | 3 680,00 | 2026-2028 |
| 201 | г. Балахна, ул. Крестьянская д. 14 | 1 727,50 | 2026-2028 |
| 202 | г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 30 | 489 | 2026-2028 |
| 203 | г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 45 | 1 443,00 | 2026-2028 |
| 204 | г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 49 | 2 647,60 | 2026-2028 |
| 205 | г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 60 | 978,9 | 2026-2028 |
| 206 | г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 67 | 3 062,60 | 2026-2028 |
| 207 | г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 69 | 2 426,00 | 2026-2028 |
| 208 | г. Балахна, ул. Куйбышева д. 1 | 1 856,00 | 2026-2028 |
| 209 | г. Балахна, ул. Куйбышева д. 43 | 1 385,00 | 2026-2028 |
| 210 | г. Балахна, ул. Куйбышева д. 44 | 882 | 2026-2028 |
| 211 | г. Балахна, ул. Куйбышева д. 45 | 1 316,00 | 2026-2028 |
| 212 | г. Балахна, ул. Куйбышева д. 46 | 946,3 | 2026-2028 |
| 213 | г. Балахна, ул. Куйбышева д. 48 | 622,6 | 2026-2028 |
| 214 | г. Балахна, ул. Лазо д. 21 | 1 798,80 | 2026-2028 |
| 215 | г. Балахна, ул. Ленина д. 16 | 916 | 2026-2028 |
| 216 | г. Балахна, ул. Ленина д. 18 | 916 | 2026-2028 |
| 217 | г. Балахна, ул. Ленина д. 6 | 912,2 | 2026-2028 |
| 218 | г. Балахна, ул. Ленина д. 64 | 1 052,00 | 2026-2028 |
| 219 | г. Балахна, ул. Ленина д. 66 | 1 111,80 | 2026-2028 |
| 220 | г. Балахна, ул. Ленина д. 68 | 3 109,00 | 2026-2028 |
| 221 | г. Балахна, ул. Ленина д. 70 | 1 106,70 | 2026-2028 |
| 222 | г. Балахна, ул. Ленина д. 8 | 536,8 | 2026-2028 |
| 223 | г. Балахна, ул. Ленина д. 89 | 1 052,30 | 2026-2028 |
| 224 | г. Балахна, ул. Лермонтова д. 3 | 482,2 | 2026-2028 |
| 225 | г. Балахна, ул. Лермонтова д. 4 | 335 | 2026-2028 |
| 226 | г. Балахна, ул. Лесопильная д. 19 | 1 064,00 | 2026-2028 |
| 227 | г. Балахна, ул. Лесопильная д. 22 | 1 414,00 | 2025 |
| 228 | г. Балахна, ул. Лесопильная д. 23 | 1 338,60 | 2025 |
| 229 | г. Балахна, ул. Лесопильная д. 4 | 2 639,20 | 2026-2028 |
| 230 | г. Балахна, ул. Лесопильная д. 6 | 2 667,00 | 2026-2028 |
| 231 | г. Балахна, ул. М. Ульяновой д. 11 | 191 | 2026-2028 |
| 232 | г. Балахна, ул. М. Ульяновой д. 72 | 1 883,00 | 2026-2028 |
| 233 | г. Балахна, ул. Мазурова д. 11 | 1 239,40 | 2026-2028 |
| 234 | г. Балахна, ул. Мазурова д. 12 | 2 110,50 | 2026-2028 |
| 235 | г. Балахна, ул. Мазурова д. 1А | 4 805,40 | 2026-2028 |
| 236 | г. Балахна, ул. Мазурова д. 6А | 1 817,00 | 2026-2028 |
| 237 | г. Балахна, ул. Медиков д. 1А | 1 505,80 | 2026-2028 |
| 238 | г. Балахна, ул. Медиков д. 3А | 2 492,10 | 2026-2028 |
| 239 | г. Балахна, ул. Медиков д. 4 | 200 | 2026-2028 |
| 240 | г. Балахна, ул. Медиков д. 4А | 1 748,50 | 2026-2028 |
| 241 | г. Балахна, ул. Медиков д. 7 | 1 925,00 | 2026-2028 |
| 242 | г. Балахна, ул. Медиков д. 8 | 2 117,40 | 2026-2028 |
| 243 | г. Балахна, ул. Медиков д. 9 | 2 210,90 | 2026-2028 |
| 244 | г. Балахна, ул. Набережная д. 2А | 391,6 | 2026-2028 |
| 245 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 11 | 970,2 | 2026-2028 |
| 246 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 11А | 1 032,70 | 2026-2028 |
| 247 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 13 | 2 228,60 | 2026-2028 |
| 248 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 13А | 1 604,00 | 2026-2028 |
| 249 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 13В | 1 825,90 | 2026-2028 |
| 250 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 14 | 2 157,20 | 2026-2028 |
| 251 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 15А | 1 909,80 | 2026-2028 |
| 252 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 16 | 1 638,90 | 2026-2028 |
| 253 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 19 | 396,6 | 2026-2028 |
| 254 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 1А | 2 688,00 | 2026-2028 |
| 255 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 21А | 1 055,30 | 2026-2028 |
| 256 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 23 | 1 431,40 | 2026-2028 |
| 257 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 38 | 1 788,50 | 2026-2028 |
| 258 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 39 | 1 939,80 | 2026-2028 |
| 259 | г. Балахна, ул. Нижегородская д. 20 | 890 | 2026-2028 |
| 260 | г. Балахна, ул. Нижегородская д. 22 | 811,1 | 2026-2028 |
| 261 | г. Балахна, ул. Ново-Кольцова д. 15 | 1 260,00 | 2026-2028 |
| 262 | г. Балахна, ул. Ново-Кольцова д. 16 | 2 529,50 | 2026-2028 |
| 263 | г. Балахна, ул. Огарева д. 1А | 977,5 | 2026-2028 |
| 264 | г. Балахна, ул. Огарева д. 2 | 462,1 | 2026-2028 |
| 265 | г. Балахна, ул. Олимпийская д. 11 | 795,5 | 2026-2028 |
| 266 | г. Балахна, ул. Олимпийская д. 7 | 834,2 | 2026-2028 |
| 267 | г. Балахна, ул. Олимпийская д. 8 | 3 183,00 | 2026-2028 |
| 268 | г. Балахна, ул. Олимпийская д. 9 | 8 910,00 | 2026-2028 |
| 269 | г. Балахна, ул. Парковая д. 10 | 1 490,40 | 2026-2028 |
| 270 | г. Балахна, ул. Парковая д. 8 | 1 151,10 | 2026-2028 |
| 271 | г. Балахна, ул. Пионерская д. 3 | 304,4 | 2026-2028 |
| 272 | г. Балахна, ул. Пионерская д. 5 | 851 | 2026-2028 |
| 273 | г. Балахна, ул. Пионерская д. 9 | 730 | 2026-2028 |
| 274 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 9А | 1 200,00 | 2026-2028 |
| 275 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 1 | 3 170,00 | 2026-2028 |
| 276 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 1\1 | 1 604,10 | 2026-2028 |
| 277 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 1\2 | 1 963,10 | 2026-2028 |
| 278 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 1\3 | 670,6 | 2026-2028 |
| 279 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 10 | 3 179,80 | 2026-2028 |
| 280 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 11 | 983,8 | 2026-2028 |
| 281 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 2 | 397,8 | 2026-2028 |
| 282 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 3 | 2 371,00 | 2026-2028 |
| 283 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 5 | 910 | 2026-2028 |
| 284 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 5А | 510,0 | 2026-2028 |
| 285 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 7 | 350 | 2026-2028 |
| 286 | г. Балахна, ул. Попова д. 1 | 469,9 | 2026-2028 |
| 287 | г. Балахна, ул. Попова д. 10 | 531,1 | 2026-2028 |
| 288 | г. Балахна, ул. Попова д. 11 | 1 048,40 | 2026-2028 |
| 289 | г. Балахна, ул. Попова д. 12 | 580,8 | 2026-2028 |
| 290 | г. Балахна, ул. Попова д. 13 | 876,6 | 2026-2028 |
| 291 | г. Балахна, ул. Попова д. 14 | 414 | 2026-2028 |
| 292 | г. Балахна, ул. Попова д. 15 | 870,2 | 2026-2028 |
| 293 | г. Балахна, ул. Попова д. 16 | 701,4 | 2026-2028 |
| 294 | г. Балахна, ул. Попова д. 2 | 470,8 | 2026-2028 |
| 295 | г. Балахна, ул. Попова д. 3 | 470,8 | 2026-2028 |
| 296 | г. Балахна, ул. Попова д. 4 | 464,3 | 2026-2028 |
| 297 | г. Балахна, ул. Попова д. 5 | 470,8 | 2026-2028 |
| 298 | г. Балахна, ул. Попова д. 6 | 464,3 | 2026-2028 |
| 299 | г. Балахна, ул. Попова д. 7 | 464,3 | 2026-2028 |
| 300 | г. Балахна, ул. Попова д. 8 | 1 166,00 | 2026-2028 |
| 301 | г. Балахна, ул. Попова д. 9 | 526,4 | 2026-2028 |
| 302 | г. Балахна, ул. Правдинская д. 14 | 400 | 2026-2028 |
| 303 | г. Балахна, ул. Правдинская д. 16 | 1 178,50 | 2026-2028 |
| 304 | г. Балахна, ул. Правдинская д. 3 | 2 465,80 | 2026-2028 |
| 305 | г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 10 | 452,5 | 2026-2028 |
| 306 | г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 11 | 452,5 | 2026-2028 |
| 307 | г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 12 | 452,5 | 2026-2028 |
| 308 | г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 13 | 1 478,30 | 2026-2028 |
| 309 | г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 14 | 1 914,00 | 2026-2028 |
| 310 | г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 15 | 553,3 | 2026-2028 |
| 311 | г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 9 | 452,5 | 2026-2028 |
| 312 | г. Балахна, ул. Пушкина д. 65 | 557,2 | 2026-2028 |
| 313 | г. Балахна, ул. Пушкина д. 67 | 557,2 | 2026-2028 |
| 314 | г. Балахна, ул. Пушкина д. 69 | 557,2 | 2026-2028 |
| 315 | г. Балахна, ул. Радищева д. 4 | 362,6 | 2026-2028 |
| 316 | г. Балахна, ул. Радищева д. 5 | 632 | 2026-2028 |
| 317 | г. Балахна, ул. Радищева д. 6 | 272,2 | 2026-2028 |
| 318 | г. Балахна, ул. Розы Люксембург д. 4 | 1 840,00 | 2026-2028 |
| 319 | г. Балахна, ул. Розы Люксембург д. 6 | 1 667,90 | 2026-2028 |
| 320 | г. Балахна, ул. Романа Пискунова д. 2 | 603,7 | 2026-2028 |
| 321 | г. Балахна, ул. Романа Пискунова д. 3 | 601,9 | 2026-2028 |
| 322 | г. Балахна, ул. Рязанова д. 1 | 694 | 2022 |
| 323 | г. Балахна, ул. Рязанова д. 3 | 1 874,70 | 2026-2028 |
| 324 | г. Балахна, ул. Рязанова д. 5 | 1 420,90 | 2026-2028 |
| 325 | г. Балахна, ул. Рязанова д. 76 | 2 862,70 | 2026-2028 |
| 326 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 10 | 3 088,20 | 2025 |
| 327 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 11 | 3 145,00 | 2022 |
| 328 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 12 | 2 014,00 | 2022 |
| 329 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 13 | 3 272,00 | 2024 |
| 330 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 14 | 1 972,40 | 2025 |
| 331 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 16 | 945 | 2025 |
| 332 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 2 | 3 088,70 | 2024 |
| 333 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 23 | 1 241,00 | 2024 |
| 334 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 27 | 1 451,00 | 2026-2028 |
| 335 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 27А | 1 755,60 | 2026-2028 |
| 336 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 3 | 3 860,10 | 2024 |
| 337 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 4 | 3 917,00 | 2024 |
| 338 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 5 | 3 882,20 | 2024 |
| 339 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 6 | 3 707,60 | 2024 |
| 340 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 7 | 2 122,50 | 2022 |
| 341 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 8 | 2 923,60 | 2022 |
| 342 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 9 | 2 375,90 | 2025 |
| 343 | г. Балахна, ул. Свободы д. 1 | 368,3 | 2026-2028 |
| 344 | г. Балахна, ул. Свободы д. 2 | 886 | 2026-2028 |
| 345 | г. Балахна, ул. Свободы д. 4А | 715 | 2026-2028 |
| 346 | г. Балахна, ул. Сенявина д. 3 | 558,4 | 2026-2028 |
| 347 | г. Балахна, ул. Синякова д. 10 | 1 660,00 | 2026-2028 |
| 348 | г. Балахна, ул. Синякова д. 1А | 2 160,00 | 2026-2028 |
| 349 | г. Балахна, ул. Терешковой д. 6\7 | 1 784,20 | 2026-2028 |
| 350 | г. Балахна, ул. Тимирязева д. 1 | 2 265,80 | 2026-2028 |
| 351 | г. Балахна, ул. Тимирязева д. 2 | 2 682,40 | 2026-2028 |
| 352 | г. Балахна, ул. Тимирязева д. 3 | 514,8 | 2026-2028 |
| 353 | г. Балахна, ул. Тимирязева д. 4 | 1 286,30 | 2026-2028 |
| 354 | г. Балахна, ул. Тополиная д. 32 | 818 | 2026-2028 |
| 355 | г. Балахна, ул. Филатова д. 1 | 694,5 | 2026-2028 |
| 356 | г. Балахна, ул. Филатова д. 10 | 185 | 2026-2028 |
| 357 | г. Балахна, ул. Филатова д. 5 | 694,5 | 2026-2028 |
| 358 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 1А | 1 423,30 | 2026-2028 |
| 359 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 2А | 565 | 2026-2028 |
| 360 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 16 | 1 329,00 | 2026-2028 |
| 361 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 17 | 1 473,20 | 2026-2028 |
| 362 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 18 | 1 728,00 | 2026-2028 |
| 363 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 1Б | 1 105,50 | 2026-2028 |
| 364 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 23 | 1 801,00 | 2026-2028 |
| 365 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 29 | 1 092,90 | 2026-2028 |
| 366 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 31 | 1 429,50 | 2026-2028 |
| 367 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 33 | 882,6 | 2026-2028 |
| 368 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 6А | 800 | 2026-2028 |
| 369 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 1 | 875,8 | 2026-2028 |
| 370 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 10 | 1 034,20 | 2026-2028 |
| 371 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 11 | 975,7 | 2026-2028 |
| 372 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 12 | 736,2 | 2026-2028 |
| 373 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 2 | 767,2 | 2026-2028 |
| 374 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 3А | 907,8 | 2026-2028 |
| 375 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 4 | 1 093,20 | 2026-2028 |
| 376 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 5 | 1 177,40 | 2026-2028 |
| 377 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 5А | 1 727,70 | 2026-2028 |
| 378 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 6 | 1 064,30 | 2026-2028 |
| 379 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 7 | 820 | 2026-2028 |
| 380 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 8 | 834,2 | 2026-2028 |
| 381 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 1 | 1 699,50 | 2026-2028 |
| 382 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 10 | 210,4 | 2026-2028 |
| 383 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 11 | 967 | 2026-2028 |
| 384 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 12 | 480 | 2026-2028 |
| 385 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 13 | 1 178,80 | 2026-2028 |
| 386 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 14 | 2 508,30 | 2026-2028 |
| 387 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 16 | 352 | 2026-2028 |
| 388 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 18 | 1 820,00 | 2026-2028 |
| 389 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 19 | 1 104,00 | 2026-2028 |
| 390 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 2 | 1 909,30 | 2026-2028 |
| 391 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 20 | 1 924,60 | 2026-2028 |
| 392 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 21 | 352 | 2026-2028 |
| 393 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 23 | 665 | 2026-2028 |
| 394 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 24 | 253 | 2026-2028 |
| 395 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 25 | 253 | 2026-2028 |
| 396 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 26 | 1 889,50 | 2026-2028 |
| 397 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 27 | 501 | 2026-2028 |
| 398 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 28 | 2 365,60 | 2026-2028 |
| 399 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 29 | 240,5 | 2026-2028 |
| 400 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 3 | 419,5 | 2026-2028 |
| 401 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 30 | 1 300,00 | 2026-2028 |
| 402 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 31 | 997,5 | 2026-2028 |
| 403 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 32 | 1 848,30 | 2026-2028 |
| 404 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 4 | 1 429,60 | 2026-2028 |
| 405 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 5 | 1 966,50 | 2026-2028 |
| 406 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 6 | 760,1 | 2026-2028 |
| 407 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 7 | 208 | 2026-2028 |
| 408 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 8 | 1 121,00 | 2026-2028 |
| 409 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 9 | 1 883,40 | 2026-2028 |
| 410 | г. Балахна, ул. Чапаева д. 2 | 618,6 | 2026-2028 |
| 411 | г. Балахна, ул. Чапаева д. 2А | 1 930,00 | 2026-2028 |
| 412 | г. Балахна, ул. Чапаева д. 3 | 646,2 | 2026-2028 |
| 413 | г. Балахна, ул. Чапаева д. 4 | 1 245,20 | 2026-2028 |
| 414 | г. Балахна, ул. Чапаева д. 5 | 873,8 | 2026-2028 |
| 415 | г. Балахна, ул. Чапаева д. 7 | 884 | 2026-2028 |
| 416 | г. Балахна, ул. Чапаева д. 8 | 2 448,30 | 2026-2028 |
| 417 | г. Балахна, ул. Чапаева д. 9 | 3 840,00 | 2026-2028 |
| 418 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 10 | 478,8 | 2026-2028 |
| 419 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 11 | 586,7 | 2026-2028 |
| 420 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 12 | 658 | 2026-2028 |
| 421 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 13 | 1 275,50 | 2026-2028 |
| 422 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 14 | 283,8 | 2026-2028 |
| 423 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 15 | 638,7 | 2026-2028 |
| 424 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 16 | 349,3 | 2026-2028 |
| 425 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 17 | 755,4 | 2026-2028 |
| 426 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 18 | 185,5 | 2026-2028 |
| 427 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 19 | 1 910,00 | 2026-2028 |
| 428 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 20 | 688 | 2026-2028 |
| 429 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 21 | 773 | 2026-2028 |
| 430 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 22 | 769,1 | 2026-2028 |
| 431 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 22А | 2 115,00 | 2026-2028 |
| 432 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 23 | 1 251,20 | 2026-2028 |
| 433 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 5А | 1 677,00 | 2026-2028 |
| 434 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 6 | 1 798,60 | 2026-2028 |
| 435 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 7 | 1 214,60 | 2026-2028 |
| 436 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 8 | 413 | 2026-2028 |
| 437 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 9 | 604 | 2026-2028 |
| 438 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 100 | 801 | 2026-2028 |
| 439 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 101А | 550,5 | 2026-2028 |
| 440 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 103А | 120 | 2026-2028 |
| 441 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 109 | 239,3 | 2026-2028 |
| 442 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 11А | 1 500,00 | 2026-2028 |
| 443 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 28 | 1 249,20 | 2026-2028 |
| 444 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 37 | 1 297,40 | 2026-2028 |
| 445 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 39 | 460 | 2026-2028 |
| 446 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 41 | 1 080 | 2026-2028 |
| 447 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 43 | 1 083 | 2026-2028 |
| 448 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 45 | 1 337,80 | 2026-2028 |
| 449 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 62 | 1 026 | 2026-2028 |
| 450 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 64 | 1 664,50 | 2026-2028 |
| 451 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 66 | 1 213,40 | 2026-2028 |
| 452 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 68 | 593 | 2026-2028 |
| 453 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 72 | 3 160,60 | 2026-2028 |
| 454 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 74 | 452,8 | 2026-2028 |
| 455 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 76 | 1 235 | 2026-2028 |
| 456 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 78 | 2 052 | 2026-2028 |
| 457 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 80 | 762,3 | 2026-2028 |
| 458 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 82 | 849 | 2026-2028 |
| 459 | г. Балахна, ул. Юбилейная д. 2 | 1 075,40 | 2026-2028 |
| 460 | г. Балахна, ул. Юбилейная д. 4 | 778,3 | 2026-2028 |
| 461 | г. Балахна, ул. Юбилейная д. 6 | 3 840 | 2026-2028 |
| 462 | р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, д. 42 | 1749 | 2026-2028 |
| 463 | р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, д. 43 | 2430 | 2026-2028 |
| 464 | р.п. Большое Козино, ул. Пионерская, д. 4 | 864 | 2026-2028 |
| 465 | р.п. Большое Козино, ул. Некрасова, д. 1 | 2430 | 2026-2028 |
| 466 | р.п. Большое Козино, ул. Воинская, д. 3 | 1890 | 2026-2028 |
| 467 | р.п. Большое Козино, ул. Воинская, д. 5 | 1290 | 2026-2028 |
| 468 | р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, д. 39 | 1320 | 2026-2028 |
| 469 | р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, д. 40 | 1740 | 2026-2028 |
| 470 | р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, д. 41 | 1078 | 2026-2028 |
| 471 | р.п. Большое Козино, ул. Матросова, д. 10 | 960 | 2026-2028 |
| 472 | р.п. Большое Козино, ул. Матросова, д. 11 | 1230 | 2026-2028 |
| 473 | р.п. Большое Козино, ул. Некрасова, д. 3 | 1000 | 2026-2028 |
| 474 | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.13 | 4830 | 2026-2028 |
| 475 | р.п. Гидроторф, ул. Административная д .4 | 4830 | 2026-2028 |
| 476 | р.п. Гидроторф, ул. Административная д.6 | 4830 | 2026-2028 |
| 477 | р.п. Гидроторф, ул. Административная д.8 | 4830 | 2026-2028 |
| 478 | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д.5 | 4670 | 2026-2028 |
| 479 | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д.7 | 4670 | 2026-2028 |
| 480 | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д.9 | 4670 | 2026-2028 |
| 481 | р.п. Гидроторф, ул. Космонавтов д. 2 | 3852,5 | 2026-2028 |
| 482 | р.п. Гидроторф, ул. Космонавтов д. 4 | 3852,5 | 2026-2028 |
| 483 | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная, д. 1 | 3852,5 | 2026-2028 |
| 484 | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная, д. 3 | 3852,5 | 2026-2028 |
| 485 | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 1 | 3200,4 | 2026-2028 |
| 486 | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 2 | 3200,4 | 2026-2028 |
| 487 | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 3 | 3200,4 | 2026-2028 |
| 488 | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 4 | 3200,4 | 2026-2028 |
| 489 | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 6 | 3200,4 | 2026-2028 |
| 490 | р.п. Гидроторф, ул. Южная д. 1 | 5910 | 2026-2028 |
| 491 | р.п. Гидроторф, ул. Южная д. 2 | 5910 | 2026-2028 |
| 492 | р.п. Гидроторф, ул. Южная д. 3 | 5910 | 2026-2028 |
| 493 | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.19 | 5009,33 | 2026-2028 |
| 494 | р.п. Гидроторф, ул. Административная д.10 | 5009,33 | 2026-2028 |
| 495 | р.п. Гидроторф, ул. Административная д.12 | 5009,33 | 2026-2028 |
| 496 | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д. 4 | 4234 | 2026-2028 |
| 497 | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д. 6 | 4234 | 2026-2028 |
| 498 | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д. 8 | 4234 | 2026-2028 |
| 499 | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная, д.10 | 3953,33 | 2026-2028 |
| 500 | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д.12 | 3953,33 | 2026-2028 |
| 501 | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная д.16 | 3953,33 | 2026-2028 |
| 502 | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.15 | 5108,33 | 2026-2028 |
| 503 | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д. 17 | 5108,33 | 2026-2028 |
| 504 | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.20 | 5108,33 | 2026-2028 |
| 505 | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.10 | 3280 | 2026-2028 |
| 506 | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.11 | 3280 | 2026-2028 |
| 507 | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.12 | 3280 | 2026-2028 |
| 508 | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д.5 | 3266,2 | 2026-2028 |
| 509 | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д.5а | 3266,2 | 2026-2028 |
| 510 | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д.7 | 3266,2 | 2026-2028 |
| 511 | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д.9 | 3266,2 | 2026-2028 |
| 512 | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 11а | 3266,2 | 2026-2028 |
| 513 | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д. 6 | 1685 | 2026-2028 |
| 514 | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д.20 | 2930,5 | 2026-2028 |
| 515 | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д.1 | 2930,5 | 2026-2028 |
| 516 | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д.10 | 2959,7 | 2026-2028 |
| 517 | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 12 | 2959,7 | 2026-2028 |
| 518 | р.п. Гидроторф, ул. Садовая д. 14 | 2959,7 | 2026-2028 |
| 519 | р.п. Гидроторф, ул. Центральная, д. 3 | 2743,5 | 2026-2028 |
| 520 | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 5 | 2743,5 | 2026-2028 |
| 521 | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 7 | 2743,5 | 2026-2028 |
| 522 | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 9 | 2743,5 | 2026-2028 |
| 523 | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д.16 | 1742,5 | 2026-2028 |
| 524 | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 4а | 2550 | 2026-2028 |
| 525 | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д.1 | 2095,5 | 2026-2028 |
| 526 | р.п. Гидроторф, ул. Больничная д. 4 | 2095,5 | 2026-2028 |
| 527 | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 15 | 2547 | 2026-2028 |
| 528 | р.п. Гидроторф, ул. Центральная д. 17 | 2547 | 2026-2028 |
| 529 | р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 4 | 1320 | 2026-2028 |
| 530 | р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 5 | 1320 | 2026-2028 |
| 531 | р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 6 | 1320 | 2026-2028 |
| 532 | р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 7 | 1320 | 2026-2028 |
| 533 | р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 8 | 1320 | 2026-2028 |
| 534 | р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 10 | 1320 | 2026-2028 |
| 535 | р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 11 | 1320 | 2026-2028 |
| 536 | р.п. Гидроторф, ул. Весенняя, д. 13 | 1320 | 2026-2028 |
| 537 | пос. Совхозный д.12 | 622 | 2026-2028 |
| 538 | пос. Совхозный д. 13 | 466 | 2026-2028 |
| 539 | пос. Совхозный д. 16 | 926 | 2026-2028 |
| 540 | пос. Совхозный д. 17 | 712 | 2026-2028 |
| 541 | д. Истомино ул. Генерала Маргелова д.70 | 2543 | 2026-2028 |
| 542 | д. Истомино ул. Генерала Маргелова д.66 | 2380,8 | 2026-2028 |
| 543 | д. Истомино ул. Генерала Маргелова д. 64 | 2380,8 | 2026-2028 |
| 544 | пос. Совхозный д.19 | 1211 | 2026-2028 |
| 545 | пос. Совхозный д.20 | 1211 | 2026-2028 |
| 546 | пос. Совхозный д.21 | 1211 | 2026-2028 |
| 547 | д. Истомино ул. Генерала Маргелова д.61 | 806 | 2026-2028 |
| 548 | д. Истомино ул. Генерала Маргелова д. 62 | 806 | 2026-2028 |
| 549 | пос. Совхозный д.26 | 1099 | 2026-2028 |
| 550 | пос. Совхозный д.18 | 827 | 2026-2028 |
| 551 | пос. Совхозный д.22 | 827 | 2026-2028 |
| 552 | пос. Совхозный д.23 | 827 | 2026-2028 |
| 553 | д. Истомино ул. Генерала Маргелова д.69 | 2173 | 2026-2028 |
| 554 | д. Истомино ул. Генерала Маргелова д.59 | 1250 | 2026-2028 |
| 555 | д. Конево ул. Свердлова д.1 | 364,5 | 2026-2028 |
| 556 | д. Конево ул. Свердлова д.3 | 364,5 | 2026-2028 |
| 557 | д. Конево ул. Победы д.2 | 787 | 2026-2028 |
| 558 | д. Конево ул. Победы д.3 | 787 | 2026-2028 |
| 559 | д. Конево ул. Советская д.2 | 601,5 | 2026-2028 |
| 560 | д. Конево ул. Советская д.3 | 601,5 | 2026-2028 |
| 561 | р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.28 | 207,15 | 2026-2028 |
| 562 | р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.29 | 207,15 | 2026-2028 |
| 563 | р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.30 | 207,15 | 2026-2028 |
| 564 | р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.31 | 207,15 | 2026-2028 |
| 565 | р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.32 | 441,73 | 2026-2028 |
| 566 | р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.33 | 441,73 | 2026-2028 |
| 567 | р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.34 | 441,73 | 2026-2028 |
| 568 | р.п. Лукино, ул. Победы д.25 | 80 | 2026-2028 |
| 569 | р.п. Лукино, ул. Шоссейная д.9А | 204 | 2026-2028 |
| 570 | р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.37 | 567,6 | 2026-2028 |
| 571 | р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.38 | 603,86 | 2026-2028 |
| 572 | р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.40 | 603,86 | 2026-2028 |
| 573 | р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.41 | 603,86 | 2026-2028 |
| 574 | р.п. Лукино, ул. Победы д.19 | 170 | 2026-2028 |
| 575 | р.п. Лукино, ул. Победы д.20 | 170 | 2026-2028 |
| 576 | р.п. Первое Мая, ул. Садовая д.42 | 504 | 2026-2028 |
| 577 | р.п. Лукино, ул. Победы д.2 | 276,92 | 2026-2028 |
| 578 | р.п. Лукино, ул. Победы д.4 | 276,92 | 2026-2028 |
| 579 | р.п. Лукино, ул. Победы д.6 | 276,92 | 2026-2028 |
| 580 | р.п. Лукино, ул. Победы д.8 | 276,92 | 2026-2028 |
| 581 | р.п. Лукино, ул. Победы д.10 | 276,92 | 2026-2028 |
| 582 | р.п. Лукино, ул. Победы д.21 | 270,83 | 2026-2028 |
| 583 | р.п. Лукино, ул. Победы д.22 | 270,83 | 2026-2028 |
| 584 | р.п. Лукино, ул. Победы д.26 | 270,83 | 2026-2028 |
| 585 | р.п. Лукино, ул. Победы д.3 | 346,25 | 2026-2028 |
| 586 | р.п. Лукино, ул. Победы д.5 | 346,25 | 2026-2028 |
| 587 | р.п. Лукино, ул. Победы д.7 | 346,25 | 2026-2028 |
| 588 | р.п. Лукино, ул. Победы д.9 | 346,25 | 2026-2028 |
| 589 | р.п. Лукино, ул. Победы д.28 | 546,97 | 2026-2028 |
| 590 | р.п. Лукино, ул. Победы д.29 | 546,97 | 2026-2028 |
| 591 | р.п. Лукино, ул. Победы д.30 | 546,97 | 2026-2028 |
| 592 | р.п. Лукино, ул. Победы д.31 | 546,97 | 2026-2028 |
| 593 | р.п. Лукино, ул. Победы д.16 | 307 | 2026-2028 |
| 594 | р.п. Лукино, ул. Победы д.16А | 307 | 2026-2028 |
| 595 | р.п. Лукино, ул. Морозова д.34 | 400,4 | 2026-2028 |
| 596 | р.п. Лукино, ул. Запрудная д.22 | 400,4 | 2026-2028 |
| 597 | р.п. Лукино, ул. Победы д.13 | 75 | 2026-2028 |
| 598 | р.п. Лукино, ул. Победы д.14 | 75 | 2026-2028 |
| 599 | р.п. Малое Козино, ул. Докучаева, д.5 | 150 | 2026-2028 |

».