Утверждена

постановлением

Правительства Нижегородской области

от 30 апреля 2014 г. N 305

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КАЧЕСТВЕННЫМИ

УСЛУГАМИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.11.2014 N 765, от 13.10.2015 N 652, от 17.05.2016 N 282, от 22.07.2016 N 479, от 18.10.2016 N 710, от 09.02.2017 N 54, от 15.03.2017 N 143, от 07.06.2017 N 410, от 23.06.2017 N 447, от 19.07.2017 N 527, от 01.09.2017 N 653, от 15.01.2018 N 17, от 16.03.2018 N 176, от 13.04.2018 N 253, от 04.06.2018 N 395, от 01.08.2018 N 559, от 25.12.2018 N 901, с изм., внесенными постановлением Правительства Нижегородской области от 07.06.2016 N 338)

1. Паспорт государственной программы

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение населения Нижегородской области качественными

услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 15.03.2017 N 143)

| Государственный заказчик - координатор государственной программы |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители государственной программы |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы государственной программы |  | Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"; Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"; 1 Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"; Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"; Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения" |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели государственной программы |  | Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи государственной программы |  | - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Нижегородской области на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципальных образований Нижегородской области; - подготовка квалифицированных рабочих и специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, способных обеспечить предоставление населению услуг высокого качества и модернизировать отрасль; - повышение энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства Нижегородской области; - создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга в парках и скверах для жителей Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации государственной программы |  | Государственная программа реализуется в течение 2015 - 2020 годов в один этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |  | Общий объем финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации: тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
|  |  | 25 763,3 | 65 342,8 | 990 123,3 | 560 740,9 | 121 636,3 | 125 228,1 | 148 451,1 | 2 037 285,8 |
|  |  | Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
|  |  | 25 155,0 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 175 171,2 |
|  |  | Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области" тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | Всего |
|  |  | 608,3 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 960,5 |
|  |  | 1 Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
|  |  | - | 40 281,4 | 103 164,5 | 90 094,3 | 82 784,7 | 85 844,4 | 91 631,5 | 493 800,8 |
|  |  | Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения" тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
|  |  | 0 | 0 | 861 897,4 | 220 297,5 | 0 | 0 | 0 | 1 082 194,9 |
|  |  | Прочие мероприятия в рамках государственной программы тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
|  |  | - | - | - | 225 287,7 | 13 790,2 | 14 322,3 | 31 758,2 | 285 158,4 |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации государственной программы к 2021 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: - доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод увеличится до 30,0% к 2018 году и останется на уровне 30% в 2021 году; - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение газа, пара и воды, сбор, очистка, распределение воды) увеличится к 2021 году до 68,6 млрд руб.; - доля модернизированных детских и спортивных площадок с использованием художественных приемов к 2021 году увеличится и составит 0,94%; - удельный вес озелененных территорий поселений Нижегородской области к 2021 году увеличится и составит 6,55%; - коэффициент освещенности улично-дорожной сети территорий поселений Нижегородской области к 2021 году увеличится и составит 0,63 при стремлении коэффициента освещенности к единице; - доля лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году, составит 0,57%; - доля работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в общей численности рабочих и специалистов в сфере ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году, составит 79%; - снижение доли удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии на 2,03%; - укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области - 100%; - доля благоустроенных дворовых территорий в 2017 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, составит 100%; - доля благоустроенных общественных пространств в 2017 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, составит 100%; - доля благоустроенных мест массового отдыха населения в 2017 году от общего количества мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству в 2017 году, составит 100%; - удельный вес благоустроенных общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 к 2018 году составит 100%. Непосредственные результаты: - количество детских площадок, оборудованных в соответствии с нормативными требованиями, составит 2801 ед.; - площадь озелененных территорий населенных пунктов составит 3,28 кв. м/чел.; - количество лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, составит 220 человек; - количество работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, составит 3110 человек; - снижение удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии до 157,3 кг у.т./Гкал; - количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году составит 172 ед.; - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 году составит 13 ед.; - площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 - 2018 годах составит 40,9 га; - количество благоустроенных мест массового отдыха населения увеличится на 6 ед.; - установка фонарных столбов или мачт освещения по маршруту следования клиентских групп составит 500 ед.; - установка панелей с информационными материалами, включающих в себя механизмы натяжения, - 2354 ед.; - установка малых архитектурных форм (далее - МАФ) по маршруту следования клиентских групп - 70 ед.; - площадь разбитых цветников составит - 0,8 га; - протяженность отремонтированных, прочищенных сетей ливневой канализации по маршруту следования основных клиентских групп FIFA 2018 составит 6,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Текстовая часть государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Государственная программа)

2.1. Характеристика текущего состояния

Объем жилищного фонда в Нижегородской области составляет 81,5 млн кв. м, в том числе в муниципальной собственности находится 7,1 млн кв. м (8,8%); в государственной собственности - 0,8 млн кв. м (0,9%); самый большой объем находится в частной собственности - 73,6 млн кв. м (90,3%). Из общего объема жилищного фонда в Нижегородской области 60,9 млн кв. м (74,7%) расположены в городской местности и 20,6 млн кв. м (25,3%) - в сельской местности.

В январе - декабре 2013 года в жилищно-коммунальной сфере Нижегородской области функционировало 1410 предприятий (организаций) различных форм собственности.

На территории Нижегородской области 2878 котельных осуществляют теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы. Передача теплоносителя производится через 447 центральных тепловых пунктов по тепловым сетям протяженностью 4238 км в двухтрубном исчислении.

Протяженность водопроводных сетей составляет 11936,3 км, канализационных сетей - 4808,9 км, водозаборов - 2708 ед., очистных водопроводных сооружений - 36 ед., очистных сооружений канализации - 156 ед., водопроводных насосных станций - 425 ед., канализационных насосных станций - 560 ед. Протяженность ветхих сетей водопровода составляет 5484,4 км, канализации - 2327,8 км.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Нижегородской области прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального хозяйства, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Тем не менее, конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составил 36,95 процента, водопроводных и канализационных сетей - 45,94 процента и 48,4 процента, соответственно.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

На 1 января 2014 года значительная часть многоквартирных домов нуждается в капитальном ремонте. Особенно низок уровень благоустройства в малых городах и сельских поселениях, на долю которых приходится половина площадей многоквартирных домов. При этом даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищного фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений. Отсутствуют кредитные схемы финансирования капитального ремонта, практика осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, применения энергосервисных контрактов.

Целями обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан являются развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граждан.

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 653)

Для противодействия угрозам качеству жизни граждан органы государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества обязаны:

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 653)

улучшать и развивать жилищно-коммунальную инфраструктуру;

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 653)

принимать меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по снижению риска их возникновения на территории Нижегородской области;

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 653)

обеспечивать развитие информационной инфраструктуры, доступность информации по различным вопросам социально-политической, экономической жизни общества, равный доступ к государственным услугам на всей территории Российской Федерации, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий;

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 653)

совершенствовать систему контроля за использованием бюджетных ассигнований и механизм государственно-частного партнерства в целях повышения качества жизни граждан.

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 653)

Для модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства необходимо принять меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства с использованием кредитно-финансовых механизмов в сфере развития и модернизации коммунальной инфраструктуры с учетом лучшей мировой практики, которые должны предусматривать установление стандартов привлечения заемных средств и унифицированных процедур взаимодействия органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, банков.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282)

Повышение качества жизни граждан гарантируется за счет большей доступности комфортного жилья, современного образования и создания высокоэффективных рабочих мест, а также благоприятных условий для повышения социальной мобильности, качества труда, его достойной оплаты, поддержки социально значимой трудовой занятости, обеспечения доступности объектов социальной, инженерной инфраструктуры.

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 653)

Абзацы одиннадцатый - девятнадцатый исключены с 17 мая 2016 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282.

На территории Нижегородской области существует необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменения облика территорий в границах муниципальных образований Нижегородской области.

Абзац исключен с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 06.11.2014 N 765.

В Нижегородской области находятся 43 муниципальных района и 9 городских округов. Большинство муниципальных районов и городских округов Нижегородской области являются дотационными, самостоятельно решить проблему улучшения качества условий жизни населения в части создания комплексной системы благоустройства они не в состоянии.

Общий анализ благоустройства территорий в границах муниципальных образований Нижегородской области показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными и контейнерными площадками, малыми архитектурными формами. Многие населенные пункты оснащены указанными объектами в среднем на 42%.

Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнение пространства, отсутствуют малые архитектурные формы, остро стоит проблема парковки автотранспорта во дворах.

Контейнерные площадки, расположенные на прилегающих к жилым и многоквартирным домам территориях, эксплуатируются с нарушением требований, установленных СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест": 55% из имеющихся контейнерных площадок не имеют ограждения, подъезды к ним не благоустроены, отсутствует твердое основание.

Существующие детские площадки, кроме вновь построенных в последние 5 - 6 лет, находятся в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности и эстетики.

Экологические проблемы связаны с отсутствием проведения необходимых мероприятий по озеленению городских территорий, повышенная загрязненность воздуха и отсутствие необходимого ухода привели к преждевременному старению деревьев, потере декоративного вида.

Уровень обеспеченности территорий Нижегородской области автомобильными дорогами и уровень транспортной доступности муниципальных районов Нижегородской области за последнее время увеличился, но недостаточно. Проблема выравнивания уровня обеспеченности различных муниципальных районов и городских округов Нижегородской области автомобильными дорогами в том, что автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности, построены по устаревшим типовым проектам или являются грунтовыми, что увеличивает затраты на их содержание и не позволяет оказывать качественные услуги. Комплексные меры позволят увеличить протяженность улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства лидирует по численности занятых среди поддерживающих отраслей (29,9 тыс. человек), но для нее характерен низкий уровень производительности труда. Дефицит работников с высшим и средним профессиональным образованием по специальностям и профессиям в сфере ЖКХ составляет более 2,0 тыс. человек.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282)

Сфера жилищно-коммунального хозяйства области не обеспечена специализированной сетью профессиональных образовательных организаций.

Дефицит высококвалифицированных специалистов становится ощутимым тормозом в переоснащении отрасли, модернизации устаревшего оборудования, его эффективной эксплуатации и структурной реорганизации управления в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Отсутствие единой, целостной системы кадрового обеспечения сферы жилищно-коммунального комплекса, существующая бессистемность в разрешении вопросов кадрового обеспечения отрасли привели к множественности накопившихся проблем, к числу которых относятся:

отсутствие самостоятельного направления подготовки кадров эксплуатации жилых и инфраструктурных объектов систем и комплексов городского хозяйства, так как подготовка кадров для жилищно-коммунального комплекса осуществляется, в основном, через смежные направления подготовки (в частности - строительство). Подготовка кадров для осуществления эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства не ведется;

отсутствие в отрасли системы должностных квалификаций и профессиональных стандартов. На сегодняшний день не представляется возможным сформировать полносистемный перечень должностей в жилищно-коммунальном хозяйстве;

отсутствие документов технического регулирования по вопросам эксплуатации объектов жилищного и отчасти коммунального хозяйства, учитывающих эксплуатационный опыт и позволяющих сформировать устойчивую систему методического обеспечения подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства;

отсутствие механизмов персонализации ответственности и управления профессиональными рисками, позволяющих выстроить стройную систему управления профессионализмом кадров жилищно-коммунального комплекса; отсутствие системы заказа кадров для жилищно-коммунального комплекса;

недостаточное количество профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих кадровую подготовку в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Высокая динамика изменений техники и технологий, которые происходят в отрасли, требуют новой модели организации профессионального образования.

Глубокие структурные технические и технологические изменения требуют обеспечения высококвалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена и с высшим образованием, способными эффективно трудиться в новых условиях, обладающими определенными специальными знаниями, владеющими современными технологиями, техникой эксплуатации и ремонта систем и оборудования.

В перспективе отрасль должна стать одной из "знаниеемких", где высшее и среднее профессиональное образование должны иметь 60 - 70% работающих.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 15.03.2017 N 143)

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 года N 1 в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 г. и на период до 2025 г. для формирования "пилотного" портфеля приоритетных проектов и программ включен приоритетный проект "ЖКХ и городская среда".

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 15.03.2017 N 143)

Работа по формированию городской среды будет осуществляться по трем направлениям: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, развитие общественных рекреационных территорий Нижегородской области, развитие общественных пространств.

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 15.03.2017 N 143)

2.2. Цели и задачи

Стратегической целью Государственной программы на период до 2020 года является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству на территории Нижегородской области.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 15.03.2017 N 143)

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

- абзац исключен с 17 мая 2016 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282.

- абзац исключен с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 06.11.2014 N 765;

- создание комфортных условий проживания населения Нижегородской области на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципальных образований Нижегородской области;

- подготовка квалифицированных рабочих и специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, способных обеспечить предоставление населению услуг высокого качества и модернизировать отрасль;

- формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282)

Абзац исключен с 17 мая 2016 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282.

Абзац исключен с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 06.11.2014 N 765.

В рамках Государственной программы планируется провести реконструкцию системы наружного освещения, включая модернизацию электрических сетей, установку энергоэффективных светильников (КПД более 70%).

Также планируется расширение территории зеленых насаждений, увеличение элементов благоустройства на территории населенных пунктов Нижегородской области и повышение обеспеченности населения области объектами транспортной инфраструктуры.

Для подготовки квалифицированных рабочих и специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства необходимо реализовать следующие механизмы: совершенствование организационной структуры управления профессиональными учебными заведениями, осуществляющими подготовку кадров в сфере ЖКХ и профориентационной работы среди учащейся молодежи и взрослого населения.

2.3. Сроки и этапы реализации Государственной программы

Государственная программа будет реализовываться в период 2015 - 2021 годов. Значительная часть мероприятий Государственной программы предусматривает целевые ориентиры Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", значения показателей которых должны быть достигнуты до 2018 года.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901)

Государственная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года N 208.

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 653)

Кроме того, часть мероприятий Государственной программы реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 323, а также во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2013 года N 2077-р "Об утверждении плана мероприятий по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций жилищно-коммунального комплекса на 2013 - 2015 годы".

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282)

Государственная программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Государственной программы

Информация об основных мероприятиях Государственной программы отражена в таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий

Государственной программы

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 25.12.2018 N 901)

тыс. руб.

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| Цель государственной программы: создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом |  |  |  |  | 25 763,3 | 65 342,8 | 990 123,3 | 560 740,9 | 121 636,3 | 125 228,1 | 148 451,1 | 2 037 285,8 |
| Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" |  |  |  |  | 25 155,0 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 175 171,2 |
| 3.1. | Проведение смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" и подведение его итогов | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Минэнергетики и ЖКХ | 25 155,0 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 175 171,2 |
| Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области" |  |  |  |  | 608,3 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 960,5 |
| 4.1. | Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов сферы ЖКХ Нижегородской области, способных обеспечить предоставление населению услуг высокого качества и модернизировать отрасль | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Минэнергетики и ЖКХ | 608,3 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 960,5 |
| 1 Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 4 .1. | Реконструкция теплосетевых объектов - техническое перевооружение ЦТП | Прочие расходы | 2016 - 2019 | Минэнергетики и ЖКХ | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 |
| 1 4 .2. | Реконструкция систем теплоснабжения в связи с перераспределением зон действия источников теплоснабжения | Прочие расходы | 2016 - 2019 | Минэнергетики и ЖКХ | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 |
| 1 4 .3. | Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, изношенных магистральных сетей, сетей отопления и ГВС | Прочие расходы | 2016 - 2019 | Минэнергетики и ЖКХ | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 |
| 1 4 .4. | Техническое перевооружение котельных | Прочие расходы | 2016 - 2019 | Минэнергетики и ЖКХ | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 |
| 1 4 .5. | Комплексная реконструкция котельных | Прочие расходы | 2016 - 2019 | Минэнергетики и ЖКХ | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" |  |  |  |  | - | 40 281,4 | 103 164,5 | 90 094,3 | 82 784,7 | 85 844,4 | 91 631,5 | 493 800,8 |
| Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения" |  |  |  |  | 0 | 0 | 861 897,4 | 220 297,5 | 0 | 0 | 0 | 1 082 194,9 |
| 6.1. | Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Прочие расходы | 2017 | Минэнергетики и ЖКХ | 0 | 0 | 444 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 000,0 |
| 6.2. | Предоставление субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Прочие расходы | 2017 | Минэнергетики и ЖКХ | 0 | 0 | 11 247,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 247,4 |
| 6.3. | Предоставление субсидии на благоустройство общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | Прочие расходы | 2017 - 2018 | Минэнергетики и ЖКХ | 0 | 0 | 406 650,0 | 36 422,8 | 0 | 0 | 0 | 443 072,8 |
| 6.4. | Предоставление субсидии на благоустройство и оформление города - организатора в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | Прочие расходы | 2018 | Минэнергетики и ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 183 874,7 | 0 | 0 | 0 | 183 874,7 |
| Прочие мероприятия в рамках Государственной программы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 287,7 | 13 790,2 | 14 322,3 | 31 758,2 | 285 158,4 |
| 1. | Содержание и обеспечение деятельности учреждений | Прочие расходы | 2018 - 2020 | Минэнергетики и ЖКХ, ГКУ НО "Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области" <*> | - | - | - | 14 107,0 | 13 790,2 | 14 322,3 | 16 135,8 | 58 355,3 |
| 2. | Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов и зданий, расположенных по маршруту следования основных клиентских групп и туристических маршрутов проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года | Прочие расходы | 2018 | Минэнергетики и ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 183 180,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183 180,7 |
| 3. | Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Институт развития городской среды Нижегородской области" | Прочие расходы | 2018 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 622,4 | 33 622,4 |
| 4. | Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по обустройству общественных пространств на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |

--------------------------------

<*> По согласованию.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Государственной программы

Состав индикаторов Государственной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Государственной программы.

Достижение целей Государственной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится согласно таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах

и непосредственных результатах

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 25.12.2018 N 901)

| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 8,3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение газа, пара и воды, сбор, очистка, распределение воды) | млрд руб. | 47,5 | 49,9 | 52,1 | 54,3 | 57,6 | 60,6 | 63,4 | 66,6 | 68,6 |
| Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля модернизированных детских и спортивных площадок с использованием художественных приемов к 2020 году | % | 0,56 | 0,59 | 0,59 | 0,65 | 0,72 | 0,79 | 0,87 | 0,93 | 0,94 |
| 3.2. | Удельный вес озелененных территорий поселений Нижегородской области к 2020 году | % | 6,25 | 6,40 | 6,49 | 6,50 | 6,51 | 6,52 | 6,53 | 6,54 | 6,55 |
| 3.3. | Коэффициент освещенности улично-дорожной сети территорий поселений Нижегородской области к 2020 году | ед. | 0,5 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,63 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество детских площадок, оборудованных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 2 774 | 2 789 | 2 790 | 2 792 | 2 794 | 2 796 | 2 798 | 2 800 | 2 801 |
| 3.2. | Площадь озелененных территорий населенных пунктов | кв. м/чел. | 3,19 | 3,21 | 3,22 | 3,23 | 3,24 | 3,25 | 3,26 | 3,27 | 3,28 |
| Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессиональных образований по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году | % | 0,13 | 0,16 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,57 |
| 4.2. | Доля работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в общей численности рабочих и специалистов в сфере ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году | % | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 79 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессиональных образований по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ | человек | 50 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 4.2. | Количество работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации | человек | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1 Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической Эффективности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 4 .1. | Снижение доли удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии | % | - | - | 0 | 0,25 | 0,82 | 1,52 | 2,03 | - | - |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 4 .1. | Снижение удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | - | 160,5 | 160,1 | 159,2 | 158,1 | 157,3 | - | - |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области - 100% | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий в 2017 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году | % | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 6.2. | Доля благоустроенных общественных пространств в 2017 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году | % | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 6.3. | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения в 2017 году от общего количества мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству в 2017 году | % | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 6.4. | Удельный вес благоустроенных общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 к 2018 году | % | - | - | - | - | 95,9 | 100 | - | - | - |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году | ед. | - | - | - | - | 172 | - | - | - | - |
| 6.2. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 году | ед. | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 6.3. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 - 2018 годах | га | - | - | - | - | - | 40,9 | - | - | - |
| 6.4. | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | ед. | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 6.5. | Установка фонарных столбов или мачт освещения | ед. |  |  |  |  |  | 500 | - | - | - |
| 6.6. | Установка панелей с информационными материалами, включающих в себя механизмы натяжения | ед. |  |  |  |  |  | 2 354 | - | - | - |
| 6.7. | Установка МАФ по маршруту следования клиентских групп | ед. |  |  |  |  |  | 70 | - | - | - |
| 6.8. | Площадь разбитых цветников | га |  |  |  |  |  | 0,8 | - | - | - |
| 6.9. | Протяженность отремонтированных, прочищенных сетей ливневой канализации по маршруту следования основных клиентских групп FIFA 2018 | км |  |  |  |  |  | 6,6 | - | - | - |

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

2.6. Меры правового регулирования

Информация о мерах правового регулирования приводится в таблице 3.

Таблица 3. Сведения об основных мерах

правового регулирования

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 17.05.2016 N 282)

| N п/п | Вид правового акта и методологические механизмы реализации программных мероприятий | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" |  |  |  |  |
| 1. | Предложения по внесению изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 11 июля 2006 года N 522-р "О проведении смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" | Утверждает положение, порядок проведения смотра-конкурса "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" и подведения итогов | Минэнергетики и ЖКХ | 1 полугодие отчетного года |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.07.2016 N 479) |  |  |  |  |
| 2. | Предложения по внесению изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 11 ноября 2009 года N 857 "Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" (при необходимости) | Определяет порядок предоставления и расходования средств грантов по награждению победителей смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" | Минэнергетики и ЖКХ | 1 квартал отчетного года |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.07.2016 N 479) |  |  |  |  |
| 3. | Проект распоряжения Правительства Нижегородской области о награждении победителей смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" (при необходимости) | Определяет перечень победителей на основании протокола заседания конкурсной комиссии | Минэнергетики и ЖКХ | До 31 декабря каждого года |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.07.2016 N 479) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" |  |  |  |  |
| Исключена с 18 октября 2016 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 18.10.2016 N 710 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения" |  |  |  |  |
| (введена постановлением Правительства Нижегородской области от 15.03.2017 N 143) |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях | Предусматривает ответственность за нарушение установленных муниципальных правил благоустройства, в том числе повышение с 1 января 2021 года административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципальных образований | Минэнергетики и ЖКХ | До 1 ноября 2017 года |
| (п. 1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 653) |  |  |  |  |

2.7. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 15.03.2017 N 143)

В рамках Государственной программы в 2017 году предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - субсидии).

Положения о порядке предоставления, расходования и распределения из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Нижегородской области представлены в приложениях 1 и 2 к подпрограмме 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения".

Положение о порядке предоставления, распределения и расходования из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на благоустройство общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в 2017 году утверждается нормативным правовым актом Правительства Нижегородской области.

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 07.06.2017 N 410)

Положение о порядке предоставления и расходования субсидий за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на благоустройство и оформление города-организатора в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 утверждается нормативным правовым актом Правительства Нижегородской области. Распределение указанной субсидии утверждено Законом Нижегородской области от 22 декабря 2017 года N 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 13.04.2018 N 253)

Положение о порядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов и зданий, расположенных по маршруту следования основных клиентских групп и туристических маршрутов проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 утверждено постановлением Правительства Нижегородской области от 12 марта 2018 года N 155.

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 13.04.2018 N 253)

2.8. Участие в реализации Государственной программы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области

В реализации Государственной программы не принимают участия государственные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды с ресурсным обеспечением за счет средств областного бюджета.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации Государственной программы) отражается по форме согласно таблицам 4 и 5.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной

программы за счет средств областного бюджета

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 25.12.2018 N 901)

тыс. руб.

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование государственной программы | "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | всего | 25 763,3 | 65 342,8 | 990 123,3 | 560 740,9 | 121 636,3 | 125 228,1 | 148 451,1 |
|  |  | Минэнергетики и ЖКХ | 25 763,3 | 65 342,8 | 990 123,3 | 560 740,9 | 121 636,3 | 125 228,1 | 148 451,1 |
| Подпрограмма 3 | "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" | всего | 25 155,0 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 |
|  |  | Минэнергетики и ЖКХ | 25 155,0 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 |
| Подпрограмма 4 | "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" | всего | 608,3 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
|  |  | Минэнергетики и ЖКХ | 608,3 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
| 1 Подпрограмма 4 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | - | 40 281,4 | 103 164,5 | 90 094,3 | 82 784,7 | 85 844,4 | 91 631,5 |
|  |  | Минэнергетики и ЖКХ | - | 40 281,4 | 103 164,5 | 90 094,3 | 82 784,7 | 85 844,4 | 91 631,5 |
| Подпрограмма 6 | "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения" | всего | 0,0 | 0,0 | 861 897,4 | 220 297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 861 897,4 | 220 297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие мероприятия в рамках Государственной программы |  | всего | - | 0 | 0 | 225 287,7 | 13 790,2 | 14 322,3 | 31 758,2 |
|  |  | Минэнергетики и ЖКХ | - | 0 | 0 | 225 287,7 | 13 790,2 | 14 322,3 | 31 758,2 |

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Государственной программы за счет всех источников

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 25.12.2018 N 901)

| Статус | Наименование Программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственная программа | "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 25 763,3 | 300 986,756 | 1 756 728,38 | 564 919,5 | 121 636,30 | 125 228,10 | 148 451,1 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 25 763,3 | 65 342,8 | 990 123,3 | 560 740,9 | 121 636,3 | 125 228,1 | 148 451,1 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 38 700,6 | 4 178,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 599 131,474 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 235 643,956 | 128 773,009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 25 155,0 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 25 155,0 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Проведение смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" и подведение его итогов | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 25 155,0 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 25 155,0 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 608,3 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 608,3 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов сферы ЖКХ Нижегородской области, способных обеспечить предоставление населению услуг высокого качества и модернизировать отрасль | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 608,3 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 608,3 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1 Подпрограмма 4 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 235 643,956 | 128 773,009 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 235 643,956 | 128 773,009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное 1 мероприятие 4 .1 | Реконструкция теплосетевых объектов - техническое перевооружение ЦТП | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | - | 5 787,508 | 2 893,754 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | 5 787,508 | 2 893,754 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
| Основное 1 мероприятие 4 .2 | Реконструкция систем теплоснабжения в связи с перераспределением зон действия источников теплоснабжения | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | - | 116 929,158 | 58 464,575 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | 116 929,158 | 58 464,575 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
| Основное 1 мероприятие 4 .3 | Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, изношенных магистральных сетей, сетей отопления и ГВС | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | - | 46 238,5 | 23 119,25 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | 46 238,5 | 23 119,25 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
| Основное 1 мероприятие 4 .4 | Техническое перевооружение котельных | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | - | 982,56 | 491,28 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | 982,56 | 491,28 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
| Основное 1 мероприятие 4 .5 | Комплексная реконструкция котельных | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | - | 65 706,23 | 43 804,15 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | 65 706,23 | 43 804,15 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
| Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | - | 40 281,4 | 103 164,5 | 90 094,3 | 82 784,7 | 85 844,4 | 91 631,5 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | - | 40 281,4 | 103 164,5 | 90 094,3 | 82 784,7 | 85 844,4 | 91 631,5 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма 6 | "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 1 499 729,474 | 222 523,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 861 897,4 | 220 297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 38 700,6 | 2 225,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 599 131,474 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1 | Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 1 051 591,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 444 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 23 369,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 584 222,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.2 | Предоставление субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 37 366,974 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 11 247,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 11 210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 14 909,274 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.3 | Предоставление субсидии на благоустройство общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 410 771,1 | 36 791,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 406 650,0 | 36 422,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 4 121,1 | 368,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.4 | Предоставление субсидий на благоустройство и оформление города - организатора в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185 732,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183 874,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие мероприятия в рамках Государственной программы |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227 240,7 | 13 790,2 | 14 322,3 | 31 758,2 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225 287,7 | 13 790,2 | 14 322,3 | 31 758,2 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 953 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Содержание и обеспечение деятельности учреждений | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 107,0 | 13 790,2 | 14 322,3 | 16 135,8 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 107,0 | 13 790,2 | 14 322,3 | 16 135,8 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов и зданий, расположенных по маршруту следования основных клиентских групп и туристических маршрутов проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185 032,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 183 180,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 851,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Институт развития городской среды Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 622,4 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 622,4 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по обустройству общественных пространств на территории Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 101,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание:

расходы областного бюджета указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета (Таблица 4);

местные бюджеты указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации Государственной программы за счет средств местных бюджетов;

юридические лица - государственные унитарные предприятия Нижегородской области, акционерные общества с участием Нижегородской области, общественные, научные и иные организации;

прямые расходы федерального бюджета. Допускается указание оценочных и/или прогнозных значений.

2.10. Анализ рисков реализации Государственной программы

К рискам реализации Государственной программы следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Государственной программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов и другие), что может привести к невыполнению Государственной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках Государственной программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Государственной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Государственной программы. Большое число участников реализации Государственной программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий Государственной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Государственной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

3. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Государственной программы, что потребует внесения изменений в Государственную программу;

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств местных бюджетов в соответствии с соглашениями между заказчиком Государственной программы и муниципальными образованиями на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств областного бюджета;

- с недостаточным объемом собственных средств организаций, в связи с чем подлежат уточнению объемы финансирования и сроки реализации, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Государственной программы, что потребует внесения изменений в Государственную программу.

Реализации Государственной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей строительства, такой риск для реализации Государственной программы может быть качественно оценен как высокий;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Государственной программы можно оценить как умеренный.

3. Подпрограммы Государственной программы

3.1. Подпрограмма 1 "Чистая вода в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма 1)

Исключен с 17 мая 2016 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282.

3.2. Подпрограмма 2 "Коммунальная инфраструктура для чемпионата мира по футболу 2018 года" (далее - Подпрограмма 2)

Исключен с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 06.11.2014 N 765.

3.3. Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" (далее - Подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3

| Государственный заказчик - координатор Подпрограммы 3 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282, от 22.07.2016 N 479) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Подпрограммы 3 | "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы 3 | Создание комфортных условий проживания населения Нижегородской области на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципальных образований Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 3 | - реконструкция и ремонт электрических сетей, и установка энергоэффективного осветительного оборудования; - расширение территории зеленых насаждений: обустройство парков, скверов, садов, газонов; - установка малых архитектурных форм на территории населенных пунктов Нижегородской области; - строительство и ремонт детских и спортивных площадок с использованием новейших технологий и художественных приемов; - сохранение, восстановление улично-дорожной сети в границах муниципальных образований Нижегородской области и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей необходимому уровню |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | Подпрограмма 3 реализуется в течение 2015 - 2021 годов в один этап |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Текст позиции приведен в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901.. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета | Объемы финансирования Подпрограммы: тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
|  | 25 155,0 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 175 171,2 |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 3 и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации Подпрограммы 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" к 2021 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: 1. Доля модернизированных детских и спортивных площадок с использованием художественных приемов к 2021 году увеличится и составит 0,93%. 2. Удельный вес озелененных территорий поселений Нижегородской области к 2021 году увеличится и составит 6,54%. 3. Коэффициент освещенности улично-дорожной сети территорий поселений Нижегородской области к 2021 году увеличится и составит 0,62 при стремлении коэффициента освещенности к единице. Непосредственные результаты: 1. Количество детских площадок, оборудованных в соответствии с нормативными требованиями, составит 2800 ед. 2. Площадь озелененных территорий населенных пунктов составит 3,27 кв. м/чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901) |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

Настоящая Подпрограмма 3 включает в себя мероприятия по комплексному благоустройству территорий в границах муниципальных образований Нижегородской области, направленные на улучшение качества условий жизни населения в Нижегородской области, повышение благоустроенности территорий, повышение туристической и инвестиционной привлекательности области, формирование положительного имиджа региона.

На территории Нижегородской области находятся 43 муниципальных района и 9 городских округов. По статистическим данным Нижегородской области, за последние годы стабилизировался уровень экономического развития муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. В настоящее время уровень социально-экономического развития 1/3 всех муниципальных районов и городских округов Нижегородской области стабильно оценивается как средний.

Вместе с тем, при поддержке Правительства Нижегородской области с 2006 года реализуется мероприятие по проведению смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности". Призовой фонд конкурса за время его проведения составил 574000 тыс. рублей. Это позволило существенно улучшить качество жизни населения на территории муниципальных образований региона.

За период с 2007 - 2013 годов в населенных пунктах Нижегородской области:

отремонтировано дорог - 201850 м2;

обустроено контейнерных площадок - 1616 ед.;

построено тротуаров из брусчатки - 64000 м2;

установлено контейнеров для сбора твердых бытовых отходов - 11800 ед., в т.ч. евроконтейнеров - 6560 ед.;

отремонтировано светоточек уличного освещения с заменой фонарей - 1008 ед.;

обустроено детских площадок - 456 ед.,

обустроено водных сооружений - 8 ед.,

реконструировано зон отдыха вблизи открытых водоемов - 5 ед.

Однако, необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменения облика территорий в границах муниципальных образований Нижегородской области, по-прежнему существует.

Большинство муниципальных районов и городских округов Нижегородской области являются дотационными, самостоятельно решить проблему улучшения качества условий жизни населения в Нижегородской области, в части создания комплексной системы благоустройства, они не в состоянии.

Общий анализ благоустройства территорий в границах муниципальных образований Нижегородской области показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными и контейнерными площадками, малыми архитектурными формами. Многие населенные пункты оснащены указанными объектами в среднем на 42%.

Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространства, отсутствуют малые архитектурные формы, остро стоит проблема парковки автотранспорта во дворах.

Контейнерные площадки, расположенные на прилегающих к жилым и многоквартирным домам территориях, эксплуатируются с нарушением требований, установленных СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест": 55% из имеющихся контейнерных площадок на территории муниципальных образований не имеют ограждения, подъезды к ним не благоустроены, отсутствует твердое основание.

Существующие детские площадки, кроме вновь построенных в последние 5 - 6 лет, находятся в состоянии, не отвечающем требованиям эстетики и безопасности.

Экологические проблемы, связанные с отсутствием проведения необходимых мероприятий по озеленению городских территорий: повышенная загрязненность воздуха и отсутствие необходимого ухода, привели к преждевременному старению деревьев, потере декоративного вида.

Техническое состояние и уровень энергоэффективности систем наружного освещения в Нижегородской области не соответствуют общепринятым нормам, КПД светильников составляет не более 40 - 50%. Вследствие технического износа светильников, электрических сетей и недостаточного использования эффективных ламп, затраты на эксплуатацию наружного освещения неоправданно велики и ежегодно увеличиваются.

Учитывая постоянный рост потребления электроэнергии, существует дефицит электрических мощностей в области. Ветхость существующих электрических сетей на сегодняшний день составляет около 48%. Назрела необходимость решения данной проблемы в ближайшее время. В противном случае существующая система освещения не сможет справиться с возрастающими на нее нагрузками, что может вызывать негативные социально-экономические последствия.

Уровень обеспеченности территорий Нижегородской области автомобильными дорогами и уровень транспортной доступности муниципальных районов Нижегородской области за последнее время увеличился, но недостаточно. Проблема выравнивания уровня обеспеченности различных муниципальных районов и городских округов Нижегородской области автомобильными дорогами в том, что автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности, построены по устаревшим типовым проектам или являются грунтовыми, что увеличивает затраты на их содержание и не позволяет оказывать качественные услуги. Комплексные меры позволят сократить протяженность улично-дорожной сети, не отвечающей нормативным требованиям.

Для улучшения состояния освещения улично-дорожной сети и придомовых территорий в границах муниципальных образований Нижегородской области предполагается реконструировать системы наружного освещения, включая: модернизацию электрических сетей, прокладку новых электрических сетей, установку энергоэффективных светильников (КПД более 70%) с газоразрядными лампами (светоотдача 100 - 130 Лм/Вт). Реализация данных мероприятий позволит значительно уменьшить затраты на последующую эксплуатацию системы освещения.

Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационных зон, позволяющего сделать территорию в границах муниципальных образований Нижегородской области комфортной для проживания, необходимо своевременное использование компенсационного озеленения. Одновременно с обновлением уличного озеленения необходимо проводить работы по реконструкции и обновлению элементов внешнего благоустройства.

Подпрограмма 3 станет практическим руководством для единообразного подхода к улучшению качества условий жизни населения в Нижегородской области в соответствии со Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127.

3.3.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 3

Главной целью Подпрограммы 3 является создание комфортных условий проживания населения Нижегородской области на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципальных образований Нижегородской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- ориентация на экологически чистое и комфортное место проживания;

- реконструкция и модернизация существующих элементов внешнего благоустройства, в том числе детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, с использованием новейших технологий и художественных приемов;

- сохранение, восстановление и улучшение потребительских свойств

дорожной инфраструктуры муниципальных образований Нижегородской области;

- обеспечение соответствия необходимому уровню транспортно-эксплуатационных показателей на основе проведения работ по ремонту и благоустройству;

- реконструкция существующего энергопотребляющего оборудования;

- ремонт электрических сетей и установка энергоэффективного осветительного оборудования;

- расширение территории зеленых насаждений: обустройство парков, скверов, садов, газонов, посадка зеленых насаждений;

- увеличение видового разнообразия древесных и кустарниковых растений;

- установка новых элементов благоустройства на территории населенных пунктов;

- общая стилевая направленность в оформлении и дизайне среды.

3.3.2.3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901)

Мероприятия Подпрограммы 3 по улучшению благоустроенности территорий в границах муниципальных образований Нижегородской области осуществляются с 2015 по 2021 год.

Подпрограмма реализуется (ежегодно) в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 3 отображена в таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 25.12.2018 N 901)

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| Цель государственной программы: создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом |  |  |  |  | 25 155,0 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 175 171,2 |
| Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" |  |  |  |  | 25 155,0 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 175 171,2 |
| 3.1 | Проведение смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" и подведение его итогов | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Минэнергетики и ЖКХ | 25 155,0 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 25 002,7 | 175 171,2 |

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3

Состав индикаторов Подпрограммы 3 определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Подпрограммы 3.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится в пункте 2.5 текстовой части Государственной программы согласно таблице 2.

3.3.2.6. Меры правового регулирования

Информация о мерах правового регулирования отражается в пункте 2.6 текстовой части Государственной программы в таблице 3.

3.3.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках Подпрограммы 3 не предоставляются.

3.3.2.8. Участие в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области

В реализации Подпрограммы 3 не принимают участия государственные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды с ресурсным обеспечением за счет средств областного бюджета.

3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы 3 обеспечивается за счет средств областного бюджета.

Для реализации Подпрограммы 3 в 2015 - 2021 годах требуется финансирование в объеме 175171,2 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 175171,2 тыс. руб.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901)

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, основным мероприятиям Подпрограммы 3, а также по годам реализации Подпрограммы 3) отражается в пункте 2.9 текстовой части Государственной программы в таблицах 4 - 5.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет средств бюджета утверждается ежегодно законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Размер бюджетных ассигнований (грантов) определяется в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 11 июля 2006 года N 522-р "О проведении смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" и постановлением Правительства Нижегородской области от 11 ноября 2009 года N 857 "Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности".

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282)

3.3.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3

При реализации Подпрограммы 3 увеличение роста цен на отдельные виды услуг, а также отсутствие или неполное финансирование средств областного бюджета окажут негативное влияние на ее реализацию Подпрограммы 3.

3.4. Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области" (далее - Подпрограмма 4)

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901)

3.4.1. Паспорт Подпрограммы 4

| Государственный заказчик - координатор Подпрограммы 4 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282, от 22.07.2016 N 479) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы 4 | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы 4 | Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов сферы ЖКХ Нижегородской области, способных обеспечить предоставление населению услуг высокого качества и модернизировать отрасль |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 4 | - информирование образовательных учреждений, работодателей и других заинтересованных лиц о текущем и перспективном спросе на рынке труда на кадры рабочих и специалистов в сфере ЖКХ Нижегородской области; - формирование позитивного имиджа работников ЖКХ и закрепление квалифицированных рабочих и специалистов в отрасли; - совершенствование профориентационной работы среди учащейся молодежи и взрослого населения; - укрепление учебно-материальной базы профессиональных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | Подпрограмма 4 реализуется в течение 2015 - 2021 годов в один этап |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета | Объемы финансирования Подпрограммы: тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
|  | 608,3 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 960,5 |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 3 и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации Подпрограммы 4 к 2021 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов. Индикаторы: 1. Доля лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессиональных образований по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году, составит 0,52%. 2. Доля работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в общей численности рабочих и специалистов в сфере ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году, составит 79%. Непосредственные результаты: 1. Количество лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессиональных образований по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, составит 200 человек. 2. Количество работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, составит 4700 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901) |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.2. Текстовая часть Подпрограммы 4

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния

В соответствии со Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127, сектор ЖКХ выделен как особый и значительный, превосходящий по объему выручки многие базовые отрасли. Отрасль лидирует по численности занятых среди поддерживающих отраслей (29,9 тыс. человек), но для нее характерен низкий уровень производительности труда. Дефицит работников с высшим и средним профессиональным образованием по специальностям и профессиям в сфере ЖКХ составляет более 2,0 тыс. человек.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282)

По данным Росстата, из числа работающих в ЖКХ 13% имеют высшее и незаконченное высшее образование, 25% - среднее профессиональное образование, 25% - начальное профессиональное образование, 29% - среднее (полное) общее образование и 8% - основное общее образование.

Сфера ЖКХ области не обеспечена специализированной сетью профессиональных образовательных организаций. По состоянию на 1 июля 2013 года система профессионального образования Нижегородской области осуществляет обучение по программам среднего профессионального и высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ в образовательных организациях, в том числе 18 профессиональных образовательных организаций и 1 организации высшего образования.

Дефицит высококвалифицированных специалистов становится ощутимым тормозом в переоснащении отрасли, модернизации устаревшего оборудования, его эффективной эксплуатации и структурной реорганизации управления в ЖКХ.

Отсутствие единой, целостной системы кадрового обеспечения сферы жилищно-коммунального комплекса, существующая бессистемность в разрешении вопросов кадрового обеспечения отрасли, привели к множественности накопившихся проблем, к числу которых относятся:

отсутствие самостоятельного направления подготовки кадров эксплуатации жилых и инфраструктурных объектов систем и комплексов городского хозяйства. Подготовка кадров для жилищно-коммунального комплекса осуществляется в основном через смежные направления подготовки (в частности - строительство). Подготовка кадров для осуществления эксплуатации объектов ЖКХ не ведется;

отрасль не имеет системы должностных квалификаций и профессиональных стандартов. На сегодняшний день не представляется возможным сформировать полносистемный перечень должностей в ЖКХ;

отсутствие документов технического регулирования по вопросам эксплуатации объектов жилищного и отчасти коммунального хозяйства, учитывающих эксплуатационный опыт и позволяющих сформировать устойчивую систему методического обеспечения подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов сферы ЖКХ;

отсутствие механизма персонализации ответственности и управления профессиональными рисками, позволяющих выстроить стройную систему управления профессионализмом кадров жилищно-коммунального комплекса; не определена система заказа кадров для жилищно-коммунального комплекса;

недостаточное количество профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих кадровую подготовку в сфере ЖКХ.

Высокая динамика изменений техники и технологий, которые происходят в отрасли, требует новой модели организации профессионального образования.

Глубокие структурные технические и технологические изменения требуют обеспечения высококвалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена и с высшим образованием, способными эффективно трудиться в новых условиях, обладающими определенными специальными навыками, владеющими современными технологиями, техникой эксплуатации и ремонта систем и оборудования.

В перспективе отрасль должна стать одной из "знаниеемких", где высшее и среднее профессиональное образование должны иметь 60 - 70% работающих.

3.4.2.2. Цели, задачи

Основная стратегическая цель преобразований, отраженная в настоящей Подпрограмме 4, заключается в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов сферы ЖКХ Нижегородской области, способных обеспечить предоставление населению услуг высокого качества и модернизировать отрасли.

Для реализации указанной цели Подпрограммой 4 предусмотрено решение следующих задач:

информирование образовательных учреждений, работодателей и других лиц о текущем и перспективном спросе на рынке труда на кадры рабочих и специалистов в сфере ЖКХ Нижегородской области;

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282)

формирование позитивного имиджа работников ЖКХ и закрепление квалифицированных рабочих и специалистов в отрасли;

абзацы пятый - шестой исключены с 17 мая 2016 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282.

совершенствование профориентационной работы среди учащейся молодежи и взрослого населения;

укрепление учебно-материальной базы профессиональных образовательных организаций.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282)

Оценка результативности Подпрограммы 4 будет ежегодно отслеживаться на основании целевых индикаторов и показателей (таблица 1).

КонсультантПлюс: примечание. Текст подпункта 3.4.2.3 пункта 3.4.2 приведен в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

Действие Подпрограммы 4 предусмотрено на 2015 - 2021 годы.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901)

Подпрограмма реализуется в один этап.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901)

Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 4 отражена согласно таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 25.12.2018 N 901)

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| Цель государственной программы: Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов сферы ЖКХ Нижегородской области, способных обеспечить предоставление населению услуг высокого качества и модернизировать отрасль |  |  |  |  | 608,3 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 960,5 |
| Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области" |  |  |  |  | 608,3 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 960,5 |
| 4.1 | Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов сферы ЖКХ Нижегородской области, способных обеспечить предоставление населению услуг высокого качества и модернизировать отрасль | Прочие расходы | 2015 - 2021 | Минэнергетики и ЖКХ | 608,3 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 960,5 |

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4

Состав индикаторов Подпрограммы 4 определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Подпрограммы 4.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится в пункте 2.5 текстовой части Государственной программы согласно таблице 2.

3.4.2.6. Меры правового регулирования

Информация о мерах правового регулирования отражается в пункте 2.6 текстовой части Государственной программы в таблице 3.

3.4.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках настоящей Подпрограммы 4 не предоставляются.

3.4.2.8. Участие в реализации Подпрограммы 4 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области

В реализации Подпрограммы 4 не принимают участия государственные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды с ресурсным обеспечением за счет средств областного бюджета.

3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, основным мероприятиям Подпрограмм, а также по годам реализации Подпрограммы 4) отражается в пункте 2.9 текстовой части Государственной программы в таблицах 4 - 5.

Средства, запланированные на реализацию мероприятий, включенных в настоящую Подпрограмму 4, направляются на награждение победителей областного смотра-конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" среди работников жилищно-коммунального хозяйства", вследствие проведения которого достигается запланированный уровень обучения специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 18.10.2016 N 710)

3.4.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4

Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 4 указан в пункте 2.10 текстовой части Государственной программы.

1

3.5.  Подпрограмма  4   "Энергосбережение  и  повышение  энергетической

1

эффективности" (далее - Подпрограмма 4 )

(введен     постановлением    Правительства    Нижегородской    области

от 17.05.2016 N 282)

1

3.5.1. Паспорт Подпрограммы 4

| Государственный заказчик - координатор 1 Подпрограммы 4 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области |
| --- | --- |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.07.2016 N 479) |  |
| Соисполнители 1 Подпрограммы 4 | Отсутствуют |
| Наименование 1 Подпрограммы 4 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
| 1 Цель Подпрограммы 4 | Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |
| 1 Задачи Подпрограммы 4 | Повышение энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства Нижегородской области |
| Этапы и сроки реализации 1 Подпрограммы 4 | 1 Подпрограмма 4 реализуется в течение 2015 - 2021 годов в один этап |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901) |  |
| Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета | 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - год - 0 тыс. рублей |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901) |  |
| Индикаторы достижения 1 цели Подпрограммы 4 и показатели непосредственных результатов | Снижение удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии до 157,3 кг у.т./Гкал |

1

3.5.2. Текстовая часть Подпрограммы 4

3.5.2.1. Характеристика текущего состояния

1

Подпрограмма      4     направлена     на     обеспечение     повышения

конкурентоспособности,    финансовой    устойчивости,    энергетической   и

экологической  безопасности  экономики Нижегородской области, а также роста

уровня   и   качества   жизни   населения  за  счет  реализации  потенциала

энергосбережения   и   повышения  энергетической  эффективности  на  основе

модернизации,  технологического  развития  и  перехода  к  рациональному  и

экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения, поскольку:

затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;

требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Подпрограммы;

требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

1

3.5.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 4

1

Главной   целью  Подпрограммы  4   является  формирование  целостной  и

эффективной    системы    управления    энергосбережением    и   повышением

энергетической эффективности.

1

Для  выполнения  цели  Подпрограммы  4  необходимо решение задачи путем

повышения  энергетической  эффективности  объектов  коммунального хозяйства

Нижегородской области.

1

3.5.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018

N 901)

1

Подпрограмма 4  реализуется с 2016 года по 2021 год в один этап.

1

3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

Объем  финансирования мероприятий из областного бюджета составит 0 тыс.

рублей.

1

Информация  об основных мероприятиях Подпрограммы 4  отражена в таблице

1.

1

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 25.12.2018 N 901)

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| 1 Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 4 .1 | Реконструкция теплосетевых объектов - техническое перевооружение ЦТП | Прочие расходы | 2016 - 2021 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 4 .2 | Реконструкция систем теплоснабжения в связи с перераспределением зон действия источников теплоснабжения | Прочие расходы | 2016 - 2021 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 4 .3 | Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, изношенных магистральных сетей, сетей отопления и ГВС | Прочие расходы | 2016 - 2021 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 4 .4 | Техническое перевооружение котельных | Прочие расходы | 2016 - 2021 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 4 .5 | Комплексная реконструкция котельных | Прочие расходы | 2016 - 2021 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5.2.5.  Индикаторы  достижения  цели  и  непосредственные  результаты

1

реализации Подпрограммы 4

1

Состав   индикаторов  Подпрограммы  4   определен  исходя  из  принципа

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели

1

и решения задач Подпрограммы 4 .

Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии обусловлено более эффективным процессом его сжигания для получения тепловой энергии, в том числе увеличением КПД котельной установки.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится в пункте 2.5 текстовой части Государственной программы согласно таблице 2.

3.5.2.6. Меры правового регулирования

1

Разработка  нормативных  правовых  актов  в  рамках  Подпрограммы 4  не

требуется.

3.5.2.7. Условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

1

В  рамках  Подпрограммы  4   субсидии  из  областного  бюджета бюджетам

муниципальных   районов   и  городских  округов  Нижегородской  области  не

предоставляются.

1

3.5.2.8. Участие в реализации Подпрограммы 4  государственных унитарных

предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области

1

В  реализации  Подпрограммы  4   не  принимают  участия государственные

унитарные  предприятия,  акционерные общества, общественные, научные и иные

организации,  а  также  внебюджетные фонды с ресурсным обеспечением за счет

средств областного бюджета.

1

3.5.2.9.  Ресурсное  обеспечение  реализации  Подпрограммы  4   за счет

средств областного бюджета

1

Финансирование мероприятий Подпрограммы 4  будет осуществляться за счет

средств внебюджетных источников, привлекаемых в установленном порядке.

1

Информация  по  ресурсному  обеспечению Подпрограммы 4  за счет средств

областного  бюджета  (с расшифровкой по государственным заказчикам, а также

1

по  годам  реализации  Подпрограммы  4 )  отражается в пункте 2.9 текстовой

части Государственной программы в таблице 4.

1

Прогнозная  оценка  расходов на реализацию Подпрограммы 4  за счет всех

1

источников  по  годам  реализации Подпрограммы 4  представлена в пункте 2.9

текстовой части Государственной программы в таблице 5.

1

3.5.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4

1

На реализацию Подпрограммы 4  могут повлиять следующие внешние факторы:

- ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на товары российского экспорта может снизить темпы реализации подпрограммы;

- форс-мажорные обстоятельства;

- невыполнение обязательств подрядными организациями.

Влияние рисков на реализацию Подпрограммы 6 возможно минимизировать путем стимулирования инвестиционной деятельности, расширения возможных источников финансирования, реализации мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

4. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - Подпрограмма 5)

Исключен с 17 мая 2016 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282.

4. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - Подпрограмма 5)

(введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.07.2016 N 479)

4.1. Паспорт Подпрограммы 5

| Государственный заказчик - координатор Подпрограммы 5 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы 5 | Обеспечение достижения непосредственных результатов реализации Государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 5 | Обеспечение содержания аппарата и деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и являющегося государственным заказчиком - координатором Государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | Подпрограмма 5 реализуется в течение 2015 - 2021 годов в один этап |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета | Объемы финансирования Подпрограммы: тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
|  | - | 40 281,4 | 103 164,5 | 90 094,3 | 82 784,7 | 85 844,4 | 91 631,5 | 493 800,8 |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 5 и показатели непосредственных результатов | По итогам 2021 года будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы: 1. Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области - 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901) |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Цели и задачи Подпрограммы 5

Главной целью Подпрограммы 5 является обеспечение достижения непосредственных результатов реализации Государственной программы.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

обеспечение содержания аппарата министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, который принимает участие в реализации мероприятий подпрограмм.

4.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901)

Подпрограмма 5 реализуется в течение 2016 - 2021 годов в один этап.

4.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

Исключен с 9 февраля 2017 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 09.02.2017 N 54.

4.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5

Состав индикаторов Подпрограммы 5 определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Подпрограммы 5.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится в пункте 2.5 текстовой части Государственной программы согласно таблице 2.

4.6. Расходы на обеспечение создания условий для реализации Государственной программы

Расходы на обеспечение создания условий для реализации Государственной программы в целях их обоснования представляются по форме согласно таблице 6.

Таблица 6. Аналитическое распределение средств

областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации

государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 25.12.2018 N 901)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа (всего) | "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | - | 40 281,40 | 103 164,5 | 90 094,30 | 82 784,70 | 85 844,40 | 91 631,5 |
|  |  | 132 | 0505 | 0550000000 | 100 | - | 31 115,30 | 81 603,30 | 71 300,80 | 75 652,80 | 78 618,90 | 72 055,7 |
|  |  | 132 | 0505 | 0550000000 | 200 | - | 8 506,10 | 20 766,2 | 18 023,50 | 6 361,90 | 6 455,50 | 18 773,5 |
|  |  | 132 | 0505 | 0550000000 | 800 | - | 660,0 | 795,00 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 802,3 |
| Подпрограмма 3 (всего) | "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" |  |  |  |  | - | 39 421,00 | 2 994,40 | 1 892,00 | 1 738,50 | 1 802,80 | 87 047,9 |
|  |  | 132 | 0505 | 0550000000 | 100 | - | 30 450,70 | 2 399,50 | 1 528,8 | 1 588,7 | 1 651 | 68 452,90 |
|  |  | 132 | 0505 | 0550000000 | 200 | - | 8 324,40 | 571,50 | 347,0 | 133,6 | 135,6 | 17 834,80 |
|  |  | 132 | 0505 | 0550000000 | 800 | - | 645,90 | 23,4 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 760,2 |
| Подпрограмма 4 (всего) | "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" |  |  |  |  | - | 860,40 | 7,00 | 270,30 | 248,40 | 257,50 | 4583,6 |
|  |  | 132 | 0505 | 0550000000 | 100 | - | 664,60 | 5,60 | 218,40 | 227,00 | 235,90 | 3602,8 |
|  |  | 132 | 0505 | 0550000000 | 200 | - | 181,70 | 1,30 | 49,60 | 19,10 | 19,30 | 938,7 |
|  |  | 132 | 0505 | 0550000000 | 800 | - | 14,10 | 0,10 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 42,1 |
| Подпрограмма 6 (всего) | "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения" |  |  |  |  | - | - | 100 163,1 | 87 932,00 | 80 797,80 | 83 784,10 | 0 |
|  |  | 132 | 0505 | 0550000000 | 100 | - | - | 79 198,2 | 69 553,6 | 73 837,1 | 76 732 | 0 |
|  |  | 132 | 0505 | 0550000000 | 200 | - | - | 20 193,4 | 17 626,9 | 6 209,2 | 6 300,6 | 0 |
|  |  | 132 | 0505 | 0550000000 | 800 | - | - | 771,5 | 751,5 | 751,5 | 751,5 | 0 |

5. Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения" (далее - Подпрограмма 6)

(введен постановлением Правительства Нижегородской области от 15.03.2017 N 143)

5.1. Паспорт Подпрограммы 6

| Государственный заказчик - координатор Подпрограммы 6 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы 6 | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Нижегородской области на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципальных образований Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 6 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Нижегородской области; повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6 | Подпрограмма 6 реализуется в течение 2017 - 2021 годов в один этап |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета | Объемы финансирования Подпрограммы: тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
|  | 0 | 0 | 861 897,4 | 220 297,5 | 0 | 0 | 0 | 1 082 194,9 |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации подпрограммы 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения" будут достигнуты следующие показатели непосредственных результатов: - доля благоустроенных дворовых территорий в 2017 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году в составе 100%; - доля благоустроенных общественных пространств в 2017 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году в составе 100%; - доля благоустроенных мест массового отдыха населения в 2017 году от общего количества мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству в 2017 году; - удельный вес благоустроенных общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 к 2018 году составит 100%. Непосредственный результат: - количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году составит 172 ед.; - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 составит 13 ед.; - площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 - 2018 годах составит 40,9 га; - количество благоустроенных мест массового отдыха населения увеличится на 6 ед.; - установка фонарных столбов или мачт освещения по маршруту следования клиентских групп составит 500 ед.; - установка панелей с информационными материалами, включающих в себя механизмы натяжения, - 2354 ед.; - установка МАФ по маршруту следования клиентских групп - 70 ед.; - площадь разбитых цветников составит 0,8 га; - протяженность отремонтированных, прочищенных сетей ливневой канализации по маршруту следования основных клиентских групп FIFA 2018 составит 6,6 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 07.06.2017 N 410, от 01.09.2017 N 653, от 15.01.2018 N 17, от 13.04.2018 N 253) |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Текстовая часть Подпрограммы 6

5.2.1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальных образованиях Нижегородской области

Нижегородская область делится на 13 городских округов и 39 муниципальных районов. Большинство муниципальных районов и городских округов Нижегородской области являются дотационными.

Объем жилищного фонда в Нижегородской области составляет 85,1 млн кв. м, в том числе в муниципальной собственности находится 4,7 млн кв. м (5,5%); в государственной собственности - 0,6 млн кв. м (0,71%); самый большой объем находится в частной собственности - 79,8 млн кв. м (93,77%). Из общего объема жилищного фонда в Нижегородской области 60,4 млн кв. м (71%) расположены в городской местности и 24,7 млн кв. м (29%) - в сельской местности.

На 1 января 2017 года значительная часть многоквартирных домов нуждается в капитальном ремонте. На долю половины площадей многоквартирных домов приходится низкий уровень благоустройства малых городов и сельских поселений.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения, устройства газонов и цветников, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок, упорядочения парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора мусора.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям. Изменение требований жителей к комфортности городского образа жизни и острота проблем, накопившихся в сфере благоустройства придомовых территорий, предполагают выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

С целью существенного изменения ситуации в регионе планируется проведение комплексного благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, а также озелененных территорий, что в конечном итоге будет способствовать концентрации в регионе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Нижегородской области, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Согласованные действия Правительства Нижегородской области, органов местного самоуправления позволят комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для нижегородцев.

5.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 6

Главной целью Подпрограммы 6 является формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения на территории Нижегородской области.

Для достижения цели Подпрограммы 6 предусматривается решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Нижегородской области;

- повышение уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Нижегородской области;

- создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств и парках;

- создание развитой сети озелененных территорий в сочетании с развлекательными сооружениями;

- создание мест культурного отдыха на территории парков и скверов.

5.2.3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 N 901)

Мероприятия Подпрограммы 6 по формированию городской среды в границах муниципальных образований Нижегородской области осуществляются в один этап в 2017 - 2021 годах.

5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 6 отражена в таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 25.12.2018 N 901)

тыс. руб.

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения" |  |  |  |  | 0 | 0 | 861 897,4 | 220 297,5 | 0 | 0 | 0 | 1 082 194,9 |
| 6.1. | Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Прочие расходы | 2017 | Минэнергетики и ЖКХ | 0 | 0 | 444 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 000,0 |
| 6.2. | Предоставление субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Прочие расходы | 2017 | Минэнергетики и ЖКХ | 0 | 0 | 11 247,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 247,4 |
| 6.3. | Предоставление субсидии на благоустройство общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | Прочие расходы | 2017 - 2018 | Минэнергетики и ЖКХ | 0 | 0 | 406 650,0 | 36 422,8 | 0 | 0 | 0 | 443 072,8 |
| 6.4. | Предоставление субсидии на благоустройство и оформление города - организатора в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | Прочие расходы | 2018 | Минэнергетики и ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 183 874,7 | 0 | 0 | 0 | 183 874,7 |

5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 6

Состав индикаторов Подпрограммы 6 определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Подпрограммы 6.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится в пункте 2.5 текстовой части Государственной программы согласно таблице 2.

Для достижения цели и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 6 необходимо организовать работу по выполнению следующих мероприятий:

1) Не позднее 1 сентября 2017 года утвердить государственную программу Нижегородской области "Формирование городской среды на 2018 - 2022 годы".

Предусматривать софинансирование за счет средств областного бюджета муниципальных программ формирования городской среды на 2018 - 2022 годы.

2) Организовать работу по утверждению не позднее 31 декабря 2017 года органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, предусматривающих благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного приложением 1 к Подпрограмме 6) с учетом положений Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169.

3) Организовать работу по внесению органами местного самоуправления поселений Нижегородской области не позднее 1 ноября 2017 года изменений в правила благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год, утвержденных приказом Минстроя России от 21 февраля 2017 года N 114.

4) Предоставить не позднее 1 декабря 2017 года в Минстрой России на конкурс не менее двух реализованных в 2017 году лучших проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования в порядке и на условиях, утвержденных Минстроем России.

5) Организовать работу с органами местного самоуправления Нижегородской области - получателями субсидий из областного бюджета на осуществление мероприятий по благоустройству в 2017 году, опубликование для общественного обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год.

6) Организовать работу с органами местного самоуправления Нижегородской области - получателями субсидий из областного бюджета на осуществление мероприятий по благоустройству в 2017 году, утверждение не позднее 25 мая 2017 года муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год.

7) Организовать работу с органами местного самоуправления Нижегородской области - получателями субсидий из областного бюджета на осуществление мероприятий по благоустройству в 2017 году, утверждение не позднее 1 июля 2017 года с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории.

Таблица 1. Сведения о показателях (индикаторах)

Подпрограммы 6

(введена постановлением Правительства Нижегородской области

от 07.06.2017 N 410)

| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год <1> |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1751 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 33,4 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования - получателя субсидии) | Проценты | 38 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 42 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 109,68 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты | 15,6 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя муниципального образования | кв. м | 1600 |

--------------------------------

<1> Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.

5.2.6. Меры правового регулирования

Информация о мерах правового регулирования отражается в пункте 2.6 текстовой части Государственной программы в таблице 3.

5.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

5.2.7.1. Положение о порядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на поддержку государственных программ субъектом Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году приведено в приложении 1 к Подпрограмме 6.

5.2.7.2. Положение о порядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году приведено в приложении 2 к Подпрограмме 6.

5.2.7.3. Положение о порядке предоставления и расходования субсидий за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на благоустройство и оформление города-организатора в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 утверждается нормативным правовым актом Правительства Нижегородской области. Распределение указанной субсидии утверждено Законом Нижегородской области от 22 декабря 2017 года N 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

(подп. 5.2.7.3 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 13.04.2018 N 253)

5.2.8. Участие в реализации Подпрограммы 6 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области

В реализации Подпрограммы 6 не принимают участия государственные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды с ресурсным обеспечением за счет средств областного бюджета.

5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 653)

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, основным мероприятиям Подпрограммы 6) отражается в пункте 2.9 текстовой части Государственной программы, в таблицах 4 - 5.

Для реализации Подпрограммы 6 в 2017 - 2018 годах требуется финансирование в объеме 2205254,164 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 01.08.2018 N 559)

средства федерального бюджета - 599131,474 тыс. рублей,

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 01.08.2018 N 559)

средства областного бюджета - 1565368,5 тыс. рублей,

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 01.08.2018 N 559)

средства местного бюджета - 40754,19 тыс. рублей.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 01.08.2018 N 559)

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6

"Формирование комфортной городской среды и обустройство

мест массового отдыха населения" на 2017 год

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения" | всего, в том числе |  | 132 | 0503 | 00000 | 521 | 1 499 729,474 |
|  | Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области | Федеральный бюджет | 132 | 0503 | 00000 | 521 | 599 131,474 |
|  |  | Областной бюджет | 132 | 0503 | 00000 | 521 | 861 897,4 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 700,6 |
| Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | всего, в том числе: |  | 132 | 0503 | 5501R5550 | 521 | 1 051 591,4 |
|  | Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области | Федеральный бюджет | 132 | 0503 | 5501R5550 | 521 | 584 222,200 |
|  |  | Областной бюджет | 132 | 0503 | 5501R5550 | 521 | 444 000,000 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 369,2 |
| Предоставление субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | всего, в том числе: |  | 132 | 0503 | 05502R5600 | 521 | 37 366,974 |
|  | Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области | Федеральный бюджет | 132 | 0503 | 05502R5600 | 521 | 14 909,274 |
|  |  | Областной бюджет | 132 | 0503 | 05502R5600 | 521 | 11 247,4 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 210,3 |
| Предоставление субсидии на благоустройство общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | всего, в том числе: |  | 132 | 0503 | 0560372520 | 521 | 410 771,1 |
|  | Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 132 | 0503 | 0560372520 | 521 | 406 650,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4121,1 |
| (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 15.01.2018 N 17) |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 6

При реализации Подпрограммы 6 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование государственной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета области и муниципальных бюджетов.

В указанных случаях Подпрограмма подлежит корректировке.

Приложение 1

к подпрограмме 6 "Формирование комфортной городской среды

и обустройство мест массового отдыха населения"

государственной программы "Обеспечение населения

Нижегородской области качественными услугами в сфере

жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной

постановлением Правительства Нижегородской области

от 30 апреля 2014 года N 305

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ

СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ,

ПОСТУПИВШИХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ,

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

СУБЪЕКТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 2017 ГОДУ

(далее - Положение)

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 07.06.2017 N 410, от 23.06.2017 N 447, от 19.07.2017 N 527)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169) и устанавливает порядок предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - муниципальные образования) на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - субсидии) в 2017 году.

1.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в рамках подпрограммы 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения" государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 305, в пределах средств, предусмотренных Законом Нижегородской области от 23 декабря 2016 года N 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов", в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения.

1.3. Главным распорядителем средств, выделенных для предоставления субсидий, является министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее - Министерство).

2. Цели, условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели.

2.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов местных бюджетов, связанных с реализацией мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды, направленных на благоустройство территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий (далее - муниципальная программа), и расходуются:

- на проведение ремонтных работ, включенных в минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий;

- на проведение ремонтных работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.

В целях настоящего Положения понятие "дворовая территория" применяется в значении, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169.

2.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются на следующих условиях:

а) уровень софинансирования за счет средств местного бюджета составляет не менее 5% от суммы средств субсидии за счет средств областного и местного бюджетов, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;

(подп. "а" в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 07.06.2017 N 410)

б) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Министерством и администрацией муниципального образования в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения (далее - соглашение);

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 23.06.2017 N 447)

в) включение в соглашение рекомендаций главам муниципальных образований по обеспечению привлечения студенческих строительных отрядов к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий;

г) возврат субсидий в областной и федеральный бюджеты в случаях, предусмотренных пунктами 3.10, 3.12 - 3.14 настоящего Положения, в порядке, установленном действующим законодательством.

2.4. Для получения субсидий в соответствии с настоящим Положением администрации муниципальных образований представляют в Министерство заявку о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства.

2.5. Одновременно с заявкой, указанной в пункте 2.4 настоящего Положения, администрация муниципального образования представляет в Министерство выписку из решения представительного органа местного самоуправления муниципального образования о местном бюджете на 2017 год, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий муниципальной программы.

2.6. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется с учетом следующих критериев:

а) уровень расчетной бюджетной обеспеченности до предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности не превышает 2,5;

б) количество расположенных на территории муниципального образования многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, составляет не менее 200 единиц;

в) муниципальное образование соответствует одному из условий:

является областным (административным) центром Нижегородской области;

относится к монопрофильному муниципальному образованию;

на территории муниципального образования, численность населения которого составляет более 200 тысяч человек, проводятся мероприятия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

2.7. Основания для отказа в предоставлении субсидии бюджету муниципального образования:

а) несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения;

б) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктами 2.4, 2.5 настоящего Положения;

в) несоответствие критериям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Положения;

г) недостоверность представленной администрацией муниципального образования информации.

2.8. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного по форме, утвержденной приказом Министерства, и содержащего следующие положения:

а) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидии и обязательства муниципального образования по их достижению;

в) обязательства муниципального образования по согласованию муниципальных программ, софинансируемых за счет субсидий, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования, и (или) показателей результативности муниципальных программ, и (или) изменения состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;

г) реквизиты муниципального правового акта органа местного самоуправления муниципального образования, устанавливающего расходные обязательства муниципальных образований, на исполнение которого предоставляется субсидия;

д) обязательства муниципального образования:

разработать с учетом пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 года для общественного обсуждения (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования) проект муниципальной программы на 2017 год, включающей в том числе следующую информацию:

- размер средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии из областного бюджета), направляемых на финансирование мероприятий этой муниципальной программы, в том числе размер средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуального перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения;

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения;

- доля трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2017 год, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

- условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- условие о включении/невключении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения. В случае принятия указанного решения орган местного самоуправления должен в течение года с момента его принятия обеспечить определение в установленном порядке границ соответствующего земельного участка на основании данных государственного кадастрового учета;

разработать, утвердить и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 года порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год исходя из даты представления таких предложений и при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих в том числе следующую информацию:

- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

- доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

разработать, утвердить и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 года порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год, предусматривающий в том числе формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке;

разработать, утвердить и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 года порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году;

утвердить с учетом результатов общественного обсуждения не позднее 25 мая 2017 года муниципальную программу на 2017 год;

подготовить и утвердить не позднее 1 июля 2017 года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2017 год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

завершить до конца 2017 года реализацию муниципальной программы на 2017 год;

е) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидий;

ж) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий;

з) последствия недостижения установленных значений показателей результативности использования субсидий;

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

3. Порядок распределения и расходования субсидий

3.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований, реализующих мероприятия муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований, установлено в приложении к настоящему Положению.

3.2. Методика расчета субсидий.

Объем субсидии за счет средств областного бюджета рассчитывается по формуле:

So = Vi - Sf - Vir,

где:

Vi - общий объем средств, необходимый на благоустройство территорий муниципальных образований;

Sf - объем средств, полученных Нижегородской областью в 2017 году в качестве субсидии из федерального бюджета;

Vr - общий объем средств, предусмотренный местными бюджетами на благоустройство территорий муниципальных образований.

Абзац исключен с 7 июня 2017 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 07.06.2017 N 410.

3.3. Распределение объема средств, полученных Нижегородской областью в 2017 году в качестве субсидии из федерального бюджета, между мероприятиями осуществляется следующим образом:

- не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- не более одной третьей объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой на 2017 год, в том числе общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 19.07.2017 N 527)

3.4. В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств, полученных Нижегородской областью в 2017 году в качестве субсидии из федерального бюджета, включаются следующие виды работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора.

3.5. В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств, полученных Нижегородской областью в 2017 году в качестве субсидии из федерального бюджета, включаются следующие виды работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

в) обустройство площадок для выгула собак;

г) ремонт дворовых тротуаров;

д) озеленение дворовых территорий;

е) обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;

ж) установка ограждений газонов.

3.6. Министерство перечисляет субсидии бюджетам муниципальных образований в сроки и в порядке, установленные соглашением.

3.7. Предоставляемые бюджетам муниципальных образований субсидии могут направляться в бюджеты поселений в соответствии с нормами действующего бюджетного законодательства.

3.8. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидий и значений показателей результативности использования субсидий, фактически достигнутых по итогам планового года.

3.9. Администрации муниципальных образований ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство отчеты об использовании субсидии и исполнении условий предоставления субсидии, об эффективности ее расходования по формам, утвержденным приказом Министерства.

3.10. Неиспользованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в установленном законодательством порядке.

3.11. В случае наличия неиспользованного в 2017 году остатка субсидий, при подтверждении муниципальным образованием потребности в использовании указанных средств, этот остаток в соответствии с решением Министерства по согласованию с министерством финансов Нижегородской области может быть направлен муниципальному образованию в 2018 году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, для осуществления расходов муниципального образования Нижегородской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета.

3.12. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием Нижегородской области условий ее предоставления субсидия подлежит взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.13. В случае, если по состоянию на 31 декабря 2017 года нарушены обязательства по достижению значений показателей результативности использования субсидии, предусмотренные соглашением, и в срок до 1 апреля 2018 года указанные нарушения не устранены, объем средств подлежит возврату в областной бюджет в срок, установленный соглашением, в установленном законодательством порядке.

3.14. В случае выявления в результате проведения проверок в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения фактов предоставления администрацией муниципального образования недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме, независимо от степени достижения значения показателей результативности использования субсидии.

3.15. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.16. Объем субсидии за счет средств областного бюджета должен быть не менее объема, необходимого для обеспечения предельного уровня софинансирования расходных обязательств Нижегородской области из федерального бюджета, который составляет 57%.

(п. 3.16 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 07.06.2017 N 410)

4. Контроль за использованием субсидий

4.1. Главы администраций муниципальных образований Нижегородской области несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность представляемой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством.

4.2. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления субсидий осуществляет Министерство и органы государственного финансового контроля в соответствии с установленными полномочиями.

Приложение

к Положению о порядке предоставления, распределения

и расходования субсидий за счет средств областного бюджета

и средств, поступивших из федерального бюджета в областной

бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских округов

Нижегородской области на поддержку государственных программ

субъектом Российской Федерации и муниципальных программ

формирования современной городской среды в 2017 году

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ,

ПОСТУПИВШИХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ,

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 2017 ГОДУ

Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 07.06.2017 N 410)

| N | Наименование муниципального образования | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета, тыс. руб. | Иные мероприятия по благоустройству, тыс. руб. |  |  | Минимальный уровень софинансирования за счет средств местного бюджета, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета |  |  |
| 1 | городской округ город Нижний Новгород | 331 000,0 | 516 000,0 | 151 528 | 364 472,0 | 19 183 | 866 183,0 |
| 2 | городской округ город Дзержинск | 59 000,0 | 97 000,0 | 29 519,0 | 67 481,0 | 3 551,7 | 159 551,7 |
| 3 | городской округ город Выкса | 0 | 6 000,0 | 2 826,0 | 3 174,0 | 167,1 | 6 167,1 |
| 4 | городской округ город Первомайск | 0 | 7 000,0 | 3 630,0 | 3 370,0 | 177,4 | 7 177,4 |
| 5 | Балахнинский район | 0 | 12 222,2 | 6 719,2 | 5 503,0 | 290 | 12 512,2 |
|  | Всего: | 390 000 | 638 222,2 | 194 222,2 | 444 000,0 | 23 369,2 | 1 051 591,4 |

Приложение 2

к подпрограмме 6 "Формирование комфортной городской среды

и обустройство мест массового отдыха населения"

государственной программы "Обеспечение населения

Нижегородской области качественными услугами в сфере

жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной

постановлением Правительства Нижегородской области

от 30 апреля 2014 года N 305

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ

СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ,

ПОСТУПИВШИХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ,

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОДДЕРЖКУ ОБУСТРОЙСТВА

МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

(ГОРОДСКИХ ПАРКОВ) В 2017 ГОДУ

(далее - Положение)

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 07.06.2017 N 410, от 23.06.2017 N 447)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2017 года N 101 "О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2017 года N 101) и устанавливает порядок предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - муниципальные образования) на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (далее - субсидии) в 2017 году.

1.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в рамках подпрограммы 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения" государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 305, в пределах средств, предусмотренных Законом Нижегородской области от 23 декабря 2016 года N 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов", в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения.

1.3. Главным распорядителем средств, выделенных для предоставления субсидий, является министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее - Министерство).

2. Цели, условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели.

2.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов местных бюджетов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) (далее - мероприятия по благоустройству парков).

В целях настоящего Положения понятие "городской парк" применяется в значении, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2017 года N 101.

2.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются на следующих условиях:

а) уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования до предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности не превышает 2,2;

б) численность населения, проживающего на территории муниципального образования, составляет не менее 10000 человек;

в) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на 2017 год на исполнение расходного обязательства, возникающего при выполнении в 2017 году мероприятий по благоустройству парков, в объеме не менее 30% от суммы субсидии, направляемой на реализацию мероприятий по благоустройству парков;

г) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Министерством и администрацией муниципального образования в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения (далее - соглашение);

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 23.06.2017 N 447)

д) возврат субсидий в областной и федеральный бюджеты в случаях, предусмотренных пунктами 3.8, 3.10 - 3.11 настоящего Положения, в порядке, установленном действующим законодательством.

2.4. Для получения субсидий в соответствии с настоящим Положением администрации муниципальных образований представляют в Министерство заявку о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства.

2.5. Одновременно с заявкой, указанной в пункте 2.4 настоящего Положения, администрация муниципального образования представляет в Министерство выписку из решения представительного органа местного самоуправления муниципального образования о местном бюджете на 2017 год, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий по благоустройству парков.

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии бюджету муниципального образования являются:

а) несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения;

б) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктами 2.4, 2.5 настоящего Положения;

в) недостоверность представленной администрацией муниципального образования информации.

2.7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключается по форме, утвержденной приказом Министерства, и содержащего следующие положения:

а) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидии и обязательства муниципального образования по их достижению;

в) обязательства муниципального образования по согласованию мероприятий по благоустройству парков, включенных в муниципальные программы, софинансируемых за счет субсидий, и внесения изменений, которые влекут изменения объемов финансирования, и (или) показателей результативности использования субсидий, и (или) изменения состава мероприятий, на которые предоставляются субсидии;

г) реквизиты муниципального правового акта органа местного самоуправления муниципального образования, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;

д) обязательства муниципального образования:

- при наличии единственного на территории муниципального образования городского парка (далее - парк), нуждающегося в благоустройстве, осуществить благоустройство такого парка, обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка путем проведения общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 мая 2017 года;

- при наличии нескольких парков на территории муниципального образования Нижегородской области, нуждающихся в благоустройстве, не позднее 15 апреля 2017 года разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году;

- не позднее 1 июня 2017 года с учетом результатов общественного обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году;

- обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 июля 2017 года;

- обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка до конца 2017 года;

е) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидий;

ж) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, предусмотренных соглашением;

з) последствия недостижения установленных значений показателей результативности использования субсидий;

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

3. Порядок распределения и расходования субсидий

3.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований, реализующих мероприятия по благоустройству парков, установлено в приложении к настоящему Положению.

3.2. Методика расчета субсидий.

Объем субсидии за счет средств областного бюджета рассчитывается по формуле:

So = Vi - Sf - Vir,

где:

Vi - общий объем средств, необходимый на благоустройство парков;

Sf - объем средств, полученных Нижегородской областью в 2017 году в качестве субсидии из федерального бюджета;

Vr - общий объем средств, предусмотренный местными бюджетами на благоустройство парков.

Абзац исключен с 7 июня 2017 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 07.06.2017 N 410.

Если размер средств, предусмотренных в бюджетах муниципального образования Нижегородской области на финансирование мероприятий по благоустройству парков, не обеспечивает должный уровень софинансирования от суммы средств субсидий, то субсидия предоставляется в размере, обеспечивающем необходимый уровень софинансирования.

3.3. Увеличение размера средств бюджетов муниципальных образований, направляемых на реализацию мероприятий по благоустройству парка, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.

3.4. Министерство перечисляет субсидии бюджетам муниципальных образований в сроки и в порядке, установленные соглашением.

3.5. Предоставляемые бюджетам муниципальных образований субсидии могут направляться в бюджеты поселений в соответствии с нормами действующего бюджетного законодательства.

3.6. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидий и значений показателей результативности использования субсидий, фактически достигнутых по итогам планового года.

3.7. Администрации муниципальных образований ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство отчеты об использовании субсидии и исполнении условий предоставления субсидии, об эффективности ее расходования по формам, утвержденным приказом Министерства.

3.8. Неиспользованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в установленном законодательством порядке.

3.9. В случае наличия неиспользованного в 2017 году остатка субсидий, при подтверждении муниципальным образованием потребности в использовании указанных средств, этот остаток в соответствии с решением Министерства по согласованию с министерством финансов Нижегородской области может быть направлен муниципальному образованию Нижегородской области в 2018 году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, для осуществления расходов муниципального образования Нижегородской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета.

3.10. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием Нижегородской области условий ее предоставления субсидия подлежит взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.11. В случае выявления в результате проведения проверок в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения фактов предоставления администрацией муниципального образования недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме, независимо от степени достижения значения показателей результативности использования субсидии.

3.12. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.13. Объем субсидии за счет средств областного бюджета должен быть не менее объема, необходимого для обеспечения предельного уровня софинансирования расходных обязательств Нижегородской области из федерального бюджета, который составляет 57%.

(п. 3.13 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 07.06.2017 N 410)

4. Контроль за использованием субсидий

4.1. Главы администраций муниципальных образований Нижегородской области несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность представляемой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством.

4.2. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления субсидий осуществляет Министерство и органы государственного финансового контроля в соответствии с установленными полномочиями.

Приложение

к Положению о порядке предоставления, распределения

и расходования субсидий за счет средств областного бюджета

и средств, поступивших из федерального бюджета в областной

бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских округов

Нижегородской области на поддержку обустройства мест

массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ,

ПОСТУПИВШИХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ,

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОДДЕРЖКУ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ

МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ ПАРКОВ) В 2017 ГОДУ

Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 07.06.2017 N 410)

| N | Наименование муниципального образования | Всего, тыс. руб. | В том числе: |  | За счет средств местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета |  |
| 1 | Ветлужский район | 4 714,3 | 1 881,0 | 1 419,0 | 1 414,3 |
| 2 | Княгининский район | 4 428,6 | 1 767,0 | 1 333,0 | 1 328,6 |
| 3 | Кстовский район | 14 285,8 | 5 700,0 | 4 300,0 | 4 285,8 |
| 4 | Лысковский район | 4 652,474 | 1 856,274 | 1 400,4 | 1 395,8 |
| 5 | Сергачский район | 4 714,3 | 1 881,0 | 1 419,0 | 1 414,3 |
| 6 | Городской округ город Шахунья | 4 571,5 | 1 824,0 | 1 376,0 | 1 371,5 |
|  | Всего: | 37 366,974 | 14 909,274 | 11 247,4 | 11 210,3 |

КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Нижегородской области от 15.03.2017 N 143.

5. Оценка планируемой эффективности Государственной программы

Оценка эффективности Государственной программы определяется достижением непосредственных результатов показателей Государственной программы, а также плановыми значениями целевых индикаторов на 2015 - 2020 годы Государственной программы.

Абзацы второй - третий исключены с 17 мая 2016 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282.

Эффективность реализации Государственной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.

Реализация Государственной программы позволит обеспечить к 2020 году:

- абзацы шестой - девятый исключены с 17 мая 2016 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282.

- увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30%;

- абзацы одиннадцатый - восемнадцатый исключены с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 06.11.2014 N 765;

- увеличение детских площадок, оборудованных в соответствии с нормативными требованиями, до 2815 ед.;

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.10.2015 N 652)

- увеличение площади озелененных территорий населенных пунктов до 3,32 кв. м/чел.;

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.10.2015 N 652)

- количество отремонтированной улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями составит 2352 км.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.10.2015 N 652)

Сокращения, используемые в Государственной программе:

| Строка исключена с 22 июля 2016 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 22.07.2016 N 479 |  |
| --- | --- |
| Строка исключена с 17 мая 2016 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282 |  |
| Росстат | - Федеральная служба государственной статистики |
| СанПиН | - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы |
| КОС | - канализационные очистные сооружения |
| ЖХК | - жилищно-коммунальное хозяйство |
| КПД | - коэффициент полезного действия |
| ГКУ | - государственное казенное учреждение |
| (строка введена постановлением Правительства Нижегородской области от 06.11.2014 N 765) |  |
| ЦТП | - центральный тепловой пункт |
| (строка введена постановлением Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282) |  |
| ГВС | - горячее водоснабжение |
| (строка введена постановлением Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 N 282) |  |
| Минэнергетики и ЖКХ | - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области |
| (строка введена постановлением Правительства Нижегородской области от 22.07.2016 N 479) |  |