Приложение 1

к постановлению администрации

Балахнинского мунципального округа

Нижегородской области

от 18.02.2026 № 378

«Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименова ние мероприятия | Сроки выполнения | Муниципаль ный заказчик-координатор муниципаль ной программы, соисполнитель |  | Источники финансирования | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета округа, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  | Всего | 42 787,2 | 68 462,9 | 93 184,6 | 437 276,2 | 204 715,1 | 32 437,5 | 41 430,2 | 39 230,2 | 959 523,9 |
|  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 37 163,9 | 46 085,7 | 57 150,2 | 68 046,5 | 87 932,5 | 32 437,5 | 34 790,2 | 34 350,2 | 397 956,7 |
|  |  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 5 623,3 | 21 887,0 | 36 034,4 | 369 229,7 | 116 782,6 | 0,0 | 6 640,0 | 4 880,0 | 561 077,0 |
|  |  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 490,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,2 |
| Основное мероприятие 1 Обслуживание мелиоративной системы и водоотведения ливневых и талых вод |  | 2021-2028 годы |  | Управление благоустройства и дорожной деятельности, МБУ «КГБ» | Всего | 3 929,3 | 3 615,7 | 5 644,4 | 3 076,2 | 1 941,2 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,00 | 27 506,8 |
|  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 3 929,3 | 3 615,7 | 5 644,4 | 3 076,2 | 1 941,2 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,00 | 27 506,8 |
|  |  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 Обслуживание сетей уличного освещения |  | 2021-2028 годы |  | Управление жилья и инженерной инфраструкту ры | Всего | 3 511,3 | 5 763,0 | 6 225,0 | 9 012,4 | 13 221,4 | 6 933,0 | 6 933,0 | 6 933,0 | 58 532,1 |
|  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 3 511,3 | 5 763,0 | 6 225,0 | 9 012,4 | 13 221,4 | 6 933,0 | 6 933,0 | 6 933,0 | 58 532,1 |
|  |  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 Содержание зеленых насаждений |  | 2021-2028 годы |  | Управление благоустройст ва и дорожной деятельности, МБУ «КГБ» | Всего | 2 867,3 | 2 488,6 | 8 843,5 | 3 057,1 | 17 775,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,00 | 39 531,5 |
|  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 2 867,3 | 2 488,6 | 8 843,5 | 3 057,1 | 17 775,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,00 | 39 531,5 |
|  |  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 Благоустройство социально значимых мест |  | 2021-2028 годы |  | Управление благоустройст ва и дорожной деятельности, МБУ «КГБ» | Всего | 11 232,8 | 27 705,3 | 21 491,7 | 20 303,8 | 44 493,4 | 4 186,2 | 4 186,2 | 4 186,2 | 137 785,6 |
|  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 7 769,5 | 16 240,1 | 15 191,7 | 12 058,4 | 20 127,1 | 4 186,2 | 4 186,2 | 4 186,2 | 83 945,4 |
|  |  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 3 463,3 | 11 465,2 | 6 300,0 | 8 245,4 | 24 366,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 840,2 |
|  |  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 Санитарное содержание территории округа |  | 2021-2028 годы |  | Управление благоустройст ва и дорожной деятельности, МБУ «КГБ» | Всего | 21 246,5 | 17 789,5 | 14 405,6 | 16 396,6 | 23 707,7 | 15 818,3 | 16 511,0 | 16 511,0 | 142 386,2 |
|  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 19 086,5 | 15 596,9 | 14 405,6 | 16 396,6 | 23 707,7 | 15 818,3 | 16 511,0 | 16 511,0 | 138 033,6 |
|  |  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 2 160,0 | 2 192,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 352,6 |
|  |  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |  | 2022-2028 годы |  | Управление благоустройст ва и дорожной деятельности | Всего | 0,0 | 7 337,4 | 599,5 | 1 000,0 | 1000,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 12 636,9 |
|  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 1 380,3 | 599,5 | 1 000,0 | 1 000,0 | 900,00 | 900,0 | 900,0 | 6 679,8 |
|  |  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 5 957,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 957,1 |
|  |  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 Снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными |  | 2022-2028 годы |  | Управление жилья и инженерной инфраструктуры | Всего | 0,0 | 3 251,7 | 1 813,2 | 6 544,0 | 6 633,1 | 0,0 | 8 300,0 | 6 100,00 | 32 642,0 |
|  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 1 000,0 | 362,6 | 1 160,0 | 1 326,6 | 0,0 | 1 660,0 | 1 220,0 | 6 729,2 |
|  |  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 2 251,7 | 1 450,6 | 5 384,0 | 5 306,5 | 0,0 | 6 640,0 | 4 880,0 | 25 912,8 |
|  |  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  | 2022-2028 годы |  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | Всего | 0,0 | 511,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511,7 |
|  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
|  |  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 |
|  |  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 490,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,2 |
| Основное мероприятие 9 Создание (обустройство) контейнерных площадок |  | 2023-2028 годы |  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | Всего | 0,0 | 0,0 | 5 300,3 | 5 148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 448,3 |
|  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 264,0 | 257,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,4 |
|  |  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 5 036,3 | 4 890,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 926,9 |
|  |  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10 Приобретение контейнеров и (или) бункеров |  | 2023-2028 годы |  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 055,8 | 954,4 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 067,2 |
|  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 47,7 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,5 |
|  |  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 003,0 | 906,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 909,7 |
|  |  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 11 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |  | 2023-2028 годы |  | Управление благоустройст ва и дорожной деятельности | Всего | 0,0 | 0,0 | 27 805,6 | 84 542,5 | 34 524,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 872,9 |
|  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 5 561,1 | 16 908,5 | 7 126,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 596,1 |
|  |  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 22 244,5 | 67 634,0 | 27 398,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 276,8 |
|  |  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 12 Разработка проектов благоустройства, проектно-сметной документации, обустройство общественных пространств в рамках реализации плана мероприятий по подготовке к празднованию 550-летия г.Балахна Нижегородской области |  | 2024-2028 годы |  | Управление благоустройст ва и дорожной деятельности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287 241,2 | 61 361,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348 602,7 |
|  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 072,2 | 1 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 722,2 |
|  |  |  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282 169,0 | 59 711,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341 880,5 |
|  |  |  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение 2

к постановлению администрации

Балахнинского мунципального округа

Нижегородской области

от 18.02.2026 № 378

«Таблица 2

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

| #### № п/п | #### Наименование цели муниципальной программы, задачи, целевые индикаторы | #### Единица измерения |  |  |  | #### Значение показателя целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | #### 2021 год |  |  |  | #### 2022 год | #### 2023 год |  |  | #### 2024 год |  |  | #### 2025 год |  | #### 2026 год | #### 2027 год |  | #### 2028 #### год |  |  |
| #### 1 | #### 2 | #### 3 |  |  |  | #### 4 |  |  |  | #### 5 | #### 6 |  |  | #### 7 |  |  | #### 8 |  | #### 9 | #### 10 |  | #### 11 |  |  |
| #### 1. | #### Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Балахнинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1. | #### Задача. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории Балахнинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Целевой индикатор: сохранение достигнутого уровня санитарного содержания территории от общей площади территории, подлежащей уборке – 100% |  |  | #### % |  |  | #### 100 |  |  | #### 100 | #### 100 |  |  | #### 100 |  |  | #### 100 |  | #### 100 | #### 100 |  | #### 100 |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: санитарная очистка территории |  |  | #### га |  |  | #### 2500 |  |  | #### 2500 | #### 2500 |  |  | #### 2500 |  |  | #### 2500 |  | #### 22 | #### 22 |  | #### 22 |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: санитарная очистка контейнерных площадок |  |  | #### шт. |  |  | #### 218 |  |  | #### 245 | #### 246 |  |  | #### 252 |  |  | #### 365 |  | #### 365 | #### 365 |  | #### 365 |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: обустройство контейнерных площадок |  |  | #### шт. |  |  | #### 34 |  |  | #### 9 | #### 33 |  |  | #### 20 |  |  | #### 0 |  | #### 11 | #### 34 |  | #### 35 |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: приобретение контейнеров и (или) бункеров |  |  | #### шт. |  |  | #### 84 |  |  | #### 85 | #### 65 |  |  | #### 50 |  |  | #### 0 |  | #### 12 | #### 70 |  | #### 70 |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов |  |  | #### шт. |  |  | #### 0 |  |  | #### 32 | #### 0 |  |  | #### 22 |  |  | #### 0 |  | #### 0 | #### 0 |  | #### 0 |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  | #### га |  |  | #### 7 |  |  | #### 10,71 | #### 37,28 |  |  | #### 7 |  |  | #### 22,21 |  | #### 20,0 | #### 20,0 |  | #### 20,0 |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: ликвидация свалок и объектов размещения отходов |  |  | #### га |  |  | #### 0 |  |  | #### 1,19 | #### 0,0626 |  |  | #### 0 |  |  | #### 1,025 |  | #### 1 | #### 1 |  | #### 1 |  |  |
| #### 1.2. | #### Задача. Обеспечение надлежащего содержания сетей уличного освещения на территории Балахнинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Целевой индикатор: сохранение достигнутой протяженности содержания и текущего ремонта сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения - 100% |  |  | #### % |  | #### 100 |  |  | #### 100 |  | #### 100 |  | #### 100 |  |  | #### 100 |  | #### 100 |  |  | #### 100 | #### 100 |  |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: оперативное, техническое и аварийное обслуживание и восстановление сетей уличного освещения |  |  | #### км |  | #### 262,4 |  |  | #### 262,4 |  | #### 262,4 |  | #### 262,4 |  |  | #### 262,4 |  | #### 262,4 |  |  | #### 262,4 |  | #### 262,4 |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: замена проводов в сетях уличного освещения на самонесущий изолированный провод СИП |  |  | #### км |  | #### 0 |  |  | #### 10 |  | #### 10 |  | #### 10 |  |  | #### 10 |  | #### 10 |  |  | #### 10 |  | #### 10 |  |  |
| #### 1.3. | #### Задача. Обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства на территории Балахнинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Целевой индикатор: сохранение достигнутого уровня содержания объектов благоустройства от общего количества объектов благоустройства Балахнинского муниципального округа – 100% |  | #### % |  | #### 100 |  |  |  | #### 100 |  | #### 100 |  | #### 100 |  |  | #### 100 |  | #### 100 |  |  | #### 100 |  | #### 100 |
|  | #### Непосредственный результат: содержание элементов благоустройства (памятники, клумбы, малые архитектурные формы, ограждения, детские площадки, мосты, мойки, фонтан, «Вечный огонь») |  | #### шт. |  | #### 242 |  |  |  | #### 242 |  | #### 242 |  | #### 242 |  |  | #### 242 |  | #### 242 |  |  | #### 242 |  | #### 242 |
|  | #### Непосредственный результат: приобретение и монтаж/демонтаж натуральных и искусственных елей, украшений, праздничной иллюминации, деревянных горок, кортов |  | #### шт. |  | #### 59 |  |  |  | #### 59 |  | #### 59 |  | #### 59 |  |  | #### 59 |  | #### 59 |  |  | #### 59 |  | #### 59 |
|  | #### Непосредственный результат: установка детских площадок |  | #### шт. |  | #### 5 |  |  |  | #### 5 |  | #### 5 |  | #### 5 |  |  | #### 5 |  | #### 5 |  |  | #### 5 |  | #### 5 |
| #### 1.4. | #### Задача. Содержание мелиоративной системы и водоотведение ливневых и талых вод на территории Балахнинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Целевой индикатор: сохранение достигнутого уровня содержания, ухода и ремонта мелиоративной системы от общей протяженности мелиоративной системы на территории Балахнинского муниципального округа – 100% |  |  | #### % | #### 100 |  |  |  | #### 100 |  | #### 100 | #### 100 |  |  | #### 100 |  |  | #### 100 |  |  | #### 100 | #### 100 |  |
|  | #### Непосредственный результат: откачка ливневых и паводковых стоков, предупреждение и ликвидация паводка |  |  | #### куб. м. | #### 65000 |  |  |  | #### 65000 |  | #### 65000 | #### 65000 |  |  | #### 65000 |  |  | #### 65000 |  |  | #### 65000 | #### 65000 |  |
|  | #### Непосредственный результат: очистка мелиоративных канав, обслуживание подземной ливневой канализации, в том числе монтаж металлических решеток ливневой канализации, устройство подземной ливневой канализации |  |  | #### куб. м. | #### 2610 |  |  |  | #### 2610 |  | #### 2610 | #### 2610 |  |  | #### 2610 |  |  | #### 2610 |  |  | #### 2610 | #### 2610 |  |
| #### 1.5. | #### Задача. Озеленение Балахнинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Целевой индикатор: сохранение достигнутого уровня содержания, ухода за газонами и зелеными насаждениями от общего количества газонов и зеленых насаждений Балахнинского муниципального округа – 100% |  |  | #### % | #### 100 |  |  | #### 100 |  |  | #### 100 | #### 100 |  |  | #### 100 |  |  | #### 100 |  |  | #### 100 |  | #### 100 |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: приобретение, посадка цветов в клумбы, уход за ними |  |  | #### шт. | #### 60000 |  |  | #### 60000 |  |  | #### 60000 | #### 60000 |  |  | #### 60000 |  |  | #### 60000 |  |  | #### 60000 |  | #### 60000 |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: мероприятия по озеленению скверов и парков, в т. ч. приобретение и посадка кустарников, саженцев деревьев, уход за ними |  |  | #### шт. | #### 500 |  |  | #### 500 |  |  | #### 500 | #### 500 |  |  | #### 500 |  |  | #### 500 |  |  | #### 500 |  | #### 500 |  |  |
| #### 1.6. | #### Задача. Создание условий для приведения жилого фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Целевой индикатор: снос многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, пожаром – 100% |  |  | #### % | #### 0 |  |  |  | #### 29 |  | #### 38 | #### 67 |  |  | #### 100 |  |  | #### - |  |  | #### - |  | #### - |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: снос многоквартирных домов |  |  | #### шт. | #### 0 |  |  |  | #### 6 |  | #### 8 | #### 14 |  |  | #### 21 |  |  | #### - |  |  | #### - |  | #### - |  |  |
| #### 1.7. | #### Задача. Предотвращение негативного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду: Организация ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Целевой индикатор: доля разработанных проектов ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде - 100% |  |  | #### % | #### 0 |  |  |  | #### 0 |  | #### 30 | #### 100 |  |  | #### - |  |  | #### - |  |  | #### - |  | #### - |  |  |
|  | #### Целевой индикатор: доля восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, в результате ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде - 100% |  |  | #### % | #### 0 |  |  |  | #### 0 |  | #### 0 | #### 0 |  |  | #### 30 |  |  | #### 100 |  |  | #### 100 |  | #### 100 |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: проекты ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедшие все необходимые согласования и экспертизу |  |  | #### шт. | #### 0 |  |  |  | #### 0 |  | #### 0 | #### 2 |  |  | #### - |  |  | #### - |  |  | #### - |  | #### - |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде |  |  | #### шт. | #### 0 |  |  |  | #### 0 |  | #### 0 | #### 0 |  |  | #### 1 |  |  | #### 1 |  |  | #### 1 |  | #### 1 |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |  |  | #### тыс. чел. | #### 0 |  |  |  | #### 0 |  | #### 0 | #### 0 |  |  | #### 0 |  |  | #### 61418 |  |  | #### 61418 |  | #### 70486 |  |  |
| #### 1.8. | #### Задача. Благоустройство общественных пространств в рамках подготовки к празднованию 550-летия г. Балахна Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Целевой индикатор: доля разработанных проектов благоустройства общественных пространств в рамках реализации плана мероприятий по подготовке к празднованию 550-летия г.Балахна Нижегородской области – 100% |  |  | #### % | #### 0 |  |  |  | #### 0 |  | #### 0 | #### 83 |  |  | #### 100 |  |  | #### 100 |  |  | #### 100 |  | #### 100 |  |  |
|  | #### Целевой индикатор: доля благоустроенных общественных пространств в рамках реализации плана мероприятий по подготовке к празднованию 550-летия г.Балахна Нижегородской области – 100%. |  |  | #### % | #### 0 |  |  |  | #### 0 |  | #### 0 | #### 83 |  |  | #### 100 |  |  | #### 100 |  |  | #### 100 |  | #### 100 |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: |  |  | #### Ед. | #### 0 |  |  |  | #### 0 |  | #### 0 | #### 5 |  |  | #### 6 |  |  | #### 0 |  |  | #### 0 |  | #### 0 |  |  |
|  | #### проект благоустройства общественных пространств в рамках реализации плана мероприятий по подготовке к празднованию 550-летия г.Балахна Нижегородской области (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Непосредственный результат: |  |  | #### Ед. | #### 0 |  |  |  | #### 0 |  | #### 0 | #### 5 |  |  | #### 6 |  |  | #### 0 |  |  | #### 0 |  | #### 0 |  |  |
|  | #### количество благоустроенных общественных пространств в рамках реализации плана мероприятий по подготовке к празднованию 550-летия г.Балахна Нижегородской области (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

Приложение  3

к постановлению администрации

Балахнинского мунципального округа

Нижегородской области

от 18.02.2026 № 378

«Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

| #### № п/п | #### Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | #### Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы, соисполнитель | #### Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### 2021 #### год | #### 2022 #### год | #### 2023 #### год | #### 2024 #### год | #### 2025 #### год | #### 2026 #### год | #### 2027 #### год | #### 2028 #### год |
| #### 1 | #### 2 | #### 3 | #### 4 | #### 5 | #### 6 | #### 7 | #### 8 | #### 9 | #### 10 | #### 11 |
| #### Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» |  | #### Всего, в том числе: | #### 42 787,2 | #### 68 462,9 | #### 93 184,6 | #### 437 276,2 | #### 204 715,1 | #### 32 437,5 | #### 41 430,2 | #### 39 230,2 |
|  |  | #### муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### соисполнитель: управление благоустройства и дорожной деятельности (ГРБС – Администрация БМО) | #### 39 275,9 | #### 59 448,2 | #### 47 734,9 | #### 319 402,9 | #### 110 991,0 | #### 5 850,0 | #### 5 850,0 | #### 5 850,0 |
|  |  | #### соисполнитель: управление жилья и инженерной инфраструктуры (ГРБС – Администрация БМО) | #### 3 511,3 | #### 9 014,7 | #### 8 038,2 | #### 15 556,4 | #### 19 854,5 | #### 6 933,0 | #### 15 233,0 | #### 13 033,0 |
|  |  | #### соисполнитель: МБУ «КГБ» (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 9 605,9 | #### 17 774,4 | #### 28 691,3 | #### 19 654,5 | #### 20 347,2 | #### 20 347,2 |
|  |  | #### соисполнитель: управление капитального строительства (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 27 805,6 | #### 84 542,5 | #### 45 178,3 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
| #### 1 | #### Обслуживание мелиоративной системы и водоотведения ливневых и талых вод | #### Всего, в том числе: | #### 3 929,3 | #### 3 615,7 | #### 5 644,4 | #### 3 076,2 | #### 1 941,2 | #### 3 100,0 | #### 3 100,0 | #### 3 100,0 |
|  |  | #### муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### соисполнитель: управление благоустройства и дорожной деятельности (ГРБС – Администрация БМО) | #### 3 929,3 | #### 3 615,7 | #### 5 644,4 | #### 3 076,2 | #### 1 941,2 | #### 3 100,0 | #### 3 100,0 | #### 3 100,0 |
|  |  | #### соисполнитель: МБУ «КГБ» (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
| #### 2 | #### Обслуживание сетей уличного освещения | #### Всего, в том числе: | #### 3 511,3 | #### 5 763,0 | #### 6 225,0 | #### 9 012,4 | #### 13 221,4 | #### 6 933,0 | #### 6 933,0 | #### 6 933,0 |
|  |  | #### муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### соисполнитель: управление жилья и инженерной инфраструктуры (ГРБС – Администрация БМО) | #### 3 511,3 | #### 5 763,0 | #### 6 225,0 | #### 9 012,4 | #### 13 221,4 | #### 6 933,0 | #### 6 933,0 | #### 6 933,0 |
| #### 3 | #### Содержание зеленых насаждений | #### Всего, в том числе: | #### 2 867,3 | #### 2 488,6 | #### 8 843,5 | #### 3 057,1 | #### 17 775,0 | #### 1 500,0 | #### 1 500,0 | #### 1 500,0 |
|  |  | #### муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### соисполнитель: управление благоустройства и дорожной деятельности (ГРБС – Администрация БМО) | #### 2 867,3 | #### 2 488,6 | #### 2 268,3 | #### 3 057,1 | #### 17 775,0 | #### 1 500,0 | #### 1 500,0 | #### 1 500,0 |
|  |  | #### соисполнитель: МБУ "КГБ" (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 6 575,2 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
| #### 4 | #### Благоустройство социально значимых мест | #### Всего, в том числе: | #### 11 232,8 | #### 27 705,3 | #### 21 491,7 | #### 20 303,8 | #### 44 493,4 | #### 4 186,2 | #### 4 186,2 | #### 4 186,2 |
|  |  | #### муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### соисполнитель: управление благоустройства и дорожной деятельности (ГРБС – Администрация БМО) | #### 11 232,8 | #### 27 705,3 | #### 21 341,7 | #### 18 278,0 | #### 39 009,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### соисполнитель: МБУ "КГБ" (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 150,0 | #### 2 025,8 | #### 5 484,4 | #### 4 186,2 | #### 4 186,2 | #### 4 186,2 |
| #### 5 | #### Санитарное содержание территории округа | #### Всего, в том числе: | #### 21 246,5 | #### 17 789,5 | #### 14 405,6 | #### 16 396,6 | #### 23 707,7 | #### 15 818,3 | #### 16 511,0 | #### 16 511,0 |
|  |  | #### муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### соисполнитель: управление благоустройства и дорожной деятельности (ГРБС – Администрация БМО) | #### 21 246,5 | #### 17 789,5 | #### 11 524,9 | #### 648,0 | #### 500,8 | #### 350,0 | #### 350,0 | #### 350,0 |
|  |  | #### соисполнитель: МБУ "КГБ" (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 2 880,7 | #### 15 748,6 | #### 23206,9 | #### 15 468,3 | #### 16 161,0 | #### 16 161,0 |
| #### 6 | #### Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | #### Всего, в том числе: | #### 0,0 | #### 7 337,4 | #### 599,5 | #### 1 000,0 | #### 1 000,0 | #### 900,0 | #### 900,0 | #### 900,0 |
|  |  | #### муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### соисполнитель: управление благоустройства и дорожной деятельности (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 7 337,4 | #### 599,5 | #### 1 000,0 | #### 1 000,0 | #### 900,0 | #### 900,0 | #### 900,0 |
| #### 7 | #### Снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными | #### Всего, в том числе: | #### 0,0 | #### 3 251,7 | #### 1 813,2 | #### 6 544,0 | #### 6 633,1 | #### 0,0 | #### 8 300,0 | #### 6 100,0 |
|  |  | #### муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### соисполнитель: управление жилья и инженерной инфраструктуры (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 3 251,7 | #### 1 813,2 | #### 6 544,0 | #### 6 633,1 | #### 0,0 | #### 8 300,0 | #### 6 100,0 |
| #### 8 | #### Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | #### Всего, в том числе: | #### 0,0 | #### 511,7 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### соисполнитель: управление благоустройства и дорожной деятельности (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 511,7 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
| #### 9 | #### Создание (обустройство) контейнерных площадок | #### Всего, в том числе: | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 5 300,3 | #### 5 148,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### соисполнитель: управление благоустройства и дорожной деятельности (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 5 300,3 | #### 5 148,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
| #### 10 | #### Приобретение контейнеров и (или) бункеров | #### Всего, в том числе: | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 1 055,8 | #### 954,4 | #### 57,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### соисполнитель: управление благоустройства и дорожной деятельности (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 1 055,8 | #### 954,4 | #### 57,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
| #### 11 | #### Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | #### Всего, в том числе: | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 27 805,6 | #### 84 542,5 | #### 34 524,8 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### соисполнитель: Управление капитального строительства (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 27 805,6 | #### 84 542,5 | #### 34 524,8 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
| #### 12 | #### Разработка проектов благоустройства, проектно-сметной документации, обустройство общественных пространств в рамках реализации плана мероприятий по подготовке к празднованию 550-летия г.Балахна Нижегородской области | #### Всего, в том числе: | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 287 241,2 | #### 61 361,5 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: первый заместитель главы администрации МКУ «УКС» (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 10 653,5 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
|  |  | #### соисполнитель: управление благоустройства и дорожной деятельности (ГРБС – Администрация БМО) | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 287 241,2 | #### 50 708,0 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |

»