Приложение

к решению Совета депутатов
Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области

от 28 апреля 2021 года № 182
Информация 

о подготовке образовательных учреждений Балахнинского муниципального округа к новому 2021-2022 учебному году

В муниципальной системе образования Балахнинского муниципального округа по состоянию на 1 января 2021 года функционирует 44 образовательных учреждения, из них: 14 общеобразовательных, 25 дошкольных и 5 учреждений дополнительного образования детей. 

В ходе подготовки к новому 2021-2022 учебному году определен состав межведомственной комиссии по приемке учреждений образования к новому учебному году, с включением в комиссию (по согласованию) специалистов по контролю за техническим состоянием зданий и сооружений, представителей органов УГПН ГУ МЧС России по Нижегородской области (Госпожнадзора), Роспотребнадзора,  Отдела МВД России по Балахнинскому району. 

В июле-августе 2021 года межведомственной комиссией запланирована проверка всех образовательных учреждений на предмет готовности к новому учебному году, а также работе в осенне-зимних условиях.

Ведется большая работа по укреплению антитеррористической защищенности учреждений образования в части установки систем  контроля управления доступом (СКУД), т.к. обеспечение безопасной среды для подрастающего поколения – одна из приоритетных задач системы образования. 

В 2020 году и за истекший период 2021 года СКУД установлена в детских садах №№ 2, 4, 20, 23, 37, 42.  В конце 2020 года начались работы по установке СКУД в школах №№ 6, 11, 12, 14, 20. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы. 

Также прорабатывается техническая возможность по установке системы в других образовательных учреждениях округа.

В 2021 году учреждения образования традиционно станут участниками  проектов федерального и регионального уровней: «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Точка роста».
В рамках проектов будут отремонтированы и оснащены профильным оборудованием кабинеты школ №№ 11, 12, 14, № 6 им. К.Минина, 20.

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» в 2021 году планируется капитальный ремонт кровель школы № 9 и детского сада № 6. В детском саду № 6 также планируется провести работы по капитальному ремонту фундамента и фасада. Также планируется проведение капитального ремонта фундамента школы № 12.
В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году продолжается  строительство детского сада на ул. Мазурова на 80 мест.
В 2021 году начата работа по внедрению мероприятий, направленных на улучшение качества, полноты и сбалансированности питания в дошкольных учреждениях:
- разработка нового сбалансированного меню с уплотненным полдником для дошкольных учреждений в соответствии с СанПин;

- выполнение косметического ремонта на пищеблоках и замена технологического оборудования.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Балахнинского муниципального округа» (утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 10.11.2020 № 1573) выделено 11 млн. рублей на выполнение мероприятий плана подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» и  1 млн. 360 тыс. рублей на выполнение мероприятий плана подпрограммы 6 «Обеспечение пожарной безопасности образовательных  учреждений». Также выделены финансовые средства в размере 1 млн. руб. на выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности учреждений.
В рамках подготовки образовательных учреждений к новому 2021-2022  учебному году за счет субвенций в школах округа продолжается работа по:

- оснащению школ современным учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием;
- оснащению мебелью и учебно-производственным оборудованием;
- приобретению учебников.

В связи с реализацией ФГОС ДОО в дошкольных учреждениях за счет субвенций планируется потратить более 18,0 млн.рублей. Данные средства будут израсходованы на приобретение: 

- детской и игровой мебели, игрового оборудования (столы, стулья, стенки, модули для организации сюжетно ролевых игр детей, кукольная мебель);
- оборудования кабинетов специалистов (учителей – логопедов, педагогов – психологов, учителей – дефектологов, музыкальных руководителей);

- интерактивного оборудования (ноутбуки, интерактивные доски, компьютеры, проекторы, экраны;

- оборудования спортивного зала;

- оборудования музыкального зала (музыкальные инструменты, ширмы, костюмы);

- малых форм для организации образовательной деятельности  на прогулке;

- дидактических пособий, методической литературы, компакт – дисков для организации образовательной деятельности, счетных материалов для организации индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.
И.о. начальника управления образования

и социально-правовой защиты детства                                         Д.В. Страутнек
