УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

от 29.03.2018 № 658

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы»

Муниципальное образование «город Балахна»

2018 год

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

от 29.03.2018 № 658

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды муниципального образования

«город Балахна» на 2018-2024 годы»

(далее – Муниципальная программа)

1. Паспорт

Муниципальной программы

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Балахнинский муниципальный район Нижегородской области» (далее - МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО»); - Управление градостроительства и землепользования администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области; - Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
| - Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Балахна» |
| - Задачи программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Балахна»; - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «город Балахна»; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Балахна»; -создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения в зоне общественных пространств. |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2018 - 2024 годов в один этап |
| - Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета муниципального образования «город Балахна» | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 11 623,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2018 год – 4 309,6 тыс. рублей; 2019 год – 6 413,7 тыс. рублей; 2020 год – 900,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации муниципальной программы к 2024 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: - доля благоустроенных дворовых территорий к 2024 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1; - доля благоустроенных общественных территорий к 2024 году от общего количества общественных территорий, стремится к 1. Непосредственные результаты: - количество благоустроенных дворовых территорий к 2024 году составит 497 ед.; - количество благоустроенных общественных территорий к 2024 году увеличится на 4 ед. |

- 2. Текстовая часть Муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

В вопросах благоустройства территории муниципального образования «город Балахна» имеется ряд проблем: низкий уровень  общего  благоустройства  дворовых  территорий,  низкий  уровень привлекательности  территорий  общего  пользования  из-за  наличия инфраструктурных  проблем.

На  состояние  объектов  благоустройства  сказывается  влияние  факторов, воздействие  которых  заставляет регулярно  проводить  мероприятия  по  сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов,  износу  объектов благоустройства способствует  увеличение  интенсивности  эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное,  небрежное  отношение  жителей  к  элементам  благоустройства,  низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

На многих дворовых территориях утрачен  внешний  облик газонов, отсутствуют  скамейки,  урны, ограждения. На  отдельных  площадках  во  дворах сохранились  элементы  детского  -  игрового  и  спортивного  оборудования, малых  архитектурных  форм, которые физически  и  морально  устарели.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос  о  нехватке  парковочных  мест.  Это  приводит  к  самовольному  хаотичному размещению автомобильного  транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах.

При длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территорий  выявлены  дефекты,  при  которых  дальнейшая  эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. Без  благоустройства  дворов  благоустройство  города  Балахны не  может  носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо проводить  целенаправленную  работу  по благоустройству дворовых территорий.

Внешний облик города Балахны, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территорий общего пользования, от площади озеленения.

В городе имеются  территории общего пользования (парки, скверы, набережная                         р. Волги, площади, проезды, центральные улицы и т.д.), благоустройство которых не отвечает современным требованиям, требующих комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения территорий общего пользования, установку скамеек, малых архитектурных форм, установку урн для мусора, обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок, оборудование городских автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, иные виды работ. На сегодняшний день из 8 парков и скверов (общей площадью 170,176 тыс. кв.м.) благоустроен и реконструирован 1 объект (Рождественский сквер на ул. Энгельса) общей площадью 1,14 га.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий муниципального образования «город Балахна».

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

С целью существенного изменения ситуации в городе Балахне, в рамках реализации Муниципальной программы планируется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий с комплексным подходом к благоустройству, что, в конечном итоге, будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Балахны, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

2.2.  Цели и задачи Муниципальной программы

Главной целью Муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Балахна».

Для достижения цели  Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «город Балахна»;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «город Балахна»;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Балахна»;

-создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения в зоне общественных пространств.

2.3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Мероприятия по формирования современной городской среды муниципального образования «город Балахна» осуществляются в один этап в течение 2018 - 2024 годов.

2.4. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы

- Муниципальной программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- 2.1. Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий».

- 2.2. Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий».

- 2.3. Основное мероприятие 3 «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов».

- 2.4. Основное мероприятие 4 «Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены  многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области».

- Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий»

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий» (далее – Основное мероприятие 1) направлено на  улучшение условий комфортного проживания и обеспечение активного участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в проведении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Балахна».

Под дворовой территорий понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Целью Основного мероприятия 1 является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Источником финансирования Основного мероприятия 1  могут являться средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства бюджета муниципального образования «город Балахна» и внебюджетные источники (средства юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей).

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования «город Балахна» на реализацию Основного мероприятия 1, с разбивкой по годам, приведены в таблице № 2. Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования «город Балахна» на реализацию Основного мероприятия 1 включают в себя, в том числе кредиторскую задолженность муниципального образования «город Балахна» по расходам прошлых лет.

Основное мероприятие 1 включает в себя:

- разработку сметной документации на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- определение достоверности сметной стоимости на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (при необходимости);

- разработку и согласование с заинтересованными лицами дизайн - проекта благоустройства дворовой территории (при необходимости);

- проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- осуществление контроля за благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе контроля качества используемых материалов, а также контроля за выполнением работ по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

-  установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

- обустройство площадок для выгула собак;

- ремонт дворовых тротуаров;

- озеленение дворовых территорий;

- обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;

- установку ограждений газонов.

Условие о форме участия (финансовом и (или) трудовом) заинтересованных лиц, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству определяется решением общего собрания заинтересованных лиц.

При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия заинтересованных лиц определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно финансовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

Софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, за счет средств федерального и областного бюджетов, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в  состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, за счет средств федерального и областного бюджетов, осуществляется при условии проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены  многоквартирные дома.

Финансирование в полном объеме работ по благоустройству дворовых территорий, за счет средств местного бюджета осуществляется исходя из минимального перечня работ по благоустройству при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в  состав общего имущества многоквартирного дома.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Муниципальной программы, формируется в соответствии с Положением о порядке предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц об участии в отборе дворовых территорий для формирования (актуализации) адресного перечня с целью включения в муниципальную программу (внесения изменений в  муниципальную программу) «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 24.11.2017 № 1601.

Муниципальный заказчик-координатор Муниципальной программы вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также дворовые территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования «город Балахна» при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией по реализации на территории Нижегородской области программ формирования современной городской среды, созданной постановлением Правительства Нижегородской области от 28.02.2017 N 104.

Муниципальный заказчик-координатор Муниципальной программы вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Муниципальной программой. Исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией по реализации на территории Нижегородской области программ формирования современной городской среды, созданной постановлением Правительства Нижегородской области от 28.02.2017 N 104.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), и подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в Приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленным нормативным правовым актом правительства Нижегородской области.

Показателем (индикатором) Основного мероприятия 1 является количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация Основного мероприятия 1 позволит:

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- создать оптимальные условия, обеспечивающие комфортное проживание  граждан в многоквартирных домах;

- улучшить архитектурный облик дворовых территорий многоквартирных домов путем создания удобной, качественной, благоустроенной и комфортной городской среды;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

- Основное мероприятие 1 планируется выполнить в 2018 – 2024 годах.

- Предельная дата заключения соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 мая года предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – Субсидии), за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

- Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий»

Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» (далее – Основное мероприятие 2) направлено на создание комфортных условий отдыха граждан, проживающих на территории города Балахны.

Под общественной территорией понимается территория муниципального образования «город Балахна» соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории общественного пользования.

Перечень общественные территорий, расположенных на территории муниципального образования «город Балахна», приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Перечень общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования «город Балахна»

| № п/п | Наименование общественной территории | Адрес общественной территории (место расположения) | Площадь общественной территории, тыс. кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набережная р. Волга | Набережная расположена вдоль р. Волга от дома № 80 по ул. Дзержинского до поселка ЦКК включительно | 130,78 |
| 2 | Волжский сквер | Сквер расположен в районе многоквартирных домов № 68, 80, 82 по ул. Дзержинского вдоль набережной р. Волга. Примыкает к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на пл. Комсомольской и Волжскому парку | 1,76 |
| 3 | Сквер по пр. Дзержинского | Сквер делится на 2 участка: 1 участок в районе домов № 1/11, 1/9, 1/5 по пр. Дзержинского, 2 участок с обеих сторон автомобильной дороги от дома № 2В до дома 50 (по четной стороне) и от дома № 1В до дома № 67 (по нечетной стороне) по пр. Дзержинского. | 78,06 |
| 4 | Центральная часть ул. Дзержинского | По обе стороны автомобильной дороги. По четной стороне от д. № 26 до д. № 106, с учетом сквера со стеллой К. Минина вдоль жомов № 34,36; озлённой территорией вдоль домов № 44,46,48А. По нечетной стороне: от дома 1А до Сретенской церкви с учетом территории прилегающей к стелле «500 лет Балахны» | 70,6 |
| 5 | Рождественский сквер | Сквер расположен в центральной части ул. Энгельса, г. Балахна | 1,14 |
| 6 | Лесная опушка мкр. Правдинск | Озелененная территория, в районе ул. Олимпийская, ул. Р. Пискунова | 83,95 |
| 7 | Парк НиГРЭС | Парк расположен в районе домов № 12 и № 13 по ул. Свердлова на пересечении с ул. Строителей | 36,00 |
| 8 | Сквер ул. Энгельса | от перекрестка ул. Челюскинцев и ул. Энгельса до остановки «Хлебозавод» | 14,2 |
| 9 | Зона рекреации | Озелененная территория в районе ул. Народная | 22,5 |

Целью Основного мероприятия 2 является повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «город Балахна».

Источником финансирования Основного мероприятия 2  являются средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства бюджета муниципального образования «город Балахна» и внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей).

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования «город Балахна» на реализацию Основного мероприятия 2 с разбивкой по гадам приведены в таблице № 2. Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования «город Балахна» на реализацию Основного мероприятия 2 включают в себя, в том числе кредиторскую задолженность муниципального образования «город Балахна» по расходам прошлых лет.

Основное мероприятие 2 включает в себя:

- проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы в год, следующий за годом проведения голосования, в порядке установленным правовым актом администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области;

- разработку сметной документации и определение достоверности сметной стоимости на проведение работ по благоустройству общественной территорий;

- разработку и согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории;

- проведение работ по благоустройству общественной территории;

- осуществление контроля за благоустройством общественной территории, в том числе контроля качества используемых материалов, а также контроля за выполнением работ по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественной территории для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Муниципальной программы формируется на основании результатов голосования, проводимого в соответствии с   Порядком организации и проведения процедуры открытого голосования по отбору общественных территорий муниципального образования «город Балахна», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы», а так же Положением о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы» в год, следующий за годом проведения такого голосования».

Муниципальный заказчик-координатор Муниципальной программы вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, общественные территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования «город Балахна» при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий Общественная комиссией.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), и подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, приведен в Приложении 2 к настоящей Муниципальной программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленным нормативным правовым актом правительства Нижегородской области.

Показателем (индикатором) Основного мероприятия 2 является количество благоустроенных общественных территорий, расположенных на территории города Балахны.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Основного мероприятия 2 приведены в таблице № 3.

Реализация Основного мероприятия 2 позволит:

- повысить уровень благоустройства общественных территорий муниципального образования «город Балахна»;

- создать более комфортных и безопасных условий отдыха и времяпрепровождения граждан, в том числе с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения

- улучшить архитектурный облик территории муниципального образования «город Балахна»;

- обеспечить устойчивое социально-экономическое развития города Балахны, повысить туристическую привлекательности, привлечь дополнительные инвестиций;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных лиц в принятие решений по знаковым объектам благоустройства.

Основное мероприятие 2 планируется выполнить в 2018 – 2024 годах.

Предельная дата заключения соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 июля года предоставления Субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Основное мероприятие 3 «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов»

Основное мероприятие 3 «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов» (далее – Основное мероприятие 3) направлено на определение уровня благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и выявление территорий не соответствующих требования Правил благоустройства города Балахны, утвержденных решением городской Думы города Балахны от 14.04.2011 № 174.

Целью Основного мероприятия 3 является повышение уровня благоустройства муниципального образования «город Балахна», улучшение внешнего облика городской среды.

Результатом реализации Основного мероприятия 3 является заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков, предоставленных для размещения индивидуальных жилых домов о приведении территории индивидуальных жилых домов и земельных участков в соответствии с требованиями Правил благоустройства города Балахны.

Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утверждается нормативным правовым актом администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области.

Инвентаризация  уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводится в срок до 31.12.2019 года.

Основное мероприятие 4 «Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены  многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области»

Основное мероприятие 4 «Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены  многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области» (далее – Основное мероприятие 4) реализуется в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, являющихся Приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства РФ от 09.02.2019 № 106), руководствуясь статьей 11.3. Земельного Кодекса Российской Федерации.

- Основное мероприятие 4 планируется выполнить в 2019-2020 годах.

- Таблица № 2

- Перечень основных мероприятий Муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета муниципального образования «город Балахна», тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  | 4 309,6 | 6 413,7 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 623,3 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий» | прочие расходы | 2018-2024 | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «МБР НО» | 600,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 800,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» | прочие расходы | 2018-2024 | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «МБР НО», отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области | 3 709,6 | 2 973,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 683,3 |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов | не требует затрат | 2019 | МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «МБР НО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области» | прочие расходы | 2019 | Управление градостроительства и землепользования администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области | 0,00 | 240,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,0 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Муниципальной программы

- Таблица № 3

- Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значения индикаторов/непосредственного результата по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | доля | 0,1 | 0,15 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | доля | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0,0 | 8 | 489 |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень индикаторов и непосредственных результатов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной и муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере и/или при наступлении обстоятельств не позволяющих достичь указанных показателей.

2.6. Меры правового регулирования Муниципальной программы

Информация о мерах правового регулирования приведена в таблице № 4.

- Таблица № 4

- Сведения об основных мерах  правового регулирования

| № п/п | Вид нормативно-правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель | Реквизиты НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Положение по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы | Положение определяет процедуру общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы» | администрация Балахнинского муниципального района | постановление администрации Балахнинского муниципального района от 24.11.2017 № 1601 |
| 2 | Положение о порядке предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц об участии в отборе дворовых территорий для формирования (актуализации) адресного перечня с целью включения в муниципальную программу (внесения изменений в муниципальную программу) «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы» | Положение определяет процедуру предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц об участии в отборе дворовых территорий для формирования (актуализации) адресного перечня с целью включения в муниципальную программу (внесения изменений в муниципальную программу) «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы» | администрация Балахнинского муниципального района | постановление администрации Балахнинского муниципального района от 24.11.2017 № 1601 |
| 3 | Положение о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы» в год, следующий за годом проведения такого голосования | Положение определяет процедуру проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы» в год, следующий за годом проведения такого голосования | администрация Балахнинского муниципального района | плановый срок разработки и утверждения март-май 2019 года |
| 4 | Положение по организации деятельности общественной комиссии для организации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы» | Положение регламентирует деятельность общественной комиссии для организации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы», определяет ее полномочия | администрация Балахнинского муниципального района | постановление администрации Балахнинского муниципального района от 24.11.2017 № 1601 |
| 5 | Порядок организации и проведения процедуры открытого голосования по отбору общественных территорий муниципального образования «город Балахна», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы» | Порядок регламентирует организацию и определяет процедуру проведения открытого голосования по отбору общественных территорий муниципального образования «город Балахна», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы» | администрация Балахнинского муниципального района | постановление администрации Балахнинского муниципального района от 29.12.2017 № 1936 |
| 6 | Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования «город Балахна», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы» | Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования «город Балахна», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы» | администрация Балахнинского муниципального района | постановление администрации Балахнинского муниципального района от 26.02.2018 № 416 |
| 7 | Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы» | Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы» | администрация Балахнинского муниципального района | постановление администрации Балахнинского муниципального района от 17.10.2018 № 2091 |
| 8 | Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы» | Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы» | администрация Балахнинского муниципального района | постановление администрации Балахнинского муниципального района от 30.10.2018 № 2201 |

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Муниципальной программы

Источником финансирования Муниципальной программы  могут являться средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства бюджета муниципального образования «город Балахна» и внебюджетные источники (средства юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей). Средства федерального и областного бюджетов на реализацию Муниципальной программы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, являющимися Приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «город Балахна» (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации Муниципальной программы) отражена в таблицах № 5-6.

Таблица № 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования  «город Балахна»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2022 годы | всего | 4 309,6 | 6 413,7 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор: Администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области | 4 309,6 | 6 413,7 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель 1: МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР НО» | 4 309,6 | 6 164,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель 2: Управление градостроительства и землепользования администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области | 0,0 | 240,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель 3: отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 6

Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Наименование | Источники финансирования | Оценка расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 31 476,2 | 26 866,9 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (1) расходы местного бюджета | 4 309,6 | 6 413,7 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (2) расходы областного бюджета | 9 774,4 | 1 452,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (6) федеральный бюджет | 17 392,2 | 19 000,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство дворовых территорий | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 600,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (1) расходы местного бюджета | 600,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство общественных территорий | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 30 876,2 | 23 426,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (1) расходы местного бюджета | 3 709,6 | 2 973,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (2) расходы областного бюджета | 9 774,4 | 1 452,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (6) федеральный бюджет | 17 392,2 | 19 000,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (1) расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 0,0 | 240,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (1) расходы местного бюджета | 0,0 | 240,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (3) расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (8) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. Анализ рисков реализации Муниципальной программы

При реализации Муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование Муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета Нижегородской области и бюджета муниципального образования «город Балахна».

В указанных случаях Муниципальная программа подлежит корректировке.

________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы» исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| № п/п | Адрес дворовой территории | Планируемая площадь под благоустройство, кв.м. | Срок выполнения работ по благоустройству, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Балахна, пер. Волга д. 9 | 1 162,4 | 2021-2024 |
| 2 | г. Балахна, пер. Вольный д. 8 | 1 084,9 | 2021-2024 |
| 3 | г. Балахна, пер. Вольный д. 9 | 1 074,1 | 2021-2024 |
| 4 | г. Балахна, пер. Гашека д. 2 | 1 580,0 | 2021-2024 |
| 5 | г. Балахна, пер. Гашека д. 4 | 1 698,0 | 2019 |
| 6 | г. Балахна, пер. Ленина д. 13 | 175,5 | 2021-2024 |
| 7 | г. Балахна, пер. Ленина д. 8 | 540,0 | 2021-2024 |
| 8 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 1 | 1 508,3 | 2021-2024 |
| 9 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 11 | 1 012,2 | 2020 |
| 10 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 1А | 1 005,9 | 2021-2024 |
| 11 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 2 | 1 069,3 | 2021-2024 |
| 12 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 2А | 1 005,9 | 2021-2024 |
| 13 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 3 | 1 125,7 | 2021-2024 |
| 14 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 4 | 1 348,1 | 2021-2024 |
| 15 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 5 | 1 089,0 | 2021-2024 |
| 16 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 6 | 565,6 | 2021-2024 |
| 17 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 7 | 1 054,5 | 2020 |
| 18 | г. Балахна, пер. Молодежный д. 9 | 1 102,5 | 2020 |
| 19 | г. Балахна, пер. Фрунзе д. 1 | 850,3 | 2021-2024 |
| 20 | г. Балахна, пер. Фрунзе д. 2 | 528,4 | 2021-2024 |
| 21 | г. Балахна, пер. Фрунзе д. 3 | 572,9 | 2021-2024 |
| 22 | г. Балахна, пер. Фрунзе д. 4 | 800,0 | 2021-2024 |
| 23 | г. Балахна, пер. Чехова д. 1 | 602,0 | 2021-2024 |
| 24 | г. Балахна, пер. Чехова д. 3 | 7 015,0 | 2021-2024 |
| 25 | г. Балахна, пл. Советская д. 20 | 552,1 | 2021-2024 |
| 26 | г. Балахна, пл. Советская д. 28 | 724,9 | 2021-2024 |
| 27 | г. Балахна, пл. Советская д. 29 | 2 430,0 | 2021-2024 |
| 28 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/1 | 1 800,0 | 2021-2024 |
| 29 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/10 | 808,7 | 2021-2024 |
| 30 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/11 | 1 210,0 | 2021-2024 |
| 31 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/12 | 818,4 | 2021-2024 |
| 32 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/14 | 814,9 | 2021-2024 |
| 33 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/16 | 2 750,3 | 2020 |
| 34 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/2 | 1 800,0 | 2021-2024 |
| 35 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/20 | 1 755,0 | 2021-2024 |
| 36 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/3 | 562,3 | 2020 |
| 37 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/4 | 594,9 | 2020 |
| 38 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/5 | 834,2 | 2021-2024 |
| 39 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/7 | 591,8 | 2021-2024 |
| 40 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/8 | 940,0 | 2021-2024 |
| 41 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1/9 | 843,0 | 2021-2024 |
| 42 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 12 | 964,5 | 2021-2024 |
| 43 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 1В | 334,2 | 2021-2024 |
| 44 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 20А | 828,1 | 2021-2024 |
| 45 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 2Б | 1 267,3 | 2021-2024 |
| 46 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 2В | 528,4 | 2021-2024 |
| 47 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 2Г | 808,7 | 2021-2024 |
| 48 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 48 | 535,0 | 2021-2024 |
| 49 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 50 | 564,3 | 2020 |
| 50 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 52 | 281,3 | 2020 |
| 51 | г. Балахна, пр. Дзержинского д. 8А | 974,1 | 2021-2024 |
| 52 | г. Балахна, пр. Революции д. 10 | 248,6 | 2021-2024 |
| 53 | г. Балахна, пр. Революции д. 12 | 336,0 | 2021-2024 |
| 54 | г. Балахна, пр. Революции д. 18 | 662,6 | 2021-2024 |
| 55 | г. Балахна, пр. Революции д. 23 | 1 500,0 | 2021-2024 |
| 56 | г. Балахна, пр. Революции д. 26 | 1 500,0 | 2021-2024 |
| 57 | г. Балахна, пр. Революции д. 32 | 841,5 | 2021-2024 |
| 58 | г. Балахна, пр. Революции д. 35 | 137,0 | 2021-2024 |
| 59 | г. Балахна, пр. Революции д. 36 | 232,0 | 2021-2024 |
| 60 | г. Балахна, пр. Революции д. 37 | 1 120,0 | 2021-2024 |
| 61 | г. Балахна, пр. Революции д. 80 | 421,4 | 2021-2024 |
| 62 | г. Балахна, пр. Революции д. 82 | 1 815,8 | 2021-2024 |
| 63 | г. Балахна, пр. Революции д. 87 | 2 383,0 | 2021-2024 |
| 64 | г. Балахна, пр. Революции д. 89 | 1 924,0 | 2021-2024 |
| 65 | г. Балахна, пр. Революции д. 91 | 2 222,2 | 2021-2024 |
| 66 | г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 1 | 1 276,0 | 2021-2024 |
| 67 | г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 14 | 707,3 | 2021-2024 |
| 68 | г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 16 | 761,0 | 2021-2024 |
| 69 | г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 2 | 1 276,0 | 2021-2024 |
| 70 | г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 6 | 2 571,1 | 2021-2024 |
| 71 | г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 7 | 2 919,1 | 2021-2024 |
| 72 | г. Балахна, ул. 1-е Мая д. 9 | 1 729,7 | 2021-2024 |
| 73 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 1 | 492,8 | 2019 |
| 74 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 10 | 618,6 | 2021-2024 |
| 75 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 11 | 619,5 | 2021-2024 |
| 76 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 12 | 625,7 | 2021-2024 |
| 77 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 13 | 1 172,8 | 2021-2024 |
| 78 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 14 | 491,9 | 2021-2024 |
| 79 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 15 | 2 319,9 | 2021-2024 |
| 80 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 2 | 616,0 | 2021-2024 |
| 81 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 3 | 617,8 | 2019 |
| 82 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 5 | 494,6 | 2019 |
| 83 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 6 | 1 656,0 | 2020 |
| 84 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 6А | 215,0 | 2021-2024 |
| 85 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 7 | 618,6 | 2021-2024 |
| 86 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 8 | 323,8 | 2021-2024 |
| 87 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации д. 9 | 619,5 | 2021-2024 |
| 88 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 1 | 1 220,6 | 2021-2024 |
| 89 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 10 | 519,1 | 2021-2024 |
| 90 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 12 | 1 342,3 | 2021-2024 |
| 91 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 13 | 1 208,2 | 2021-2024 |
| 92 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 14 | 1 306,5 | 2021-2024 |
| 93 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 15 | 1 552,3 | 2021-2024 |
| 94 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 17 | 1 378,3 | 2021-2024 |
| 95 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 19 | 1 216,3 | 2021-2024 |
| 96 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 1А | 790,6 | 2020 |
| 97 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 1Б | 521,8 | 2021-2024 |
| 98 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 2 | 585,0 | 2021-2024 |
| 99 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 21 | 3 039,7 | 2021-2024 |
| 100 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 24 | 760,1 | 2021-2024 |
| 101 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 26 | 936,1 | 2021-2024 |
| 102 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 2А | 1 111,4 | 2021-2024 |
| 103 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 3 | 777,9 | 2021-2024 |
| 104 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 4 | 738,8 | 2021-2024 |
| 105 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 5 | 352,4 | 2021-2024 |
| 106 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 7 | 304,5 | 2021-2024 |
| 107 | г. Балахна, ул. Бумажников д. 9 | 1 418,9 | 2021-2024 |
| 108 | г. Балахна, ул. Ветлянская д. 1/8 | 1 046,5 | 2021-2024 |
| 109 | г. Балахна, ул. Ветлянская д. 7 | 451,4 | 2021-2024 |
| 110 | г. Балахна, ул. Ветлянская д. 8 | 455,8 | 2021-2024 |
| 111 | г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 32 | 2 965,7 | 2021-2024 |
| 112 | г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 33 | 1 920,0 | 2021-2024 |
| 113 | г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 33А | 1 441,1 | 2021-2024 |
| 114 | г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 35 | 2 000,0 | 2021-2024 |
| 115 | г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 35А | 519,2 | 2021-2024 |
| 116 | г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 37 | 1 380,0 | 2021-2024 |
| 117 | г. Балахна, ул. Волжский рейд д. 39 | 1 380,0 | 2021-2024 |
| 118 | г. Балахна, ул. Герцена д. 2 | 799,6 | 2021-2024 |
| 119 | г. Балахна, ул. Герцена д. 27 | 1 176,5 | 2021-2024 |
| 120 | г. Балахна, ул. Герцена д. 29 | 2 034,1 | 2021-2024 |
| 121 | г. Балахна, ул. Герцена д. 36 | 900,0 | 2021-2024 |
| 122 | г. Балахна, ул. Герцена д. 37 | 64,8 | 2021-2024 |
| 123 | г. Балахна, ул. Герцена д. 39 | 1 040,0 | 2021-2024 |
| 124 | г. Балахна, ул. Главная д. 4 | 575,5 | 2021-2024 |
| 125 | г. Балахна, ул. Горького д. 10 | 1 183,5 | 2021-2024 |
| 126 | г. Балахна, ул. Горького д. 27 | 740,0 | 2021-2024 |
| 127 | г. Балахна, ул. Горького д. 28 | 890,0 | 2021-2024 |
| 128 | г. Балахна, ул. Горького д. 30 | 617,8 | 2021-2024 |
| 129 | г. Балахна, ул. Горького д. 33 | 1 170,4 | 2021-2024 |
| 130 | г. Балахна, ул. Горького д. 35 | 798,6 | 2021-2024 |
| 131 | г. Балахна, ул. Горького д. 36 | 795,1 | 2021-2024 |
| 132 | г. Балахна, ул. Горького д. 37 | 321,2 | 2021-2024 |
| 133 | г. Балахна, ул. Горького д. 38 | 626,0 | 2021-2024 |
| 134 | г. Балахна, ул. Демьяна Бедного д. 2А | 1 625,0 | 2021-2024 |
| 135 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 1 | 1 140,0 | 2021-2024 |
| 136 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 103 | 3 628,6 | 2021-2024 |
| 137 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 105 | 1 100,0 | 2021-2024 |
| 138 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 106 | 2 880,0 | 2021-2024 |
| 139 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 11 | 2 412,5 | 2021-2024 |
| 140 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 23 | 1 385,0 | 2021-2024 |
| 141 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 28 | 1 613,0 | 2021-2024 |
| 142 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 3 | 2 219,5 | 2021-2024 |
| 143 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 30 | 1 500,0 | 2021-2024 |
| 144 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 32 | 1 333,5 | 2021-2024 |
| 145 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 34 | 1 224,8 | 2021-2024 |
| 146 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 36 | 1 247,2 | 2021-2024 |
| 147 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 37 | 748,0 | 2021-2024 |
| 148 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 38 | 2 010,0 | 2021-2024 |
| 149 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 39 | 400,0 | 2021-2024 |
| 150 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 41 | 1 688,0 | 2021-2024 |
| 151 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 42 | 2 019,2 | 2021-2024 |
| 152 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 43 | 60,0 | 2021-2024 |
| 153 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 44 | 1 577,5 | 2021-2024 |
| 154 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 46 | 1 342,0 | 2021-2024 |
| 155 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 47 | 1 470,0 | 2021-2024 |
| 156 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 48А | 1 110,7 | 2021-2024 |
| 157 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 50 | 975,0 | 2021-2024 |
| 158 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 50А | 1 970,8 | 2021-2024 |
| 159 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 53 | 660,0 | 2021-2024 |
| 160 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 63 | 922,7 | 2021-2024 |
| 161 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 64 | 619,5 | 2021-2024 |
| 162 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 65 | 1 250,0 | 2021-2024 |
| 163 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 68 | 1 624,4 | 2021-2024 |
| 164 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 70 | 1 325,2 | 2021-2024 |
| 165 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 72 | 1 211,3 | 2021-2024 |
| 166 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 74 | 1 337,4 | 2021-2024 |
| 167 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 76 | 1 435,4 | 2020 |
| 168 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 78 | 2 650,4 | 2021-2024 |
| 169 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 80 | 2 105,4 | 2021-2024 |
| 170 | г. Балахна, ул. Дзержинского д. 82 | 4 887,9 | 2020 |
| 171 | г. Балахна, ул. Калинина д. 25 | 3 045,5 | 2021-2024 |
| 172 | г. Балахна, ул. Карла Либкнехта д. 11 | 568,3 | 2021-2024 |
| 173 | г. Балахна, ул. Карла Либкнехта д. 35 | 900,0 | 2021-2024 |
| 174 | г. Балахна, ул. Карла Либкнехта д. 8А | 633,7 | 2021-2024 |
| 175 | г. Балахна, ул. Карла Маркса д. 17 | 1 012,4 | 2021-2024 |
| 176 | г. Балахна, ул. Карла Маркса д. 33 | 275,0 | 2021-2024 |
| 177 | г. Балахна, ул. Карла Маркса д. 5 | 452,0 | 2021-2024 |
| 178 | г. Балахна, ул. Кирова д. 10 | 579,9 | 2021-2024 |
| 179 | г. Балахна, ул. Кирова д. 11 | 768,0 | 2021-2024 |
| 180 | г. Балахна, ул. Кирова д. 12 | 1 037,9 | 2021-2024 |
| 181 | г. Балахна, ул. Кирова д. 13 | 578,2 | 2021-2024 |
| 182 | г. Балахна, ул. Кирова д. 14 | 549,9 | 2021-2024 |
| 183 | г. Балахна, ул. Кирова д. 16 | 826,3 | 2021-2024 |
| 184 | г. Балахна, ул. Кирова д. 18 | 2 400,0 | 2021-2024 |
| 185 | г. Балахна, ул. Кирова д. 19 | 577,3 | 2021-2024 |
| 186 | г. Балахна, ул. Кирова д. 2 | 566,0 | 2021-2024 |
| 187 | г. Балахна, ул. Кирова д. 21 | 825,4 | 2021-2024 |
| 188 | г. Балахна, ул. Кирова д. 3 | 566,0 | 2021-2024 |
| 189 | г. Балахна, ул. Кирова д. 4 | 1 523,1 | 2021-2024 |
| 190 | г. Балахна, ул. Кирова д. 5 | 604,0 | 2021-2024 |
| 191 | г. Балахна, ул. Кирова д. 6 | 604,0 | 2021-2024 |
| 192 | г. Балахна, ул. Кирова д. 7 | 566,0 | 2021-2024 |
| 193 | г. Балахна, ул. Кирова д. 8 | 604,0 | 2021-2024 |
| 194 | г. Балахна, ул. Кирова д. 8А | 450,0 | 2020 |
| 195 | г. Балахна, ул. Кирова д. 8Б | 560,6 | 2021-2024 |
| 196 | г. Балахна, ул. Кирова д. 9 | 566,0 | 2021-2024 |
| 197 | г. Балахна, ул. Кирова д. 9А | 1 320,0 | 2021-2024 |
| 198 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 1 | 1 577,1 | 2020 |
| 199 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 10 | 598,8 | 2021-2024 |
| 200 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 11 | 1 056,6 | 2021-2024 |
| 201 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 12 | 3 746,4 | 2021-2024 |
| 202 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 13 | 1 003,9 | 2021-2024 |
| 203 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 14 | 4 012,0 | 2021-2024 |
| 204 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 15 | 473,5 | 2019 |
| 205 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 16 | 4 182,0 | 2021-2024 |
| 206 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 17 | 520,2 | 2019 |
| 207 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 18 | 1 070,3 | 2021-2024 |
| 208 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 19 | 564,8 | 2019 |
| 209 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 2 | 3 177,5 | 2021-2024 |
| 210 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 20 | 1 950,0 | 2021-2024 |
| 211 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 3 | 401,0 | 2021-2024 |
| 212 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 4 | 3 234,4 | 2021-2024 |
| 213 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 5 | 528,5 | 2021-2024 |
| 214 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 6 | 1 803,5 | 2021-2024 |
| 215 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 8 | 3 225,0 | 2020 |
| 216 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 8А | 1 850,1 | 2021-2024 |
| 217 | г. Балахна, ул. Коммунистическая д. 9 | 922,8 | 2021-2024 |
| 218 | г. Балахна, ул. Космонавтов д. 1 | 617,8 | 2021-2024 |
| 219 | г. Балахна, ул. Космонавтов д. 12 | 1 110,0 | 2021-2024 |
| 220 | г. Балахна, ул. Космонавтов д. 3 | 494,2 | 2021-2024 |
| 221 | г. Балахна, ул. Космонавтов д. 4 | 1 196,1 | 2021-2024 |
| 222 | г. Балахна, ул. Космонавтов д. 5 | 1 046,1 | 2021-2024 |
| 223 | г. Балахна, ул. Космонавтов д. 7 | 3 680,0 | 2021-2024 |
| 224 | г. Балахна, ул. Крестьянская д. 14 | 1 727,5 | 2021-2024 |
| 225 | г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 30 | 489,0 | 2021-2024 |
| 226 | г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 45 | 1 443,0 | 2021-2024 |
| 227 | г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 49 | 2 647,6 | 2021-2024 |
| 228 | г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 60 | 978,9 | 2021-2024 |
| 229 | г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 67 | 3 062,6 | 2021-2024 |
| 230 | г. Балахна, ул. Кузнецкая д. 69 | 2 426,0 | 2021-2024 |
| 231 | г. Балахна, ул. Куйбышева д. 1 | 1 856,0 | 2021-2024 |
| 232 | г. Балахна, ул. Куйбышева д. 43 | 1 385,0 | 2021-2024 |
| 233 | г. Балахна, ул. Куйбышева д. 44 | 882,0 | 2021-2024 |
| 234 | г. Балахна, ул. Куйбышева д. 45 | 1 316,0 | 2021-2024 |
| 235 | г. Балахна, ул. Куйбышева д. 46 | 946,3 | 2021-2024 |
| 236 | г. Балахна, ул. Куйбышева д. 48 | 622,6 | 2021-2024 |
| 237 | г. Балахна, ул. Лазо д. 21 | 1 798,8 | 2021-2024 |
| 238 | г. Балахна, ул. Ленина д. 16 | 916,0 | 2021-2024 |
| 239 | г. Балахна, ул. Ленина д. 18 | 916,0 | 2021-2024 |
| 240 | г. Балахна, ул. Ленина д. 6 | 912,2 | 2021-2024 |
| 241 | г. Балахна, ул. Ленина д. 64 | 1 052,0 | 2021-2024 |
| 242 | г. Балахна, ул. Ленина д. 66 | 1 111,8 | 2021-2024 |
| 243 | г. Балахна, ул. Ленина д. 68 | 3 109,0 | 2020 |
| 244 | г. Балахна, ул. Ленина д. 70 | 1 106,7 | 2021-2024 |
| 245 | г. Балахна, ул. Ленина д. 8 | 536,8 | 2021-2024 |
| 246 | г. Балахна, ул. Ленина д. 89 | 1 052,3 | 2021-2024 |
| 247 | г. Балахна, ул. Лермонтова д. 3 | 482,2 | 2021-2024 |
| 248 | г. Балахна, ул. Лермонтова д. 4 | 335,0 | 2021-2024 |
| 249 | г. Балахна, ул. Лесопильная д. 19 | 1 064,0 | 2021-2024 |
| 250 | г. Балахна, ул. Лесопильная д. 22 | 1 414,0 | 2021-2024 |
| 251 | г. Балахна, ул. Лесопильная д. 23 | 1 338,6 | 2021-2024 |
| 252 | г. Балахна, ул. Лесопильная д. 4 | 2 639,2 | 2021-2024 |
| 253 | г. Балахна, ул. Лесопильная д. 6 | 2 667,0 | 2021-2024 |
| 254 | г. Балахна, ул. М. Ульяновой д. 11 | 191,0 | 2021-2024 |
| 255 | г. Балахна, ул. М. Ульяновой д. 72 | 1 883,0 | 2021-2024 |
| 256 | г. Балахна, ул. Мазурова д. 11 | 1 239,4 | 2021-2024 |
| 257 | г. Балахна, ул. Мазурова д. 12 | 2 110,5 | 2021-2024 |
| 258 | г. Балахна, ул. Мазурова д. 1А | 4 805,4 | 2021-2024 |
| 259 | г. Балахна, ул. Мазурова д. 6А | 1 817,0 | 2020 |
| 260 | г. Балахна, ул. Мазурова д. 9 | 1 714,3 | 2021-2024 |
| 261 | г. Балахна, ул. Медиков д. 1А | 1 505,8 | 2021-2024 |
| 262 | г. Балахна, ул. Медиков д. 3А | 2 492,1 | 2021-2024 |
| 263 | г. Балахна, ул. Медиков д. 4 | 200,0 | 2021-2024 |
| 264 | г. Балахна, ул. Медиков д. 4А | 1 748,5 | 2021-2024 |
| 265 | г. Балахна, ул. Медиков д. 7 | 1 925,0 | 2021-2024 |
| 266 | г. Балахна, ул. Медиков д. 8 | 2 117,4 | 2021-2024 |
| 267 | г. Балахна, ул. Медиков д. 9 | 2 210,9 | 2021-2024 |
| 268 | г. Балахна, ул. Набережная д. 2А | 391,6 | 2021-2024 |
| 269 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 11 | 970,2 | 2020 |
| 270 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 11А | 1 032,7 | 2021-2024 |
| 271 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 13 | 2 228,6 | 2021-2024 |
| 272 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 13А | 1 604,0 | 2020 |
| 273 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 13Б | 1 069,1 | 2019 |
| 274 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 13В | 1 825,9 | 2021-2024 |
| 275 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 14 | 2 157,2 | 2021-2024 |
| 276 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 15А | 1 909,8 | 2021-2024 |
| 277 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 16 | 1 638,9 | 2021-2024 |
| 278 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 19 | 396,6 | 2021-2024 |
| 279 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 1А | 2 688,0 | 2021-2024 |
| 280 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 21А | 1 055,3 | 2021-2024 |
| 281 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 23 | 1 431,4 | 2021-2024 |
| 282 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 38 | 1 788,5 | 2021-2024 |
| 283 | г. Балахна, ул. Некрасова д. 39 | 1 939,8 | 2021-2024 |
| 284 | г. Балахна, ул. Нижегородская д. 20 | 890,0 | 2021-2024 |
| 285 | г. Балахна, ул. Нижегородская д. 22 | 811,1 | 2021-2024 |
| 286 | г. Балахна, ул. Ново-Кольцова д. 15 | 1 260,0 | 2021-2024 |
| 287 | г. Балахна, ул. Ново-Кольцова д. 16 | 2 529,5 | 2021-2024 |
| 288 | г. Балахна, ул. Огарева д. 1А | 977,5 | 2021-2024 |
| 289 | г. Балахна, ул. Огарева д. 2 | 462,1 | 2021-2024 |
| 290 | г. Балахна, ул. Олимпийская д. 11 | 795,5 | 2021-2024 |
| 291 | г. Балахна, ул. Олимпийская д. 5 | 606,1 | 2021-2024 |
| 292 | г. Балахна, ул. Олимпийская д. 6 | 499,1 | 2021-2024 |
| 293 | г. Балахна, ул. Олимпийская д. 7 | 834,2 | 2021-2024 |
| 294 | г. Балахна, ул. Олимпийская д. 8 | 3 183,0 | 2021-2024 |
| 295 | г. Балахна, ул. Олимпийская д. 9 | 8 910,0 | 2021-2024 |
| 296 | г. Балахна, ул. Парковая д. 10 | 1 490,4 | 2021-2024 |
| 297 | г. Балахна, ул. Парковая д. 8 | 1 151,1 | 2021-2024 |
| 298 | г. Балахна, ул. Пионерская д. 3 | 304,4 | 2021-2024 |
| 299 | г. Балахна, ул. Пионерская д. 5 | 851,0 | 2021-2024 |
| 300 | г. Балахна, ул. Пионерская д. 9 | 730,0 | 2021-2024 |
| 301 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 9А | 1 200,0 | 2021-2024 |
| 302 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 1 | 3 170,0 | 2021-2024 |
| 303 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 1\1 | 1 604,1 | 2020 |
| 304 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 1\2 | 1 963,1 | 2020 |
| 305 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 1\3 | 670,6 | 2020 |
| 306 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 10 | 3 179,8 | 2021-2024 |
| 307 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 11 | 983,8 | 2021-2024 |
| 308 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 2 | 397,8 | 2021-2024 |
| 309 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 3 | 2 371,0 | 2021-2024 |
| 310 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 4 | 690,0 | 2021-2024 |
| 311 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 5 | 910,0 | 2021-2024 |
| 312 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 5А |  | 2021-2024 |
| 313 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 6 | 710,0 | 2021-2024 |
| 314 | г. Балахна, ул. Пирогова д. 7 | 350,0 | 2021-2024 |
| 315 | г. Балахна, ул. Попова д. 1 | 469,9 | 2021-2024 |
| 316 | г. Балахна, ул. Попова д. 10 | 531,1 | 2021-2024 |
| 317 | г. Балахна, ул. Попова д. 11 | 1 048,4 | 2021-2024 |
| 318 | г. Балахна, ул. Попова д. 12 | 580,8 | 2021-2024 |
| 319 | г. Балахна, ул. Попова д. 13 | 876,6 | 2021-2024 |
| 320 | г. Балахна, ул. Попова д. 14 | 414,0 | 2021-2024 |
| 321 | г. Балахна, ул. Попова д. 15 | 870,2 | 2021-2024 |
| 322 | г. Балахна, ул. Попова д. 16 | 701,4 | 2021-2024 |
| 323 | г. Балахна, ул. Попова д. 2 | 470,8 | 2021-2024 |
| 324 | г. Балахна, ул. Попова д. 3 | 470,8 | 2021-2024 |
| 325 | г. Балахна, ул. Попова д. 4 | 464,3 | 2021-2024 |
| 326 | г. Балахна, ул. Попова д. 5 | 470,8 | 2021-2024 |
| 327 | г. Балахна, ул. Попова д. 6 | 464,3 | 2021-2024 |
| 328 | г. Балахна, ул. Попова д. 7 | 464,3 | 2021-2024 |
| 329 | г. Балахна, ул. Попова д. 8 | 1 166,0 | 2021-2024 |
| 330 | г. Балахна, ул. Попова д. 9 | 526,4 | 2021-2024 |
| 331 | г. Балахна, ул. Правдинская д. 14 | 400,0 | 2021-2024 |
| 332 | г. Балахна, ул. Правдинская д. 16 | 1 178,5 | 2021-2024 |
| 333 | г. Балахна, ул. Правдинская д. 3 | 2 465,8 | 2021-2024 |
| 334 | г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 10 | 452,5 | 2021-2024 |
| 335 | г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 11 | 452,5 | 2021-2024 |
| 336 | г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 12 | 452,5 | 2021-2024 |
| 337 | г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 13 | 1 478,3 | 2021-2024 |
| 338 | г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 14 | 1 914,0 | 2021-2024 |
| 339 | г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 15 | 553,3 | 2021-2024 |
| 340 | г. Балахна, ул. Профсоюзная д. 9 | 452,5 | 2021-2024 |
| 341 | г. Балахна, ул. Пушкина д. 65 | 557,2 | 2021-2024 |
| 342 | г. Балахна, ул. Пушкина д. 67 | 557,2 | 2021-2024 |
| 343 | г. Балахна, ул. Пушкина д. 69 | 557,2 | 2020 |
| 344 | г. Балахна, ул. Радищева д. 4 | 362,6 | 2021-2024 |
| 345 | г. Балахна, ул. Радищева д. 5 | 632,0 | 2021-2024 |
| 346 | г. Балахна, ул. Радищева д. 6 | 272,2 | 2021-2024 |
| 347 | г. Балахна, ул. Розы Люксембург д. 4 | 1 840,0 | 2021-2024 |
| 348 | г. Балахна, ул. Розы Люксембург д. 6 | 1 667,9 | 2021-2024 |
| 349 | г. Балахна, ул. Романа Пискунова д. 2 | 603,7 | 2021-2024 |
| 350 | г. Балахна, ул. Романа Пискунова д. 3 | 601,9 | 2021-2024 |
| 351 | г. Балахна, ул. Рязанова д. 1 | 694,0 | 2021-2024 |
| 352 | г. Балахна, ул. Рязанова д. 3 | 1 874,7 | 2021-2024 |
| 353 | г. Балахна, ул. Рязанова д. 5 | 1 420,9 | 2021-2024 |
| 354 | г. Балахна, ул. Рязанова д. 76 | 2 862,7 | 2021-2024 |
| 355 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 10 | 3 088,2 | 2021-2024 |
| 356 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 11 | 3 145,0 | 2021-2024 |
| 357 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 12 | 2 014,0 | 2020 |
| 358 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 13 | 3 272,0 | 2020 |
| 359 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 14 | 1 972,4 | 2021-2024 |
| 360 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 16 | 945,0 | 2021-2024 |
| 361 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 19 | 390,0 | 2021-2024 |
| 362 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 2 | 3 088,7 | 2021-2024 |
| 363 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 23 | 1 241,0 | 2021-2024 |
| 364 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 27 | 1 451,0 | 2021-2024 |
| 365 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 27А | 1 755,6 | 2021-2024 |
| 366 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 3 | 3 860,1 | 2021-2024 |
| 367 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 4 | 3 917,0 | 2021-2024 |
| 368 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 5 | 3 882,2 | 2021-2024 |
| 369 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 6 | 3 707,6 | 2021-2024 |
| 370 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 7 | 2 122,5 | 2021-2024 |
| 371 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 8 | 2 923,6 | 2021-2024 |
| 372 | г. Балахна, ул. Свердлова д. 9 | 2 375,9 | 2021-2024 |
| 373 | г. Балахна, ул. Свободы д. 1 | 368,3 | 2021-2024 |
| 374 | г. Балахна, ул. Свободы д. 2 | 886,0 | 2021-2024 |
| 375 | г. Балахна, ул. Свободы д. 4А | 715,0 | 2021-2024 |
| 376 | г. Балахна, ул. Сенявина д. 3 | 558,4 | 2021-2024 |
| 377 | г. Балахна, ул. Синякова д. 10 | 1 660,0 | 2021-2024 |
| 378 | г. Балахна, ул. Синякова д. 1А | 2 160,0 | 2021-2024 |
| 379 | г. Балахна, ул. Синякова д. 7 | 1 875,6 | 2021-2024 |
| 380 | г. Балахна, ул. Терешковой д. 4 | 2 202,6 | 2021-2024 |
| 381 | г. Балахна, ул. Терешковой д. 6\7 | 1 784,2 | 2021-2024 |
| 382 | г. Балахна, ул. Тимирязева д. 1 | 2 265,8 | 2021-2024 |
| 383 | г. Балахна, ул. Тимирязева д. 2 | 2 682,4 | 2021-2024 |
| 384 | г. Балахна, ул. Тимирязева д. 3 | 514,8 | 2021-2024 |
| 385 | г. Балахна, ул. Тимирязева д. 4 | 1 286,3 | 2021-2024 |
| 386 | г. Балахна, ул. Тополиная д. 32 | 818,0 | 2021-2024 |
| 387 | г. Балахна, ул. Туполева д. 2 | 665,0 | 2021-2024 |
| 388 | г. Балахна, ул. Филатова д. 1 | 694,5 | 2021-2024 |
| 389 | г. Балахна, ул. Филатова д. 10 | 185,0 | 2021-2024 |
| 390 | г. Балахна, ул. Филатова д. 5 | 694,5 | 2021-2024 |
| 391 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 1А | 1 423,3 | 2021-2024 |
| 392 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 2А | 565,0 | 2021-2024 |
| 393 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 16 | 1 329,0 | 2021-2024 |
| 394 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 17 | 1 473,2 | 2021-2024 |
| 395 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 18 | 1 728,0 | 2021-2024 |
| 396 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 1Б | 1 105,5 | 2021-2024 |
| 397 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 23 | 1 801,0 | 2021-2024 |
| 398 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 29 | 1 092,9 | 2020 |
| 399 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 31 | 1 429,5 | 2021-2024 |
| 400 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 33 | 882,6 | 2020 |
| 401 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 4А | 560,4 | 2021-2024 |
| 402 | г. Балахна, ул. Фрунзе д. 6А | 800,0 | 2021-2024 |
| 403 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 1 | 875,8 | 2021-2024 |
| 404 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 10 | 1 034,2 | 2021-2024 |
| 405 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 11 | 975,7 | 2021-2024 |
| 406 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 12 | 736,2 | 2021-2024 |
| 407 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 2 | 767,2 | 2021-2024 |
| 408 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 3А | 907,8 | 2021-2024 |
| 409 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 4 | 1 093,2 | 2021-2024 |
| 410 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 5 | 1 177,4 | 2021-2024 |
| 411 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 5А | 1 727,7 | 2021-2024 |
| 412 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 6 | 1 064,3 | 2021-2024 |
| 413 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 7 | 820,0 | 2021-2024 |
| 414 | г. Балахна, ул. Цветной бульвар д. 8 | 834,2 | 2021-2024 |
| 415 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 1 | 1 699,5 | 2021-2024 |
| 416 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 10 | 210,4 | 2021-2024 |
| 417 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 11 | 967,0 | 2021-2024 |
| 418 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 12 | 480,0 | 2021-2024 |
| 419 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 13 | 1 178,8 | 2021-2024 |
| 420 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 14 | 2 508,3 | 2021-2024 |
| 421 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 16 | 352,0 | 2021-2024 |
| 422 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 18 | 1 820,0 | 2021-2024 |
| 423 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 19 | 1 104,0 | 2021-2024 |
| 424 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 2 | 1 909,3 | 2021-2024 |
| 425 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 20 | 1 924,6 | 2021-2024 |
| 426 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 21 | 352,0 | 2021-2024 |
| 427 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 23 | 665,0 | 2021-2024 |
| 428 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 24 | 253,0 | 2021-2024 |
| 429 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 25 | 253,0 | 2021-2024 |
| 430 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 26 | 1 889,5 | 2021-2024 |
| 431 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 27 | 501,0 | 2021-2024 |
| 432 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 28 | 2 365,6 | 2021-2024 |
| 433 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 29 | 240,5 | 2021-2024 |
| 434 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 3 | 419,5 | 2021-2024 |
| 435 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 30 | 1 300,0 | 2021-2024 |
| 436 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 31 | 997,5 | 2021-2024 |
| 437 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 32 | 1 848,3 | 2021-2024 |
| 438 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 4 | 1 429,6 | 2021-2024 |
| 439 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 5 | 1 966,5 | 2021-2024 |
| 440 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 6 | 760,1 | 2021-2024 |
| 441 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 7 | 208,0 | 2021-2024 |
| 442 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 8 | 1 121,0 | 2021-2024 |
| 443 | г. Балахна, ул. ЦКК д. 9 | 1 883,4 | 2021-2024 |
| 444 | г. Балахна, ул. Чапаева д. 2 | 618,6 | 2021-2024 |
| 445 | г. Балахна, ул. Чапаева д. 2А | 1 930,0 | 2021-2024 |
| 446 | г. Балахна, ул. Чапаева д. 3 | 646,2 | 2021-2024 |
| 447 | г. Балахна, ул. Чапаева д. 4 | 1 245,2 | 2021-2024 |
| 448 | г. Балахна, ул. Чапаева д. 5 | 873,8 | 2021-2024 |
| 449 | г. Балахна, ул. Чапаева д. 7 | 884,0 | 2021-2024 |
| 450 | г. Балахна, ул. Чапаева д. 8 | 2 448,3 | 2021-2024 |
| 451 | г. Балахна, ул. Чапаева д. 9 | 3 840,0 | 2021-2024 |
| 452 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 10 | 478,8 | 2021-2024 |
| 453 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 11 | 586,7 | 2021-2024 |
| 454 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 12 | 658,0 | 2021-2024 |
| 455 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 13 | 1 275,5 | 2021-2024 |
| 456 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 14 | 283,8 | 2021-2024 |
| 457 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 15 | 638,7 | 2021-2024 |
| 458 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 16 | 349,3 | 2021-2024 |
| 459 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 17 | 755,4 | 2021-2024 |
| 460 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 18 | 185,5 | 2021-2024 |
| 461 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 19 | 1 910,0 | 2021-2024 |
| 462 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 20 | 688,0 | 2021-2024 |
| 463 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 21 | 773,0 | 2021-2024 |
| 464 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 22 | 769,1 | 2021-2024 |
| 465 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 22А | 2 115,0 | 2021-2024 |
| 466 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 23 | 1 251,2 | 2021-2024 |
| 467 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 5А | 1 677,0 | 2021-2024 |
| 468 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 6 | 1 798,6 | 2021-2024 |
| 469 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 7 | 1 214,6 | 2021-2024 |
| 470 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 8 | 413,0 | 2021-2024 |
| 471 | г. Балахна, ул. Челюскинцев д. 9 | 604,0 | 2021-2024 |
| 472 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 100 | 801,0 | 2021-2024 |
| 473 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 101А | 550,5 | 2021-2024 |
| 474 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 103А | 120,0 | 2021-2024 |
| 475 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 109 | 239,3 | 2021-2024 |
| 476 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 11А | 1 500,0 | 2021-2024 |
| 477 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 28 | 1 249,2 | 2021-2024 |
| 478 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 37 | 1 297,4 | 2021-2024 |
| 479 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 39 | 460,0 | 2021-2024 |
| 480 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 40 | 1 380,0 | 2021-2024 |
| 481 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 41 | 1 080,0 | 2021-2024 |
| 482 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 43 | 1 083,0 | 2021-2024 |
| 483 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 45 | 1 337,8 | 2021-2024 |
| 484 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 54 | 2 118,4 | 2021-2024 |
| 485 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 62 | 1 026,0 | 2021-2024 |
| 486 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 64 | 1 664,5 | 2021-2024 |
| 487 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 66 | 1 213,4 | 2021-2024 |
| 488 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 68 | 593,0 | 2021-2024 |
| 489 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 72 | 3 160,6 | 2021-2024 |
| 490 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 74 | 452,8 | 2021-2024 |
| 491 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 76 | 1 235,0 | 2021-2024 |
| 492 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 78 | 2 052,0 | 2020 |
| 493 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 80 | 762,3 | 2020 |
| 494 | г. Балахна, ул. Энгельса д. 82 | 849,0 | 2020 |
| 495 | г. Балахна, ул. Юбилейная д. 2 | 1 075,4 | 2021-2024 |
| 496 | г. Балахна, ул. Юбилейная д. 4 | 778,3 | 2021-2024 |
| 497 | г. Балахна, ул. Юбилейная д. 6 | 3 840,0 | 2021-2024 |

__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование общественной территории | Адрес общественной территории (место расположение) | Планируемая площадь под благоустройство, тыс. кв.м. | Срок выполнения работ по благоустройству, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волжский сквер | Сквер расположен в районе многоквартирных домов № 68, 80, 82 по ул. Дзержинского вдоль набережной р. Волга. Примыкает к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на пл. Комсомольской и Волжскому парку | 1,76 | 2018 |
| 2 | Набережная р. Волга | Набережная расположена вдоль р. Волга от дома № 80 по ул. Дзержинского до поселка ЦКК включительно | 130,78 | 2020-2024 |
| 3 | Лесная опушка мкр. Правдинск | Озелененная территория, в районе ул. Олимпийская, ул. Р. Пискунова | 83,95 | I этап - 2019 |
|  |  |  |  | II этап - 2020-2024 |
| 4 | Центральная часть ул. Дзержинского | По обе стороны автомобильной дороги. По четной стороне от д. № 26 до д. № 106, с учетом сквера со стеллой К. Минина вдоль жомов № 34,36; озлённой территорией вдоль домов № 44,46,48А. По нечетной стороне: от дома 1А до Сретенской церкви с учетом территории прилегающей к стелле «500 лет Балахны» | 70,6 | 2020-2024 |
| 5 | Сквер по пр. Дзержинского, г. Балахна | Сквер делится на 2 участка: 1 участок в районе домов № 1/11, 1/9, 1/5 по пр. Дзержинского, 2 участок с обеих сторон автомобильной дороги от дома № 2В до дома 50 (по четной стороне) и от дома № 1В до дома № 67 (по нечетной стороне) по пр. Дзержинского. | 78,06 | 2020-2024 |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Балахна» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Муниципальной программы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства «города Балахны»

| № п№ п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | ИНН юридического лица, ИП | Предельный срок выполнения работ по благоустройству, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | _____ | _____ | _____ | ______ | ______ | ___ | _____ | _____ |

__________